编制日期：2018年12月

西藏农牧学院

业务流程手册（第二册）

博学为农

精业兴藏

目  录

1 前言	1

1.1业务流程手册的目的、意义、编制依据	1

1.2内部控制基本原则	2

1.3业务流程手册框架	3

1.4业务流程手册使用说明	4

2 业务流程框架	5

2.1业务流程框架的含义	5

2.2业务流程框架总图	6

3.控制环境	10

3.1概述	10

3.2具体业务流程	11

4 预决算管理	75

4.1概述	75

4.2具体业务流程	76

5 资产管理	117

5.1概述	117

5.2具体业务流程	118

6 收入管理	211

6.1概述	211

6.2具体业务流程	212

7 支出管理	238

7.1概述	238

7.2具体业务流程	239

8 采购管理	297

8.1概述	297

8.2具体业务流程	298

9 工程项目管理	384

9.1概述	384

9.2具体业务	386

10 科研项目管理	524

10.1概述	524

10.2具体业务流程	525

11 财政专项项目管理	609

11.1概述	609

11.2具体业务流程	610

# 9 工程项目管理

## 9.1概述

工程项目是指学院自行或者委托其他单位所进行的建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮等基本建设和修缮工程。其中，单项修缮项目50万元以上为大型修缮,由基建处负责；单项修缮项目50万元(含)以下为零星维修,由后勤管理处负责。本流程旨在规范工程项目管理全过程，降低风险，提高运作效率。

工程项目管理控制流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理 （EPM） | 校园规划及发改口等专项项目库管理 | EPM.01.01 | 校园基础建设规划规划编制与审批流程 |
|  |  | EPM.01.02 | 工程专项项目入库管理流程 |
|  |  | EPM.01.03 | 工程专项项目出库管理流程 |
|  | 项目立项管理 | EPM.02.01 | 工程专项项目立项管理流程 |
|  |  | EPM.02.02 | 学校其他基建项目立项管理流程 |
|  | 项目技术管理 | EPM.03.01 | 基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批流程 |
|  |  | EPM.03.02 | 工程专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制与审批流程 |
|  |  | EPM.03.03 | 学校其他基建项目初设概算、施工图编制与审批流程 |
|  | 工程物资管理 | EPM.04.01 | 基建材料设备认质管理流程 |
|  | 工程项目 施工管理 | EPM.05.01 | 基建项目工程变更与签发流程 |
|  |  | EPM.05.02 | 工程项目例会召开流程 |
|  | 工程项目竣工验收与决算管理 | EPM.06.01 | 基建项目竣工验收流程 |
|  |  | EPM.06.02 | 基建项目竣工结算审计流程 |
|  |  | EPM.06.03 | 建设项目财务决算及转固移交流程 |
|  | 修缮项目管理 | EPM.07.01 | 集中维修改造项目立项及审批流程 |
|  |  | EPM.07.02 | 临时维修改造项目立项及审批流程（申请部门自有经费） |
|  |  | EPM.07.03 | 临时维修改造项目立项及审批流程（后勤维护经费） |
|  |  | EPM.07.04 | 维修改造项目概算、设计方案、施工图编制与审核流程 |
|  |  | EPM.07.05 | 维修改造项目工程材料验收流程 |
|  |  | EPM.07.06 | 维修改造项目工程变更审批流程 |
|  |  | EPM.07.07 | 维修改造项目竣工验收流程 |
|  | 工程项目 保修管理 | EPM.08.01 | 项目回访及保修流程 |
|  |  | EPM.08.02 | 项目保修金退还管理流程 |

## 9.2具体业务

EPM.01.01_校园基础建设规划编制与审批流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—校园规划及发改口等专项项目库管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 校园基础建设规划编制与审批流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述校园基础建设规划编制与审批相关流程，旨在确保校园规划的编制内容科学、合理，审批程序合法合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 收集需求 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人收集各方关于校园基础建设规划的需求及建议。 |  |
| 02 | 编制规划方案设计任务书 | 基础建设规划处分管副处长 | 基础建设规划处分管副处长根据需求及学校的发展实际情况，内部沟通、调研以及与学校领导沟通结果，编制校园规划设计任务书，内容包括校园工程概况、项目建设的目的和性质、项目建设位置、校区水文地质资料、规划设计内容及范围、投资来源、校园规划依据、规划设计指导思想、规划设计原则、总体规划设计要求、主要经济技术指标、建设项目构成、等内容。 | 【EF01】 《校园基础建设规划设计任务书》 |
| 03 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C02】 基础建设规划处处长审核规划方案设计任务书，主要关注任务书内容是否全面、经济和技术指标是否科学、是否满足学校的发展需求等。 |  |
| 04 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C03】 基建工作领导小组审核规划方案设计任务书，主要关注任务书内容是否全面、经济和技术指标是否科学、编制原则是否合理、是否满足学校的发展需求、校园规划各类指标要求是否符合国家规定等。 |  |
| 05 | 编制校园规划方案 | 设计单位负责人 | 设计单位负责人根据审议通过的任务书作为依据编制校园基础建设规划方案。 | 【EF02】 《校园基础建设规划方案》 |
| 06 | 征求意见 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将设计单位编制完成的校园基础建设规划方案在下发至各使用部门及后勤管理处征求意见，使用部门将反馈意见填在《校园基础规划建设方案反馈表》中。 | 【EF03】 《校园基础建设规划建设方案反馈表》 |
| 07 | 修改 | 设计单位负责人 | 设计单位负责人按照反馈意见修改《校园基础建设规划方案》。 |  |
| 08 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C04】 基建工作领导小组审核校园基础建设规划方案，主要关注编制原则是否满足保护环境、节省土地资源、节能节水、经济适用的要求，校园规划各类指标是否符合国家的相关规定、是否组织专家进行政策、法律及技术咨询和论证等。 |  |
| 09 | 审议 | 党委会 | 【C05】 党委会审议校园基础建设规划方案，主要关注编制原则是否满足保护环境、节省土地资源、节能节水、经济适用的要求，校园规划各类指标是否符合国家的相关规定、是否组织专家进行政策、法律及技术咨询和论证等。 |  |
| 10 | 按意见修改 | 设计单位负责人 | 设计单位负责人按审议意见修改校园规划方案。 |  |
| 11 | 上报上级单位 | 研究处经办人 | 研究处经办人将修改后的校园规划方案上报上级单位备案。 |  |
| 12 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C07】 基础建设规划处经办人将校园规划编制与审批工作中的资料及文档归档保存。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保校园基础建设规划编制与审批工作规范、有序。 | R01 | 校园基础建设规划编制与审批工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保校园基础建设规划科学合理，有效确保学校的建设工作顺利开展。 | R02 | 校园基础建设规划内容不科学不合理，可能造成校园规划无法实施或实施困难，影响校园建设工作的顺利开展。 | C02 | 基础建设规划处处长审核规划方案设计任务书，主要关注任务书内容是否全面、经济和技术指标是否科学、是否满足学校的发展需求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《校园基础建设规划设计任务书》 |
|  |  |  |  | C03 | 基建工作领导小组审核规划方案设计任务书，主要关注任务书内容是否全面、经济和技术指标是否科学、编制原则是否合理、是否满足学校的发展需求、校园规划各类指标要求是否符合国家规定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《校园基础建设规划设计任务书》 |
|  |  |  |  | C04 | 基建工作领导小组审核校园规划方案，主要关注编制原则是否满足保护环境、节省土地资源、节能节水、经济适用的要求，校园规划各类指标是否符合国家的相关规定、是否组织专家进行政策、法律及技术咨询和论证等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《校园基础建设规划方案》 |
|  |  |  |  | C05 | 党委会审议校园规划方案，主要关注编制原则是否满足保护环境、节省土地资源、节能节水、经济适用的要求，校园规划各类指标是否符合国家的相关规定、是否组织专家进行政策、法律及技术咨询和论证等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《校园基础建设规划方案》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C06 | 基础建设规划处经办人将校园规划编制与审批工作中的资料及文档归档保存。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.01.02_工程专项项目入库管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—校园规划及发改口等专项项目库管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程专项项目入库管理 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述专项项目入库管理工作，旨在规范专项项目入库管理工作，保障学校专项项目高效稳定开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 下发专项项目入库通知 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人编制专项项目入库通知，并将通知下发至各二级学院。 | 【EF01】 《专项项目入库通知》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C02】 基础建设规划处处长审核通知，主要关注通知要点是否明确，项目入库要求是否科学合理等。 |  |
| 03 | 提供项目立项材料 | 需求部门负责人 | 需求部门负责人根据通知要求提供拟入库项目的项目立项材料。 |  |
| 04 | 材料初审 | 基础建设规划处经办人 | 【C03】 基础建设规划处经办人对拟入库项目立项材料进行初审，主要关注资料是否齐全，内容是否完整合理。 |  |
| 05 | 材料审核 | 基础建设规划处处长 | 【C04】 基础建设规划处处长对拟入库项目立项材料进行审核，主要关注资料是否完整、是否符合入库要求等。 |  |
| 06 | 评审 | 基建工作领导小组 | 【C05】 基建工作领导小组组织对拟入库项目的评审工作，主要关注拟入库项目的合理性、必要性、科学性等。 | 【EF02】 《项目入库评审记录》 |
| 07 | 项目入库 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将通过评审的项目录入专项项目管理库。 |  |
| 08 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C06】 基础建设规划处经办人将专项项目入库工作的工程资料及文档归档保存。 |  |
| 转入《工程专项项目立项管理流程》。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保专项项目入库管理工作规范、有序。 | R01 | 专项项目入库管理工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保专项项目入库经过严格审核，保障入库项目的质量，保障后续专项资金申请工作顺利开展。 | R02 | 专项项目入库质量不达标或不满足申报要求，可能导致后续资金申请困难，影响学校专项资金的申请及利用。 | C02 | 基础建设规划处处长审核通知，主要关注通知要点是否明确，项目入库要求是否科学合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《专项项目入库通知》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处经办人对拟入库项目立项材料进行初审，主要关注资料是否齐全，内容是否完整合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |
|  |  |  |  | C04 | 基础建设规划处处长对拟入库项目立项材料进行审核，主要关注资料是否完整、是否符合入库要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 |  |
|  |  |  |  | C05 | 基建工作领导小组组织对拟入库项目的评审工作，主要关注拟入库项目的合理性、必要性、科学性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《项目入库评审记录》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C06 | 基础建设规划处经办人将专项项目入库工作的工程资料及文档归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.01.03_专项项目出库管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—校园规划及发改口等专项项目库管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程专项项目出库管理 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述专项项目出库管理，旨在确保专项项目出库工作有效开展，保障学校专项项目出库工作顺利实施。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《工程专项项目立项管理流程》转入。 |  |
| 01 | 编制项目资金分配方案 | 基础建设规划处 处长 | 基础建设规划处处长根据项目资金的整体情况编制项目资金分配方案，并下发至各需求部门。 | 【EF01】 《专项项目资金分配方案》 |
| 02 | 意见反馈 | 需求部门负责人 | 需求部门负责人根据专项项目资金分配方案，形成相关的意见反馈。 |  |
| 03 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C01】 基建工作领导小组审核资金分配方案及相关反馈意见，主要关注分配方案是否科学合理，反馈意见是否有效属实等。 |  |
| 04 | 编制项目出库清单 | 基础建设规划处 处长 | 基础建设规划处处长根据审核结果，编制项目出库清单。 | 【EF02】 《专项项目出库清单》 |
| 05 | 项目出库 | 基础建设规划处 经办人 | 基础建设规划处经办人根据项目出库清单的信息，将项目项目进行出库处理。 |  |
| 06 | 归档 | 基础建设规划处 经办人 | 【C02】 基础建设规划处经办人将专项项目出库工作中的相关资料及文档归档保存。 |  |
| 转入《工程专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制与审批流程》。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保专项项目资金分配科学合理、切合实际，保障项目顺利执行。 | R01 | 专项项目资金分配不合理，可能导致项目资金紧张执行困难。 | C01 | 基建工作领导小组审核资金分配方案及相关反馈意见，主要关注分配方案是否科学合理，反馈意见是否有效属实等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《专项项目资金分配方案》 |
| T02 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R02 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C02 | 基础建设规划处经办人将专项项目出库工作中的相关资料及文档归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.02.01_工程项目专项项目立项管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—项目立项管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程专项项目立项管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基建工作领导小组 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 基建工作领导小组 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述专项项目立项管理流程，旨在保障专项项目立项工作合理合规，确保专项项目的顺利立项。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 适用于从发展和改革委员会申请立项的基本建设项目。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 本流程由《工程专项项目入库管理流程》转入。 |  |
| 01 | 编制项目建议书 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人编制《项目建议书》，主要内容有项目概要、项目建设的必要性、项目建设条件、建设规模、项目进度计划、资金筹集、财务分析等内容。 | 【EF01】 《项目建议书》 |
| 01 | 配合编制 | 需求部门/单位经办人、计财处资产管理部经办人 | 需求部门/单位经办人、计财处资产管理部经办人配合基础建设规划处编制《项目建议书》，提供相关数据及参考资料等。 |  |
| 02 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C02】 基建工作领导小组审核《项目建议书》，主要关注点有：建设方案选择是否科学，建设需求分析与建设规模是否满足学校需求。 |  |
| 03 | 审议 | 院长办公会 | 【C03】 院长办公会审议《项目建议书》、主要关注建设项目依据和必要性、投资估算的合理性以及效益分析情况等。 |  |
| 04 | 审批 | 党委会 | 【C04】 党委会审批《项目建议书》，主要关注建设项目依据和必要性、投资估算的合理性以及效益分析情况等。 |  |
| 05 | 上报上级单位 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将审批通过的《项目建议书》上报上级单位。 |  |
| 06 | 收到项目立项批复 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人收到上级单位下发的项目立项批复。 | 【EF02】 《专项项目立项批复》 |
| 07 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C05】 基础建设规划处经办人将专项项目立项管理工作资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 转入《工程专项项目出库管理流程》 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保建设项目立项相关支撑资料编制与审批工作规范、有序。 | R01 | 建设项目立项相关支撑材料编制与审批工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》，旨在规范和加强学校基本建设管理，严格遵守基本建设实施程序，保证建设项目质量和安全，提高投资效益和决策水平，该项制度对项目立项支撑资料编制与审批进行了明确规定。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》 |
| T02 | 确保建设项目立项支撑资料内容科学、合理，并履行了规范的审批上报程序。 | R02 | 建设项目立项材料未经专业机构设计或未履行规范的审批上报程序，可能会造成材料内容不具有指导性，甚至存在违规风险。 | C02 | 基建工作领导小组审核《项目建议书》，主要关注点有：建设方案选择是否科学，建设需求分析与建设规模是否满足学校需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《项目建议书》 |
|  |  |  |  | C03 | 院长办公会审议《项目建议书》、主要关注建设项目依据和必要性、投资估算的合理性以及效益分析情况等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《项目建议书》 |
|  |  |  |  | C04 | 党委会审批《项目建议书》，主要关注建设项目依据和必要性、投资估算的合理性以及效益分析情况等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《项目建议书》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 基础建设规划处经办人将项目立项建议书、项目设计任务书、可行性研究报告编制与审批的过程资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.02.02_学校其他基建项目立项管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—项目立项管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 学校其他基建项目立项管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述学校其他建设项目立项报批程序合法合规，降低未批先建违规风险。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》，旨在规范和加强学校基本建设管理，严格遵守基本建设实施程序，保证建设项目质量和安全，提高投资效益和决策水平，该制度对建设项目立项等重要事项审批权限和程序作了规范。 流程开始。 |  |
| 01 | 提交立项申请 | 需求部门/单位经办人 | 需求部门/单位经办人填写《西藏农牧学院基本建设项目立项申请表》，主要填写内容有项目名称、申报单位、联系人、联系方式和申报理由等，将申请表提交基础建设规划处。 若为政府采购项目，转入步骤02； 若非政府采购项目，转入步骤03。 | 【EF01】 《西藏农牧学院基本建设项目立项申请表》 |
| 02 | 可行性分析 | 基础建设规划处处长、计划财务处处长 | 【C02】 基础建设规划处处长、计划财务处处长对拟建设的项目，组织项目可行性论证（必要时可聘请社会专业机构或组织专家组论证），提出项目《预立项建议》。 | 【EF02】 《预立项建议》 |
| 03 | 可行性分析 | 基础建设规划处处长 | 【C03】 基础建设规划处处长组织项目可行性论证（必要时可聘请社会专业机构或组织专家组论证），提出项目《预立项建议》。 |  |
| 04 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C04】 基建工作领导小组审核《预立项建议》，主要关注新建项目是否符合学院基本建设规划与需求，资金来源是否合理，项目建设是否可行等。 |  |
| 05 | 审议 | 院长办公会 | 【C05】 院长办公会审议《预立项建议》，主要关注项目立项的科学性、合理性、适用性及可行性。 若为政府采购，转入步骤06； 若非政府采购，转入步骤08。 |  |
| 06 | 上报财政厅 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将政府采购基建项目立项资料上报至财政厅。 |  |
| 07 | 收到批复 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人收到财政厅下发的项目立项批复。 |  |
| 08 | 正式立项 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人根据上级单位批复及相关会议结果将相关项目进行正式立项。 |  |
| 09 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C06】 基础建设规划处经办人将学校其他基建项目立项管理工作的相关资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保建设项目立项过程规范、有序。 | R01 | 建设项目立项工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》，旨在规范和加强学校基本建设管理，严格遵守基本建设实施程序，保证建设项目质量和安全，提高投资效益和决策水平，该制度对建设项目立项等重要事项审批权限和程序作了规范。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》 |
| T02 | 确保基建项目立项与校园规划和基建规划保持一致，概算设计合理，并履行规范的审批程序。 | R02 | 建项目立项工作未与校园规划和基建规划要求相一致或未履行规范的审批程序，概算设计不合理，可能会影响基建项目建设的有效性，甚至存在未批先建的违规风险。 | C02 | 基础建设规划处处长、计划财务处处长对拟建设的项目，组织项目可行性论证（必要时可聘请社会专业机构或组织专家组论证），提出项目《预立项建议》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长、计划财务处处长 | 《预立项建议》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处处长组织项目可行性论证（必要时可聘请社会专业机构或组织专家组论证），提出项目《预立项建议》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《预立项建议》 |
|  |  |  |  | C04 | 基建工作领导小组审核《预立项建议》，主要关注新建项目是否符合学院基本建设规划与需求，资金来源是否合理，项目建设是否可行等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《预立项建议》 |
|  |  |  |  | C05 | 院长办公会审议《预立项建议》，主要关注项目立项的科学性、合理性、适用性及可行性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《预立项建议》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C06 | 基础建设规划处经办人将学校其他基建项目立项管理工作的相关资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.03.01_基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.03.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—项目技术管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述学校基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批流程，旨在确保相关工作顺利开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 本流程中招标代理机构的选择过程参照“工程项目框架协议类采购管理流程“执行。 流程开始。 |  |
| 01 | 提供工程量清单 | 招标代理负责人 | 招标代理负责人在规定的时间内向基础建设规划处提交工程量清单一式三份。 | 【EF01】 《工程量清单》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C02】 基础建设规划处经办人审核工程量清单，主要关注工程量清单价格是否合理合规，招标控制价编制是否符合规范。 |  |
| 03 | 审批 | 基础建设规划处分管副处长 | 【C03】 基础建设规划处分管副处长审批工程量清单，主要关注工程量清单价格是否合理合规，招标控制价编制是否符合规范，是否满足工程项目建设需求。 |  |
| 04 | 提供主要材料分类表 | 招标代理负责人 | 招标代理在规定的时间内整理汇总项目的主要材料分类表。 | 【EF02】 《主要材料分类表》 |
| 05 | 组织讨论确定品牌 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人组织相关科室、使用单位、招标代理集体讨论确定推荐品牌，并将最终确定的推荐品牌发送至招标代理。 |  |
| 06 | 提供招标控制价 | 招标代理负责人 | 招标代理负责人在规定的时间内向基础建设规划处提交加盖公章的招标控制价一式三份。 | 【EF03】 《招标控制价》 |
| 07 | 审核 | 审计部门负责人 | 【C04】 审计部门负责人审核招标控制价，主要关注招标控制价的制定是否符合相关法规，控制价的金额是否恰当。 |  |
| 08 | 组织对数 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人组织招标代理、跟踪审计对工程量清单和招标控制价进行对数，对数时间一般各为5-10天，对数地点由基建处确定。 对数过程中发生争议，由合同与造价管理科协调解决；难以达成一致意见的问题，由基建处分管造价工作的处领导组织合同与相关专业人员讨论解决。 |  |
| 09 | 调整控制价 | 招标代理负责人 | 招标代理负责人根据对数情况调整招标控制价，确保调整后的招标控制价能够满足建设项目的需求。 |  |
| 10 | 审核 | 审计部门负责人 | 【C05】 审计部门负责人对确认后的工程量清单和招标控制价进行审核，主要关注工程量清单与招标控制价是否经过恰当修改，是否恰当满足对数条件 |  |
| 11 | 审批 | 基础建设规划处分管副处长 | 【C06】 基础建设规划处分管副处长审批招标控制价，主要关注定价是否科学、合理，是否满足项目需求等。 |  |
| 12 | 编制招标文件 | 招标代理负责人 | 招标代理负责人编制招标文件，其他部门给予配合，主要内容有：招标文件包括技术要求、资格审查标准、投标报价要求、评标办法等所有实质性条款以及拟签订合同的主要条款。 | 【EF04】 《招标文件》 |
| 13 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C07】 基础建设规划处经办人审核招标文件，主要关注技术要求和资格审查标准是否符合要求、评标办法是否合理等。 |  |
| 14 | 审核 | 基础建设规划处分管副处长 | 【C08】 基础建设规划处分管副处长审核招标文件，主要关注技术要求和资格审查标准是否符合要求、评标办法是否合理等。 |  |
| 15 | 审批 | 基础建设规划处处长 | 【C09】 基础建设规划处处长审批招标文件，主要关注招标内容、招标清单、报价要求、合同条款中价款调整的方式等与工程造价相关的内容。 |  |
| 16 | 修改形成正式招标文件 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人根据审批意见修改形成正式招标文件。 |  |
| 17 | 组织招标 | 招标代理负责人 | 招标代理负责人组织招标工作。 |  |
| 18 | 编制合同文本 | 招标代理负责人 | 招标代理负责人根据招标文件约定的条款以及后期谈判达成的补充内容等，编制合同文本，约定双方权利义务、违约条款、执行期间等内容，。 | 【EF05】 《合同文本》 |
| 19 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C10】 基础建设规划处经办人审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求。 |  |
| 20 | 审核 | 基础建设规划处分管副处长 | 【C11】 基础建设规划处分管副处长审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求、合同条款是否合理等。 |  |
| 21 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C12】 基础建设规划处处长审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求、合同条款是否合理等。 |  |
| 22 | 审核 | 审计部门负责人 | 【C13】 审计部门负责人审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求、合同条款是否合理等。 |  |
| 23 | 修改形成正式合同文本 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人按照审核意见，修改形成正式的合同文本。 |  |
| 24 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C14】 基础建设规划处经办人将基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批工作中的资料归档保存。 |  |
| 转入《合同审批流程》。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制过程规范、有序。 | R01 | 项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A |  |
| T02 | 基建项目招标控制价计价范围全面、准确，控制价计价事项清晰明确，计算方法恰当，计算标准合理，保证基建项目招标控制价的有效性。 | R02 | 基建项目招标控制价编制范围不完整，计价事项不清晰，计算方法不恰当，计算标准缺乏合理性依据，可能导致基建项目招标控制价金额不准确，高于或低于项目之际所需资金额。 | C02 | 基础建设规划处经办人审核工程量清单，主要关注工程量清单价格是否合理合规，招标控制价编制是否符合规范。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《工程量清单》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处分管副处长审批工程量清单，主要关注工程量清单价格是否合理合规，招标控制价编制是否符合规范，是否满足工程项目建设需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处分管副处长 | 《工程量清单》 |
|  |  |  |  | C04 | 审计部门负责人审核招标控制价，主要关注招标控制价的制定是否符合相关法规，控制价的金额是否恰当。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计部门负责人 | 《招标控制价》 |
|  |  |  |  | C05 | 审计部门负责人对确认后的工程量清单和招标控制价进行审核，主要关注工程量清单与招标控制价是否经过恰当修改，是否恰当满足对数条件 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计部门负责人 | 《招标控制价》 |
|  |  |  |  | C06 | 基础建设规划处分管副处长审批招标控制价，主要关注定价是否科学、合理，是否满足项目需求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处分管副处长 | 《招标控制价》 |
| T03 | 确保建设项目招标文件内容科学、合理，满足工程建设需求。 | R03 | 建设项目招标文件缺乏专业人士审核，可能会造成招标要求不全面、程序不规范，可能会造成招标无法满足建设需求，甚至存在违规风险。 | C07 | 基础建设规划处经办人审核招标文件，主要关注技术要求和资格审查标准是否符合要求、评标办法是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《招标文件》 |
|  |  |  |  | C08 | 基础建设规划处分管副处长审核招标文件，主要关注技术要求和资格审查标准是否符合要求、评标办法是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处分管副处长 | 《招标文件》 |
|  |  |  |  | C09 | 基础建设规划处处长审批招标文件，主要关注招标内容、招标清单、报价要求、合同条款中价款调整的方式等与工程造价相关的内容。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长审 | 《招标文件》 |
| T04 | 确保合同内容合法合规，并能得到有效实施。 | R04 | 合同条款不全面、条款无效，可能会导致合同后续无法顺利执行，引发经济、法律纠纷。 | C10 | 基础建设规划处经办人审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《合同文本》 |
|  |  |  |  | C11 | 基础建设规划处分管副处长审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求、合同条款是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处分管副处长 | 《合同文本》 |
|  |  |  |  | C12 | 基础建设规划处处长审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求、合同条款是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《合同文本》 |
|  |  |  |  | C13 | 审计部门负责人审核合同文本，主要关注合同内容是否全面、合同约定是否满足工程需求、合同条款是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计部门负责人 | 《合同文本》 |
| T05 | 确保建设项目资料得以及时、完整归档，以备日后查阅。 | R05 | 建设项目资料未妥善保管，可能造成该项工作的开展不具有可追溯性。 | C14 | 基础建设规划处经办人将基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批工作中的资料归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.03.02_工程专项项目可行性报告、初涉概算、施工图编制与审批流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.03.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—项目技术管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制与审批流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制与审批流程，旨在专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制科学、合理，并履行了规范的报批程序。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《工程专项项目出库管理流程》转入。 |  |
| 01 | 编制可行性报告 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人编制《项目可行性报告》，主要内容有主要内容有：（1）总论；（2）需求分析与建设规模；（3）场址选择；（4）建筑方案选择；（5）节能节水措施；（6）环境影响评价；（7）劳动安全卫生消防；（8）组织机构与人力资源配置；（9）项目实施进度；（10）投资估算与资金筹措；（11）招标方案及项目招标基本情况表；（12）财务评价；（13）社会评价；（14）研究结论与建议。 | 【EF01】 《项目可行性报告》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C01】 基础建设规划处经办人审核《项目可行性报告》，主要关注报告内容是否详细准确，并符合上报要求。 |  |
| 03 | 组织评审 | 基础建设规划处处长 | 【C02】 基础建设规划处处长组织计划财务处、使用部门、后勤管理处等部门项目负责人对《项目可行性报告》进行评审，主要关注建筑方案选择是否科学、建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、基建项目资金来源是否满足项目建设需求、项目实施进度是否合理 |  |
| 04 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C03】 基建工作领导小组审核《项目可行性报告》，主要关注点有：建筑方案选择是否科学、建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、项目实施进度是否合理。 |  |
| 05 | 审议 | 院长办公会 | 【C04】 院长办公会审议《项目可行性报告》，主要关注点有：建筑方案选择是否科学、建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、项目实施进度是否合理。 |  |
| 06 | 上报发改委审批 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将《项目可行性报告》上报发改委审批。 |  |
| 07 | 编制初设及概算 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人编制初步设计文本及相应概算书，主要内容包括工程概况、设计依据、设计条件、选址方案与总体设计、工艺设计、工程概算、施工组织设计、工程运行费及效益等。 | 【EF02】 《项目初设及概算》 |
| 08 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C05】 基础建设规划处经办人审核项目初设及概算，主要关注方案是否严格依照可行性研究报告批复文件所确定的内容进行编制，结构、外立面、色彩等是否符合要求等。 |  |
| 09 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C06】 基础建设规划处处长审核《项目初设及概算》，主要关注各项经济技术指标是否符合国家规范要求、是否与项目主管部门批复文件内容相一致、资金估算与筹资措施是否恰当。 |  |
| 10 | 上报发改委审批 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将《项目初设及概算》上报发改委审批。 |  |
| 11 | 编制项目施工图 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人根据批复的初设及概算，编制项目施工图。 | 【EF03】 《项目施工图》 |
| 12 | 施工图审查，并提交施工图合格认证 | 外聘审查机构 | 外聘审查机构审查项目施工图，审查通过后出具施工图合格认证。 | 【EF04】 《项目施工图合格认证》 |
| 13 | 核查确认 | 基建规划处处长 | 【C07】 基建规划处处长审核项目施工图及合格认证，主要关注项目施工图是否存在缺陷或设计不足、是否经过认证及第三方审查。 |  |
| 14 | 资料归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C08】 基础建设规划处经办人将专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制过程资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保工程项目进行科学、充分的可行性研究。 | R01 | 未对拟建设工程项目进行可行性研究或可行性研究流于形式，可能由于项目前期考虑/准备补充分，导致项目建设出现重大变更、突破预算等，给学校管理带来不利影响。 | C01 | 基础建设规划处经办人审核《项目可行性报告》，主要关注报告内容是否详细准确，并符合上报要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《项目可行性报告》 |
|  |  |  |  | C02 | 基础建设规划处处长组织计划财务处、使用部门、后勤管理处等部门项目负责人对《项目可行性报告》进行评审，主要关注建筑方案选择是否科学、建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、基建项目资金来源是否满足项目建设需求、项目实施进度是否合理 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《项目可行性报告》 |
|  |  |  |  | C03 | 基建工作领导小组审核《项目可行性报告》，主要关注点有：建筑方案选择是否科学、建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、项目实施进度是否合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《项目可行性报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 院长办公会审议《项目可行性报告》，主要关注点有：建筑方案选择是否科学、建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、项目实施进度是否合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《项目可行性报告》 |
| T02 | 确保项目初设及概算合理、完整，不存在重大差错或遗漏 | R02 | 未通过审核等方式对项目初设及概算的合理性进行评估，可能导致存在误差，给 后期管理带来不利影响。 | C05 | 基础建设规划处经办人审核项目初设及概算，主要关注方案是否严格依照可行性研究报告批复文件所确定的内容进行编制，结构、外立面、色彩等是否符合要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《项目初设及概算》 |
|  |  |  |  | C06 | 基础建设规划处处长审核《项目初设及概算》，主要关注各项经济技术指标是否符合国家规范要求、是否与项目主管部门批复文件内容相一致、资金估算与筹资措施是否恰当。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《项目初设及概算》 |
| T03 | 确保施工图完整、合理，不存在重大遗漏或差错 | R03 | 未对施工图完整性、合理性进行审核评估，可能导致施工图不合理，给工程项目后续管理带来隐患。 | C07 | 基建规划处处长审核项目施工图及合格认证，主要关注项目施工图是否存在缺陷或设计不足、是否经过认证及第三方审查。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《项目施工图》 《项目施工图合格认证》 |
| T04 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R04 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C08 | 基础建设规划处经办人将专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制过程资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.03.03_学校其他基建项目初设概算、施工图编制与审批流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.03.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—项目技术管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 学校其他基建项目初设概算、施工图编制与审批流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述学校其他基建项目初步设计、概算编制、图纸编制与审批流程，旨在确保相关工作顺利高校开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》，旨在规范和加强学校基本建设管理，严格遵守基本建设实施程序，保证建设项目质量和安全，提高投资效益和决策水平，该制度对建设项目立项等重要事项审批权限和程序作了规范。 流程开始。 |  |
| 01 | 编制项目初设及概算 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人编制初步设计文本及相应概算书，主要内容包括工程概况、设计依据、设计条件、选址方案与总体设计、工艺设计、工程概算、施工组织设计、工程运行费及效益等。 | 【EF01】 《项目初设及概算》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C02】 基础建设规划处经办人审核项目初设及概算，主要关注方案是否严格依照项目立项批复文件所确定的内容进行编制，结构、外立面、色彩等是否符合要求等。 |  |
| 03 | 组织评审 | 基础建设规划处处长 | 【C03】 基础建设规划处处长组织第三方机构对概预算及图纸进行评审，主要关注各项经济技术指标是否符合国家规范要求、是否与项目主管部门批复文件内容相一致、资金估算与筹资措施是否恰当，概预算是否合理。 |  |
| 04 | 审查 | 外聘审计机构 | 外聘审计机构对《项目初设及概算》进行审查，主要关注概算是否合规、合理，是否满足发展要求。 |  |
| 05 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C04】 基建工作领导小组审核《项目初设及概算》，主要关注建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、项目实施进度是否合理、投资估算与资金筹措是否恰当。 若为政府采购项目，转入步骤06； 若非政府采购项目，转入步骤07。 |  |
| 06 | 上报财政厅审批 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人将项目初设及概算上报财政厅审批。 |  |
| 07 | 编制施工图 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人根据审批通过的初设及概算编制项目施工图。 | 【EF02】 《项目施工图》 |
| 08 | 提交施工图 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人向基础建设规划处提交施工图。 |  |
| 转入《工程项目校内资金采购管理》流程。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保建设项目初步设计和概算图纸编制与报批工作规范、有序。 | R01 | 建设项目初步设计和概算图纸编制与报批工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有效、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院基本建设项目立项审批管理办法（暂行）》，旨在规范和加强学校基本建设管理，严格遵守基本建设实施程序，保证建设项目质量和安全，提高投资效益和决策水平，该制度对建设项目立项等重要事项审批权限和程序作了规范。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A |  |
| T02 | 确保建设项目初步设计方案和概算内容科学、合理、完整，并履行了规范的审批程序。 | R02 | 建设项目初步设计不合理、不准确，概预算脱离实际，可能会导致工作项目质量存在隐患和投资失控。 | C02 | 基础建设规划处经办人审核项目初设及概算，主要关注方案是否严格依照项目立项批复文件所确定的内容进行编制，结构、外立面、色彩等是否符合要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《项目初设及概算》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处处长组织第三方机构对概预算及图纸进行评审，主要关注各项经济技术指标是否符合国家规范要求、是否与项目主管部门批复文件内容相一致、资金估算与筹资措施是否恰当，概预算是否合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《项目初设及概算》 |
|  |  |  |  | C04 | 基建工作领导小组审核《项目初设及概算》，主要关注建设需求分析与建设规模是否满足学校需求、项目实施进度是否合理、投资估算与资金筹措是否恰当。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《项目初设及概算》 |

EPM.04.01_基建材料设备认质管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程物资管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 基建材料设备认质管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述基建材料设备认质管理相关程序，旨在规范材料认质流程，确保所选购的材料符合设计单位提出的质量、技术标准以及使用单位提出的使用需求，有效控制工程质量。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提交材料备选单 | 施工单位负责人 | 施工单位负责人根据施工图对材料质量、技术标准等要求，结合招标文件推荐品牌、合同结算原则等向监理公司申报材料。材料的具体要求包括： 1.申报材料品牌原则上不得少于3家。 2.提供材料样板（样品）。 3.根据需要提供材料供应厂家营业执照、税务登记证（复印件）。 4.提供材料名称、技术、质量标准及相关检验检测报告。 5.根据需要提供国家环保产品认证证书及相关检测报告（复印件，必要时提供原件）。 6.根据需要提供使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施。 7.施工单位申报的材料单价应盖施工单位公章或项目部章。同时提供材料供应厂家的报价单，报价单应注明有效供货期限并有厂家盖章。 | 【EF01】 《项目材料备选单》 |
| 02 | 审核 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人审核施工单位提交的材料备选单，主要关注施工单位提交的材料是否齐全，内容是否完整。 |  |
| 03 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C02】 基础建设规划处经办人审核材料备选单，主要关注备选材料的相关内容是否符合备选要求，相关厂家及材料信息是否提供完整等。 |  |
| 04 | 认质 | 基础建设规划处处长、使用部门负责人 | 【C03】 基础建设规划处处长、使用部门负责人主要负责对施工单位申报的材料进行符合性、强制性标准审查，对拟供材料的技术指标进行审查，确定推荐材料品牌范围和具体规格、型号等。 |  |
| 05 | 审核并出具意见 | 分管院领导 | 【C04】 分管院领导审核认质结果，主要关注相关材料的定质结果的合理性及适用性。 |  |
| 06 | 确定材料单 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人根据审核后的定质结果确定项目材料报价单。 | 【EF02】 《项目材料单》 |
| 07 | 反馈 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人将项目材料单反馈至施工单位。 |  |
| 08 | 下发 | 施工单位负责人 | 施工单位负责人将材料单下发至项目采购人员。 |  |
| 09 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C05】 基础建设规划处经办人将基建材料设备认质管理工作中的资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 制定了基建项目材料看样定板相关制度，确保所选购的材料符合设计单位提出的质量、技术标准以及使用单位提出的使用需求，有效控制工程质量和材料造价。 | R01 | 未制定基建项目材料看样定板相关制度，可能导致看样定板程序无据可依，影响定板程序的规范性。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A |  |
| T02 | 施工单位提交的申报材料真实、完整，能够为定板提供有效依据。 | R02 | 施工单位提交的申报材料缺失，或缺乏真实性，可能导致定板依据不充分，影响定板的恰当性。 | C02 | 基础建设规划处经办人审核材料备选单，主要关注备选材料的相关内容是否符合备选要求，相关厂家及材料信息是否提供完整等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《项目材料备选单》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处处长、使用部门负责人主要负责对施工单位申报的材料进行符合性、强制性标准审查，对拟供材料的技术指标进行审查，确定推荐材料品牌范围和具体规格、型号等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《项目材料备选单》 |
|  |  |  |  | C04 | 分管院领导审核认质结果，主要关注相关材料的定质结果的合理性及适用性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《项目材料备选单》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 基础建设规划处经办人将基建材料设备认质管理工作中的资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.05.01_基建项目工程变更与签发流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目施工管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 基建项目工程变更与签发流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述建设项目工程变更审批流程，旨在确保工程项目变更过程规范、有序，有效控制工程造价，确保工程质量。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提出工程变更申请 | 需求单位 施工单位 | 需求单位、施工单位根据项目拟建设目标和建设实际，提出项目变更申请，相关单位负责人按重大变更或一般变更分类要求填写变更申请。 | 【EF01】 《工程一般变更审批单》 【EF02】 《工程重大变更审批单》 |
| 02 | 审核 | 监理单位 | 监理单位审核工程项目变更审批单，主要关注工程事项的的合理性、必要性、可行性。 |  |
| 03 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C02】 基础建设规划处经办人审核变更审批单，主要关注申请是否必要、是否合理可行。 |  |
| 04 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C03】 基础建设规划处处长审核变更审批单，主要关注变更内容事由是否真实、合理，相关支撑材料是否齐全。 |  |
| 05 | 审核，并出具变更预算 | 设计单位 | 设计单位审核变更审批单，主要关注审核变更事项技术可信性，通过后，根据变更要求，编制变更预算。 |  |
| 06 | 审核 | 监理单位 | 监理单位审核工程项目变更预算，主要关注预算的完整性、合理性。 |  |
| 07 | 审核 | 基建规划处经办人 | 【C04】 基建规划处经办人审核工程项目变更预算，主要关注预算是否科学、合理、完整。 |  |
| 08 | 审核 | 基建规划处处长 | 【C05】 基建规划处处长审核工程项目变更预算，主要关注预算是否科学、合理、完整，预算金额是否超出批复金额等。 |  |
| 09 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C06】 基建工作领导小组审核变更审批单及变更预算，主要关注变更内容事由是否真实、合理，相关支撑材料是否齐全，是否经过其他相关方的审核。 若为重大变更，转入步骤10； 若非重大变更，转入步骤11。 重大变更定义及范围以工程建设项目管理办法规定为准。 |  |
| 10 | 审批 | 院长办公会 | 【C07】 院长办公会审核变更审批单及变更预算，主要关注变更内容事由是否真实、合理，相关支撑材料是否齐全，是否经过其他相关方的审核。 |  |
| 11 | 签发联系单并盖章 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人签发相应变更联系单，并加盖处公章。 | 【EF03】 《工程变更联系单》 【EF04】 《设计变更联系单》 |
| 12 | 审核，下发施工单位施工变更通知 | 监理单位 | 监理单位审核变更联系单，确认手续齐全无误后，下发施工变更通知至施工单位。 |  |
| 13 | 施工变更执行 | 施工单位 | 施工单位根据监理单位下发的变更通知，执行施工变更。 |  |
| 14 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C08】 基础建设规划处经办人将基建项目工程变更与签发工作的资料及文档归档保存以备后续查阅 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保建设项目工程变更审批工作规范、有序。 | R01 | 建设项目工程变更审批工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有序的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A |  |
| T02 | 确保建设项目工程变更频率合理，审批程序合规、投资可控。 | R02 | 建设项目工程变更频繁，影响工程质量；或者变更未履行规范的审批程序，导致预算超支，投资失控。 | C02 | 监理单位审核工程项目变更审批单，主要关注工程事项的的合理性、必要性、可行性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 监理单位 | 《工程一般变更审批单》 《工程重大变更审批单》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处经办人审核变更审批单，主要关注申请是否必要、是否合理可行。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |
|  |  |  |  | C04 | 基础建设规划处处长审核变更审批单，主要关注变更内容事由是否真实、合理，相关支撑材料是否齐全。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建规划处处长 |  |
|  |  |  |  | C05 | 设计单位审核变更审批单，主要关注审核变更事项技术可信性，通过后，根据变更要求，编制变更预算。 | 人工 | 事中 | 随时 | 设计单位 |  |
|  |  |  |  | C06 | 监理单位审核工程项目变更预算，主要关注预算的完整性、合理性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | C07 | 基建规划处经办人审核工程项目变更预算，主要关注预算是否科学、合理、完整。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建规划处经办人 |  |
|  |  |  |  | C08 | 基建规划处处长审核工程项目变更预算，主要关注预算是否科学、合理、完整，预算金额是否超出批复金额等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建规划处处长 |  |
|  |  |  |  | C09 | 基建工作领导小组审核变更审批单及变更预算，主要关注变更内容事由是否真实、合理，相关支撑材料是否齐全，是否经过其他相关方的审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建领导小组 |  |
|  |  |  |  | C10 | 院长办公会审核变更审批单及变更预算，主要关注变更内容事由是否真实、合理，相关支撑材料是否齐全，是否经过其他相关方的审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 |  |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C11 | 基础建设规划处经办人将基建项目工程变更与签发工作的资料及文档归档保存以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.05.02_工程项目例会召开流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.05.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目施工管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程项目例会召开流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 项目负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述学校工程建设例会召开相关管理流程，旨在及时发现工程质量与安全问题，以便及时迅速采取有效整改措施，确保工程质量。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 组织召开例会 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人定期组织召开例会，并通知相关的参会人员。 |  |
| 02 | 参会 | 施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人、基础建设规划处项目负责人 | 【C02】 施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人、基础建设规划处项目负责人参加会议，就安全、质量、进度等工作事项进行汇报讨论，如果存在问题，提出整改意见等，确保施工顺利进行。并由监理单位负责人记录会议过程并形成会议纪要。 | 【EF01】 《工程例会会议纪要》 |
| 03 | 下发会议纪要 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人将会议纪要下发至参会单位。 |  |
| 04 | 归档 | 基础建设规划处项目负责人 | 【C03】 基础建设规划处项目负责人将工程项目例会召开工作的过程资料归档保存。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保基建项目工程例会工作有章可循、有据可依。 | R01 | 未建立相关制度，或制度不健全，可能导致基建项目工程例会无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保及时、全面的获取有关工程安全、质量、进度等方面的信息。 | R02 | 未参加会议，可能使得学校难以及时全面的了解工程安全、质量、进度等事项，影响后续工程项目工作管理效果。 | C02 | 施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人、基础建设规划处项目负责人参加会议，就安全、质量、进度等工作事项进行汇报讨论，如果存在问题，提出整改意见等，确保施工顺利进行。并由监理单位负责人记录会议过程并形成会议纪要。 | 人工 | 事中 | 随时 | 施工单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人、基础建设规划处项目负责人 | 《工程例会会议纪要》 |
| T03 | 确保基建项目工程例会召开相关资料得以妥善保管，后续工作可追溯。 | R03 | 基建项目工程例会相关资料未经保存，可能导致资料丢失，后续工作难以追溯。 | C03 | 基础建设规划处项目负责人将工程项目例会召开工作的过程资料归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处项目负责人 |  |

EPM.06.01_基建项目竣工验收流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.06.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目竣工验收与决算管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 基建项目竣工验收流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述基建项目竣工验收与流程，旨在规范竣工验收过程，保证建设项目质量符合设计标准，及时投入使用，满足学校建设需求。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提出验收申请及自检报告 | 施工单位负责人 | 建设项目符合竣工验收条件后，由施工单位编制基建项目验收申请单并附带相关资料及时向基础建设规划处提出竣工验收申请。 | 【EF01】 《基建项目验收申请单》 【EF02】 《自检报告》 |
| 02 | 审核 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人对验收申请单及其附带相关资料进行审核，主管关注竣工条件是否满足、竣工验收资料是否齐全等。 |  |
| 03 | 使用性验收 | 使用部门负责人 | 【C02】 使用部门负责人对项目进行使用性验收，主要关注项目是否满足使用要求和标准。 |  |
| 04 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C03】 基础建设规划处经办人对验收申请单及其附带相关资料进行审核，主管关注竣工条件是否满足、竣工验收资料是否齐全等。 |  |
| 05 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C04】 基础建设规划处处长对验收申请单及其附带相关资料进行审核，主管关注竣工条件是否满足、是否满足验收条件、竣工验收资料是否齐全等。 |  |
| 06 | 组建竣工验收小组 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人组建竣工验收小组，验收小组由施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位、使用单位、审计单位、校外专家等人员组成。 |  |
| 07 | 初验 | 竣工初验小组 | 【C05】 竣工初验小组对项目进行初验，主要关注项目的质量是否达标，是否满足竣工要求，是否存在待整改缺陷等。 若通过初验，转入步骤10； 若未通过初验，转入步骤08。 |  |
| 08 | 整改 | 施工单位负责人 | 施工单位负责人针对初验结果中的不符合项进行整改。 |  |
| 09 | 整改完成情况审核确认 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人审核确认施工单位整改完成情况，主要关注项目是否按照要求整改。 |  |
| 10 | 组建验收小组 | 基建规划处经办人 | 基建规划处经办人组建验收小组，小组成员包括施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位、使用单位、审计单位和校内机关部门。 |  |
| 11 | 终验 | 竣工终验小组 | 【C06】 竣工终验小组在建设行政主管部门的见证监督下，进行竣工验收： 1参加验收人员按时到达验收现场并签到； 2建设单位介绍工程情况，施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3 验收组审阅建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位提供的工程档案资料； 4 分组实地查验工程质量； 5验收组与建设行政主管部门工作人员对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价，形成验收意见，形成《验收报告》，验收通过后，参与验收人员在验收报告上签字确认。 | 【EF02】 《验收报告》 |
| 12 | 审核 | 基建工作领导小组 | 【C07】 基建工作领导小组审核验收报告，主要关注验收报告内容是否真实、全面、准确，验收过程是否符合规范等。 |  |
| 转入基建项目竣工结算审计流程 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保建设项目工程竣工验收工作规范、有序。 | R01 | 建设项目工程竣工验收工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有序的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 竣工验收程序科学、严格、及时，符合国家规范，保证项目质量达到设计要求。 | R02 | 竣工验收程序开展过程不严格，可能违反国家规范，导致质量问题无法发现或未及时整改，项目质量不符合设计要求。 | C02 | 使用部门负责人对项目进行使用性验收，主要关注项目是否满足使用要求和标准。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《基建项目验收申请单》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处经办人对验收申请单及其附带相关资料进行审核，主管关注竣工条件是否满足、竣工验收资料是否齐全等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《基建项目验收申请单》 |
|  |  |  |  | C04 | 基础建设规划处处长对验收申请单及其附带相关资料进行审核，主管关注竣工条件是否满足、是否满足验收条件、竣工验收资料是否齐全等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《基建项目验收申请单》 |
|  |  |  |  | C05 | 竣工初验小组对项目进行初验，主要关注项目的质量是否达标，是否满足竣工要求，是否存在待整改缺陷等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 竣工初验小组 |  |
|  |  |  |  | C06 | 基建处项目负责人组织施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位、使用单位、审计单位和校内机关部门，在建设行政主管部门的见证监督下，进行竣工验收： 1参加验收人员按时到达验收现场并签到； 2建设单位介绍工程情况，施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3 验收组审阅建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位提供的工程档案资料； 4 分组实地查验工程质量； 5验收组与建设行政主管部门工作人员对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价，形成验收意见，形成《验收报告》，验收通过后，参与验收人员在验收报告上签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 竣工终验小组 | 《验收报告》 |
|  |  |  |  | C07 | 基建工作领导小组审核验收报告，主要关注验收报告内容是否真实、全面、准确，验收过程是否符合规范等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建工作领导小组 | 《验收报告》 |

EPM.06.02_基建项目竣工结算审计流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.06.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目竣工验收与决算管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 基建项目竣工结算审计流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述学校基建项目工程竣工结算审计流程，旨在加强学校建设工程结算管理，确保建设工程的资金透明与安全。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由基建项目竣工验收流程转入。 |  |
| 01 | 提交结算材料 | 施工单位负责人 | 施工单位负责人在合同规定时间内，按学校有关工程结算资料送审要求提交工程结算书一式三份及相关结算资料复印件、原件各一份，报送监理单位。 | 【EF01】 《xx基建项目结算书》 |
| 02 | 审核 | 监理单位负责人 | 监理单位负责人根据监理合同约定的时限对施工单位报送的结算资料进行审核，主要关注报送资料的真实性、合法性、完整性，对结算造价按合同约定进行审核，并出具审核意见和核算结果。 |  |
| 03 | 审核 | 基础建设规划处经办人 | 【C01】 基础建设规划处经办人审核施工单位结算资料，主要关注资料是否全面、完整、真实，结算工程量是否与实际情况一致，同时按照相关规定对资料进行符合性检查，并出具审核意见。 |  |
| 04 | 审核 | 基础建设规划处处长 | 【C02】 基础建设规划处处长审核施工单位结算资料，主要关注资料是否全面、完整、真实，结算工程量是否与实际情况一致，同时按照相关规定对资料进行符合性检查，并出具审核意见。 若项目资金来源为自筹资金，转入步骤05； 若项目资金来源为非自筹资金，转入步骤06。 |  |
| 05 | 审计 | 审计机构 | 审计机构审核报送审计资料，主要关注工程量是否已经各方确认，人工费、材料费、机械费等费用是否属实、是否符合市场价等内容，经过严格、公允的审计程序后出具结算审计报告，确定工程结算金额， 其中，结算审计报告出具过程中，根据需要审计人员与施工单位进行多轮沟通，双方就工程结算内容确认无误后，形成定稿报告，该报告由审计机构、审计项目组和施工单位盖章,确定工程结算最终金额。 | 【EF02】 《结算审计报告》 |
| 06 | 送审项目资金管理单位 | 基础建设规划处经办人 | 基础建设规划处经办人将项目结算送审资料送审项目资金管理单位。 |  |
| 07 | 确认 | 分管院领导 | 分管院领导对相关审计报告进行确认，主要关注内容是否全面、准确。 | 【EF03】 《结算审计报告》 |
| 08 | 归档 | 基础建设规划处经办人 | 【C03】 基础建设规划处经办人将基建项目竣工结算审计工作中的资料归档保存。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保工程结算审核报告内容的合理性、准确性。 | R01 | 未对工程结算审核初稿进行审核确认，可能导致施工单位及基建处关于工程量与工程费用审计方面存在异议，影响工程项目结算的效率效果。 | C01 | 基础建设规划处经办人审核施工单位结算资料，主要关注资料是否全面、完整、真实，结算工程量是否与实际情况一致，同时按照相关规定对资料进行符合性检查，并出具审核意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 | 《xx基建项目结算书》 |
|  |  |  |  | C02 | 基础建设规划处处长审核施工单位结算资料，主要关注资料是否全面、完整、真实，结算工程量是否与实际情况一致，同时按照相关规定对资料进行符合性检查，并出具审核意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处处长 | 《xx基建项目结算书》 |
| T02 | 确保基建项目工程结算管理工作资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R02 | 未对相关资料进行保存，可能导致基建项目工程结算资料丢失，后续工作难以追溯。 | C03 | 基础建设规划处经办人将基建项目竣工结算审计工作中的资料归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处经办人 |  |

EPM.06.03_建设项目财务决算及转固移交流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.06.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目竣工验收与决算管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 建设项目财务决算及转固移交流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院建设项目财务决算编制与上报流程，旨在确保基建财务决算数据的完整性、准确性、合规性，全面、正确反映工程项目的资金到位和成本支出 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 收到建设项目财务决算通知 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计收到建设项目财务决算的通知。 |  |
| 02 | 负责编制前的准备工作 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计需要核对如下数据： （1）决算年度会计科目中以前年度拨款、年初结余资金、年初在建工程、和年初器材等数据必须与自治区财政厅批复的上年度基建财务决算相一致； （2）检查基建项目是否有超计划支出、检查本年是否有交付使用的资产项目、账务处理中是否有将交付项目的成本明细科目结转至交付使用的二级科目、检查在建工程的拨款、支出、结余是否平衡等。 数据核对完成后，进行结账处理。 |  |
| 03 | 编制决算报表 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据实际情况编制《决算报表》，交由计划财务处处长审核。 | 【EF01】 《决算报表》 |
| 04 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长对《决算报表》进行审核，主要审核点有：决算报表内的信息是否完整齐全、是否符合监管部门的信息报送要求，决算报告编制是否规范合法等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 审批 | 财务分管院领导 | 【C02】 财务分管院领导对《决算报表》进行审批，主要审核点有：决算报表内的信息是否完整齐全、是否符合监管部门的信息报送要求，决算报告编制是否规范合法等，通过审批后签字确认。 |  |
| 06 | 上报上级 主管部门 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计将通过审批的《决算报表》上报上级主管部门。 转接“固定资产建账流程”。 |  |
| 07 | 固定资产移交 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员将转固的固定资产进行移交，移交至使用部门并进行账务处理。 |  |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科会计 | 【C03】 计划财务处会计核算科会计将建设项目财务决算及转固移交过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保基建财务决算全面完整、合法合规、合理恰当、准确无误 | R01 | 年度基建财务决算报告内容不完整，编制不合规，相关数据不真实，可能导致决算报告未能如实反映学校基建的真实财务情况，不利于领导决策。 | C01 | 计划财务处处长对《决算报表》进行审核，主要审核点有：决算报表内的信息是否完整齐全、是否符合监管部门的信息报送要求，决算报告编制是否规范合法等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《决算报表》 |
|  |  |  |  | C02 | 财务分管院领导对《决算报表》进行审批，主要审核点有：决算报表内的信息是否完整齐全、是否符合监管部门的信息报送要求，决算报告编制是否规范合法等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 财务分管院领导 | 《决算报表》 |
| T02 | 建设项目财务决算及转固移交过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 建设项目财务决算及转固移交过程中中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C03 | 计划财务处会计核算科会计将建设项目财务决算及转固移交过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 无 |

EPM.07.01_集中维修改造项目立项及审批流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 集中维修改造项目立项及审批流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述集中维修项目立项及审批流程，旨在确保集中维修全面、高校，有效满足学校各单位修缮需求。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 适用于教务处、学生工作处等部门审核，在寒暑假集中维修的项目。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 下发维修报送工作通知 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人下发《维修改造报送工作通知》，注意包括维修事项及相关报送要求等。 | 【EF01】 《维修改造报送工作通知》 |
| 02 | 审核 | 后勤管理处副 处长 | 【C02】 后勤管理处副处长校核《维修改造报送工作通知》，主要关注通知内容是否全面准确。 |  |
| 03 | 校核并签发 | 后勤管理处 处长 | 【C03】 后勤管理处处长校核《维修改造报送工作通知》，主要关注通知内容是否全面准确。 |  |
| 04 | 整理维修项目清单并报送 | 需求部门经办人 | 需求部门经办人查找维修事项并整理形成《XX部门维修清单》。 若为教学楼、实验楼相关的维修事项，转入步骤06； 若为学生宿舍的维修事项，转入步骤07； 若为其他事项，转入步骤08。 | 【EF02】 《XX部门维修清单》 |
| 05 | 审核 | 需求部门负责人 | 【C04】 需求部门负责人审核《XX部门维修清单》，主要关注维修项目是否属实，是否符合维修要求。 若为教学楼、实验楼相关的维修事项，转入步骤06； 若为学生宿舍的维修事项，转入步骤07； 若为其他事项，转入步骤08。 |  |
| 06 | 审核并归档 | 教务处处长 | 【C05】 教务处处长审核《XX部门维修清单》，主要关注维修事项是否准确、全面，审核通过后形成《教学楼、实验楼维修清单》，归档并交由后勤管理处。 | 【EF03】 《教学楼、实验楼维修清单》 |
| 07 | 审核并归档 | 学生工作处处长 | 【C06】 学生工作处处长审核审核《XX部门维修清单》，主要关注维修事项是否准确、全面，审核通过后形成《教学楼、实验楼维修清单》，归档并交由后勤管理处。 | 【EF04】 《学生宿舍维修清单》 |
| 08 | 汇总并编制年度维修清单 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人将各部门提交的维修清单汇总后形成《XX年度维修清单》，交由处长审核。 | 【EF05】 《XX年度维修清单》 |
| 09 | 审核 | 后勤管理副处 处长 | 【C07】 后勤管理处处长审核《XX年度维修清单》，主要关注维修事项是否合理，统计内容是否全面，是否能够按计划执行。 |  |
| 10 | 审核 | 后勤管理处 处长 | 【C08】 后勤管理处处长审核《XX年度维修清单》，主要关注维修事项是否合理，统计内容是否全面，是否能够按计划执行。 |  |
| 11 | 审批 | 分管院领导 | 【C09】 分管院领导审核《XX年度维修清单》，主要关注维修事项是否属实，金额预算是否合理，维修事项是否满足学学校需求。 |  |
| 转入《预算编制及上报流程》。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 确保集中维修改造计划编制工作规范、有序。 | R01 | 集中维修改造计划的编制工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保集中维修改造计划内容全面、合理，能够满足学校维修需求。 | R02 | 集中维修改造计划未征询需求意见或计划未经相应的审核审议，可能会造成计划内容不全面或维修缓急排序不恰当，无法满足学校的维修需求。 | C02 | 后勤管理处副处长校核《维修改造报送工作通知》，主要关注通知内容是否全面准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《维修改造报送工作通知》 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处处长校核《维修改造报送工作通知》，主要关注通知内容是否全面准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《维修改造报送工作通知》 |
|  |  |  |  | C04 | 需求部门负责人审核《XX部门维修清单》，主要关注维修项目是否属实，是否符合维修要求。 若为教学楼、实验楼相关的维修事项，转入步骤06； 若为学生宿舍的维修事项，转入步骤07； 若为其他事项，转入步骤08。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《XX部门维修清单》 |
|  |  |  |  | C05 | 教务处处长审核《XX部门维修清单》，主要关注维修事项是否准确、全面，审核通过后形成《教学楼、实验楼维修清单》，归档并交由后勤管理处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《XX部门维修清单》 |
|  |  |  |  | C06 | 学生工作处处长审核审核《XX部门维修清单》，主要关注维修事项是否准确、全面，审核通过后形成《教学楼、实验楼维修清单》，归档并交由后勤管理处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学生工作处处长 | 《XX部门维修清单》 |
|  |  |  |  | C07 | 后勤管理处副处长审核《XX年度维修清单》，主要关注维修事项是否合理，统计内容是否全面，是否能够按计划执行。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《XX年度维修清单》 |
|  |  |  |  | C08 | 后勤管理处处长审核《XX年度维修清单》，主要关注维修事项是否合理，统计内容是否全面，是否能够按计划执行。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《XX年度维修清单》 |
|  |  |  |  | C09 | 分管院领导审核《XX年度维修清单》，主要关注维修事项是否属实，金额预算是否合理，维修事项是否满足学学校需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《XX年度维修清单》 |

EPM.07.02_临时维修改造项目立项及审批流程（后勤维护经费）

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 临时维修改造项目立项及审批流程（后勤维护经费） |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述临时维修项目立项及审批流程（后勤维护经费）流程，旨在确保临时维修安全、高效开展，有效满足学校各单位临时维修需求。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 适用于除寒暑假集中维修以外，实施的零星维修项目。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提交维修申请 | 申请部门 申请人 | 申请部门申请人根据需要提交维修申请，填写《维修报修单》，应详细填写报修时间、报修项目、报修地点、报修经费估算等信息，填制完毕后交由部门负责人审核。 | 【EF01】 《维修报修单》 |
| 02 | 审核 | 申请部门 负责人 | 【C02】 申请部门负责人审核《维修报修单》，主要关注报修内容是否属实，报修估算是否合理，是否满足使用部门自有经费报修的条件等。 |  |
| 03 | 实地勘察评估 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人对需要编制概算的维修改造项目进行实地勘察评估，主要了解项目概况、维修要求等，并根据勘察评估结果形成《维修改造项目估算》。 | 【EF02】 《维修改造项目估算》 |
| 03 | 协助勘察评估工作 | 申请部门申请人 | 申请部门申请人协助勘察评估工作，主要负责提供项目信息及维修改造需求，并配合《维修改造项目估算》的编写工作。 |  |
| 04 | 审核 | 后勤管理处分管副处长 | 【C03】 后勤管理处分管副处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 |  |
| 05 | 审核 | 后勤管理处处长 | 【C04】 后勤管理处处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理，维修事项是否满足学校要求。 若维修改造项目需编制概算，且3万以上，转入步骤06； 若维修改造项目不需要编制概算，或概算为3万及以下，转入步骤09。 |  |
| 07 | 签收并签署处理意见 | 后勤管理处处长 | 后勤管理处处长签收相关文件，并根据项目情况签署处理意见。 若维修改造资金在预算范围内，转入步骤08； 若维修改造资金不在预算范围内，转入《预算调整与追加流程》。 |  |
| 08 | 组织项目执行 | 后勤管理处分管副处长 | 后勤管理处分管副处长根据签署意见组织项目的执行工作。 |  |
| 09 | 组织项目执行 | 后勤管理处 分管副处长 | 【C06】 后勤管理处分管副处长组织项目概算在3万元以下的维修，主要关注维修事项是否属实，是否满足维修条件等。 |  |
| 10 | 组织维修并统计费用 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人按照报修单的审核意见，组织维修并统计相关的维修费用。 |  |
| 11 | 归档 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 【C07】 后勤管理处物业管理中心经办人将临时维修项目立项及审批的工作文档和过程资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保临时维修工作规范、有序。 | R01 | 临时维修工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保日常临时维修需求真实、合理。 | R02 | 日常临时维修缺乏相应的审核，可能会造成维修工作被延迟。 | C02 | 申请部门负责人审核《维修报修单》，主要关注报修内容是否属实，报修估算是否合理，是否满足使用部门自有经费报修的条件等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 申请部门负责人 | 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处分管副处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C04 | 后勤管理处处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理，维修事项是否满足学校要求。 若维修改造项目需编制概算，且3万以上，转入步骤06； 若维修改造项目不需要编制概算，或概算为3万及以下，转入步骤09。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C05 | 后勤分管院领导核查《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理，核查无误后签发相关文件至后勤管理处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤分管院领导 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C06 | 后勤管理处分管副处长组织项目概算在3万元以下的维修，主要关注维修事项是否属实，是否满足维修条件等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | 《维修报修单》 |
| T03 | 确保日常临时维修工作涉及的资料得以妥善保管，以备日后查阅。 | R03 | 日常临时维修工作涉及的资料未及时、完整保存，可能会造成该项工作不具有可追溯性。 | C07 | 后勤管理处物业管理中心经办人将临时维修项目立项及审批的工作文档和过程资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处物业管理中心经办人 |  |

EPM.07.03_临时维修改造项目立项及审批流程（申请部门自有经费）

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 临时维修改造项目立项及审批流程（申请部门自有经费） |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述临时维修项目立项及审批流程（申请部门自由经费）流程，旨在确保临时维修工作及时有效，满足学校各单位的临时维修需求。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提交维修申请 | 申请部门 申请人 | 申请部门申请人根据需要提交维修申请，填写《维修报修单》，应详细填写报修时间、报修项目、报修地点、报修经费估算等信息，填制完毕后交由部门负责人审核。 | 【EF01】 《维修报修单》 |
| 02 | 审核 | 申请部门 负责人 | 【C02】 申请部门负责人审核《维修报修单》，主要关注报修内容是否属实，报修估算是否合理，是否满足使用部门自有经费报修的条件等。 若维修改造项目需编制概算且3万以上，转入步骤03； 若维修改造项目不需要编制概算或概算3万及以下，转入步骤08。 |  |
| 03 | 实地勘察评估 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人对需要编制概算的维修改造项目进行实地勘察评估，主要了解项目概况、维修要求等，并根据勘察评估结果形成《维修改造项目估算》。 | 【EF02】 《维修改造项目估算》 |
| 03 | 协助勘察评估工作 | 申请部门申请人 | 申请部门申请人协助勘察评估工作，主要负责提供项目信息及维修改造需求，并配合《维修改造项目估算》的编写工作。 |  |
| 04 | 审核 | 后勤管理处分管副处长 | 【C03】 后勤管理处分管副处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 |  |
| 05 | 审核 | 后勤管理处处长 | 【C04】 后勤管理处处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理，维修事项是否满足学校要求。 若维修改造项目需编制概算，且3万以上，转入步骤08； 若维修改造项目不需要编制概算，或概算为3万及以下，转入步骤09。 |  |
| 06 | 审核 | 申请部门分管院领导 | 【C05】 申请部门分管院领导审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 |  |
| 07 | 核查并签发 | 主管部门处长 | 【C06】 主管部门处长核查《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理，核查无误后签发相关文件至后勤管理处。 |  |
| 08 | 签收并签署处理意见 | 后勤管理处处长 | 【C07】 后勤管理处处长签收相关文件，并根据项目情况签署处理意见。 |  |
| 09 | 组织项目执行 | 后勤管理处分管副处长 | 后勤管理处分管副处长根据签署意见组织项目的执行工作。 |  |
| 10 | 组织维修并统计费用 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人按照报修单的审核意见，组织维修并统计相关的维修费用。 |  |
| 11 | 归档 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 【C08】 后勤管理处物业管理中心经办人将临时维修项目立项及审批的工作文档和过程资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保日常临时维修工作规范、有序。 | R01 | 日常临时维修工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保日常临时维修需求真实、合理，维修估算真实准确。 | R02 | 日常临时维修缺乏相应的审核，相关资金估算工作未有效开展，可能会造成维修工作难以正常有序开展。 | C02 | 申请部门负责人审核《维修报修单》，主要关注报修内容是否属实，报修估算是否合理，是否满足使用部门自有经费报修的条件等。 若维修改造项目需编制概算且3万以上，转入步骤03； 若维修改造项目不需要编制概算或概算3万及以下，转入步骤08。 | 人工 | 事中 | 随时 | 申请部门负责人 | 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处副处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 申请部门分管院领导 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C04 | 后勤管理处处长审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 申请部门分管院领导 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C05 | 申请部门分管院领导审核《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 申请部门分管院领导 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
|  |  |  |  | C06 | 主管部门处长核查《维修改造项目估算》及《维修报修单》，主要关注维修事项是否属实，金额估算是否科学合理，核查无误后签发相关文件至后勤管理处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 主管部门处长 | 《维修改造项目估算》 《维修报修单》 |
| T03 | 确保日常临时维修工作涉及的资料得以妥善保管，以备日后查阅。 | R03 | 日常临时维修工作涉及的资料未及时、完整保存，可能会造成该项工作不具有可追溯性。 | C07 | 后勤管理处物业管理中心经办人将临时维修项目立项及审批的工作文档和过程资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处物业管理中心经办人 |  |

EPM.07.04_维修改造项目概算、设计方案、施工图编制与审核流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 维修改造项目概算、设计方案、施工图编制与审核流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述维修改造项目概算、设计方案、施工图编制与审核流程，旨在确保维修改造项目预算、计划、设计合理合规，保障学校维修改造项目顺利实施。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《临时维修改造项目立项及审批流程（申请部门自有经费）》或《临时维修改造项目立项及审批流程（后勤维护经费）》转入。 |  |
| 01 | 编制项目概算、方案、施工图 | 设计单位负责人 | 设计单位负责人根据项目的特点及需求编制《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，编制完毕后交由后勤管理处分管副处长审核。 | 【EF01】 《项目概算》 【EF02】 《项目方案》 【EF03】 《项目施工图》 |
| 02 | 审阅并提出修改意见 | 后勤管理处 副处长 | 【C01】 后勤管理处副处长审阅《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》并给出相关的修改意见，主要关注项目估算指标，对投资估算进行造价指标分析，项目估算资料是否真实、完整、充分，投资估算指标的制定是否有合理依据，项目实施方案是否合理可行、项目施工图是否严谨合理等，并提出相关的修改意见。 |  |
| 03 | 审阅并提出修改意见 | 后勤管理处 处长 | 【C02】 后勤管理处处长审阅《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》并给出相关的修改意见，主要关注项目估算指标，对投资估算进行造价指标分析，项目估算资料是否真实、完整、充分，投资估算指标的制定是否有合理依据，项目实施方案是否合理可行、项目施工图是否严谨合理等，并提出相关的修改意见。 |  |
| 04 | 修改完善 | 设计单位负责人 | 设计单位负责人根据审阅意见修改并完善相关内容，形成最终的《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》。 |  |
| 05 | 审核 | 后勤管理处 分管副处长 | 【C03】 后勤管理处分管副处长审核《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，主要关注相关修改意见是否得到体现落实。 |  |
| 06 | 审核 | 后勤管理处 处长 | 【C04】 后勤管理处处长审核《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，主要关注相关指标、方案、设计是否合理高效。 |  |
| 07 | 审批 | 分管院领导 | 【C05】 分管院领导审批《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，主要关注相关指标、方案、设计是否合理高效。 |  |
| 08 | 归档 | 后勤管理处 物业管理中心经办人 | 【C06】 后勤管理处物业管理中心经办人将维修改造项目概算、设计方案、施工图编制工作中的过程资料和文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 修缮改造项目概算编制采用的方法恰当，依据充分，所列费用齐全，相关费率符合国家规定的收费标准。 | R01 | 修缮改造项目概算编制采用的方法不恰当，依据不充分，相关费率与国家要求不符，可能影响概算编制的准确性。 | C01 | 后勤管理处副处长审阅《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》并给出相关的修改意见，主要关注项目估算指标，对投资估算进行造价指标分析，项目估算资料是否真实、完整、充分，投资估算指标的制定是否有合理依据，项目实施方案是否合理可行、项目施工图是否严谨合理等，并提出相关的修改意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | C01 |
|  |  |  |  | C02 | 后勤管理处处长审阅《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》并给出相关的修改意见，主要关注项目估算指标，对投资估算进行造价指标分析，项目估算资料是否真实、完整、充分，投资估算指标的制定是否有合理依据，项目实施方案是否合理可行、项目施工图是否严谨合理等，并提出相关的修改意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | C02 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处分管副处长审核《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，主要关注相关修改意见是否得到体现落实。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | C03 |
|  |  |  |  | C04 | 后勤管理处处长审核《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，主要关注相关指标、方案、设计是否合理高效。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | C04 |
|  |  |  |  | C05 | 分管院领导审核《项目概算》、《项目方案》、及《项目施工图》，主要关注相关指标、方案、设计是否合理高效。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | C05 |
| T02 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R02 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C06 | 后勤管理处物业管理中心经办人将维修改造项目概算、设计方案、施工图编制工作中的过程资料和文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处物业管理中心经办人 | C06 |

EPM.07.05_维修改造项目工程材料验收流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 维修改造项目工程材料验收流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述维修改造项目工程材料验收流程，旨在确保维修改造项目工程材料质量符合要求，保障学校维修改造项目顺利实施。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 收到工程材料 | 施工单位 项目负责人 | 施工单位项目负责人收到工程材料后，核对材料数量、型号无误后，邀请监理公司负责人进行初验。 |  |
| 02 | 验收 | 后勤管理处物业管理中心主任、后勤管理处分管副处长 | 【C02】 后勤管理处物业管理中心主任、后勤管理处分管副处长对工程材料进行验收，主要关注工程材料的合规性、完整性、符合性等，验收通过后并提出《验收意见》。 | 【EF01】 《验收意见》 |
| 03 | 意见反馈 | 后勤管理处 分管副处长 | 后勤管理处分管副处长反馈《验收意见》至施工单位。 |  |
| 04 | 按意见执行 | 施工单位 项目负责人 | 施工单位项目负责人按《验收意见》执行工程材料的执行工作，如需整改，负责人应按意见执行整改工作。 |  |
| 05 | 复查 | 后勤管理处分管副处长 | 【C03】 后勤管理处分管副处长按《验收意见》复查，主要关注相关材料的接受工作是否符合要求。 |  |
| 06 | 归档 | 后勤管理处 物业管理中心主任 | 【C04】 后勤管理处物业管理中心主任将维修改造项目工程材料验收工作的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 确保维修改造项目工程材料验收工作规范、有序。 | R01 | 维修改造项目工程材料验收工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 确保维修改造项目工程材料质量符合标准，能够满足学校维修需求。 | R02 | 确保维修改造项目工程材料质量不符合标准，可能给学校的工程质量带来隐患和风险。 | C02 | 后勤管理处物业管理中心主任、后勤管理处分管副处长对工程材料进行验收，主要关注工程材料的合规性、完整性、符合性等，验收通过后并提出《验收意见》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处物业管理中心主任、后勤管理处分管副处长 | 《验收意见》 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处分管副处长按《验收意见》复查，主要关注相关材料的接受工作是否符合要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | 《验收意见》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C04 | 后勤管理处物业管理中心主任将维修改造项目工程材料验收工作的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处 物业管理中心主任 |  |

EPM.07.06_维修改造项目工程变更审批流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 维修改造项目工程变更审批流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述维修改造项目工程变更审批流程，旨在确保维修改造项目工程变更合理、严谨，保障学校维修改造项目顺利实施及相关利益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提出变更申请 | 施工单位/设计单位 经办人 | 施工单位/设计单位经办人提出工程变更申请，并填写《工程变更审批表》，主要内容包括工程名称、合同号、变更项目、申请日期、变更情况及理由、设计单位意见、施工单位、项目负责人、填表人、填表日期等。 | 【EF01】 《工程变更审批表》 |
| 02 | 初步审核 | 监理公司 负责人 | 【C02】 监理公司负责人收到工程变更申请并进行初步审核，主要关注工程申请理由是否充分，工程变更是否合理、必要。 若涉及资金变更，转入步骤03； 若不涉及资金变更，转入步骤09。 |  |
| 03 | 审核 | 后勤管理处 项目负责人 | 【C03】 后勤管理处项目负责人审核工程变更申请，主要关注工程变更是否必要，工程变更申请是否合理，工程变更是否理由是否充分，涉及的资金变更是否合理并满足工程需求。 |  |
| 04 | 审核 | 后勤管理处 分管副处长 | 【C04】 后勤管理处分管副处长审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 |  |
| 05 | 审核 | 后勤管理处 处长 | 【C05】 后勤管理处处长审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 |  |
| 06 | 审核 | 分管院领导 | 【C06】 分管院领导审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 |  |
| 07 | 审核 | 院长 | 【C07】 院长审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 |  |
| 08 | 审议 | 院长办公会 | 【C08】 院长办公会审议工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 |  |
| 09 | 审批 | 后勤管理处 项目负责人 | 【C09】 后勤管理处项目负责人审批不涉及资金变更的工程变更申请，主要关注工程变更是否必要，工程变更申请是否合理，工程变更是否理由是否充分。 |  |
| 10 | 签署变更单 | 施工单位/设计单位经办人 经办人 | 施工单位/设计单位经办人签署审批通过的《工程变更单》，确定工程项目变更事项并执行。 | 【EF02】 《工程变更单》 |
| 11 | 分发变更单 | 后勤管理处 项目负责人 | 后勤管理处项目负责人将经过审批及变更申请单位签字的工程变更单分发至施工单位、设计单位、监理公司、勘察单位、计划财务处等相关部门负责人。 |  |
| 12 | 归档 | 后勤管理处 项目负责人 | 【C10】 后勤管理处项目负责人将维修改造项目工程变更工作的相关资料及过程文件归档保存。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 制定了修缮改造项目工程变更审批相关制度，确保工程变更活动有据可依。 | R01 | 修缮改造项目工程变更审批相关制度不完善，可能导致工程变更无据可依，影响工程变更活动的规范性。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A |  |
| T02 | 工程变更事项具备可行性与必要性，符合工程项目实际需要。 | R02 | 缺乏对工程变更事项的审查，可能导致变更事项不具备可行性或必要性，脱离工程项目实际，影响项目的质量或造价。 | C02 | 监理公司负责人收到工程变更申请并进行初步审核，主要关注工程申请理由是否充分，工程变更是否合理、必要。 | 人工 | 事中 | 随时 | 监理公司负责人 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处项目负责人审核工程变更申请，主要关注工程变更是否必要，工程变更申请是否合理，工程变更是否理由是否充分，涉及的资金变更是否合理并满足工程需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处项目负责人 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C04 | 后勤管理处分管副处长审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C05 | 后勤管理处处长审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C06 | 分管院领导审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C07 | 院长审核工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C08 | 院长办公会审议工程变更申请，主要关注工程变更申请是否合理，工程变更是否必要，工程变更理由是否充分，涉及资金变更是否合理，工程变更后是否能够满足使用单位需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《工程变更审批表》 |
|  |  |  |  | C09 | 后勤管理处项目负责人审批不涉及资金变更的工程变更申请，主要关注工程变更是否必要，工程变更申请是否合理，工程变更是否理由是否充分。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处项目负责人 | 《工程变更审批表》 |
| T03 | 工程变更审批过程中产生的相关文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R03 | 工程变更审批过程中产生的相关文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | C10 | 后勤管理处项目负责人将维修改造项目工程变更工作的相关资料及过程文件归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处项目负责人 |  |

EPM.07.07_维修改造项目竣工验收流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.07.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—修缮项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 维修改造项目竣工验收流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述维修改造项目竣工验收流程，旨在确保维修改造项目竣工验收工作严谨、严格，保障学校维修改造项目的相关利益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提交竣工验收申请报告 | 施工单位经办人 | 施工单位经办人提交竣工验收申请报告，主要内容包括相关的验收材料、检查记录、证明文件等。 | 【EF01】 《工程竣工验收申请报告》 |
| 02 | 使用初验 | 使用部门负责人 | 【C02】 使用部门负责人组织开展使用初验工作，主要从使用的角度验收项目，主要关注项目的适用性及可行性。 | 【EF02】 《XX单位物资采购资产初验单》 |
| 03 | 技术初验 | 后勤管理处分管副处长 | 【C03】 后勤管理处分管副处长组织开展技术初验工作，主要关注项目的技术指标是否达到要求，是否符合合同的相关规定。 |  |
| 04 | 初验 | 后勤管理处处长 | 【C04】 后勤管理处处长开展整体初验工作，主要关注项目整体是否达到验收标准，相关验收成果是否经过检验审查等。 |  |
| 05 | 初验 | 验收领导小组 | 【C05】 验收领导小组对项目进行初验工作，主要关注项目是否达到终验要求，是否存在整改事项等。 |  |
| 06 | 问题整改 | 施工单位负责人 | 施工单位负责人根据初验意见对相关项目进行问题整改。 |  |
| 07 | 提交学校组织终验 | 后勤管理物业管理中心处经办人 | 后勤管理处物业管理中心经办人将通过初验的项目验收资料提交学校相关部门组织终验。 |  |
| 08 | 终验 | 验收小组 | 【C06】 验收领导小组组织终验，主要关注验收项目是否达到验收标准，相关初验工作是否按照规定执行，项目质量及要求是否符合相关标准。 | 【EF03】 《西藏自治区本级采购验收单》 |
| 09 | 归档 | 后勤管理物业管理中心处经办人 | 【C07】 后勤管理物业管理中心处经办人将维修改造项目竣工验收流程归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 确保修缮竣工验收工作规范、有序。 | R01 | 修缮竣工验收工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有序的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 竣工验收程序科学、严格、及时，符合国家规范，保证项目质量达到设计要求。 | R02 | 竣工验收程序开展过程不严格、不及时，可能违反国家规范，导致质量问题无法发现或未及时整改，项目质量不符合设计要求。 | C02 | 使用部门负责人组织开展使用初验工作，主要从使用的角度验收项目，主要关注项目的适用性及可行性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《XX单位物资采购资产初验单》 |
|  |  |  |  | C03 | 后勤管理处分管副处长组织开展技术初验工作，主要关注项目的技术指标是否达到要求，是否符合合同的相关规定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | 《XX单位物资采购资产初验单》 |
|  |  |  |  | C04 | 后勤管理处处长开展整体初验工作，主要关注项目整体是否达到验收标准，相关验收成果是否经过检验审查等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《XX单位物资采购资产初验单》 |
|  |  |  |  | C05 | 验收领导小组对项目进行初验工作，主要关注项目是否达到终验要求，是否存在整改事项等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 验收领导小组 |  |
|  |  |  |  | C06 | 验收领导小组组织终验，主要关注验收项目是否达到验收标准，相关初验工作是否按照规定执行，项目质量及要求是否符合相关标准。 | 人工 | 事中 | 随时 | 验收领导小组 | 《西藏自治区本级采购验收单》 |
| T03 | 确保竣工验收资料得以妥善保管，以备日后查阅。 | R03 | 竣工验收资料未及时、完整保存，可能会造成该项工作不具有可追溯性。 | C07 | 后勤管理物业管理中心处经办人将维修改造项目竣工验收流程归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理物业管理中心处经办人 |  |

EPM.08.01_项目回访及保修流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.08.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目保修管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 项目回访及保修流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处、后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述项目回访及保修流程，旨在确保项目保修工作顺利开展，保障学校资产高校安全使用。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 下发项目回访记录表 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人下发项目回访记录表至各项目使用部门。 |  |
| 02 | 填报回访情况 | 使用部门经办人 | 使用部门经办人根据记录表的要求按实际情况填写项目回访记录表。 | 【EF01】 《项目回访记录表》 |
| 03 | 审核 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 【C02】 基础建设规划处/后勤管理处处长审核回访记录表，主要关注相关内容是否按要求如实、准确填写。 |  |
| 04 | 汇总并查看 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人汇总回访记录表并查看相关项目的维修信息。 若维修项目在保修期内，转入步骤05； 若维修项目不在保修期内，转入临时维修改造项目立项及审批流程或集中维修改造项目立项及审批流程。 |  |
| 05 | 联系厂家/施工单位维修 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人联系厂家/施工单位对相关维修事项进行维修。 |  |
| 06 | 结果反馈 | 使用部门经办人 | 使用部门经办人将项目项目的维修情况及效果向基础建设规划处/后勤管理处进行反馈。 |  |
| 07 | 归档 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 【C03】 基础建设规划处/后勤管理处经办人将项目回访及保修工作的相关资料归档保存。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保项目回访及保修工作规范、有序。 | R01 | 项目回访及保修工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 确保回访内容真实准确，保障学校的权益。 | R02 | 回访提交内容不真实不准确，可能造成相关保修项目无法及时落实影响学校相关权益。 | C02 | 基础建设规划处/后勤管理处处长审核回访记录表，主要关注相关内容是否按要求如实、准确填写。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 《项目回访记录表》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C03 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人将项目回访及保修工作的相关资料归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 |  |

EPM.08.02_项目保修金退还管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EPM.08.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目管理—工程项目保修管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 项目保修金退还管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处/后勤管理处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述项目保修金退还管理流程，旨在确保项目保修金退还工作顺利开展，保障学校的相关利益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提交保修金退还申请 | 施工单位负责人 | 施工单位负责人根据项目实施情况及保修情况，在确定保修期已经结束并满足保修金退还条件的情况下提交保修金退还申请。 | 【EF01】 《保修金退还申请》 |
| 02 | 通知使用部门 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人根据申请通知相关的使用部门自查保修情况。 |  |
| 03 | 反馈保修情况 | 使用部门负责人 | 使用部门负责人自查相关的保修事项及内容，并将相关的保修意见反馈至建设部门。 |  |
| 04 | 审核申请 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 【C02】 基础建设规划处/后勤管理处经办人审核保修金退还申请，主要关注申请内容是否属实，反馈情况是否满足保修金退还要求等。 |  |
| 05 | 审核申请 | 基础建设规划处/后勤管理处分管副处长 | 【C03】 基础建设规划处/后勤管理处分管副处长审核保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 |  |
| 06 | 审核申请 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 【C04】 基础建设规划处/后勤管理处处长审核保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 |  |
| 07 | 审核申请 | 分管院领导 | 【C05】 分管院领导审核保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 若为基建项目，转入步骤08； 若非基建项目转入步骤09。 |  |
| 08 | 审批申请 | 院长 | 【C06】 院长审批保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 |  |
| 09 | 通知财务退还保修金 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人根据审批意见通知财务退还相应的保修金。 |  |
| 10 | 归档 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 【C07】 基础建设规划处/后勤管理处经办人将项目保修金退还工作中的资料归档保存。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 确保项目保修金退还工作规范、有序。 | R01 | 项目保修金退还工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法规范、有效的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 确保项目保修金退还合理、合规，保障学校的相关利益。 | R02 | 项目保修金退还工作未经有效合适，可能导致项目保修权益遭到损害。 | C02 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人审核保修金退还申请，主要关注申请内容是否属实，反馈情况是否满足保修金退还要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 《保修金退还申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处/后勤管理处分管副处长审核保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处分管副处长 | 《保修金退还申请》 |
|  |  |  |  | C04 | 基础建设规划处/后勤管理处处长审核保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 《保修金退还申请》 |
|  |  |  |  | C05 | 分管院领导审核保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《保修金退还申请》 |
|  |  |  |  | C06 | 院长审批保修金退还申请，主要关注申请事项是否经过核实，是否满足退还条件。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《保修金退还申请》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C07 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人将项目保修金退还工作中的资料归档保存。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 |  |

# 10 科研项目管理

## 10.1概述

科研项目是指学院因人才培养和科学研究与探索的需要，承担的各类国家级、省部级科研项目、承接的企事业单位技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询等科学研究和技术研发项目。本次项目主要关注了科研项目管理、科研项目经费管理及科研成果管理。

科研项目管理流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科研项目管理 （SRM） | 项目管理 | SRM.01.01 | 纵向科研项目管理 |
|  |  | SRM.01.02 | 校级科研项目管理 |
|  |  | SRM.01.03 | 横向科研项目管理 |
|  |  | SRM.01.04 | 推广项目管理 |
|  | 项目经费管理 | SRM.02.01 | 科研项目预算管理流程（编制及调整） |
|  |  | SRM.02.02 | 科研项目资金外拨管理流程 |
|  |  | SRM.02.03 | 科研经费结转及结余资金使用管理流程 |
|  | 基地管理 | SRM.03.01 | 基地建设与合作管理流程 |
|  | 实验室管理 | SRM.04.01 | 科研仪器设备共享流程 |
|  |  | SRM.04.02 | 实验室安全管理流程 |
|  | 科研成果管理 | SRM.05.01 | 专利申请与管理流程 |
|  |  | SRM.05.02 | 技术实施许可与转让工作流程 |
|  |  | SRM.05.03 | 专利、品种、专有技术的先进性评估流程（建议） |

## 10.2具体业务流程

SRM.01.01_纵向科研项目管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 纵向科研项目管理 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院纵向项目管理工作相关流程，旨在规范项目管理，推进学校科研项目管理工作持续发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 【AR01】《西藏农牧学院科研工作管理办法》【AR02】《自治区自然科学基金项目西藏农牧学院申报、评审及管理办法（试行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》、《自治区自然科学基金项目西藏农牧学院申报、评审及管理办法（试行）》，旨在规范和加强学校纵向科研项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 流程开始。 |  |
| 01 | 下发项目申报通知 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据项目基金管理部门下发的项目申报信息，整理汇总形成《科研项目申报通知》并下发至各二级学院。 | 【EF01】 《科研项目申报通知》 |
| 02 | 填写课题申报书 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据通知信息，选择申报的项目，并根据要求填写对应的《科研项目申报书》。 | 【EF02】 《科研项目申报书》 |
| 02 | 提供指导 | 科研处经办人 | 科研处经办人在课题主持人填写申报书时，给予相关的指导，以保障申报书的相关内容符合对应项目基金的特点及要求，提高项目申报的成功率。 |  |
| 03 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C02】 二级学院负责人审核《科研项目申报书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否符合相关要求，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 |  |
| 04 | 形式审查 | 科研处经办人 | 【C03】 科研处经办人对《科研项目申报书》进行形式审查，主要关注申报书的内容、结构是否符合要求。 若项目资金来源为厅校联合基金，转入步骤05； 若项目资金来源为其他基金，转入步骤07。 |  |
| 05 | 评审 | 专家学术委员会 | 【C04】 专家学术委员会对厅校联合基金类项目进行评审，主要对项目的科学价值、创新性、社会影响及研究方案的可行性进行评价，并考虑以下几个方面： 1、申请人和参与者的研究经历； 2、研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件； 3、研究内容与西藏自治区时期科学和技术发展规划、我院学科建设和人才培养计划的关联性； 4、项目申请经费使用计划的合理性。 专家委员会根据本年度自治区科技厅下达的基金项目数量限额，根据评审结果，择优上报自治区科技厅。 | 【EF03】 《厅校联合基金专家签到表》 【EF04】 《厅校联合基金专家评审会签表》 |
| 06 | 审批并签署申报意见 | 院长 | 【C05】 院长审批厅校联合项目上报名单并签署审批意见，主要关注上报项目是否经过评审，上报项目的合理性、可行性等。 |  |
| 07 | 审批并签署申报意见 | 科研处处长 | 【C06】 科研处处长审批非厅校联合项目的上报名单并签署审批意见，主要关注上报项目的创新性、合理性、经济性等。 |  |
| 08 | 上报基金管理上级单位 | 科研处经办人 | 科研处经办人将最终的项目上报名单提交至项目基金管理的相关上级单位审批。 |  |
| 09 | 收到立项文件并公示 | 科研处经办人 | 科研处经办人收到基金管理上级单位下发的《科研项目立项批复》后，将立项文件在学校进行公示并通知相关课题主持人。 | 【EF05】 《科研项目立项批复》 |
| 10 | 签订计划书/任务书 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据对应基金的模板，签订《科研项目计划书/任务书》，应按要求完整、准确填写相关内容。 | 【EF06】 《科研项目计划书/任务书》 |
| 11 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C07】 二级学院负责人审核《科研项目计划书/任务书》，主要关注相关项目计划、项目资金预算及分配、项目成果等是否准确合理。 若项目资金来源为厅校联合基金，转入步骤13； 若项目资金来源为其他基金，转入步骤12。 |  |
| 12 | 审批 | 科研处处长 | 【C08】 科研处处长审批《科研项目计划书/任务书》，主要关注相关内容是否按要求如实填写，内容是否完整合理。 |  |
| 13 | 审批 | 院长 | 【C09】 院长审批《科研项目计划书/任务书》，主要关注相关内容的合理性、可行性合规性等。 |  |
| 14 | 建立科研项目档案 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据签订的计划书/任务书相关内容，将对应科研项目进行建档，详细记录科研项目的立项时间、计划、预算、要求等基本信息。 |  |
| 15 | 收到相关资金并反馈 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人收到相关基金管理单位的下发的相关资金后，将资金信息反馈至科研处。 |  |
| 16 | 下发资金确认通知 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据计划财务处的反馈信息，下发资金确认通知至二级学院相关课题主持人。 |  |
| 17 | 提资确认项目资金 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人提供项目申报资料，确认所申报的项目资金。 |  |
| 18 | 审核 | 科研处经办人 | 【C10】 科研处经办人审核项目资金确认资料，主要关注相关资料的真实性、完整性。 |  |
| 19 | 编制科研经费分配表 | 科研处经办人 | 科研处经办人对项目资金确认资料审核通过后，编制对应项目的《科研经费分配表》，详细明确资金的使用及相关管理费的提取。 | 【EF07】 《科研经费分配表》 |
| 20 | 审核 | 科研处处长 | 【C11】 科研处处长审核《科研经费分配表》，主要关注相关内容是否合理、合规，审核通过交由计划财务处。 |  |
| 21 | 科研项目立账 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据《科研经费分配表》的相关内容，对相应科研项目立账。 |  |
| 22 | 执行项目 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目任务书及相关的资金分配，按要求执行科研项目。 若项目期限为三年及以下，转入步骤27； 若项目期限为三年以上，转入步骤23。 |  |
| 23 | 提交项目进展报告 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人在项目执行过程中需按时编写并提交《科研项目年度进展情况报告》，报告内容应详细完整阐述项目的各方面进展及成果。 | 【EF08】 《科研项目年度进展情况报告》 |
| 24 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C12】 二级学院负责人审核《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性。 |  |
| 25 | 审核并上报 | 科研处处长 | 【C13】 科研处处长审核《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性，是否满足上报要求等，审核通过后上报至科研管理相关上级单位。 |  |
| 26 | 组织科研项目中期检查 | 科研处经办人 | 科研处经办人每年定期组织科研项目中期检查，并根据项目的检查结果，形成《科研项目中期检查报告》。 | 【EF09】 《科研项目中期检查报告》 |
| 27 | 提交结题报告 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目的进展及任务书要求，在满足结题的条件下，提交《科研项目结题报告》。 | 【EF10】 《科研项目结题报告》 |
| 28 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C14】 二级学院负责人审核《科研项目结题报告》，主要关注项目是否达到结题要求，报告内容是否完整、准确。 |  |
| 29 | 审查并上报基金管理单位 | 科研处经办人 | 【C15】 科研处经办人审查《科研项目结题报告》，主要关注报告的形式及相关要求是否满足上报要求，审查通过后上报至基金管理单位审批。 |  |
| 30 | 收到准予结题通知并下发 | 科研处经办人 | 科研处经办人收到上级单位下发的《科研项目准予结题通知》后，将相关通知下发至二级学院课题主持人。 |  |
| 31 | 结题 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据相关批复对负责科研项目进行结题。 |  |
| 32 | 归档 | 科研处经办人 | 【C16】 科研处经办人将纵向科研管理工作中的相关资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保纵向科研项目管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 纵向科研项目工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》、《自治区自然科学基金项目西藏农牧学院申报、评审及管理办法（试行）》，旨在规范和加强学校纵向科研项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院科研工作管理办法》 《自治区自然科学基金项目西藏农牧学院申报、评审及管理办法（试行）》 |
| T02 | 确保申报过程公平、合理、合规，申报项目符合相关机构申报标准，申报书内容填写准确、格式规范等。 | R02 | 未经审核或审核不当，可能导致申报过程缺乏合理性、公平性、公正性，部分申报项目未达到申报标准，或申报书内容填写不规范，预算制定不合理等。 | C02 | 二级学院负责人审核《科研项目申报书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否符合相关要求，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目申报书》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处经办人对《科研项目申报书》进行形式审查，主要关注申报书的内容、结构是否符合要求。 若项目资金来源为厅校联合基金，转入步骤05； 若项目资金来源为其他基金，转入步骤07。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 | 《科研项目申报书》 |
|  |  |  |  | C04 | 专家学术委员会对厅校联合基金类项目进行评审，主要对项目的科学价值、创新性、社会影响及研究方案的可行性进行评价，并考虑以下几个方面： 1、申请人和参与者的研究经历； 2、研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件； 3、研究内容与西藏自治区时期科学和技术发展规划、我院学科建设和人才培养计划的关联性； 4、项目申请经费使用计划的合理性。 专家委员会根据本年度自治区科技厅下达的基金项目数量限额，根据评审结果，择优上报自治区科技厅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 专家学术委员会 | 《厅校联合基金专家签到表》 《厅校联合基金专家评审会签表》 |
|  |  |  |  | C05 | 院长审批厅校联合项目上报名单并签署审批意见，主要关注上报项目是否经过评审，上报项目的合理性、可行性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 |  |
|  |  |  |  | C06 | 科研处处长审批非厅校联合项目的上报名单并签署审批意见，主要关注上报项目的创新性、合理性、经济性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 |  |
| T03 | 确保科研项目任务书填写规范、完整，符合科研项目实际情况，保障科研项目顺利实施。 | R03 | 未经审核或审核不当，可能导致任务书填写不合理，不能满足科研项目的实际需求，导致科研项目无法按任务书要求顺利实施。 | C07 | 二级学院负责人审核《科研项目计划书/任务书》，主要关注相关项目计划、项目资金预算及分配、项目成果等是否准确合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目计划书/任务书》 |
|  |  |  |  | C08 | 科研处处长审批《科研项目计划书/任务书》，主要关注相关内容是否按要求如实填写，内容是否完整合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目计划书/任务书》 |
|  |  |  |  | C09 | 院长审批《科研项目计划书/任务书》，主要关注相关内容的合理性、可行性合规性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《科研项目计划书/任务书》 |
| T04 | 确保科研经费确认入账及分配工作严谨、规范，保障相关科研资金安全有效利用。 | R04 | 经费确认资料未经有效审核或审核不严谨，可能导致相关资金落实不到位，资金分配不合理、不科学，可能导致科研项目资金紧缺，影响项目进度。 | C10 | 科研处经办人审核项目资金确认资料，主要关注相关资料的真实性、完整性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 |  |
|  |  |  |  | C11 | 科研处处长审核《科研经费分配表》，主要关注相关内容是否合理、合规，审核通过交由计划财务处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研经费分配表》 |
| T05 | 确保科研项目进度上报及相关检查工作有效开展，保障项目的进度及质量。 | R05 | 科研项目进度及质量未经严格检查，可能导致科研项目无法按计划结题，影响后期项目评价。 | C12 | 二级学院负责人审核《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目年度进展情况报告》 |
|  |  |  |  | C13 | 科研处处长审核《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性，是否满足上报要求等，审核通过后上报至基建管理相关上级单位。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目年度进展情况报告》 |
| T06 | 确保科研项目结题报告格式、内容符合结题要求并满足项目结题条件。 | R06 | 科研项目结题报告内容不符合结题要求，或未满足结题条件，可能导致项目无法按期结题，影响上级单位对我校科研项目的后评价。 | C14 | 二级学院负责人审核《科研项目结题报告》，主要关注项目是否达到结题要求，报告内容是否完整、准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目结题报告》 |
|  |  |  |  | C15 | 科研处经办人审查《科研项目结题报告》，主要关注报告的形式及相关要求是否满足上报要求，审查通过后上报至基金管理单位审批。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 | 《科研项目结题报告》 |
| T07 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R07 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C16 | 科研处经办人将纵向科研管理工作中的相关资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 |  |

SRM.01.02_校级科研项目管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 校级科研项目管理 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述校级科研项目管理流程，旨在规范项目管理，推进学校科研项目管理工作持续发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 【AR01】《西藏农牧学院青年科研基金管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院青年科研基金管理办法》，旨在规范和加强学校校级科研项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 流程开始。 |  |
| 01 | 下发项目申报通知 | 科研处经办人 | 科研处经办人每年定期编写并下发校级《科研项目申报通知》，通知内容包括申报条件、申报要求及规定等相关内容。 | 【EF01】 《科研项目申报通知》 |
| 02 | 提交申报项目材料 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据通知的相关要求，提交所需申报项目的《科研项目申请书》，应完整、准确填写申请书中的相关信息。 | 【EF02】 《科研项目申请书》 |
| 03 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C02】 二级学院负责人审核《科研项目申请书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否符合相关要求，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 |  |
| 04 | 初审 | 科研处经办人 | 【C03】 科研处经办人初审《科研项目申请书》，关注申报书的内容、结构是否符合要求。 |  |
| 05 | 评审 | 专家学术委员会 | 【C04】 专家学术委员会评审《科研项目申请书》，主要对项目的科学价值、创新性、社会影响及研究方案的可行性进行评价，并考虑以下几个方面： 1、申请人和参与者的研究经历； 2、研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件； 3、研究内容与西藏自治区时期科学和技术发展规划、我院学科建设和人才培养计划的关联性； 4、项目申请经费使用计划的合理性。 |  |
| 06 | 下发立项通知 | 科研处经办人 | 科研处经办人将评审结果汇总成《科研项目立项通知》并下发。 | 【EF03】 《科研项目立项通知》 |
| 07 | 签订任务书 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据通知结果，将同意立项的项目按学校相关规定签订《科研项目任务书》。 | 【EF04】 《科研项目任务书》 |
| 08 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C05】 二级学院负责人审核《科研项目任务书》，主要关注相关项目计划、项目资金预算及分配、项目成果等是否准确合理。 |  |
| 09 | 审批 | 科研处处长 | 【C06】 科研处处长审批《科研项目任务书》，主要关注相关内容的合理性、可行性合规性等。 |  |
| 10 | 建立项目档案并分配资金 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据任务书的内容建立相关的科研项目档案，并编制《科研项目资金分配表》，详细明确资金的使用及相关管理费的提取。 | 【EF05】 《科研项目资金分配表》 |
| 11 | 项目立账 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据《科研经费分配表》的相关内容，对相应科研项目立账。 |  |
| 12 | 项目执行 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目任务书及相关的资金分配，按要求执行科研项目。 |  |
| 13 | 提交结题报告 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目的进展及任务书要求，在满足结题的条件下，提交《科研项目结题报告》。 | 【EF06】 《科研项目结题报告》 |
| 14 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C07】 二级学院负责人审核《科研项目结题报告》，主要关注项目是否达到结题要求，报告内容是否完整、准确。 |  |
| 15 | 审批 | 科研处处长 | 【C08】 科研处处长审批《科研项目结题报告》，主要关注结题项目的成果是否符合结题要求及标准，相关内容是否真实完整。审批通过后提交至验收委员会验收。 |  |
| 16 | 开展验收 | 验收委员会 | 【C09】 验收委员会对需结题项目进行验收，对科研项目的结题报告、过程资料、科研成果等进行验收，验收通过后需要《验收委员会名单》上签字确认。 | 【EF06】 《科研项目结题报告》 |
| 17 | 结题 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人对验收通过的科研项目进行结题。 |  |
| 18 | 归档 | 科研处经办人 | 【C10】 科研处经办人将校级科研项目管理工作中的过程资金归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保校级科研项目管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 校级科研项目管理工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》，旨在规范和加强学校科研项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院科研工作管理办法》 |
| T02 | 确保申报过程公平、合理、合规，申报项目符合相关机构申报标准，申报书内容填写准确、格式规范等。 | R02 | 未经审核或审核不当，可能导致申报过程缺乏合理性、公平性、公正性，部分申报项目未达到申报标准，或申报书内容填写不规范，预算制定不合理等。 | C02 | 二级学院负责人审核《科研项目申请书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否符合相关要求，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目申请书》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处经办人初审《科研项目申请书》，关注申报书的内容、结构是否符合要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 | 《科研项目申请书》 |
|  |  |  |  | C04 | 专家学术委员会评审《科研项目申请书》，主要对项目的科学价值、创新性、社会影响及研究方案的可行性进行评价，并考虑以下几个方面： 1、申请人和参与者的研究经历； 2、研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件； 3、研究内容与西藏自治区时期科学和技术发展规划、我院学科建设和人才培养计划的关联性； 4、项目申请经费使用计划的合理性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 专家学术委员会 | 《科研项目申请书》 |
| T03 | 确保科研项目任务书填写规范、完整，符合科研项目实际情况，保障科研项目顺利实施。 | R03 | 未经审核或审核不当，可能导致任务书填写不合理，不能满足科研项目的实际需求，导致科研项目无法按任务书要求顺利实施。 | C05 | 二级学院负责人审核《科研项目任务书》，主要关注相关项目计划、项目资金预算及分配、项目成果等是否准确合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目任务书》 |
|  |  |  |  | C06 | 科研处处长审批《科研项目任务书》，主要关注相关内容的合理性、可行性合规性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目任务书》 |
| T04 | 确保科研项目结题报告格式、内容符合结题要求并满足项目结题条件。 | R04 | 科研项目结题报告内容不符合结题要求，或未满足结题条件，可能导致项目无法按期结题，影响上级单位对我校科研项目的后评价。 | C07 | 二级学院负责人审核《科研项目结题报告》，主要关注项目是否达到结题要求，报告内容是否完整、准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目结题报告》 |
|  |  |  |  | C08 | 科研处处长审批《科研项目结题报告》，主要关注结题项目的成果是否符合结题要求及标准，相关内容是否真实完整。审批通过后提交至验收委员会验收。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目结题报告》 |
|  |  |  |  | C09 | 验收委员会对需结题项目进行验收，对科研项目的结题报告、过程资料、科研成果等进行验收，验收通过后需要《验收委员会名单》上签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 验收委员会 | 《验收委员会名单》 |
| T05 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R05 | 科研项目结题报告内容不符合结题要求，或未满足结题条件，可能导致项目无法按期结题，影响上级单位对我校科研项目的后评价。 | C10 | 科研处经办人将校级科研项目管理工作中的过程资金归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 |  |

SRM.01.03_横向科研项目管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 横向科研项目管理 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院横向项目管理工作相关流程，旨在规范项目管理，推进学校科研项目管理工作持续发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 【AR01】《西藏农牧学院科研工作管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》，旨在规范和加强学校横向科研项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 流程开始。 |  |
| 01 | 提交项目立项申请 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目的实际情况，提交横向科研项目的立项申请，填写《科研项目立项申报书》。 | 【EF01】 《科研项目立项申报书》 |
| 02 | 提供建议 | 科研处经办人 | 科研处经办人对《科研项目立项申报书》提供相关的建议，主要针对申报书的合理性、风险规避性及完整性提出相关建议。 |  |
| 03 | 修改完善 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据相关建议修改完善《科研项目立项申报书》。 |  |
| 04 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C02】 二级学院负责人审核《科研项目立项申报书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否合理，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 |  |
| 05 | 审批 | 科研处处长 | 【C03】 科研处处长审批《科研项目立项申报书》，主要关注可行性、风险规避性、经济性。 |  |
| 06 | 签订任务书 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人与项目合作方签订《科研项目任务书》。 | 【EF02】 《科研项目任务书》 |
| 07 | 建立项目档案 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据签订的计划书/任务书相关内容，将对应科研项目进行建档，详细记录科研项目的立项时间、计划、预算、要求等基本信息。 |  |
| 08 | 收到资金并反馈 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人收到相关合作单位汇入资金后，将资金信息反馈至科研处。 |  |
| 09 | 下发认领经费通知 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据计划财务处的反馈信息，下发资金确认通知至二级学院相关课题主持人。 |  |
| 10 | 提资认领经费 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人提供项目项目申报资料，认领所申报的项目资金。 |  |
| 11 | 编制科研经费申请表 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据所提资料，编制对应项目的《科研经费分配表》，详细明确资金的使用及相关管理费的提取。 | 【EF03】 《科研经费分配表》 |
| 12 | 审批 | 科研处处长 | 【C04】 科研处处长审批《科研经费分配表》，主要关注相关内容是否合理、合规，审审批通过交由计划财务处。 |  |
| 13 | 项目立账 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据《科研经费分配表》的相关内容，对相应科研项目立账。 |  |
| 14 | 执行项目 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目任务书及相关的资金分配，按要求执行科研项目。 若为三年以上的科研项目，转入步骤15,； 若为三年以下的科研项目，转入步骤19。 |  |
| 15 | 提交项目进展报告 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人在项目执行过程中需按时编写并提交《科研项目年度进展情况报告》，报告内容应详细完整阐述项目的各方面进展及成果。 | 【EF04】 《科研项目年度进展情况报告》 |
| 16 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C05】 二级学院负责人审核《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性。 |  |
| 17 | 审批 | 科研处处长 | 【C06】 科研处处长审批《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性。 |  |
| 18 | 组织科研项目中期检查 | 科研处经办人 | 科研处经办人每年定期组织科研项目中期检查，并根据项目的检查结果，形成《科研项目中期检查报告》。 | 【EF05】 《科研项目中期检查报告》 |
| 19 | 提交结题报告至验收方验收 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人编写并提交《科研项目结题报告》至相关合作单位进行验收。 | 【EF06】 《科研项目结题报告》 |
| 20 | 归档 | 科研处经办人 | 【C07】 科研处经办人将横向科研项目管理的相关工作资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保横向科研项目管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 横向科研项目管理工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》，旨在规范和加强学校横向科研项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院科研工作管理办法》 |
| T02 | 确保申报过程公平、合理、合规，申报项目符合相关机构申报标准，申报书内容填写准确、格式规范等。 | R02 | 未经审核或审核不当，可能导致申报过程缺乏合理性、公平性、公正性，部分申报项目未达到申报标准，或申报书内容填写不规范，预算制定不合理等。 | C02 | 二级学院负责人审核《科研项目立项申报书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否合理，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目立项申报书》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处处长审批《科研项目立项申报书》，主要关注可行性、风险规避性、经济性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目立项申报书》 |
| T03 | 确保科研经费确认入账及分配工作严谨、规范，保障相关科研资金安全有效利用。 | R03 | 经费确认资料未经有效审核或审核不严谨，可能导致相关资金落实不到位，资金分配不合理、不科学，可能导致科研项目资金紧缺，影响项目进度。 | C04 | 科研处处长审批《科研经费分配表》，主要关注相关内容是否合理、合规，审审批通过交由计划财务处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研经费分配表》 |
| T04 | 确保科研项目进度上报及相关检查工作有效开展，保障项目的进度及质量。 | R04 | 科研项目进度及质量未经严格检查，可能导致科研项目无法按计划结题，影响后期项目评价。 | C05 | 二级学院负责人审核《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《科研项目年度进展情况报告》 |
|  |  |  |  | C06 | 科研处处长审批《科研项目年度进展情况报告》，主要关注报告内容的完整性、真实性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目年度进展情况报告》 |
| T05 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R05 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C07 | 科研处经办人将横向科研项目管理的相关工作资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 |  |

SRM.01.04_推广项目管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.01.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 推广项目管理 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院推广项目管理工作相关流程，旨在规范推广项目管理，推进学校科研项目管理工作持续发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 【AR01】《西藏农牧学院科研工作管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》，旨在规范和加强学校推广项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 流程开始。 |  |
| 01 | 寻找推广合作单位 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据项目特点及可能的产出成果，寻找相关的推广项目合作单位。 |  |
| 02 | 洽谈形成初步合作意向 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人与合作单位洽谈，并对合作的具体方式及内容形成初步的合作意向。 |  |
| 03 | 提交项目立项申请 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人提交推广项目立项申请，填写《项目立项申请书》，应详细阐述推广项目的合作方式、资金来源、产出成果、经济价值等内容。 | 【EF01】 《项目立项申请书》 |
| 04 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C02】 二级学院负责人审核《项目立项申请书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否合理，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 |  |
| 05 | 形式审查 | 科研处经办人 | 【C03】 科研处经办人对《项目立项申请书》进行形式审查，主要关注申请内容、结构、要素是否符合学校规定。 |  |
| 06 | 评审 | 专家学术委员会 | 【C04】 专家学术委员会对《项目立项申请书》进行评审，主要关注项目的先进性、可行性，资金来源的可靠性等。 |  |
| 07 | 签订任务书 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人与合作单位签订《任务书》，明确项目计划，资金安排等具体内容。 | 【EF02】 《任务书》 |
| 08 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C05】 二级学院负责人审核推广项目《任务书》，主要关注安排、计划是否合理可行。 |  |
| 09 | 审核 | 科研处经办人 | 【C06】 科研处经办人审核推广项目《任务书》，主要签订内容是否合规，是否存在履约风险。 |  |
| 10 | 审批 | 科研处处长 | 【C07】 科研处处长审批《任务书》，主要关注任务书的可行性、合理性、合规性及风险规避性。 |  |
| 11 | 分配资金 | 科研处经办人 | 科研处经办人根据审批通过的《任务书》的相关内容，编制《项目经费分配表》，明确划拨相关资金的使用范围及数量。 | 【EF03】 《项目经费分配表》 |
| 12 | 项目立账 | 计划财务处负责人 | 计划财务处负责人根据科研处提供的经费分配表，建立推广项目账户，以备后续资金支出使用。 |  |
| 13 | 项目执行 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人根据《任务书》的要求执行项目的具体工作。 |  |
| 14 | 组织验收 | 科研处处长 | 科研处处长组织学校的内部验收工作，必要时可去项目现场进行考察验收，内部验收通过后方可提交相关合作单位验收。 |  |
| 15 | 提出过程资产处方案 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人对于验收通过的项目执行中，购买的设备、用具及相关辅助资产提出《资产处置方案》。 | 【EF04】 《资产处置方案》 |
| 16 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C08】 二级学院负责人审核《资产处置方案》，主要关注资产处置方式是否完善。合理、合规，相关处置方式是否有效利用了资产的自身价值。 |  |
| 17 | 审核 | 科研处处长 | 【C09】 科研处处长审核《资产处置方案》，主要关注资产是否如实上报，处置方案是否合理、合规。 |  |
| 18 | 审核 | 计划财务处负责人 | 【C10】 计划财务处负责人审核《资产处置方案》，主要处置方案是否违反国有资产管理的相关规定，是否存在处置风险。 |  |
| 19 | 审批 | 分管院领导 | 【C11】 分管院领导审批《资产处置方案》，主要关注方案的合规性、合理性、经济性。 |  |
| 20 | 处理过程资产 | 二级学院课题主持人 | 二级学院课题主持人按照方案的要求处理过程资产，并将处理过程资料和结果反馈至科研处。 |  |
| 21 | 备案 | 科研处经办人 | 科研处经办人将资产处置的相关资料备案。 |  |
| 22 | 归档 | 科研处经办人 | 【C12】 科研处经办人将推广项目管理的相关过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保推广项目管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 推广项目管理工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院科研工作管理办法》，旨在规范和加强学校推广项目的申请立项、组织实施、验收结题等管理工作，保证学校科研项目的有效开展，提高学校的科研水平。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院科研工作管理办法》 |
| T02 | 确保申报过程公平、合理、合规，申报项目符合相关机构申报标准，申报书内容填写准确、格式规范等。 | R02 | 未经审核或审核不当，可能导致申报过程缺乏合理性、公平性、公正性，部分申报项目未达到申报标准，或申报书内容填写不规范，预算制定不合理等。 | C02 | 二级学院负责人审核《项目立项申请书》，主要关注申报内容、项目计划、项目形式、资金预算等是否合理，项目的可行性是否充分合理等，审核通过后提交至科研处。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《项目立项申请书》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处经办人对《项目立项申请书》进行形式审查，主要关注申请内容、结构、要素是否符合学校规定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 | 《项目立项申请书》 |
|  |  |  |  | C04 | 专家学术委员会对《项目立项申请书》进行评审，主要关注项目的先进性、可行性，资金来源的可靠性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 专家学术委员会 | 《项目立项申请书》 |
| T03 | 确保科研项目任务书填写规范、完整，符合科研项目实际情况，保障科研项目顺利实施。 | R03 | 未经审核或审核不当，可能导致任务书填写不合理，不能满足科研项目的实际需求，导致科研项目无法按任务书要求顺利实施。 | C05 | 二级学院负责人审核推广项目《任务书》，主要关注安排、计划是否合理可行。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《任务书》 |
|  |  |  |  | C06 | 科研处经办人审核推广项目《任务书》，主要签订内容是否合规，是否存在履约风险。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 | 《任务书》 |
|  |  |  |  | C07 | 科研处处长审批《任务书》，主要关注任务书的可行性、合理性、合规性及风险规避性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《任务书》 |
| T04 | 确保资产处置方案科学合理，保障项目资产安全高效使用。 | R04 | 资产处置方案不合理或处置方式方法不恰当，可能造成项目资金流失、浪费。 | C08 | 二级学院负责人审核《资产处置方案》，主要关注资产处置方式是否完善。合理、合规，相关处置方式是否有效利用了资产的自身价值。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《资产处置方案》 |
|  |  |  |  | C09 | 科研处处长审核《资产处置方案》，主要关注资产是否如实上报，处置方案是否合理、合规。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《资产处置方案》 |
|  |  |  |  | C10 | 计划财务处负责人审核《资产处置方案》，主要处置方案是否违反国有资产管理的相关规定，是否存在处置风险。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处负责人 | 《资产处置方案》 |
|  |  |  |  | C11 | 分管院领导审批《资产处置方案》，主要关注方案的合规性、合理性、经济性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《资产处置方案》 |
| T05 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R05 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C12 | 科研处经办人将推广项目管理的相关过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处经办人 |  |

SRM.02.01_科研项目预算管理流程（编制及调整）

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目管理—科研经费管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 科研项目预算管理流程（编制及调整） |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院科研经费预算管理相关流程，旨在确保科研经费预算编制及调整的合规、合理，提高科研经费的使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院科研经费管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定《西藏农牧学院科研经费管理办法》，旨在加强和规范学校科研项目预算管理，确保科研经费有效使用。 流程开始。 |  |
| 01 | 编制预算编制注意事项及通知 | 科研处 经办人 | 科研处经办人根据相关政策规定编制《科研预算编制注意事项》以及《科研预算编制通知》，主要内容包括明确科研经费预算编制过程中应遵循的标准、原则、注意事项等内容，交由科研处处长审核。 | 【EF01】 《科研预算编制注意事项》 【EF02】 《科研预算编制通知》 |
| 02 | 审核 | 科研处 处长 | 【C02】 科研处处长审核《科研预算编制注意事项》以及《科研预算编制通知》，主要关注科研经费预算编制标准是否满足主管部门及学院内相关政策要求、预算编制截止时间是否合理等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 下发预算通知 | 科研处 经办人 | 科研处经办人将通过科研处处长审核的《科研预算编制注意事项》以及《科研预算编制通知》下发到全部二级学院。 |  |
| 04 | 编制预算初稿 | 二级学院 项目主持人 | 二级学院项目主持人根据有关经费管理办法的规定，根据项目研究开发任务的特点和实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，科学、合理、真实地编制科研项目经费预算初稿，预算说明要详细说明每项开支的用途、预算理由、计算方法和所占项目总预算的比例。 | 【EF03】 《科研预算初稿》 |
| 05 | 沟通 沟通指导 | 二级学院 项目主持人 科研处 经办人 | 预算编制过程中，各二级学院项目主持人根据需要可与科研处经办人就项目支出预算各科目编制要求、各项费用所占比例、编制过程中应注意的问题等事项进行沟通确认。 |  |
| 06 | 提交预算表 | 二级学院 项目主持人 | 二级学院项目主持人在预算截止日期前将科研项目预算表进行上报，提交至本学院院长进行审核。 | 【EF04】 《科研预算表》 |
| 07 | 审核 | 二级学院 院长 | 【C03】 二级学院院长对《科研预算表》进行审核，主要关注预算内容能否满足科研项目需求、预算内容是否真实合理、是否与学院相关政策一致，通过审核后签字确认。 |  |
| 08 | 审核 | 科研处 处长 | 【C04】 科研处处长对《科研预算表》进行审核，主要关注预算内容能否满足科研项目需求、预算内容是否真实合理、是否与学院相关政策一致，通过审核后签字确认。 |  |
| 09 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C05】 计划财务处处长对《科研预算表》进行审核，主要关注预算科目内容是否真实合理、是否与学院相关政策一致，通过审核后签字确认。 |  |
| 10 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C06】 学院分管院领导对《科研预算表》进行审批，主要关注预算内容是否与学院相关政策一致、是否经过相关责任人的签字审核，通过审批后签字确认。 |  |
| 11 | 预算执行 | 二级学院 项目主持人 | 二级学院项目主持人根据通过审批《科研预算表》进行预算执行。 若预算需要调整，则转接步骤12； 若预算不需调整，则转接步骤21。 |  |
| 12 | 提出预算 调整申请 | 二级学院 项目主持人 | 二级学院项目主持人根据实际情况填写《科研项目预算调整申请》，主要内容包括项目名称、项目类别、项目负责人、起止年月、科研预算调整原因、预算调整科目及金额等，填写完毕后交由本学院院长审核。 | 【EF05】 《预算调整申请》 |
| 13 | 审核 | 二级学院 院长 | 【C07】 二级学院院长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注调整原因是否真实、科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 |  |
| 14 | 审核 | 科研处 处长 | 【C08】 科研处处长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注调整原因是否真实、科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 若预算调整为项目预算总额调整，项目承担单位变更，则转接步骤15； 若预算调整为项目预算总额不变，合作单位间预算调整，则转接步骤17； 若预算调整为预算总额不变，支出预算调整，则转接步骤19。 |  |
| 15 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C09】 计划财务处处长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 |  |
| 16 | 审批并报财政部批准 | 学院 分管院领导 | 【C10】 学院分管院领导对《科研项目预算调整申请》进行审批，主要关注预算调整是否与学院政策一致、预算调整是否经过相关责任人的审核等，通过审核后签字确认，上报自治区财政部批准，转接步骤20。 |  |
| 17 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C11】 计划财务处处长对对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 |  |
| 18 | 审批并报科技部批准 | 学院 分管院领导 | 【C12】 学院分管院领导对《科研项目预算调整申请》进行审批，主要关注预算调整是否与学院政策一致、预算调整是否经过相关责任人的审核等，通过审核后签字确认，上报自治区科技部批准，转接步骤20。 |  |
| 19 | 审批 | 计划财务处 处长 | 【C13】 计划财务处处长对《科研项目预算调整申请》进行审批，主要关注科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审批后签字确认。 |  |
| 20 | 预算调整执行 | 二级学院 项目主持人 | 二级学院项目主持人根据通过审批《科研项目预算调整申请》进行预算调整执行。 |  |
| 21 | 资料归档 | 科研处 经办人 | 【C14】 科研处经办人将科研预算编制以及调整过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保科研预算编制以及调整审核管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 未建立相关制度，或制度不完善，可能导致科研预算编制以及调整管理工作无章可循、无惧可依。 | C01 | 西藏农牧学院制定《西藏农牧学院科研经费管理办法》，旨在加强和规范学校科研项目预算管理，确保科研经费有效使用。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院科研经费管理办法》 |
| T02 | 制定的科研经费预算合规、合理，符合科研项目实际需要且有利于提高资金使用效益。 | R02 | 科研经费预算编制缺乏科学性、合理性，或与实际情况不符，可能导致预算执行遇到困难，项目结题时难以顺利通过审计。 | C02 | 科研处处长审核《科研预算编制注意事项》以及《科研预算编制通知》，主要关注科研经费预算编制标准是否满足主管部门及学院内相关政策要求、预算编制截止时间是否合理等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目结余经费结账申请表》 《科研项目结题审核表》 |
|  |  |  |  | C03 | 二级学院院长对《科研预算表》进行审核，主要关注预算内容能否满足科研项目需求、预算内容是否真实合理、是否与学院相关政策一致，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院院长 | 《科研预算表》 |
|  |  |  |  | C04 | 科研处处长对《科研预算表》进行审核，主要关注预算内容能否满足科研项目需求、预算内容是否真实合理、是否与学院相关政策一致，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研预算表》 |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处处长对《科研预算表》进行审核，主要关注预算科目内容是否真实合理、是否与学院相关政策一致，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《科研预算表》 |
|  |  |  |  | C06 | 学院分管院领导对《科研预算表》进行审批，主要关注预算内容是否与学院相关政策一致、是否经过相关责任人的签字审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《科研预算表》 |
| T03 | 确保科研预算调整事项得到恰当人员的审批，格式规范、金额准确、申请理由充分、内容完整。 | R03 | 未经恰当人员的审核或审核不当，可能导致科研预算调整申请缺乏合理性、科学性及可行性，或相关信息填写缺乏规范性、准确性等。 | C07 | 二级学院院长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注调整原因是否真实、科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院院长 | 《科研项目预算调整申请》 |
|  |  |  |  | C08 | 科研处处长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注调整原因是否真实、科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目预算调整申请》 |
|  |  |  |  | C09 | 计划财务处处长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《科研项目预算调整申请》 |
|  |  |  |  | C10 | 学院分管院领导对《科研项目预算调整申请》进行审批，主要关注预算调整是否与学院政策一致、预算调整是否经过相关责任人的审核等，通过审核后签字确认，上报自治区财政部批准。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《科研项目预算调整申请》 |
|  |  |  |  | C11 | 计划财务处处长对《科研项目预算调整申请》进行审核，主要关注科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《科研项目预算调整申请》 |
|  |  |  |  | C12 | 学院分管院领导对《科研项目预算调整申请》进行审批，主要关注预算调整是否与学院政策一致、预算调整是否经过相关责任人的审核等，通过审核后签字确认，上报自治区科技部批准。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《科研项目预算调整申请》 |
|  |  |  |  | C13 | 计划财务处处长对《科研项目预算调整申请》进行审批，主要关注科目调整是否合理、预算调整是否与学院政策一致等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《科研项目预算调整申请》 |
| T04 | 科研项目预算编制及调整过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R04 | 科研项目预算编制及调整过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C14 | 科研处经办人将科研预算编制以及调整过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 科研处经办人 | 无 |

SRM.02.02_科研项目资金外拨管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目管理—科研经费管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 科研项目资金外拨管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院科研项目经费外拨流程，旨在确保科研经费外拨程序合法合规，科研经费使用安全、有效。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出科研项目资金外拨申请 | 二级学院 项目主持人 | 二级学院项目主持人根据项目合作协议，提出科研项目资金外拨申请，填写《资金外拨申请》，交由科研处处长审核。 | 【EF01】 《资金外拨申请》 【EF02】 《合作协议》 |
| 02 | 审核 | 科研处 处长 | 【C01】 科研处处长审核《资金外拨申请》，主要关注外拨申请事由是否真实、拨款对象是否为对公账户、划拨比例是否合理、合作单位与申请人是否存在直接利益管理，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《资金外拨申请》进行审批，主要关注外拨申请事由是否真实、是否经过科研处处长审核，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 复核 | 计划财务处 处长 | 【C03】 计划财务处处长复核《资金外拨申请》，主要关注外拨申请事由是否真实、拨款对象是否为对公账户、划拨比例是否合理、合作单位与申请人是否存在直接利益关系。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保科研经费转拨事由真实、程序合法合规。 | R01 | 科研经费转拨未经严格审核把关，可能会造成违规外拨科研经费或设立账外账和小金库。 | C01 | 科研处处长审核《资金外拨申请》，主要关注外拨申请事由是否真实、拨款对象是否为对公账户、划拨比例是否合理、合作单位与申请人是否存在直接利益管理，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《资金外拨申请》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《资金外拨申请》进行审批，主要关注外拨申请事由是否真实、是否经过科研处处长审核，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《资金外拨申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长复核《资金外拨申请》，主要关注外拨申请事由是否真实、拨款对象是否为对公账户、划拨比例是否合理、合作单位与申请人是否存在直接利益管理认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《资金外拨申请》 |

SRM.02.03_科研经费结转及结余资金使用管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目管理—科研经费管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 科研经费结转及结余资金使用管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院科研经费结余结转相关管理流程，旨在规范科研项目的结题结账工作和结余经费管理，提高科研项目结余经费的使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提交科研项目结题材料 | 科研处经办人 | 科研处经办人定期将已经结题项目的《科研项目结余经费结账申请表》连同《科研项目结题审核表》交由科研处处长审核。 对于结题的科研项目，科研处经办人应督促项目主持人应该全面清理经费收支以及应收应付等款项。暂付款尚未结清的，应在结题之前全部报销或归还。 | 【EF01】 《科研项目结题审核表》 【EF02】 《科研项目结余经费结账申请表》 【EF03】 《关账清单》 |
| 02 | 审核 | 科研处处长 | 【C01】 科研处处长审核《科研项目结余经费结账申请表》、《科研项目结题审核表》以及《关账清单》，主要关注科研项目是否满足结题条件，暂付款是否结清，提供资料是否完备等，审核通过后签字确认。 |  |
| 03 | 签字确认 | 科研项目组 项目主持人 | 【C02】 科研项目组项目主持人审核《科研项目结余经费结账申请表》、《科研项目结题审核表》以及《关账清单》，主要关注科研项目是否满足结题条件，内容是否完整，确认无误后签字确认。 |  |
| 04 | 审批 | 计划财务处处长 | 【C03】 计划财务处处长审核《科研项目结余经费结账申请表》以及《科研项目结题审核表》，主要关注科研项目是否满足结题条件，暂付款是否结清，结转金额是否合乎规定，提供资料是否完备等，通过审批后签字确认，可以办理科研经费结余结转手续。 |  |
| 05 | 制单 | 计划财务处会计核算科经办人 | 计划财务处会计核算科经办人根据通过审批的《科研项目结余经费结账申请表》以及《科研项目结题审核表》进行制单，形成《记账凭证》。 | 【EF04】 《记账凭证》 |
| 06 | 审核 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 【C04】 计划财务处统计与稽查科复核人复核《记账凭证》及其附件，主要关注《记账凭证》编制是否正确，金额是否准确。 |  |
| 07 | 装订凭证 并归档 | 计划财务处会计核算科经办人 | 【C05】 计划财务处会计核算科经办人将凭证装订并进行归档。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保科研经费结余结转经过恰当审核，科研项目符合结题条件，相关资料真实、齐备，符结余金额准确。 | R01 | 科研经费结余结转未经审核或审核不当，可能使得科研项目不具备结题条件，相关资料不真实，科研经费结余结转缺乏合理性，甚至出现舞弊行为。 | C01 | 科研处处长审核《科研项目结余经费结账申请表》以及《科研项目结题审核表》，主要关注科研项目是否满足结题条件，暂付款是否结清，提供资料是否完备等，审核通过后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目结余经费结账申请表》 《科研项目结题审核表》 |
|  |  |  |  | C02 | 科研项目组项目主持人审核《科研项目结余经费结账申请表》、《科研项目结题审核表》以及《关账清单》，主要关注科研项目是否满足结题条件，内容是否完整，确认无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研项目组项目主持人 | 《科研项目结余经费结账申请表》 《科研项目结题审核表》 《关账清单》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长审核《科研项目结余经费结账申请表》以及《科研项目结题审核表》，主要关注科研项目是否满足结题条件，暂付款是否结清，结转金额是否合乎规定，提供资料是否完备等，通过审批后签字确认，可以办理科研经费结余结转手续。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《科研项目结余经费结账申请表》 《科研项目结题审核表》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处统计与稽查科复核人复核《记账凭证》及其附件，主要关注《记账凭证》编制是否正确，金额是否准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《记账凭证》 |
| T02 | 科研经费结余结转过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 科研经费结余结转过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C05 | 计划财务处会计核算科经办人将凭证装订并进行归档。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科经办人 | 无 |

SRM.03.01_基地建设与合作管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.03.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—基地管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 基地建设与合作管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 教务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述基地建设与合作管理流程，旨在加强基地建设管理，促进学科建设和人才培养。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 收集基地建设需求 | 教务处实践教学管理科经办人 | 教务处实践教学管理科经办人收集各二级学院对教学、实践基地建设的相关需求。 |  |
| 02 | 需求分析并确定建设类型 | 教务处处长 | 教务处处长根据收集到的需求，进行相关的需求分析，并根据学校的实际情况确定相关的基地建设类型。 若需要合作转入步骤03； 若需自建转入步骤08。 |  |
| 03 | 实地考察 | 二级学院负责人 | 二级学院负责人根据专业培养目标及实习教学的要求，本着专业对口、相对稳定、就地就近的原则，对拟合作基地进行实地考察。 |  |
| 04 | 提出合作方案 | 二级学院负责人 | 二级学院负责人根据实地考察结果，结合学校的实际情况，提出与相关基地合作单位的《基地合作方案》 | 【EF01】 《基地合作方案》 |
| 05 | 审核 | 教务处实践教学管理科经办人 | 【C02】 教务处实践教学管理科经办人对《基地合作方案》进行审核，主要关注方案是否满足实际需求、是否具备可行性等。 |  |
| 06 | 签订协议 | 二级学院负责人 | 二级学院负责人根据合作方案的内容与相关合作单位磋商，并就磋商结果签订《基地合作协议》，并交教务处备案。 | 【EF02】 《基地合作协议》 |
| 07 | 备案 | 教务处实践教学管理科经办人 | 教务处实践教学管理科经办人将《基地合作协议》备案留存，以备后续跟进查阅。 |  |
| 08 | 提交建设方案 | 教务处实践教学管理科经办人 | 教务处实践教学管理科经办人根据学校的资金预算及相关的教学实践要求，提出自建基地的《基地建设方案》 | 【EF03】 《基地建设方案》 |
| 09 | 审核 | 教务处处长 | 【C03】 教务处处长对《基地建设方案》进行审核，主要关注建设方案是否满足学校实际需求，资金预算是否合理等。 |  |
| 10 | 审核 | 分管院领导 | 【C04】 分管院领导对《基地建设方案》进行审核，主要关注建设方案是否满足学校实际需求，资金预算是否合理等，审核通过后提交院长办公室讨论。 |  |
| 11 | 审批 | 院长办公会 | 【C05】 院长办公会对《基地建设方案》进行审批，主要关注建设方案的合理性、可行性、适用性、经济性。 |  |
| 12 | 执行 | 教务处实践教学管理科经办人 | 教务处实践教学管理科经办人按照审批通过的建设方案执行相关的建设工作。 |  |
| 13 | 归档 | 教务处实践教学管理科经办人 | 【C06】 教务处实践教学管理科经办人将基地建设与合作管理工作中的资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保基地建设与合作管理工作规范、有序。 | R01 | 基地建设与合作管理工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 基地建设合作方案科学合理，指导相关工作有效开展。 | R02 | 基地建设合作方案不科学、不合理，可能造成相关建设工作无法顺利开展。 | C02 | 教务处实践教学管理科经办人对《基地合作方案》进行审核，主要关注方案是否满足实际需求、是否具备可行性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处实践教学管理科经办人 | 《基地合作方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 教务处处长对《基地建设方案》进行审核，主要关注建设方案是否满足学校实际需求，资金预算是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《基地建设方案》 |
|  |  |  |  | C04 | 分管院领导对《基地建设方案》进行审核，主要关注建设方案是否满足学校实际需求，资金预算是否合理等，审核通过后提交院长办公室讨论。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《基地建设方案》 |
|  |  |  |  | C05 | 院长办公会对《基地建设方案》进行审批，主要关注建设方案的合理性、可行性、适用性、经济性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《基地建设方案》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C06 | 教务处实践教学管理科经办人将基地建设与合作管理工作中的资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处实践教学管理科经办人 |  |

SRM.04.01_仪器设备共享流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—实验室管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 科研仪器设备共享流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述仪器设备共享流程，旨在确保学校的仪器和设备得以有效利用。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提出需求 | 需求学院/单位经办人 | 需求学院/单位根据自身研究需要提出相关需求，需求包括实验要求、仪器设备使用情况等。 |  |
| 02 | 工作量分析 | 科研处生物技术中心经办人 | 科研处生物技术中心经办人对相关需求进行工作量分析，主要分析相关工作的可行性和经济性，并形成《工作量分析》 | 【EF01】 《工作量分析》 |
| 03 | 审核 | 科研处处长 | 【C02】 科研处处长审核《工作量分析》，主要关注相关的工作是否可行，工作量评估是否合理，是否影响学校的日常工作。 |  |
| 04 | 签订合同/协议 | 需求学院/单位经办人 | 需求学院/单位经办人与科研处生物技术中心签订合同/协议。 | 【EF02】 《xx合同》 【EF03】 《xx合约》 |
| 05 | 出具收费明细 | 科研处生物技术中心经办人 | 科研处生物技术中心经办人在相关合同/协议履行结束后，出具《收费明细》，明细中注明工作过程中产生的费用类型及费用明细。 | 【EF04】 《收费明细》 |
| 06 | 审核 | 科研处处长 | 【C03】 科研处处长审核《收费明细》，主要关注收费内容、项目是否属实。 |  |
| 07 | 确认并付款 | 需求学院/单位经办人 | 需求学院/单位经办人根据《收费明细》，确认相关收费项目并进行付款。 |  |
| 08 | 归档 | 科研处生物技术中心经办人 | 【C04】 科研处生物技术中心经办人将仪器设备共享工作的过程资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保仪器设备共享工作规范、有序。 | R01 | 仪器设备共享工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 确保仪器设备共享的工作量判断及收费合规合理。 | R02 | 仪器设备共享工作量分析及收费不合理，可能造成费用管理工作混乱，影响相关的收费管理工作。 | C02 | 科研处处长审核《工作量分析》，主要关注相关的工作是否可行，工作量评估是否合理，是否影响学校的日常工作。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《工作量分析》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处处长审核《收费明细》，主要关注收费内容、项目是否属实。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《收费明细》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C04 | 科研处生物技术中心经办人将仪器设备共享工作的过程资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处生物技术中心经办人 |  |

SRM.04.02_实验室安全管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.04.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—实验室管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 实验室安全管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 教务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述实验室安全管理流程，旨在确保实验室安全、稳定，保障学校实验工作的正常有序开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 若为实验室安全检查，转入步骤01； 若为易制毒、制爆化学用品领用，转入步骤04。 |  |
| 01 | 开展日常安全检查 | 需求单位实验室负责人 | 【C02】 需求单位实验室负责人根据学院负责开展实验室日常安全检查工作，检查要求应符合高校的日常检查内容。 |  |
| 02 | 组织安全自查 | 需求单位负责人 | 【C03】 需求单位负责人不定期组织需求单位进行实验室安全自查，应全面的对实验室的安全进行自查，并将自查结果反馈相关实验室负责人。 |  |
| 03 | 组织不定期安全督查/安全大检查 | 教务处/科研处/保卫处负责人 | 【C04】 教务处/科研处/保卫处负责人不定期组织全校范围内的的实验室安全督查/安全大检查，检查完毕后形成《检查报告》。 | 【EF01】 《检查报告》 |
| 04 | 填写领用申请 | 需求单位领用人 | 需求单位领用人根据需求填写易制毒、制爆化学用品《领用申请表》，应详细填写使用品名称、使用用途、使用数量等具体内容。填写完毕后交由实验室负责人。 | 【EF02】 《领用申请表》 |
| 05 | 提交需求单位处长 | 需求单位实验室负责人 | 需求单位实验室负责人将《领用申请表》提交至需求单位处长。 |  |
| 06 | 审核 | 需求单位负责人 | 【C05】 需求单位负责人审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否属实，申请用量是否合理，审核通过后签字确认。 若为易制毒化学用品，转入步骤07； 若为易制爆化学用品，转入步骤09。 |  |
| 07 | 审核 | 教务处处长 | 【C06】 教务处处长审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否合理、合规，是否满足教学要求，审核通过后签字确认。 |  |
| 08 | 审核 | 安全保卫处处长 | 【C07】 安全保卫处处长审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否存在安全风险、是否满足学校安全管理要求，审核通过后签字确认。 |  |
| 09 | 审核 | 教务处实践教学管理科经办人 | 【C08】 教务处实践教学管理科经办人审审核《领用申请表》，主要关注申请的必要性、安全性、合规性，审核通过后签字确认。 |  |
| 10 | 备案出库 | 教务处实践教学管理科经办人 | 【C09】 教务处实践教学管理科经办人根据《领用申请表》的相关审批意见，将相关化学用品出库，交由实验负责人，并在《出入库台账》中备案登记。 | 【EF03】 《出入库台账》 |
| 11 | 未使用完药品返还 | 需求单位实验室负责人 | 需求单位实验室负责人将未使用完的药品返还至仓库。 |  |
| 12 | 备案入库 | 教务处实践教学管理科经办人 | 【C10】 教务处实践教学管理科经办人接受返还的药品，并在《出入库台账》中备案登记。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保实验室安全管理工作规范、有序。 | R01 | 实验室安全管理工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 |  | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 实施证据名称 |
| T02 | 确保实验室安全检查工作有序、高效开展。 | R02 | 实验室安全检查工作开展不严谨，未严格监督检查过程，可能造成检查工作流于形式。 | C02 | 需求单位实验室负责人根据学院负责开展实验室日常安全检查工作，检查要求应符合高校的日常检查内容。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求单位实验室负责人 |  |
|  |  |  |  | C03 | 二级学院负责人不定期组织二级学院进行实验室安全自查，应全面的对实验室的安全进行自查，并将自查结果反馈相关实验室负责人。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 |  |
|  |  |  |  | C04 | 教务处/科研处/保卫处负责人不定期组织全校范围内的的实验室安全督查/安全大检查，检查完毕后形成《检查报告》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处/科研处/保卫处负责人 | 《检查报告》 |
| T03 | 确保实验室危险品领用工作严谨、合规，保障相关危险品安全使用 | R03 | 实验室危险品领用工作检查不严格或领用程序不规范，可能造成安全隐患。 | C05 | 需求单位处长审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否属实，申请用量是否合理，审核通过后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求单位处长 | 《领用申请表》 |
|  |  |  |  | C06 | 教务处处长审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否合理、合规，是否满足教学要求，审核通过后签字确认 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《领用申请表》 |
|  |  |  |  | C07 | 安全保卫处处长审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否存在安全风险、是否满足学校安全管理要求，审核通过后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 安全保卫处处长 | 《领用申请表》 |
|  |  |  |  | C08 | 教务处处长审核《领用申请表》，主要关注申请内容是否合理、合规，是否满足教学要求，审核通过后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《领用申请表》 |
|  |  |  |  | C09 | 教务处实践教学管理科经办人根据《领用申请表》的相关审批意见，将相关化学用品出库，交由实验负责人，并在《出入库台账》中备案登记。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处实践教学管理科经办人 | 《领用申请表》 |
|  |  |  |  | C10 | 教务处实践教学管理科经办人接受返还的药品，并在《出入库台账》中备案登记。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处实践教学管理科经办人 | 《出入库台账》 |

SRM.05.01_专利申请与管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—科研成果管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 专利申请与管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 成果推广科经办人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述专利申请与管理流程，旨在规范专利申请和维护工作，保证专利权属明晰，申报工作符合国家规定。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 查新检索 | 二级学院专利申请人 | 在申请专利之前，二级学院专利申请人应先开展查新检索工作，保证拟申请的专利具有新颖性。 其中，查新检索范围包括但不限于论文、专利文献、学术报告等公开发表的技术资料。 |  |
| 02 | 填写专利申请材料 | 二级学院专利申请人 | 各学院专利申请人填写专利申请材料，主要内容包括《技术交底材料》、《专利申请信息表》和《申报知识产权保护申请》。 | 【EF01】 《技术交底材料》 【EF02】 《专利申请信息表》 【EF03】 《申报知识产权保护申请》 |
| 03 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C02】 二级学院负责人审核专利申请材料，主要关注信息是否真实、准确，确定专利为职务成果，权属归学校所有等内容，审核完毕后盖章确认。 |  |
| 04 | 审核 | 科研处成果推广科经办人 | 【C03】 科研处成果推广科经办人审核专利申请材料，主要关注资料是否完整、准确，是否通过审核程序，申请类别是否正确等内容。 |  |
| 05 | 审批 | 科研处成果推广科科长 | 【C04】 科研处成果推广科科长审核专利申请材料，主要关注资料完整性、真实性、准确性。 |  |
| 06 | 交由专利代理机构办理 | 二级学院专利申请人 | 二级学院专利申请人将专利申请材料交由专利代理机构进行专利申请的相关工作。 |  |
| 07 | 接受专利证书 | 二级学院专利申请人 | 二级学院专利申请人接受代理机构申请的《专利证书》。 | 【EF04】 《申报知识产权保护申请》 |
| 08 | 归档 | 科研处成果推广科经办人 | 【C05】 科研处成果推广科经办人将专利申请与管理工作的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全专利申请与管理工作制度，确保资金调拨有据可依、有章可循。 | R01 | 未建立相关制度，或制度不健全，可能导致专利申请与管理工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 专利权属清晰，专利内容符合学校及国家的规定。 | R02 | 缺乏对专利申请的审核或审核不充分，可能导致专利权属或专利内容不符合学校及国家的规定。 | C02 | 二级学院负责人审核专利申请材料，主要关注信息是否真实、准确，确定专利为职务成果，权属归学校所有等内容，审核完毕后盖章确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《技术交底材料》 《专利申请信息表》 《申报知识产权保护申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处成果推广科经办人审核专利申请材料，主要关注资料是否完整、准确，是否通过审核程序，申请类别是否正确等内容。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处成果推广科经办人 | 《技术交底材料》 《专利申请信息表》 《申报知识产权保护申请》 |
|  |  |  |  | C04 | 科研处成果推广科科长审核专利申请材料，主要关注资料完整性、真实性、准确性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处成果推广科科长 | 《技术交底材料》 《专利申请信息表》 《申报知识产权保护申请》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 科研处成果推广科经办人将专利申请与管理工作的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处成果推广科经办人 |  |

SRM.05.02_技术实施许可与转让工作流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | SRM.05.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理—科研成果管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 技术实施许可与转让工作流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 成果推广科科长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述科技术实施许可与转让相关流程，旨在规范专利实施许可或转让，维护学校知识产权利益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提交申请并填写材料 | 二级学院申请人 | 二级学院申请人确保拟转让的科技成果权属清晰，不存在产权纠纷；成果完成人均同意该科技成果转化；科技成果处于有效状态等情况后提出实施许可或转让申请，列明专利转让、专利实施许可等方案信息。 申请人根据实际情况选定适合的技术转让合同版本（实施许可/所有权转让），草拟技术转让合同，实施许可/转让时合同金额双方可初步协商，最终金额待评估及公示后确定。 | 【EF01】 《技术转让申请表》 【EF02】 《专利转让合同/专利实施许可合同》 |
| 02 | 审核 | 二级学院负责人 | 【C02】 二级学院负责人审核专利实施、转让申请，主要关注申请原因是否客观、真实，是否符合科研工作实际需要，转让或实施许可是否损害学校利益等内容，确认无误后出具审核意见。 |  |
| 03 | 组织评估 | 科研处成果推广科经办人 | 【C03】 科研处成果推广科经办人组织开展专利价值的评估工作，形成《资产评估报告》。 | 【EF03】 《资产评估报告》 |
| 04 | 审核 | 科研处成果推广科科长 | 【C04】 科研处成果推广科科长审核专利技术转让、实施许可申请，主要关注方案是否合理，是否符合科研工作实际需要，转让或实施许可是否损害学校利益，资产评估机构是否具备相应资质等内容，确认无误后出具审核意见 |  |
| 05 | 审核 | 科研处处长 | 【C05】 科研处处长审核专利技术转让、实施许可申请，主要关注方案是否合理，是否符合科研工作实际需要，转让或实施许可是否损害学校利益，资产评估机构是否具备相应资质等内容，确认无误后出具审核意见 |  |
| 06 | 审核 | 计划财务处负责人 | 【C06】 计划财务处负责人审核专利技术转让合同，主要关注内容是否全面、准确，支付方式是否合理等内容，审核完毕出具意见。 |  |
| 07 | 审批 | 分管院领导 | 【C07】 分管院领导对技术实施许可与转让事项进行审批，主要关注方案是否合理，是否符合科研工作实际需要，且符合学校利益，相关审核意见是否合理等内容。 |  |
| 08 | 签订合同 | 二级学院申请人 | 二级学院申请人与相关受让人签订合同。 |  |
| 09 | 归档 | 科研处成果推广科经办人 | 【C08】 科研处成果推广科经办人对技术实施许可与转让工作中的过程资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全技术实施许可与转让管理工作制度，确保资金调拨有据可依、有章可循。 | R01 | 未建立相关制度，或制度不健全，可能导致技术实施许可与转让管理工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 专利价值得到准确评估，合同条款合法合规，实施条款符合学校利益。 | R02 | 未对专利转让及实施许可进行审核或审核不充分，可能使得专利或技术成果价值评估不充分，或对于合同条款审定不严或为个人利益降低转让费用。 | C02 | 二级学院负责人审核专利实施、转让申请，主要关注申请原因是否客观、真实，是否符合科研工作实际需要，转让或实施许可是否损害学校利益等内容，确认无误后出具审核意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级学院负责人 | 《技术转让申请表》 《专利转让合同/专利实施许可合同》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处成果推广科经办人组织开展专利价值的评估工作，形成《资产评估报告》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处成果推广科经办人 | 《资产评估报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 科研处成果推广科科长审核专利技术转让、实施许可申请，主要关注方案是否合理，是否符合科研工作实际需要，转让或实施许可是否损害学校利益，资产评估机构是否具备相应资质等内容，确认无误后出具审核意见 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处成果推广科科长 | 《技术转让申请表》 《专利转让合同/专利实施许可合同》 《资产评估报告》 |
|  |  |  |  | C05 | 科研处处长审核专利技术转让、实施许可申请，主要关注方案是否合理，是否符合科研工作实际需要，转让或实施许可是否损害学校利益，资产评估机构是否具备相应资质等内容，确认无误后出具审核意见 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《技术转让申请表》 《专利转让合同/专利实施许可合同》 《资产评估报告》 |
|  |  |  |  | C06 | 计划财务处负责人审核专利技术转让合同，主要关注内容是否全面、准确，支付方式是否合理等内容，审核完毕出具意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处负责人 | 《技术转让申请表》 《专利转让合同/专利实施许可合同》 《资产评估报告》 |
|  |  |  |  | C07 | 分管院领导对技术实施许可与转让事项进行审批，主要关注方案是否合理，是否符合科研工作实际需要，且符合学校利益，相关审核意见是否合理等内容。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《技术转让申请表》 《专利转让合同/专利实施许可合同》 《资产评估报告》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C08 | 科研处成果推广科经办人对技术实施许可与转让工作中的过程资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处成果推广科经办人 |  |

# 11 财政专项项目管理

## 11.1概述

财政专项项目是指高校根据事业发展需要和财政规划，安排的除基本建设和科研项目之外的，拟纳入财政专项项目管理的各类财政专项项目以及校内专项项目的管理。

财政专项项目管理流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理 (FPM) | 中央支持地方 奖补资金 项目管理 | FPM.01.01 | 财政专项项目立项管理流程 |
|  |  | FPM.01.02 | 财政专项项目执行管理流程 |
|  |  | FPM.01.03 | 财政专项项目验收与绩效评价管理流程 |
|  | 校内专项 项目管理 | FPM.02.01 | 校内专项项目立项管理流程 |
|  |  | FPM.02.02 | 校内专项项目验收与绩效评价管理流程 |
|  |  | FPM.02.03 | 校内专项项目执行管理流程 |

## 11.2具体业务流程

FPM.01.01_财政专项项目立项管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | FPM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理—中央支持地方奖补资金项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 财政专项项目立项管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 项目主管部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述专项项目申报入库管理流程，旨在确保专项项目申报合理、可行，相关财政资金得以有效利用。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 编制项目征集意见及指南 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据上级单位的要求编制《XX年度专项项目征集指南》。 | 【EF01】 《XX年度专项项目征集指南》 |
| 02 | 报送项目 | 项目需求部门课题主持人 | 项目需求部门课题主持人根据需求编制《XX年度专项项目申报方案》，方案内容应符合实际需求并合理可行。 | 【EF02】 《XX年度专项项目申报方案》 |
| 03 | 审核 | 项目需求部门处长 | 【C02】 项目需求部门处长审核《XX年度专项项目申报方案》，主要关注申报方案是否满足实际需求，申报方案是否科学合理。 |  |
| 04 | 汇总并组织专家评审、排序 | 项目主管部门经办人 | 【C03】 项目主管部门经办人汇总方案，并组织专家进行评审，主要关注项目的可行性，科学性及合理性。并根据评审结果形成《专家会评审材料及打分排名清单》及《XX年度子项目入库清单》。 | 【EF03】 《专家会评审材料及打分排名清单》 【EF04】 《XX年度子项目入库清单》 |
| 05 | 审核 | 项目主管部门处长 | 【C04】 项目主管部门处长审核《XX年度子项目入库清单》，主要关注入库项目是否经过严格评审，是否满足入库要求等。 |  |
| 06 | 入子项目库 | 项目主管部门经办人 | 项目主管部门经办人根据审核结果将审核通过的项目录入《XX子项目库》。 | 【EF05】 《XX子项目库》 |
| 07 | 汇总 | 计划财务处处长 | 计划财务处处长汇总各部门的子项目库清单并形成《XX年度校项目库入库清单》。 | 【EF06】 《XX年度校项目库入库清单》 |
| 08 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C05】 计划财务处处长审核《XX年度校项目库入库清单》，主要关注项目是否满校项目库入库要求。 |  |
| 09 | 入校项目库 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人将审核通过的项目录入校项目库。 | 【EF07】 《校项目库》 |
| 10 | 审核 | 财务分管院领导 | 【C06】 财务分管院领导审核校项目库，主要关注申报项目是否符合要求、申报方案是否科学合理等。 |  |
| 11 | 审议 | 院长办公会 | 【C07】 院长办公会审议校项目库，主要关注项目申报方案是否科学、合理，是否具有可行性并满足上级单位的相关要求。审议通过后形成《XX年度拟上报专项项目清单》。 | 【EF08】 《XX年度拟上报专项项目清单》 |
| 12 | 公示并上报 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人将审议通过后的申报方案在学校内部公示并上报至上级管理单位。 |  |
| 13 | 下达专项资金预算指标通知 | 自治区财政厅 | 自治区财政厅下达《XX年度专项资金预算指标通知》，通知详细说明了资金总体预算指标及相关细化指标，同时包括了西藏农牧学院《XX专项资金使用方案》。 | 【EF09】 《XX年度专项资金预算指标通知》 【EF10】 《XX专项资金使用方案》 |
| 14 | 出校项目库 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据上级单位意见对申报项目进行出库。 |  |
| 15 | 专项项目建账 | 计划财务处经办人 | 计划财务处分管副处长根据下发通知的资金预算及分配方案，将专项项目进行立账处理。 若专项项目包含子项目，转入步骤17； 若专项项目不包含子项目，转入财政专项项目执行管理流程。 |  |
| 16 | 编制资金分配方案 | 项目主管部门经办人 | 项目主管部门经办人根据自治区下达的预算指标及资金使用方案，编制子项目的《XX年奖补资金分配方案》，分配方案包括具体下属项目的资金分配。 | 【EF11】 《XX年奖补资金分配方案》 |
| 17 | 审核 | 项目主管部门处长 | 【C08】 项目主管部门处长审核《XX年奖补资金分配方案》，主要关注分配是否合理，相关项目是否可以按分配资金有效开展。 |  |
| 审核通过后转入《财政专项项目执行管理流程》。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保奖补资金项目申报过程规范、有序。 | R01 | 奖补项目申报工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保奖补项目申报内容合理、合规，保障相关资金合理利用。 | R02 | 奖补项目申报不符合学校实际发展需要或未履行规范的审批程序，可能会影响申报结果，影响相关资金的正常使用。 | C02 | 项目需求部门处长审核《XX年度专项项目申报方案》，主要关注申报方案是否满足实际需求，申报方案是否科学合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目需求部门处长 | 《XX年度专项项目申报方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 项目主管部门经办人汇总方案，并组织专家进行评审，主要关注项目的可行性，科学性及合理性。并根据评审结果形成《专家会评审材料及打分排名清单》及《XX年度子项目入库清单》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门经办人 | 《专家会评审材料及打分排名清单》《XX年度子项目入库清单》。 |
|  |  |  |  | C04 | 项目主管部门处长审核《XX年度子项目入库清单》，主要关注入库项目是否经过严格评审，是否满足入库要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门处长 | 《XX年度子项目入库清单》 |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处处长审核《XX年度校项目库入库清单》，主要关注项目是否满校项目库入库要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《XX年度校项目库入库清单》 |
|  |  |  |  | C06 | 财务分管院领导审核校项目库，主要关注申报项目是否符合要求、申报方案是否科学合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 财务分管院领导 | 《校项目库》 |
|  |  |  |  | C07 | 院长办公会审议校项目库，主要关注项目申报方案是否科学、合理，是否具有可行性并满足上级单位的相关要求。审议通过后形成《XX年度拟上报专项项目清单》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《校项目库》 《XX年度拟上报专项项目清单》 |
| T03 | 确保资金二次分配科学合理，保障相关项目顺利执行。 | R03 | 奖补项目资金分配不合理、不科学，可能造成项目项目无法顺利执行。 | C08 | 项目主管部门处长审核《XX年奖补资金分配方案》，主要关注分配是否合理，相关项目是否可以按分配资金有效开展。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门处长 | 《XX年奖补资金分配方案》 |

FPM.01.02_财政专项项目执行管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | FPM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理—中央支持地方奖补资金项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 财政专项项目执行管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 项目主管部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述财政专项项目立项及执行管理流程，旨在确保项目立项及执行合规合理，相关财政资金得以有效利用。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《财政专项项目申报入库管理流程》转入。 |  |
| 01 | 下发专项资金计划立项通知 | 项目主管部门经办人 | 项目主管部门经办人下发《XX年度专项资金计划立项通知》至各项目负责部门。 | 【EF01】 《XX年度专项资金计划立项通知》 |
| 02 | 编制采购方案及实施方案 | 项目负责部门 项目负责人 | 项目负责部门项目负责人根据通知要求及资金分配方案，对于涉及政府采购的项目编制《XX项目政府采购采购方案》，对于其他项目编制《XX项目非政府采购实施方案》，方案内容应合理可行并符合资金分配要求。 | 【EF02】 《XX项目政府采购采购方案》 【EF03】 《XX项目非政府采购实施方案》 |
| 03 | 审核 | 项目负责部门 处长 | 【C01】 项目负责部门处长审核《XX项目政府采购采购方案》和《XX项目非政府采购实施方案》，主要关注方案内容是否合理、可行，是否满足项目的需求。 若专项项目涉及政府采购，转入步骤04； 若专项项目不涉及政府采购，转入步骤06。 |  |
| 04 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C02】 计划财务处处长审核《XX项目政府采购采购方案》与专项项目申报方案的要求是否一致，是否满足政府采购的采购要求。 |  |
| 05 | 上报上级单位 | 计划财务处处长 | 计划财务处处长将审核通过后的采购方案上报至上级单位审批。 |  |
| 06 | 项目执行 | 项目负责部门 项目负责人 | 项目负责部门项目负责人按照审批通过的方案，执行项目的具体工作。 |  |
| 07 | 过程监督 | 项目主管部门处长、计划财务处处长 | 【C03】 项目主管部门处长、计划财务处处长对项目执行进行过程监督，主要关注资金使用的合规性、项目的过程质量保障性、项目的执行进度等。 |  |
| 转入财政专项项目验收与绩效评价管理流程。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保奖补项目执行工作合理、合规，保障相关资金合理利用。 | R01 | 奖补项目执行未履行规范的审批程序，可能会导致项目的执行存在合规风险，影响项目的顺利实施。 | C01 | 项目负责部门处长审核《XX项目政府采购采购方案》和《XX项目非政府采购实施方案》，主要关注方案内容是否合理、可行，是否满足项目的需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目负责部门处长 | 《XX项目政府采购采购方案》 《XX项目非政府采购实施方案》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长审核《XX项目政府采购采购方案》与专项项目申报方案的要求是否一致，是否满足政府采购的采购要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《XX项目政府采购采购方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 项目主管部门处长、财务处处长对项目执行进行过程监督，主要关注资金使用的合规性、项目的过程质量保障性、项目的执行进度等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门处长、财务处处长 |  |

FPM.01.03_财政专项项目验收与绩效评价管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | FPM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理—中央支持地方奖补资金项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 财政专项项目验收与绩效评价管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 项目主管部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述财政专项项目验收与绩效评价管理流程，旨在确保项目验收与评价工作正常有序开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《财政专项项目执行管理流程》转入。 |  |
| 01 | 提出验收需求 | 项目负责部门 项目负责人 | 项目负责部门项目负责人根据项目的进度完成情况，在判定可以验收的情况下，向部门分管领导提出验收需求。 | 【EF01】 《验收申请单》 |
| 02 | 组织初验 | 处长/二级学院院长 | 【C01】 处长/二级学院院长组织项目的初验工作，形成初验结论。 | 【EF02】 《初验报告》 |
| 03 | 审核并组织终验 | 项目主管部门经办人 | 【C02】 计划财务处处长审核《初验报告》及相关的验收支撑材料，主要关注项目是否达到验收条件，相关资料是否真实齐全等，审核通过后组织验收小组开展终验工作，并形成《终验报告》。 | 【EF03】 《终验报告》 |
| 04 | 审核 | 项目主管部门处长 | 【C03】 项目主管部门处长审核《终验报告》，主要关注报告内容是否真实、准确，相关验收资料是否齐备等。 |  |
| 05 | 牵头绩效评价工作 | 项目主管部门处长 | 项目主管部门处长牵头绩效评价工作，并形成《绩效评价报告》。 | 【EF04】 《绩效评价报告》 |
| 05 | 参与组织绩效评价工作 | 计划财务处处长 | 计划财务处处长参与组织绩效评价工作，包括提供评价参考，财务数据及指标等。 |  |
| 05 | 配合开展绩效评价工作 | 项目负责部门项目负责人 | 项目负责部门项目负责人配合开展绩效评价工作，包括提供评价资料、项目过程资料、项目成果等。 |  |
| 11 | 绩效兑现 | 项目负责部门项目负责人、计划财务处长 | 项目负责部门项目负责人、计划财务处处长根据绩效评价结果，兑现相关的绩效。 |  |
| 12 | 归档 | 计划财务处处长 | 【C04】 计划财务处处长将项目验收与绩效评价工作过程中的文档及资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保奖补项目验收工作落实到位，严谨执行，保障项目的验收质量。 | R01 | 奖补项目验收工作不规范，可能导致验收工作流于形式，无法保证相关项目的完成质量。 | C01 | 处长/二级学院院长组织项目的初验工作，形成《初验报告》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 处长/二级学院院长 | 《初验报告》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长审核《初验报告》及相关的验收支撑材料，主要关注项目是否达到验收条件，相关资料是否真实齐全等，审核通过后组织验收小组开展终验工作，并形成《终验报告》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《初验报告》 |
|  |  |  |  | C03 | 项目主管部门处长审核《终验报告》，主要关注报告内容是否真实、准确，相关验收资料是否齐备等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门处长 | 《终验报告》 |
| T02 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R02 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C04 | 计划财务处处长将项目验收与绩效评价工作过程中的文档及资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 |  |

FPM.02.01_校内专项项目立项管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | FPM.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理—校内专项项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 校内专项项目立项管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述校内专项项目申报入库管理流程，旨在确保校内专项项目申报合理、可行，相关财政资金得以有效利用。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 校内专项项目启动于该周期财政专项项目关闭前3-6个月，项目周期不超过1年。 流程开始。 |  |
| 01 | 下发校内专项项目立项通知 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据校内存量资金情况，下发校内专项项目立项通知，主要内容包括立项项目要求、项目范围、材料提交时间等。 | 【EF01】 《校内专项项目立项通知》 |
| 02 | 提交立项申请表 | 项目需求部门经办人 | 项目需求部门经办人根据部门的实际需求，提交《校内专项项目立项申请表》，同时应提交项目预算、方案等支撑材料。 | 【EF02】 《校内专项项目立项申请表》 |
| 03 | 审核并筛选 | 项目需求部门处长 | 【C02】 项目需求部门处长审核立项申请及相关支撑材料，主要关注立项的必要性，相关项目预算的合理性，项目的可行性等，并根据审核结果做出筛选。 |  |
| 04 | 审核 | 项目需求部门分管院领导 | 【C03】 项目需求部门分管院领导审核立项申请及相关支撑材料，主要关注项目立项是否必须，相关预算是否合理。项目是否具有可行性等。 若项目有主管部门，转入步骤05； 若项目无主管部门，转入步骤09。 |  |
| 05 | 审核 | 项目主管部门处长 | 【C04】 项目主管部门处长审核筛选后的项目立项申请，主要关注项目立项申请是否经过前期审核，项目立项是否满足学校的发展要求等。 |  |
| 06 | 组织专家组可行性论证 | 项目主管部门经办人 | 项目主管部门经办人组织专家组对预立项项目进行可行性论证，并形成《可行性报告》作为项目立项依据。 | 【EF03】 《可行性论证报告》 |
| 07 | 审核 | 项目主管部门处长 | 项目主管部门处长审核《可行性论证报告》，主要关注报告内容是否全面、完整，项目内容是否经过科学的论证。 |  |
| 08 | 审核 | 项目主管部门分管院领导 | 项目主管部门分管院领导审核《可行性论证报告》，主要关注报告内容是否全面、完整，项目内容是否经过科学的论证。 |  |
| 09 | 编制资金分配方案 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据审批通过的项目立项申请及可行性论证报告，编制《校内专项项目资金分配方案》，对各个项目的资金使用进行划分。 | 【EF04】 《校内专项项目资金分配方案》 |
| 10 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C05】 计划财务处处长审核《校内专项项目资金分配方案》，主要关注资金分配方案是否合理，是否可以满足项目的实施需求，是否可以将校内资金充分有效利用。 |  |
| 11 | 审核 | 财务分管院领导 | 【C06】 财务分管院领导审核《校内专项项目资金分配方案》，主要关注资金分配方案是否合理，是否可以满足项目的实施需求，是否可以将校内资金充分有效利用。 |  |
| 12 | 审核 | 院长 | 【C07】 院长审核《校内专项项目资金分配方案》，主要关注资金分配是否满足学校的发展要求，项目资金分配是否科学合理。 |  |
| 13 | 审议 | 院长办公会 | 【C08】 院长办公会审议《校内专项项目资金分配方案》，主要关注方案的科学性、合理性、可行性。 |  |
| 14 | 项目建账立项 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人将审批通过后的项目建账立项。 |  |
| 15 | 公示 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人将项目立项结果及资金分配方案在校内网站上公示。 |  |
| 转入《校内专项项目执行管理流程》 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保校内专项项目立项过程规范、有序。 | R01 | 校内专项项目立项工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法有序、规范的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保校内专项项目立项内容合理、合规，保障相关资金合理利用。 | R02 | 校内专项项目立项不符合学校实际发展需要或未履行规范的审批程序，可能会影响申报结果，影响相关资金的正常使用。 | C02 | 项目需求部门处长审核立项申请及相关支撑材料，主要关注立项的必要性，相关项目预算的合理性，项目的可行性等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目需求部门处长 | 《校内专项项目立项申请表》 |
|  |  |  |  | C03 | 项目需求部门分管院领导审核立项申请及相关支撑材料，主要关注项目立项是否必须，相关预算是否合理。项目是否具有可行性等。 若项目有主管部门，转入步骤05； 若项目无主管部门，转入步骤09。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目需求部门分管院领导 | 《校内专项项目立项申请表》 |
|  |  |  |  | C04 | 项目主管部门处长审核筛选后的项目立项申请，主要关注项目立项申请是否经过前期审核，项目立项是否满足学校的发展要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门处长 | 《校内专项项目立项申请表》 |
| T03 | 确保校内专项项目资金分配科学合理，保障相关项目顺利执行。 | R03 | 校内专项项目资金分配不合理、不科学，可能造成项目项目无法顺利执行。 | C05 | 计划财务处处长审核《校内专项项目资金分配方案》，主要关注资金分配方案是否合理，是否可以满足项目的实施需求，是否可以将校内资金充分有效利用。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《校内专项项目资金分配方案》 |
|  |  |  |  | C06 | 财务分管院领导审核《校内专项项目资金分配方案》，主要关注资金分配方案是否合理，是否可以满足项目的实施需求，是否可以将校内资金充分有效利用。 | 人工 | 事中 | 随时 | 财务分管院领导 | 《校内专项项目资金分配方案》 |
|  |  |  |  | C07 | 院长审核《校内专项项目资金分配方案》，主要关注资金分配是否满足学校的发展要求，项目资金分配是否科学合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《校内专项项目资金分配方案》 |
|  |  |  |  | C08 | 院长办公会审议《校内专项项目资金分配方案》，主要关注方案的科学性、合理性、可行性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《校内专项项目资金分配方案》 |

FPM.02.02_校内专项项目执行管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | FPM.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理—校内专项项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 校内专项项目执行管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 经办人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述校内专项项目执行管理流程，旨在确保项目执行合规合理，相关资金得以有效利用。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《校内专项项目立项管理流程》转入。 |  |
| 01 | 下发校内专项项目立项通知 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人下发《XX年度校内专项项目立项通知》至各项目负责部门。 | 【EF01】 《XX年度校内专项项目立项通知》 |
| 02 | 编制项目实施方案 | 项目负责部门 项目负责人 | 项目负责部门项目负责人根据项目的具体情况编制校内专项项目实施方案，方案的内容主要包括项目实施计划、采购项目资金分配、项目进度计划等内容。 | 【EF02】 《校内专项项目实施方案》 |
| 03 | 备案 | 计划财务处经办人 | 【C01】 计划财务处经办人将项目实施方案备案，以备后续对项目的执行追踪工作。 |  |
| 04 | 项目执行 | 项目负责部门 项目负责人 | 项目负责部门项目负责人按照项目方案，执行项目的具体工作。 |  |
| 04 | 过程监督 | 项目主管部门经办人 | 【C02】 项目主管部门经办人进行过程监督，主要关注资金使用的合规性、项目的过程质量保障性、项目的执行进度等。 |  |
| 04 | 执行追踪 | 计划财务处经办人 | 【C02】 计划财务处经办人对校内专项项目的执行情况进行追踪，主要关注项目的执行情况是否与备案的实施方案一致，资金使用情况是否符合规定及要求等。 |  |
| 05 | 编制执行报告 | 项目负责部门项目负责人 | 项目负责部门项目负责人定期编制项目执行报告，报告内容主要包括项目进度、资金使用情况、项目计划等。 | 【EF03】 《项目执行报告》 |
| 06 | 审核 | 项目主管部门经办人 | 【C03】 项目主管部门经办人审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 |  |
| 07 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C04】 计划财务处处长审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 07 |
| 08 | 审核 | 财务分管院领导 | 【C05】 财务分管院领导审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 08 |
| 09 | 审批 | 院长 | 【C06】 院长审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 09 |
| 转入《校内专项项目验收与绩效评价管理流程》。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保校内专项项目执行工作合理、合规，保障相关资金合理利用。 | R01 | 校内专项项目执行未履行规范的审批程序，可能会导致项目的执行存在合规风险，影响项目的顺利实施。 | C01 | 计划财务处经办人将项目实施方案备案，以备后续对项目的执行追踪工作。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处经办人 | 《校内专项项目实施方案》 |
|  |  |  |  | C02 | 项目主管部门经办人进行过程监督，主要关注资金使用的合规性、项目的过程质量保障性、项目的执行进度等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门经办人 |  |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处经办人对校内专项项目的执行情况进行追踪，主要关注项目的执行情况是否与备案的实施方案一致，资金使用情况是否符合规定及要求等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处经办人 |  |
|  |  |  |  | C03 | 项目主管部门经办人审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门经办人 | 《项目执行报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处处长审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《项目执行报告》 |
|  |  |  |  | C05 | 财务分管院领导审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 财务分管院领导 | 《项目执行报告》 |
|  |  |  |  | C06 | 院长审核《项目执行报告》，主要关注报告内容是否属实完整，是否反应了项目的执行情况，相关数据是否真实准确等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《项目执行报告》 |

FPM.02.03_校内专项项目验收与绩效评价管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | FPM.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项项目管理—校内专项项目管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 校内专项项目验收与绩效评价管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述校内专项项目验收与绩效评价管理流程，旨在确保项目验收与评价工作正常有序开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由《校内专项项目执行管理流程》转入。 |  |
| 01 | 提出验收需求 | 项目负责部门 项目负责人 | 项目负责部门项目负责人根据项目的进度完成情况，在判定可以验收的情况下，向项目主管部门提出验收需求。 |  |
| 02 | 审核 | 项目主管部门 处长 | 【C01】 项目主管部门处长审核提出的验收需求，主要关注项目是否达到验收要求，相关验收条件是否成熟等。 |  |
| 03 | 组织初验 | 项目主管部门经办人 | 【C02】 项目主管部门经办人组织项目的初验工作，形成《初验报告》。 | 【EF01】 《初验报告》 |
| 04 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C03】 计划财务处处长对初验结果进行审核，主要关注验收工作的组织是否合理，相关初验结论依据是否充分等。 |  |
| 05 | 明确终验范围及重点 | 计划财务处处长 | 【C04】 计划财务处处长根据初验结果，明确终验的范围及重点。 |  |
| 06 | 组织终验 | 计划财务处经办人 | 【C05】 计划财务处经办人组织使用部门、项目管理部门及相关专家开展验收工作。并根据验收结果形成《验收报告》。 | 【EF02】 《验收报告》 |
| 07 | 绩效评价 | 计划财务处经办人 | 计划财务处经办人根据验收结果及相关报告，对项目的执行及完成情况进行绩效评价，并形成《项目后评价报告》。 | 【EF02】 《项目后评价报告》 |
| 08 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C06】 计划财务处处长审核《项目后评价报告》，主要关注评价内容是否全面，评价结果是否客观、真实。 |  |
| 09 | 确认 | 项目负责部门项目负责人 | 项目负责部门项目负责人对项目绩效评价结果进行确认。 |  |
| 10 | 绩效兑现 | 项目负责部门项目负责人、计划财务处经办人 | 项目负责部门项目负责人、计划财务处经办人根据绩效评价结果，兑现相关的绩效。 |  |
| 11 | 归档 | 计划财务处经办人 | 【C07】 计划财务处经办人将校内专项项目验收与绩效评价管理相关工作资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保校内专项项目验收工作落实到位，严谨执行，保障项目的验收质量。 | R01 | 校内专项项目验收工作不规范，可能导致验收工作流于形式，无法保证相关项目的完成质量。 | C01 | 项目主管部门处长审核提出的验收需求，主要关注项目是否达到验收要求，相关验收条件是否成熟等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门处长 |  |
|  |  |  |  | C02 | 项目主管部门经办人组织项目的初验工作，形成《初验报告》 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目主管部门经办人 | 《初验报告》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长对初验结果进行审核，主要关注验收工作的组织是否合理，相关初验结论依据是否充分等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《初验报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处处长根据初验结果，明确终验的范围及重点。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 |  |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处经办人组织使用部门、项目管理部门及相关专家开展验收工作。并根据验收结果形成《验收报告》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处经办人 | 《验收报告》 |
| T02 | 确保绩效评价工作有效开展，保证绩效评价的结果真实客观。 | R02 | 绩效评价工作结果缺少客观性，可能造成评价无法反应项目的真实情况，影响绩效兑现的公平公正。 | C06 | 计划财务处处长审核《项目后评价报告》，主要关注评价内容是否全面，评价结果是否客观、真实。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《项目后评价报告》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C07 | 计划财务处经办人将校内专项项目验收与绩效评价管理相关工作资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处经办人 |  |