编制日期：2018年12月

西藏农牧学院

业务流程手册（第一册）

博学为农

精业兴藏

目  录

1 前言	1

1.1业务流程手册的目的、意义、编制依据	1

1.2内部控制基本原则	2

1.3业务流程手册框架	3

1.4业务流程手册使用说明	4

2 业务流程框架	5

2.1业务流程框架的含义	5

2.2业务流程框架总图	6

3.控制环境	10

3.1概述	10

3.2具体业务流程	11

4 预决算管理	75

4.1概述	75

4.2具体业务流程	76

5 资产管理	117

5.1概述	117

5.2具体业务流程	118

6 收入管理	211

6.1概述	211

6.2具体业务流程	212

7 支出管理	238

7.1概述	238

7.2具体业务流程	239

8 采购管理	297

8.1概述	297

8.2具体业务流程	298

9 工程项目管理	384

9.1概述	384

9.2具体业务	386

10 科研项目管理	522

10.1概述	522

10.2具体业务流程	523

11 财政专项项目管理	609

11.1概述	609

11.2具体业务流程	610

# 1 前言

## 1.1业务流程手册的目的、意义、编制依据

西藏农牧学院是西藏自治区唯一一所集农、工、理、管学科于一体的高等农业院校。学院创建于1972年，其前身是西藏民族学院林芝分院，1978年经国务院批准命名为“西藏农牧学院”，2001年9月与原西藏大学合并组建新西藏大学，2016年6月教育部批准单独设置为西藏农牧学院。校园占地面积1317亩，总建筑面积188294㎡，固定资产达39616万元，其中教学科研仪器设备总值9377万元；现有纸质藏书46.8万册，电子图书资源总量（含远程）超过201万册（种）。

学院拥有国家重点（培育）学科1个、“211工程”重点建设学科2个、国家林业局重点学科1个、自治区高校重点学科11个。生态学于2013年获全区首个理学博士学位授权，有生物学、生态学、作物学、林学4个一级学科硕士学位授权点，13个二级学科硕士学位授权点，2个专业硕士学位授权点。有36个本科专业、22个专科专业，其中教育部特色专业3个，自治区特色专业建设点7个，全国卓越农林人才教育培养计划改革试点专业4个，自治区创新人才培养模式改革试点专业4个，自治区精品课程38门，自治区教学团队3个。学科及专业广泛涉及农、牧、林、水、电、生态、环境、食品、工程等领域，与全区经济建设紧密相关。设有教学科研实验室73个、校内教学实习基地8个，其中国家级野外定位研究站1个、教育部重点实验室1个、自治区科技厅重点实验室2个、自治区教育厅高校重点实验室17个，校外实训基地、毕业生实训基地40个。建有全国重点建设职业教育师资培养培训基地、西藏自治区现代农业技术培训基地、西藏自治区重点建设职教师资培训基地等多个基地。

为了遵循财政部、教育部、自治区教育厅等上级单位的法律法规、学校规章，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，确保西藏农牧学院（以下简称“农牧学院”或“学院”）各项工作规范、有序地运行，最大限度地减少或防范风险，提高学院的运营管理水平，满足外部监管要求和内在发展需求，实现健康、科学发展，农牧学院特此编制和实施《西藏农牧学院业务流程手册》（以下简称“本手册”）。

《西藏农牧学院业务流程手册》（以下简称“本手册”）是以财政部发布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》、教育部发布的《教育部关于做好<行政事业单位内部控制规范（试行）>实施工作的通知》、《高等学校会计制度》及配套法规、财政部和教育部、自治区教育厅等上级单位的相关规章制度，结合西藏农牧学院自身的管理和业务特点及总体发展要求编制而成。本手册明确了学院内部控制体系管控程序和规范，旨在提高学院管理层及教职工对内部控制的认识、提升学院内部控制水平，满足学院内在的发展需求，促进学院战略目标的实现。

## 1.2内部控制基本原则

西藏农牧学院建立与实施风险管理与内部控制，应当遵循下列五个原则：

（一）合法合规原则。学院的内部控制活动应符合国家、自治区相关法律法规和政策要求，且进行内部控制的一个重要目的就是要实现学院经济活动的合法合规性。

（二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，从范围上说，应当覆盖内部环境、预决算业务、收入业务、支出业务、采购业务、资产管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目等各项经济活动。内部控制是一个整体系统，它渗透于学院经济活动的全过程并贯穿于活动的始终，实现全面的、全过程的控制。

（三）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，针对学院的重要经济活动、可能存在重大风险的环节采取更为严格的控制措施，要确保内部控制的建立不存在重大缺陷。

（四）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（五）适应性原则。内部控制应当符合国家及自治区有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

## 1.3业务流程手册框架

《西藏农牧学院业务流程手册》主要包括十一个部分，分别为前言、业务流程框架、内部环境、预决算业务、收入业务、支出业务、采购业务、资产管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目等。各个部分在结构和内容上既相互联系，又各成体系，共同构成了支撑学院有效运营的内部控制体系。其中，前言部分对手册整体概貌、使用维护等进行了介绍，业务流程框架部分主要阐述了学院流程制度基础框架。

## 1.4业务流程手册使用说明

（一）适用范围

本手册适用于西藏农牧学院本部。

（二）使用要求

本手册是西藏农牧学院重要的体系文件，使用者应按相关要求正确使用，未经批准，不得擅自复制，不得对外泄露。若使用过程中遇到问题，需及时向内部控制工作小组咨询。

（三）编写与发布

本手册由内部控制工作小组组织编写，各流程责任部门负责人审核批准。本手册按照发放范围统一发布，发放范围由内部控制工作小组提出，经学院内部控制领导小组批准执行。

（四）维护与更新

本手册的维护与更新是一项经常性、持续性、长期性的工作，由内部控制工作小组负责组织实施，一般每年更新一次。内部控制工作小组根据外部环境和相关法律法规的变化、内部组织架构及管理要求的改变对学院内部控制的评价、学院内控管理过程中出现的新问题、业务单位的反馈意见和建议等，提出修订和维护的要求。学校各部处修订具体内容，修订稿经各部处负责人批准后统一提交内部控制工作小组对流程规范性进行审核。

学校内部控制工作小组应及时掌握本手册的执行情况，采取有效措施以确保内部控制体系的有效运行。

# 2 业务流程框架

## 2.1业务流程框架的含义

业务流程框架是学院业务流程与制度的全景视图，展示主要业务工作流程的数量、层级，将业务流程显性化，明确学院现有的工作流程的层级、数量。业务流程框架包括一级流程、二级流程及三级流程。流程框架内一级、二级流程的分类依据为：行政事业单位内部控制规范、部门内部业务分工及岗位设置。

三级业务流程主要起到以下四个作用：

（一）明确业务流程参与的部门及岗位，并对各部门及岗位在业务操作中的工作内容进行描述说明，做到责权利分明；

（二）明确学院制度与工作流程的对应关系，使制度体系化，便于制度查找和参照；

（三）明确业务流程中的风险点和控制环节，将风险理念和内部控制融入业务流程中，使业务人员在业务流程操作时明晰工作重点和关注点，降低业务运行风险；

（四）反应学院目前的经营管理现状，帮助学校建立业务规范，并帮助员工熟悉业务，有利于管理知识和管理经验的积累沉淀。

## 2.2业务流程框架总图

西藏农牧学院内部控制流程框架如下所示：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制环境 （COE） | 组织机构 | COE.01.01 | 处级、科级机构新增管理流程 |
|  |  | COE.01.02 | 组织机构职责评估与调整流程 |
|  | 运行机制 | COE.02.01 | 三重一大事项决策程序 |
|  |  | COE.02.02 | 院长办公会/党委会议事流程 |
|  |  | COE.02.03 | 重大事项督办流程 |
|  | 关键岗位管理 | COE.03.01 | 关键岗位判定流程 |
|  |  | COE.03.02 | 关键岗位轮岗流程 |
|  |  | COE.03.03 | 关键岗位退出流程 |
|  |  | COE.03.04 | 关键岗位考核与奖惩流程 |
|  | 发展规划 | COE.04.01 | 院战略规划编制流程 |
|  |  | COE.04.02 | 院战略规划评估与调整流程 |
| 预决算管理 （BUM） | 预算编制 | BUM.01.01 | 预算编制及上报流程 |
|  | 预算执行 | BUM.02.01 | 预算分解与执行流程 |
|  |  | BUM.02.02 | 预算执行监督流程 |
|  | 预算调整 | BUM.03.01 | 预算调整与追加流程 |
|  | 预算绩效 | BUM.04.01 | 预算绩效评价管理流程 |
|  | 决算编制与上报 | BUM.05.01 | 决算报告编制与上报流程 |
| 资产管理 （ASM） | 固定资产管理 | ASM.01.01 | 固定资产建账流程 |
|  |  | ASM.01.02 | 科研仪器类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.03 | 教学设备类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.04 | 办公家具类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.05 | 办公设备类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.06 | 固定资产调拨流程 |
|  |  | ASM.01.07 | 固定资产盘点流程 |
|  |  | ASM.01.08 | 固定资产报废流程 |
|  |  | ASM.01.09 | 固定资产处置流程 |
|  |  | ASM.01.10 | 固定资产对外捐赠流程 |
|  | 货币资金管理 | ASM.02.01 | 银行账户开立、变更、撤销流程 |
|  |  | ASM.02.02 | 银行账户对账管理流程 |
|  |  | ASM.02.03 | 票据管理流程 |
|  |  | ASM.02.04 | 票据借用管理流程 |
|  | 无形资产管理 | ASM.03.01 | 无形资产日常管理流程 |
| 收入管理 （INM） | 收入管理 | INM.01.01 | 收费申请审核及备案流程（行政事业型收费、管理服务型收费、代收费） |
|  |  | INM.01.02 | 收入校核及催收管理流程 |
|  |  | INM.01.03 | 财政补助收入管理流程 |
|  |  | INM.01.04 | 非税收入管理流程 |
|  |  | INM.01.05 | 国有资产收入管理流程 |
| 支出管理 （EXM） | 支出管理 | EXM.01.01 | 一般费用报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.02 | 科研费用报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.03 | 工程进度款及尾款支付流程 |
|  |  | EXM.01.04 | 差旅费报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.05 | 工资发放流程 |
|  |  | EXM.01.06 | 奖金发放流程 |
|  |  | EXM.01.07 | 学生资助、奖学金发放流程 |
|  |  | EXM.01.08 | 公务接待费申请与报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.09 | 资金支付流程 |
| 采购管理 （PRM） | 采购管理 | PRM.01.01 | 政府采购业务管理流程 |
|  |  | PRM.01.02 | 发改口工程项目采购管理流程 |
|  |  | PRM.01.03 | 校内资金采购方式认定流程 |
|  | 货物类、服务类校内资金 采购管理 | PRM.02.01 | 货物类、服务类框架协议类采购管理流程 |
|  |  | PRM.02.02 | 货物类、服务类公开招标管理流程 |
|  |  | PRM.02.03 | 货物类、服务类邀请招标采购管理流程 |
|  |  | PRM.02.04 | 货物类、服务类单一采购管理流程 |
|  |  | PRM.02.05 | 货物类、服务类竞争性谈判管理流程 |
|  | 工程项目校内资金采购管理 | PRM.03.01 | 工程项目框架协议类采购管理流程 |
|  |  | PRM.03.02 | 工程项目公开招标管理流程 |
|  |  | PRM.03.03 | 工程项目邀请招标采购管理流程 |
|  |  | PRM.03.04 | 工程项目竞争性谈判管理流程 |
|  |  | PRM.03.05 | 工程项目单一来源采购管理流程 |
|  | 货物类、服务类零星采购管理 | PRM.04.01 | 货物类、服务类零星采购管理流程 |
|  | 采购验收 | PRM.05.01 | 采购验收管理流程 |
| 工程项目管理 （EPM） | 校园规划及发改口等专项项目库管理 | EPM.01.01 | 校园基础建设规划规划编制与审批流程 |
|  |  | EPM.01.02 | 专项项目入库管理流程 |
|  |  | EPM.01.03 | 专项项目出库管理流程 |
|  | 项目立项管理 | EPM.02.01 | 工程项目专项项目立项管理流程 |
|  |  | EPM.02.02 | 学校其他基建项目立项管理流程 |
|  | 项目技术管理 | EPM.03.01 | 基建项目施工、监理和技术服务类项目招标控制价、招标文件、合同的编制与审批流程 |
|  |  | EPM.03.02 | 专项项目可行性报告、初设概算、施工图编制与审批流程 |
|  |  | EPM.03.03 | 学校其他基建项目初设概算、施工图编制与审批流程 |
|  | 工程物资管理 | EPM.04.01 | 基建材料设备认质管理流程 |
|  | 工程项目 施工管理 | EPM.05.01 | 基建项目工程变更与签发流程 |
|  |  | EPM.05.02 | 工程项目例会召开流程 |
|  | 工程项目竣工验收与决算管理 | EPM.06.01 | 基建项目竣工验收流程 |
|  |  | EPM.06.02 | 基建项目竣工结算审计流程 |
|  |  | EPM.06.03 | 建设项目财务决算及转固移交流程 |
|  | 修缮项目管理 | EPM.07.01 | 集中维修项目立项及审批流程 |
|  |  | EPM.07.02 | 临时维修项目立项及审批流程（申请部门自有经费） |
|  |  | EPM.07.03 | 临时维修项目立项及审批流程（后勤维护经费） |
|  |  | EPM.07.04 | 维修改造项目概算、设计方案、施工图编制与审核流程 |
|  |  | EPM.07.05 | 维修改造项目工程材料验收流程 |
|  |  | EPM.07.06 | 维修改造项目工程变更审批流程 |
|  |  | EPM.07.07 | 维修改造项目竣工验收流程 |
|  |  | EPM.07.08 | 维修改造项目工程结算流程 |
|  | 工程项目 保修管理 | EPM.08.01 | 项目回访及保修流程 |
|  |  | EPM.08.02 | 项目保修金退还管理流程 |
| 科研项目管理 （SRM） | 项目管理 | SRM.01.01 | 纵向科研项目管理 |
|  |  | SRM.01.02 | 校级科研项目管理 |
|  |  | SRM.01.03 | 横向科研项目管理 |
|  |  | SRM.01.04 | 推广项目管理 |
|  | 项目经费管理 | SRM.02.01 | 科研项目预算管理流程（编制及调整） |
|  |  | SRM.02.02 | 科研项目资金外拨管理流程 |
|  |  | SRM.02.03 | 科研经费结转及结余资金使用管理流程 |
|  | 基地管理 | SRM.03.01 | 基地建设与合作管理流程 |
|  | 实验室管理 | SRM.04.01 | 仪器设备共享流程 |
|  |  | SRM.04.02 | 实验室安全管理流程 |
|  | 科研成果管理 | SRM.05.01 | 专利申请与管理流程 |
|  |  | SRM.05.02 | 技术实施许可与转让工作流程 |
|  |  | SRM.05.03 | 专利、品种、专有技术的先进性评估流程（建议） |
| 财政专项项目管理 (FPM) | 中央支持地方 奖补资金 项目管理 | FPM.01.01 | 专项项目立项管理流程 |
|  |  | FPM.01.02 | 专项项目执行管理流程 |
|  |  | FPM.01.03 | 专项项目验收与绩效评价管理流程 |
|  | 校内专项 项目管理 | FPM.02.01 | 校内专项项目立项管理流程 |
|  |  | FPM.02.02 | 校内专项项目验收与绩效评价管理流程 |
|  |  | FPM.02.03 | 校内专项项目执行管理流程 |

# 3.控制环境

## 3.1概述

控制环境是指学院内部控制存在和发展的空间，是实施内部控制的基础。控制环境直接影响、制约内部控制的建立和执行，主要包括发展战略、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位管理、人力资源和发展规划等方面。

内部环境控制流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制环境 （COE） | 组织机构 | COE.01.01 | 处级、科级机构新增管理流程 |
|  |  | COE.01.02 | 组织机构职责评估与调整流程 |
|  | 运行机制 | COE.02.01 | 三重一大事项决策程序 |
|  |  | COE.02.02 | 院长办公会/党委会议事流程 |
|  |  | COE.02.03 | 重大事项督办流程 |
|  | 关键岗位管理 | COE.03.01 | 关键岗位判定流程 |
|  |  | COE.03.02 | 关键岗位轮岗流程 |
|  |  | COE.03.03 | 关键岗位退出流程 |
|  |  | COE.03.04 | 关键岗位考核与奖惩流程 |
|  | 发展规划 | COE.04.01 | 院战略规划编制流程 |
|  |  | COE.04.02 | 院战略规划评估与调整流程 |

## 3.2具体业务流程

COE.01.01_处级、科级机构新增管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—组织机构 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 处级、科级机构新增管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处/组织部 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 分管副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述处级、科级机构新增管理流程，旨在规范学校处级、科级机构新增管理程序程序，确保学校组织机构设置合理高效，保障学校日常工作的正常开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 学校相关制度名称 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提出申请报告 | 相关部门经办人 | 相关部门经办人根据本部门的实际情况，需要新增组织机构的，编写《机构新增申请报告》，并提交本部门负责人审核。 | 【EF01】 《机构新增申请报告》 |
| 02 | 审核 | 相关部门负责人 | 【C02】 相关部门负责人审核本部门提出的《机构新增申请报告》，主要关注机构新增申请是否合理、可行，是否符合部门发展现状，审核通过后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 人事处/组织部分管副处长 | 【C03】 人事处/组织部分管副处长审核《机构新增申请报告》，主要关注调整内容是否合理、可行，是否符合学校发展需求，审核通过后签字确认。 若为处级单位调整，转入步骤04； 若为科技单位调整，转入步骤05。 |  |
| 04 | 组织召开人事会议 | 人事处/组织部处长 | 人事处/组织部处长组织召开人事会议，讨论处级单位调整的必要性、合理性、可行性。 |  |
| 05 | 审议 | 党委会 | 【C04】 党委会审议《机构新增申请报告》，主要关注调整内容是否合理、可行，是否符合学校规划及战略需求。 |  |
| 06 | 上报上级管理单位 | 人事处/组织部分管副处长 | 人事处/组织部分管副处长将会议讨论结果上报上级管理单位审批。 |  |
| 07 | 发文 | 人事处/组织部分管副处长 | 人事处/组织部分管副处长根据上级单位的审批意见正式发文。 |  |
| 08 | 归档 | 人事处/组织部分管副处长 | 【C05】 人事处/组织部分管副处长将组织机构职责职能调整中涉及的过程文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保组织机构职责职能调整工作有章可循、有据可依。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致组织机构职责职能调整工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保科学合理设置组织机构，明确权责分配，形成相互制约的岗位职责关系。 | R02 | 组织机构调整以及岗位职责的变动未及时调整或调整未经相应的审核批准，可能会造成组织机构及岗位职责调整不合理，降低组织效率。 | C02 | 相关部门负责人审核本部门提出的《申请报告》，主要关注调整内容是否合理、可行，审核通过后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 相关部门负责人 | 《申请报告》 |
|  |  |  |  | C03 | 人事处/组织部分管副处长审核《申请报告》，主要关注调整内容是否合理、可行，是否符合学校发展需求，审核通过后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处/组织部分管副处长 | 《申请报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 党委会审议《申请报告》，主要关注调整内容是否合理、可行，是否符合学校规划及战略需求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《申请报告》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 人事处/组织部经办人将组织机构职责职能调整中涉及的过程文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 人事处/组织部经办人 | N/A |

COE.01.02_组织机构职责评估与调整流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—组织机构 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 组织机构职责评估与调整流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处/组织部 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 分管副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述组织机构职责评估与调整流程，旨在规范组织机构职责评估与调整的程序，确保学校合理设置组织架构并明确其职责权限，通过不同部门之间的有机配合合理保证各项业务工作的顺利开展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 学校相关制度名称 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 编制评估方案 | 人事处/组织部分管副处长 | 人事处/组织部分管副处长负责编制《组织机构运行评估方案》，主要内容有：评估目的、评估范围、评估时间、评估方法、评估程序等。 | 【EF01】 《组织机构运行评估方案》 |
| 02 | 审核 | 人事处/组织部处长 | 【C02】 人事处/组织部处长对《组织机构运行评估方案》进行审核，主要审核点有：评估范围是否全面、评估方法是否合理、评估程序是否得当、评估频率是否符合规定等。 |  |
| 03 | 下发评估通知 | 人事处/组织部经办人 | 人事处/组织部经办人下发《组织机构运行评估通知》，列明评估程序评估时间、评估对象、评估范围及评估结论等内容。 | 【EF02】 《组织机构运行评估通知》 |
| 04 | 开展自评并提交自评说明 | 各部门/单位负责人 | 各部门/各单位负责人按照通知要求，从本部门的主要工作内容出发，就本部门运行情况与业务发展、内部管理要求之间的适用情况开展自评，并出具《自评说明》，列明自评结论。同时，对于需要跨部门协调完成的业务工作，各部门应将本部门与其他部门之间的协调配合情况及工作效果作为自评说明内容的一部分。 其中，如果认为该阶段部门职责不符合业务发展或内部管理需求时，该部门应在自评说明中列明不符合的原因，并提出相应的应对建议。 | 【EF03】 《自评说明》 |
| 05 | 汇总并出具评估报告 | 人事处/组织部分管副处长 | 人事处/组织部分管副处长收到并汇总各部门提供的自评说明，掌握各部门的自评结论，形成《组织机构运行评估报告》。 | 【EF04】 《组织机构运行评估报告》 |
| 06 | 审核 | 人事处/组织部处长 | 【C03】 人事处/组织部处长对《组织机构运行评估报告》进行审核，主要审核点有：评估结论是否合理，支持材料是否充分等，审核无误后签字确认。 |  |
| 07 | 审核 | 分管院领导 | 【C04】 分管院领导对《组织机构运行评估报告》进行审核，主要审核点有：评估结论是否合理，采用的评估方法和程序是否恰当，支持材料是否充分等，审核无误后签字确认。 |  |
| 08 | 审阅 | 校长 | 【C05】 校长对《组织机构运行评估报告》进行审阅，了解评估工作及评估结论，知晓组织运行中存在的风险以及运行的效率和效果。 |  |
| 09 | 编制组织机构调整方案 | 人事处/组织部分管副处长 | 人事处/组织部分管副处长根据调研、与学院领导、相关部门负责人进行沟通协商，以及《组织机构运行评估报告》，编制《组织机构调整方案》，列明学校现阶段组织机构设置与业务发展需求、内部管理需求之间的匹配情况，外在环境分析等。 其中，调整方案涉及学校内部职能部门的新设、调整、撤销、合并或者分置等情况，内容包括调整前后的相关部门职责分工、岗位设置及建议人选、人员安置等。 | 【EF05】 《组织机构调整方案》 |
| 10 | 审核 | 人事处/组织部处长 | 【C06】 人事处/组织部处长审核《组织机构调整方案》，主要关注该项调整是否有利于学校发展或者提升内部管理水平，学校是否具备足够的人力资源来支持方案中的调整建议，相关人员重新安置分配是否得当等，审核完毕，签署意见。 |  |
| 11 | 审议 | 党委会 | 【C07】 党委会审议《组织机构调整方案》，了解调整方案是否符合学校业务发展及内部管理需求，相关利益分配考虑是否周全，调整前后组织机构职能职责划分是否清晰，是否能够适应外在环境的变化，是否履行了相应的审核程序等。 |  |
| 12 | 上报上级管理单位 | 人事处/组织部经办人 | 人事处/组织部经办人将审议结果上报上级管理单位审批。 |  |
| 13 | 归档 | 人事处/组织部经办人 | 【C08】 人事处/组织部经办人将组织机构职责评估与调整工作中 过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保组织机构职责评估与调整工作有章可循、有据可依。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致组织机构职责评估调整工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保组织机构职责评估工作严谨合规，保证岗位职责的科学性合理性。 | R02 | 组织机构职责评估工作未有效开展或评估不深入透彻，可能导致岗位职责设置不科学，影响人力资源的使用效率。 | C02 | 人事处/组织部处长对《组织机构运行评估方案》进行审核，主要审核点有：评估范围是否全面、评估方法是否合理、评估程序是否得当、评估频率是否符合规定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处/组织部处长 | 《组织机构运行评估方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 人事处/组织部处长对《组织机构运行评估报告》进行审核，主要审核点有：评估结论是否合理，支持材料是否充分等，审核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处/组织部处长 | 《组织机构运行评估报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 分管院领导对《组织机构运行评估报告》进行审核，主要审核点有：评估结论是否合理，采用的评估方法和程序是否恰当，支持材料是否充分等，审核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《组织机构运行评估报告》 |
|  |  |  |  | C05 | 校长对《组织机构运行评估报告》进行审阅，了解评估工作及评估结论，知晓组织运行中存在的风险以及运行的效率和效果。 | 人工 | 事中 | 随时 | 校长 | 《组织机构运行评估报告》 |
| T03 | 确保组织机构调整工作严谨合规，保证岗位职责的科学性合理性。 | R03 | 组织机构职责调整工作不符合实际或不科学，可能导致岗位职责设置不合理，影响人力资源的使用效率。 | C06 | 人事处/组织部处长审核《组织机构调整方案》，主要关注该项调整是否有利于学校发展或者提升内部管理水平，学校是否具备足够的人力资源来支持方案中的调整建议，相关人员重新安置分配是否得当等，审核完毕，签署意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处/组织部处长 | 《组织机构调整方案》 |
|  |  |  |  | C07 | 党委会审议《组织机构调整方案》，了解调整方案是否符合学校业务发展及内部管理需求，相关利益分配考虑是否周全，调整前后组织机构职能职责划分是否清晰，是否能够适应外在环境的变化，是否履行了相应的审核程序等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 常委会 | 《组织机构调整方案》 |
| T04 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R04 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C08 | 人事处/组织部经办人将组织机构职责职能调整中涉及的过程文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 人事处/组织部经办人 | N/A |

COE.02.01_三重一大事项决策程序

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—运行机制 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 三重一大事项决策程序 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 院办公室/党委办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 主任 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述三重一大事项决策程序，旨在确保学校三重一大事项决策程序合法合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院党委会议事规则》《西藏农牧学院院长办公会议事规则》《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定了《西藏农牧学院党委会议事规则》、《西藏农牧学院院长办公会议事规则》、《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》以确保三重一大事项决策程序正常有序开展。 流程开始。 |  |
| 01 | 提出三重一大决策事项 | 议题提出单位/部门经办人 | 议题提出单位/部门经办人根据需要提出三重一大决策事项议题，议题必须经过初步的研究并整理形成请示。 | 【EF01】 《xx议题请示》 |
| 02 | 调查研究形成决策方案 | 议题提出单位/部门经办人 | 议题提出单位/部门经办人对议题进行全方位的调查研究，形成可供决策参考的方案或者意见。 | 【EF02】 《拟决策备选方案》 |
| 03 | 方案审核 | 议题提出单位/部门负责人 | 【C02】 议题提出单位/部门负责人对方案进行审核，主要关注议题是否合理，方案是否可行。 |  |
| 04 | 方案评审 | 相关职能部门负责人 | 【C03】 相关职能部门负责人对方案进行评审，主要关注合理性和可行性。应提交教代会审议通过的重要事项，在党委会或院长办公会决策之前提交教代会审议或通过，应由学术委员会和教授委员会审议、咨询的重大事项，在院长办公会和党委会决策之前应提交学术委员会审议和咨询；副处级以上干部任免，应书面征求纪检监察部门意见；对专业性、技术性较强的重要事项，应事先进行专家评估论证，提交论证报告或立项报告。 |  |
| 05 | 会前沟通 | 院长 办公会/党委会 | 院长 办公会/党委会成员进行会前沟通，听取各方意见。 |  |
| 06 | 组织提案 | 院办公室/党委办公室主任 | 院办公室/党委办公室主任收集会议议案提交单，发布会议通知；告知参与集体决策人员议案材料和会议通知。 | 【EF03】 《会议通知》 【EF04】 《三重一大决策议题清单》 |
| 07 | 集体决策 | 院长办公会/党委会 | 【C04】 院长 办公会/党委会组织对决策议题逐一进行集体讨论与集体决策，形成决议。凡属“三重一大”事项，不得以个别征求意见等方式决策，应集体讨论决定。 |  |
| 08 | 形成纪要 | 院办公室/党委办公室秘书 | 院办公室/党委办公室秘书将会议过程记录形成《会议纪要》。 | 【EF05】 《会议纪要》 |
| 09 | 归档 | 院办公室/党委办公室秘书 | 【C05】 院办公室/党委办公室秘书将三重一大事项决策工作产生的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保三重一大事项决策工作规范、有序。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致三重一大决策工作无章可循、无据可依。 | C01 | 西藏农牧学院制定了《西藏农牧学院党委会议事规则》、《西藏农牧学院院长办公会议事规则》、《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》以确保三重一大事项决策程序正常有序开展。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院党委会议事规则》 《西藏农牧学院院长办公会议事规则》 《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》 |
| T02 | 确保三重一大决策事项合理、合规，保证决策过程公开、透明，决策方案切实可行。 | R02 | 三重一大决算事项未经事前审查、决算过程不符合规定，可能导致三重一大事项决策出现偏差、遗漏，给学校的三重一大事项管理带来隐患。 | C02 | 议题提出单位/部门负责人对方案进行审核，主要关注议题是否合理，方案是否可行。 | 人工 | 事中 | 随时 | 议题提出单位/部门负责人 | 《拟决策备选方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 相关职能部门负责人对方案进行评审，主要关注合理性和可行性。应提交教代会审议通过的重要事项，在党委会或院长办公会决策之前提交教代会审议或通过，应由学术委员会和教授委员会审议、咨询的重大事项，在院长办公会和党委会决策之前应提交学术委员会审议和咨询；副处级以上干部任免，应书面征求纪检监察部门意见；对专业性、技术性较强的重要事项，应事先进行专家评估论证，提交论证报告或立项报告。 | 人工 | 事中 | 随时 | 相关职能部门负责人 | 《拟决策备选方案》 |
|  |  |  |  | C04 | 院长 办公会/党委会组织对决策议题逐一进行集体讨论与集体决策，形成决议。凡属“三重一大”事项，不得以个别征求意见等方式决策，应集体讨论决定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 决策机构 | 《会议通知》 《三重一大决策议题清单》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 院办公室/党委办公室秘书将三重一大事项决策工作产生的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 院办公室/党委办公室秘书 | N/A |

COE.02.02_院长办公会党委会议事流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—运行机制 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 院长办公会/党委会议事流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 院办公室/党委办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 秘书 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述院长办公会/党委会的相关管理流程，旨在确保议题选取科学、合理，决议程序合法合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院党委会议事规则》《西藏农牧学院院长办公会议事规则》《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定了《西藏农牧学院党委会议事规则》、《西藏农牧学院院长办公会议事规则》、《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》以确保院长办公会及党委会决策程序正常有序开展。 流程开始。 |  |
| 01 | 组织论证并提出议题 | 呈报单位经办人 | 【C02】 呈报单位经办人组织对议题进行论证，并形成书面材料。书面提交供决策的材料原则上应有事项背景描述、工作进展、调查研究、政策依据、可供选择的方案、需要学校支持事宜等要素，如果涉及到经费投入，还需提交项目预算。 对专业性、技术性较强的重要事项，应经过专委会专家评估及技术、政策、法律咨询，必要时还要进行文字审核和安全稳定风险评估。对事关师生员工切身利益的重要事项，应通过教职工代表大会、规范性文件听证、重大事项决策听证、重大制度意见征求与解读平台或其他方式，广泛听取师生员工的意见建议和学术委员会的意见。 充分论证后填写《西藏农牧学院议题审批表》。 | 【EF01】 《西藏农牧学院议题审批表》 |
| 02 | 审核 | 呈报部门负责人 | 【C03】 呈报部门负责人审核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 相关职能部门负责人 | 【C04】 相关职能部门负责人审核议题，主要关注涉及本部门的议题内容是否经过论证、是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 |  |
| 04 | 复核 | 院办公室/党委办公室主任 | 【C05】 院办公室/党委办公室主任复核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 |  |
| 05 | 审核 | 分管院领导 | 【C06】 分管院领导审核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 |  |
| 06 | 审批 | 院长/党委书记 | 【C07】 院长/党委书记审核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审批后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 |  |
| 07 | 形成议题清单 | 院办公室/党委办公室秘书 | 院办公室/党委办公室秘书将审核通过的议题整理形成议题清单，以便上会讨论。 |  |
| 08 | 审议并决策 | 院长办公会/党委会参会人 | 【C08】 院长办公会/党委会定期举行，由校长/党委书记作为会议主持人。学院党委会必须有半数以上党委班子成员到会方能召开。讨论决定干部任免等“三重一大”重要事项时，必须有三分之二以上党委班子成员到会方能召开。表决事项时，以超过应到会党委班子成员人数的半数同意为通过。院长办公会必须有半数以上班子成员到会方能召开，出席人员为学院行政领导班子成员、纪委书记；固定列席人员为院长助理及院长办公室、监察室主要负责同志；其他列席人员视议题而定。 |  |
| 09 | 形成会议纪要 | 院办公室/党委办公室秘书 | 院办公室/党委办公室秘书对会议内容进行记录，形成《会议纪要》。 | 【EF02】 《会议纪要》 |
| 10 | 审核 | 院办公室/党委办公室主任 | 【C09】 院办公室/党委办公室主任审核《会议纪要》，主要关注纪要内容是否完整准确记录了决策事项，审核无误后交由会议主持人签发。 |  |
| 11 | 签发 | 院长办公会/党委会主持人 | 【C10】 院长办公会/党委会主持人签发《会议纪要》，主要关注会议纪要内容是否记录准确、内容是否全面。 |  |
| 12 | 归档 | 院办公室/党委办公室秘书 | 【C11】 院办公室/党委办公室秘书对院办公室/党委会议事流程涉及的相关资料归档保存，以便后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保院长办公会/党委会议事工作规范、有序。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致院长办公会/党委会议事工作无章可循、无据可依。 | C01 | 西藏农牧学院制定了《西藏农牧学院党委会议事规则》、《西藏农牧学院院长办公会议事规则》、《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》以确保院长办公会及党委会决策程序正常有序开展。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院党委会议事规则》 《西藏农牧学院院长办公会议事规则》 《西藏农牧学院贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》 |
| T02 | 确保院长办公会/党委会议题选择科学、合理，具有针对性。 | R02 | 议题未经调研、协商或未经相应的沟通审核，可能会造成议题选择不科学、不合理。 | C02 | 呈报单位经办人组织对议题进行论证，并形成书面材料。书面提交供决策的材料原则上应有事项背景描述、工作进展、调查研究、可供选择的方案、需要学校支持事宜等要素，如果涉及到经费投入，还需提交项目预算。 对专业性、技术性较强的重要事项，应经过专家评估及技术、政策、法律咨询，必要时还要进行文字审核和安全稳定风险评估。对事关师生员工切身利益的重要事项，应通过教职工代表大会、规范性文件听证、重大事项决策听证、重大制度意见征求与解读平台或其他方式，广泛听取师生员工的意见建议和学术委员会的意见。 充分论证后填写《西藏农牧学院议题审批表》。 | 人工 | 事前 | 随时 | 呈报单位经办人 | 《西藏农牧学院议题审批表》 |
|  |  |  |  | C03 | 呈报部门负责人审核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 | 人工 | 事前 | 随时 | 呈报部门负责人 | 《西藏农牧学院议题审批表》 |
|  |  |  |  | C04 | 相关职能部门负责人审核议题，主要关注涉及本部门的议题内容是否经过论证、是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 | 人工 | 事前 | 随时 | 相关职能部门负责人 | 《西藏农牧学院议题审批表》 |
|  |  |  |  | C05 | 院办公室/党委办公室主任复核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 | 人工 | 事前 | 随时 | 院办公室/党委办公室主任 | 《西藏农牧学院议题审批表》 |
|  |  |  |  | C06 | 分管院领导审核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审核无误后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 | 人工 | 事前 | 随时 | 分管院领导 | 《西藏农牧学院议题审批表》 |
|  |  |  |  | C07 | 院长/党委书记审核议题，主要关注议题是否经过了相关论证、上会要求是否合理，审批后在《西藏农牧学院议题审批表》上签字确认。 | 人工 | 事前 | 随时 | 院长/党委书记 | 《西藏农牧学院议题审批表》 |
| T03 | 确保议事程序符合规定，议事内容得到准确记录。 | R03 | 议事程序违反规定或议事内容未得到准确记录，可能会造成执行流于形式，影响集体决策的权威性。 | C08 | 院长办公会/党委会定期举行，由校长/党委书记作为会议主持人。学院党委会必须有半数以上党委班子成员到会方能召开。讨论决定干部任免等“三重一大”重要事项时，必须有三分之二以上党委班子成员到会方能召开。表决事项时，以超过应到会党委班子成员人数的半数同意为通过。院长办公会必须有半数以上班子成员到会方能召开，出席人员为学院行政领导班子成员、纪委书记；固定列席人员为院长助理及院长办公室、监察室主要负责同志；其他列席人员视议题而定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会/党委会 | 《会议纪要》 |
|  |  |  |  | C09 | 院办公室/党委办公室主任审核《会议纪要》，主要关注纪要内容是否完整准确记录了决策事项，审核无误后交由会议主持人签发。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院办公室/党委办公室主任 | 《会议纪要》 |
|  |  |  |  | C10 | 院长办公会/党委会主持人签发《会议纪要》，主要关注会议纪要内容是否记录准确、内容是否全面。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会/党委会主持人 | 《会议纪要》 |
| T04 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R04 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C11 | 院办公室/党委办公室秘书对院办公室/党委会议事流程涉及的相关资料归档保存，以便后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 院办公室/党委办公室秘书 | N/A |

COE.02.03_重大事项督办流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—运行机制 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 重大事项督办流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 院长办公室/党委办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 秘书 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述重大事项督办的相关管理流程，旨在确保决议事项及时有效落实。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院督查督办工作实施办法》《中共西藏农牧学院委员会关于加强落实工作的实施办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定了《西藏农牧学院督查督办工作实施办法》、《中共西藏农牧学院委员会关于加强落实工作的实施办法》，确定重大事项督办工作顺利有效开展。 流程开始。 |  |
| 01 | 下发督办通知 | 院长办公室/党委办公室秘书 | 院长办公室/党委办公室秘书将督办通知下发至各责任部门。 |  |
| 02 | 提交书面报告 | 责任部门经办人 | 责任部门经办人根据事项落实情况填写《落实情况报告》，并提交本部门负责人审核。 | 【EF01】 《落实情况报告》 |
| 03 | 审核 | 责任部门负责人 | 【C02】 责任部门主要负责人审核《落实情况报告》，确认本部门督办事项的落实情况与进展。 |  |
| 04 | 汇总形成专报 | 院长办公室/党委办公室秘书 | 院长办公室/党委办公室秘书汇总各责任部门事项的落实情况，形成《督办信息专报》。内容包括已办结事项和尚未办结事项。 | 【EF02】 《督办信息专报》 |
| 05 | 审核 | 院长办公室/党委办公室主任 | 【C03】 院长办公室/党委办公室主任审核《督办信息专报》，关注两会决定事项的落实情况，重点关注尚未办结事项的情况。 |  |
| 06 | 签发 | 分管院领导 | 分管院领导签发《督办信息专报》 |  |
| 07 | 行文 | 院长办公室/党委办公室秘书 | 院长办公室/党委办公室秘书将《督办信息专报》正式行文。 |  |
| 08 | 办结督办事项 | 院长办公室/党委办公室秘书 | 院长办公室/党委办公室秘书办结本期已完全落实的督办事项，未办结事项之后继续进行督办。 |  |
| 09 | 归档 | 院长办公室/党委办公室秘书 | 【C04】 院长办公室/党委办公室秘书对督办的相关材料进行归档。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保重大事项督办工作有据可依，过程规范有效。 | R01 | 重大事项督办缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法顺利、规范的开展。 | C01 | 西藏农牧学院制定了《西藏农牧学院督查督办工作实施办法》、《中共西藏农牧学院委员会关于加强落实工作的实施办法》，确定重大事项督办工作顺利有效开展。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《西藏农牧学院督查督办工作实施办法》 《中共西藏农牧学院委员会关于加强落实工作的实施办法》 |
| T02 | 确保各类事项及时、有效执行。 | R02 | 事项缺乏督办，可能会造成事项执行不力。 | C02 | 责任部门负责人审核《落实情况报告》，确认本部门督办事项的落实情况与进展。 | 人工 | 事中 | 随时 | 责任部门负责人 | 《落实情况报告》 |
|  |  |  |  | C03 | 院长办公室/党委办公室主任审核《督办信息专报》，关注两会决定事项的落实情况，重点关注尚未办结事项的情况。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公室/党委办公室主任 | 《督办信息专报》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C04 | 院长办公室/党委办公室秘书对督办的相关材料进行归档。 | 人工 | 事后 | 随时 | 院长办公室/党委办公室秘书 | N/A |

COE.03.01_关键岗位判定流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.03.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—运行机制 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 关键岗位判定流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述关键岗位判定流程，旨在确保关键岗位识别准确、合理，关键岗位判定科学严谨。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 收集岗位信息 | 人事处经办人 | 人事处经办人收集二级学院、单位、部门的岗位信息。 |  |
| 02 | 关键岗位判定 | 人事处分管副处长 | 人事处分管副处长分析岗位信息，并根据岗位的实际情况及学校目前的运行现状，进行关键岗位判定。 |  |
| 03 | 收集反馈信息 | 人事处经办人 | 人事处经办人将关键岗位信息下发至各单位及部门，并收集反馈信息。 |  |
| 04 | 编制关键岗位清单 | 人事处分管副处长 | 人事处分管副处长根据反馈的信息，编制关键岗位清单。 | 【EF01】 《关键岗位清单》 |
| 05 | 审核 | 人事处处长 | 【C02】 人事处处长审核关键岗位清单，主要关注岗位判定是否准确、合理、符合现状。 |  |
| 06 | 审核 | 分管院领导 | 【C03】 分管院领导审核关键岗位清单，主要关注位判定是否全面合理、符合现状。 |  |
| 07 | 审核 | 院长 | 【C04】 院长审批关键岗位清单，主要关注位判定是否全面合理、符合学校发展规划。 |  |
| 08 | 审批 | 书记 | 【C05】 书记审批关键岗位清单，主要关注位判定是否全面、准确、合理、符合学校发展规划。 |  |
| 09 | 审议 | 党委会 | 【C06】 党委会审议关键岗位清单，主要关注位判定范围是否全面、合理、符合学校发展规划。 |  |
| 10 | 下发 | 人事处经办人 | 人事处经办人将关键岗位清单下发至各部门及单位。 |  |
| 11 | 归档 | 人事处经办人 | 【C07】 人事处经办人将关键岗位判定工作的相关过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保关键岗位判定工作规范、有序。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致关键岗位判定工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保关键岗位判定准确合理，保证关键岗位的合理性及科学性。 | R02 | 关键岗位识别不准确、不合理，可能导致关键岗位识别出现遗漏、偏差，影响学校关键岗位的重点管理工作。 | C02 | 人事处处长审核关键岗位清单，主要关注岗位判定是否准确、合理、符合现状。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处处长 | 《关键岗位清单》 |
|  |  |  |  | C03 | 分管院领导审核关键岗位清单，主要关注位判定是否全面合理、符合现状。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《关键岗位清单》 |
|  |  |  |  | C04 | 院长审批关键岗位清单，主要关注位判定是否全面合理、符合学校发展规划。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《关键岗位清单》 |
|  |  |  |  | C05 | 书记审批关键岗位清单，主要关注位判定是否全面、准确、合理、符合学校发展规划。 | 人工 | 事中 | 随时 | 书记 | 《关键岗位清单》 |
|  |  |  |  | C06 | 党委会审议关键岗位清单，主要关注位判定范围是否全面、合理、符合学校发展规划。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《关键岗位清单》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C07 | 人事处经办人将关键岗位判定工作的相关过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 人事处经办人 | 《关键岗位清单》 |

COE.03.02_关键岗位轮岗流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.03.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—关键岗位管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 关键岗位轮岗流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述关键岗位轮岗流程，旨在确保关键岗位轮岗工作高效、稳定开展，保障学校关键岗位工作的安全、稳定运行。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 学校相关制度名称 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 拟定关键岗位轮岗计划 | 人事处经办人 | 人事处经办人根据关键岗位运行情况及相关部门的人员配置情况，拟定关键岗位轮岗计划。 | 01 |
| 01 | 配合 | 轮岗部门负责人 | 轮岗部门负责人配合人事处拟定关键岗位轮岗计划，主要提供相关的人员配置信息及讲义等。 | 01 |
| 02 | 审核 | 人事处处长 | 【C02】 人事处处长审核关键岗位轮岗计划，主要关注计划是否合理、人员选择是否合适。 | 02 |
| 03 | 审核 | 分管院领导 | 【C03】 分管院领导审核关键岗位轮岗计划，主要关注计划是否合理、人员选择是否合适、是否可以满足工作需要等。 | 03 |
| 04 | 审议 | 党委会 | 【C04】 党委会审议关键岗位轮岗计划，主要关注计划是否合理可行、是否与院战略规划目标相一致等。 | 04 |
| 05 | 填写轮岗表格 | 人事处经办人 | 人事处经办人根据审批通过的计划，填写关键岗位轮岗表。 | 05 |
| 06 | 发布轮岗通知 | 人事处经办人 | 人事处经办人发布相关的轮岗通知。 | 06 |
| 07 | 接受并通知 | 轮岗部门负责人 | 轮岗部门负责人接受轮岗通知，并将通知下发至相关岗位人员。 | 07 |
| 08 | 办理轮岗手续 | 人事处经办人 | 人事处经办人与轮岗人员办理轮岗手续。 | 08 |
| 09 | 归档 | 人事处经办人 | 【C05】 人事处经办人将关键岗位轮岗工作过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 09 |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保关键岗位轮岗工作有据可依，过程规范有效。 | R01 | 关键岗位轮岗工作缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法顺利、规范的开展。 | C01 | 无 |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保关键岗位轮岗计划切实、合理，保障关键岗位轮岗工作顺利开展。 | R02 | 关键岗位轮岗计划不合理、不科学，可能导致关键岗位轮岗工作无法抓到痛点，相关轮岗工作流于形式。 | C02 | 人事处处长审核关键岗位轮岗计划，主要关注计划是否合理、人员选择是否合适。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处处长 | 《关键岗位轮岗计划》 |
|  |  |  |  | C03 | 分管院领导审核关键岗位轮岗计划，主要关注计划是否合理、人员选择是否合适、是否可以满足工作需要等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《关键岗位轮岗计划》 |
|  |  |  |  | C04 | 党委会审议关键岗位轮岗计划，主要关注计划是否合理可行、是否与院战略规划目标相一致等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《关键岗位轮岗计划》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 人事处经办人将关键岗位轮岗工作过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 人事处经办人 | N/A |

COE.03.03_关键岗位退出流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.03.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—关键岗位管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 关键岗位退出流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述关键岗位退出流程，旨在确保关键岗位退出工作合法合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 提出退出申请 | 相关部门关键岗位人员 | 相关部门关键岗位人员提出岗位退出申请，详细阐述退出理由。 | 【EF01】 《关键岗位退出申请》 |
| 02 | 审核 | 相关部门负责人 | 【C02】 相关部门负责人审核关键岗位退出申请，主要关注退出理由及事项是否合理合规。 |  |
| 03 | 条件审查 | 人事处处长 | 【C03】 人事处处长对关键岗位退出申请事项进行条件审查，主要关注退出事项是否满足条件。 |  |
| 04 | 审核 | 分管院领导 | 【C04】 分管院领导对关键岗位退出申请进行审核，主要关注退出事项是否符合学校及自治区相关规定，退出条件是否满足要求等。 |  |
| 05 | 审议 | 党委会 | 【C05】 党委会审核关键岗位退出申请，主要关注退出的合理性、可行性、符合性等。 |  |
| 06 | 提供资料 | 相关部门关键岗位人员 | 相关部门关键岗位人员提供关键岗位离任所需的相关资料。 | 【EF02】 《离任资料》 |
| 07 | 离任审计 | 审计部门负责人 | 【C06】 审计部门负责人对关键岗位退出事项进行离任审计，并形成离任审计报告。 | 【EF03】 《离任审计报告》 |
| 08 | 审核 | 分管院领导 | 【C07】 分管院领导审核离任审计报告，主要关注审计事项是否全面，审计过程是否合规、合理。 |  |
| 09 | 审议 | 党委会 | 【C08】 党委会审议离任审计报告，主要关注审计结果是否全面、客观，是否满足退出条件等。 |  |
| 10 | 办理手续 | 人事处经办人 | 人事处经办人办理相关的离任手续。 |  |
| 11 | 归档 | 人事处经办人 | 【C09】 人事处经办人将关键岗位退出工作中的资料和文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保关键岗位退出工作规范、有序。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致关键岗位退出工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保关键岗位退出事项符合相关规定、相关离任审计工作严谨有效开展，保证关键岗位退出工作顺利平滑。 | R02 | 关键岗位退出不符合条件或离任审计工作执行不严谨、不合规，可能导致关键岗位退出不合理或未落实相关经济事项不属实，带来关键岗位的相关责任风险。 | C02 | 相关部门负责人审核关键岗位退出申请，主要关注退出理由及事项是否合理合规。 | 人工 | 事前 | 随时 | 相关部门负责人 | 《关键岗位退出申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 人事处处长对关键岗位退出申请事项进行条件审查，主要关注退出事项是否满足条件。 | 人工 | 事前 | 随时 | 人事处处长 | 《关键岗位退出申请》 |
|  |  |  |  | C04 | 分管院领导对关键岗位退出申请进行审核，主要关注退出事项是否符合学校及自治区相关规定，退出条件是否满足要求等。 | 人工 | 事前 | 随时 | 分管院领导 | 《关键岗位退出申请》 |
|  |  |  |  | C05 | 党委会审核关键岗位退出申请，主要关注退出的合理性、可行性、符合性等。 | 人工 | 事前 | 随时 | 党委会 | 《关键岗位退出申请》 |
|  |  |  |  | C06 | 审计部门负责人对关键岗位退出事项进行离任审计，并形成离任审计报告。 | 人工 | 事前 | 随时 | 审计部门负责人 | 《关键岗位退出申请》 |
|  |  |  |  | C07 | 分管院领导审核离任审计报告，主要关注审计事项是否全面，审计过程是否合规、合理。 | 人工 | 事前 | 随时 | 分管院领导 | 《离任审计报告》 |
|  |  |  |  | C08 | 党委会审议离任审计报告，主要关注审计结果是否全面、客观，是否满足退出条件等。 | 人工 | 事前 | 随时 | 党委会 | 《离任审计报告》 |
| T03 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R03 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C09 | 人事处经办人将关键岗位退出工作中的资料和文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 人事处经办人 | N/A |

COE.03.04_关键岗位考核与奖惩流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.03.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—关键岗位管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 关键岗位考核与奖惩流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述关键岗位考核与奖惩管理流程，旨在确保关键岗位考核与奖惩工作的合规性和公平性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 制定考核方案 | 人事处经办人 | 人事处经办人根据关键岗位的实际运行情况，制定关键岗位考核方案。 | 【EF01】 《关键岗位考核方案》 |
| 02 | 审核 | 人事处处长 | 【C02】 人事处处长审核考核方案，主要关注方案内容是否科学合理、方案计划是否可行等。 |  |
| 03 | 审议 | 党委会 | 【C03】 党委会审议考核方案，主要关注方案的科学性、合理性、可行性。 |  |
| 04 | 下发考核计划 | 人事处经办人 | 人事处经办人根据考核方案编制考核计划并下发至各部门。 | 【EF02】 《关键岗位考核计划》 |
| 05 | 提交考核材料 | 相关部门负责人 | 相关部门负责人根据方案要求提交本部门的关键岗位考核材料。 |  |
| 06 | 组织考核工作 | 人事处处长 | 人事处处长组织考核工作，包括相关的民主投票、评分等内容。 |  |
| 07 | 编制奖惩报告 | 人事处处长 | 人事处处长根据考核结果编制奖惩报告。 | 【EF03】 《关键岗位奖惩报告》 |
| 08 | 审核 | 分管院领导 | 【C04】 分管院领导审核奖惩报告，主要关注考核内容是否全面、考核结果是否客观公正等。 |  |
| 09 | 结果公示 | 人事处经办人 | 人事处经办人将考核结果进行公示。 |  |
| 10 | 归档 | 人事处经办人 | 【C05】 人事处经办人将关键岗位考核与奖惩工作中的资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保关键岗位考核与奖惩工作规范、有序。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能关键岗位考核与奖惩工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保关键岗位考核方案科学、合理，具有针对性。 | R02 | 关键岗位考核方案不科学、可合理，可能导致考核工作无法顺利有效开展，影响相关的考核结果。 | C02 | 人事处处长审核考核方案，主要关注方案内容是否科学合理、方案计划是否可行等。 | 人工 | 事前 | 随时 | 人事处处长 | 《关键岗位考核方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 党委会审议考核方案，主要关注方案的科学性、合理性、可行性。 | 人工 | 事前 | 随时 | 党委会 | 《关键岗位考核方案》 |
| T03 | 确保关键岗位考核结果公平、公正，有据可查。 | R03 | 考核结果缺乏依据或考核过程不严谨，可能造成考核结果有失公正，影响相关员工的工作积极性。 | C04 | 分管院领导审核奖惩报告，主要关注考核内容是否全面、考核结果是否客观公正等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管院领导 | 《关键岗位奖惩报告》 |
| T04 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R04 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 人事处经办人将关键岗位考核与奖惩工作中的资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 人事处经办人 | N/A |

COE.04.01_院战略规划编制流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—发展规划 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 院战略规划编制流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 院办公室/党委办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述院战略规划编制流程，旨在确保战略规划编制工作正常有序开展，保障院战略规划科学合理。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 制定战略规划编制方案 | 院办公室/党委办公室经办人 | 院办公室/党委办公室经办人制定战略规划编制方案，方案内容应包括编制组织机构人员设置、编制计划、编制要求及注意事项等内容。 | 【EF01】 《战略规划编制方案》 |
| 02 | 审核 | 院办公室/党委办公室处长 | 【C02】 院办公室/党委办公室处长审核编制方案，主要关注方案的合理性、科学性、可行性。 |  |
| 03 | 下发通知 | 院办公室/党委办公室经办人 | 院办公室/党委办公室经办人下发战略规划编制通知至相关部门。 |  |
| 04 | 编制专项战略规划 | 相关部门负责人 | 相关部门负责人根据本部门的实际情况，编制专项战略规划，规划内容应以本部门的发展规划为着手点，切合实际编制。 | 【EF02】 《专项战略规划》 |
| 05 | 编制整体战略规划 | 战略规划编制领导小组 | 战略规划编制领导小组从学校整体角度出发，编制整体战略规划，规划内容应以学校的发展规划为着手点，切合实际编制。 | 【EF03】 《整体战略规划》 |
| 06 | 汇总 | 院办公室/党委办公室处长 | 院办公室/党委办公室处长将专项及整体战略规划汇总，形成院战略规划。 | 【EF04】 《院战略规划》 |
| 07 | 审议 | 院长办公会 | 【C03】 院长办公会审议战略规划，主要关注规划的可行性、科学性、合理性。 |  |
| 08 | 审议 | 党委会 | 【C04】 党委会审议战略规划，主要关注规划的可行性、科学性、合理性。 |  |
| 09 | 规划行文上报 | 院办公室/党委办公室经办人 | 院办公室/党委办公室经办人负责将党委会审议通过的战略规划在规定时间内报送至上级单位。 |  |
| 10 | 规划下发就督促各单位分解执行 | 院办公室/党委办公室经办人 | 院办公室/党委办公室经办人负责将党委会审议通过的战略规划在校内进行下发，并督促各单位对规划进行分解执行。 |  |
| 11 | 归档 | 院办公室/党委办公室经办人 | 【C05】 院办公室/党委办公室经办人将院战略规划编制工作的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保院战略规划编制工作规范、有序。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致院战略规划编制工作无章可循、无据可依。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保院战略规划编制方案科学、合理，具有针对性，保证院战略规划编制工作顺利开展。 | R02 | 院战略规划编制方案不科学、不合理，可能导致战略规划编制工作无法顺利开展。 | C02 | 院办公室/党委办公室处长审核编制方案，主要关注方案的合理性、科学性、可行性。 | 人工 | 事前 | 随时 | 院办公室/党委办公室处长 | 《战略规划编制方案》 |
| T03 | 确保院战略规划内容科学、合理，切合学校的现状和发展要求。 | R03 | 院战略规划内容不科学、未能切合学校的实际发展现状，可能造成战略规划无法有效实施，导致战略规划丧失指导意义。 | C03 | 院长办公会审议战略规划，主要关注规划的可行性、科学性、合理性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《院战略规划》 |
|  |  |  |  | C04 | 党委会审议战略规划，主要关注规划的可行性、科学性、合理性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《院战略规划》 |
| T04 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R04 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C05 | 院办公室/党委办公室经办人将院战略规划编制工作的过程资料及文档归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 院办公室/党委办公室经办人 | N/A |

COE.04.02_院战略规划评估与调整流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | COE.04.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制环境—发展规划 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 院战略规划评估与调整流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 院办公室/党委办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述院战略规划评估与调整流程，旨在确保战略规划及时落地，保证战略规划执行的有效性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 学校相关制度名称 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 流程开始。 |  |
| 01 | 制定评估方案 | 院办公室/党委办公室经办人 | 院办公室/党委办公室经办人制定战略规划评估方案，方案内容应包括评估方式、评估要求、注意事项等内容。 | 【EF01】 《战略规划评估方案》 |
| 02 | 审核 | 院办公室/党委办公室处长 | 【C02】 院办公室/党委办公室处长审核评估方案，主要关注方案的可行性、适用性及合理性。 |  |
| 03 | 战略规划执行情况自评 | 相关部门经办人 | 相关部门经办人对本部门战略规划执行情况进行自评，主要关注执行中的问题和执行情况是否顺利，战略目标实现的困难，并形成《战略规划自评报告》。 | 【EF02】 《战略规划自评报告》 |
| 04 | 审核 | 相关部门负责人 | 【C03】 相关部门负责人审核自评报告，主要关注报告内容是否真实、准确、全面。 |  |
| 05 | 汇总形成评估报告 | 院办公室/党委办公室处长 | 院办公室/党委办公室处长汇总各部门提交的自评报告，形成战略规划评估报告。 | 【EF03】 《战略规划评估报告》 |
| 06 | 讨论形成调整意见 | 战略规划工作领导小组 | 战略规划工作领导小组针对评估报告的相关内容展开讨论，并形成战略规划调整意见。 |  |
| 07 | 编制调整方案 | 院办公室/党委办公室处长 | 院办公室/党委办公室处长根据调整意见，编制战略规划调整方案。 | 【EF04】 《战略规划评调整方案》 |
| 08 | 审议 | 院长办公会 | 【C04】 院长办公会审议战略规划调整方案，主要关注调整方案是否可行、合理、可行。 |  |
| 09 | 审议 | 党委会 | 【C05】 党委会审议战略规划调整方案，主要关注调整方案是否可行、合理、可行。是否满足学校的发展要求。 |  |
| 10 | 执行 | 院办公室/党委办公室处长 | 院办公室/党委办公室处长执行审议通过后的调整方案。 |  |
| 11 | 归档 | 院办公室/党委办公室经办人 | 【C06】 院办公室/党委办公室经办人将战略规划评估与调整工作的相关资料归档保存，以备后续查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保院战略规划评估与调整工作有据可依，过程规范有效。 | R01 | 院战略规划评估与调整缺乏制度规范，可能会造成该项工作无法顺利、规范的开展。 | C01 |  |  |  |  |  |  |
| T02 | 确保院战略规划评估工作合规、严谨，保障规划评估的质量。 | R02 | 院战略规划评估工作未有效开展或评估过程不合理，可能导致评估结果不符合实际。 | C02 | 院办公室/党委办公室处长审核评估方案，主要关注方案的可行性、适用性及合理性。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院办公室/党委办公室处长 | 《战略规划评估方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 相关部门负责人审核自评报告，主要关注报告内容是否真实、准确、全面。 | 人工 | 事中 | 随时 | 相关部门负责人 | 《战略规划自评报告》 |
| T03 | 确保院战略规划调整方案科学合理，保证战略规划的顺利实施。 | R03 | 院战略规划调整方案不科学不合理，可能导致战略规划调整不准确，影响战略规划的顺利实施。 | C04 | 院长办公会审议战略规划调整方案，主要关注调整方案是否可行、合理、可行。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《战略规划评调整方案》 |
|  |  |  |  | C05 | 党委会审议战略规划调整方案，主要关注调整方案是否可行、合理、可行。是否满足学校的发展要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《战略规划评调整方案》 |
| T04 | 确保相关资料得以妥善保存，后续工作可追溯。 | R04 | 未对相关资料进行保存，可能使得资料丢失，后续工作难以追溯。 | C06 | 院办公室/党委办公室经办人将战略规划评估与调整工作的相关资料归档保存，以备后续查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 院办公室/党委办公室经办人 | N/A |

# 4 预决算管理

## 4.1概述

预算，是指学院自治区财政厅下发指标、事业发展规划以及计划编制的年度预算。决算，是指学院根据年度预算执行结果编制的年度报告，包括年度决算报告。

预决算管理控制流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理 （BUM） | 预算编制 | BUM.01.01 | 预算编制及上报流程 |
|  | 预算执行 | BUM.02.01 | 预算分解与执行流程 |
|  |  | BUM.02.02 | 预算执行监督流程 |
|  | 预算调整 | BUM.03.01 | 预算调整与追加流程 |
|  | 预算绩效 | BUM.04.01 | 预算绩效评价管理流程 |
|  | 决算编制与上报 | BUM.05.01 | 决算报告编制与上报流程 |

## 4.2具体业务流程

BUM.01.01_预算编制及上报流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | BUM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理—预算编制 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 预算编制及上报流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院预算编制审批流程，旨在科学配置学院资源，规范学院预算编制程序，强化学院预算的权威性和严肃性，保障和促进学院教学、科研等各项事业稳定、健康的发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院财务管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定《西藏农牧学院财务管理办法》，旨在加强和规范学院预算编制审批流程，旨在科学配置学院资源，规范学院预算编制程序，强化学院预算的权威性和严肃性，保障和促进学院教学、科研等各项事业稳定、健康的发展。 流程开始。 |  |
| 01 | 根据教育厅指标编制预算通知 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人根据自治区教育厅下发的年度预算指标编制《预算编制通知》，主要内容包括各科目的预算指标、预算编制模板、预算编制规则、预算编制截止时间等，交由计划财务处处长进行审核。 | 【EF01】 《预算编制通知》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C02】 计划财务处处长审核《预算编制通知》，主要关注预算编制模板是否合适、预算编制规则是否合理、预算编制截止时间是否可行等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 下发预算通知 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过审核《预算编制通知》进行下发，确保《预算编制通知》下发到各单位。 |  |
| 04 | 编制 本单位预算 | 各单位 经办人 | 各单位经办人根据上一年预算使用情况，以及下一年度需采购物资设备、服务、差旅费、办公费等情况填写《XX单位预算编制表》，主要内容包括预算科目、金额等内容，交由本单位负责人审核。 | 【EF02】 《XX单位预算编制表》 |
| 05 | 审核 | 各单位 负责人 | 【C03】 各单位负责人对本单位的《XX单位预算编制表》进行审核，主要关注预算编制是否合理、预算科目是否真实、预算是否满足本单位未来一年的经营发展需要等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对分管单位的《XX单位预算编制表》进行审核，主要关注预算是否满足本单位未来一年的经营发展需要、是否经过单位负责人的审核签字等，通过审核后签字确认。 |  |
| 07 | 汇总预算 分配调整 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过审核《XX单位预算编制表》进行汇总整理，根据自治区教育部下发的指标，进行院内调整分配，形成《学院预算编制》交由计划财务处处长审核。 | 【EF03】 《学院预算编制表》 |
| 08 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C05】 计划财务处处长对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算编制情况是否满足自治区教育厅下发的指标、预算科目是否合理、预算数据是否有可靠依据、预算数据是否满足学院未来一年的经营发展等，通过审核后签字确认。 |  |
| 09 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C06】 学院财务分管院领导对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算编制情况是否满足自治区教育厅下发的指标、预算科目是否合理、预算数据是否有可靠依据、预算数据是否满足学院未来一年的经营发展等，通过审核后签字确认。 |  |
| 10 | 审核 | 学院 院长 | 【C07】 学院院长对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制是否经过相关责任人审核签字等，通过审核后签字确认。 |  |
| 11 | 审核 | 学院 党委书记 | 【C08】 学院党委书记对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制是否经过相关责任人审核签字等，通过审核后签字确认。 |  |
| 12 | 审议 | 院长办公会 | 【C09】 院长办公会对《学院预算编制表》进行审议，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制分配是否合理等，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF04】 《院长办公会会议纪要》 |
| 13 | 审议 | 党委会 | 【C10】 党委会对《学院预算编制表》进行审议，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制分配是否合理等，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF05】 《党委会会议纪要》 |
| 14 | 审定 | 教职工代表大会 | 【C11】 教职工代表大会对《学院预算编制表》进行审定，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制分配是否合理等，形成《教职工代表大会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审定的年度预算可以正式下发。 | 【EF06】 《教职工代表大会会议纪要》 |
| 15 | 预算公示 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过审议的《年度正式预算》进行下发，并进行正式公示。 | 【EF07】 《年度正式预算》 【EF08】 《公示公文》 |
| 16 | 预算下发及资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C12】 计划财务处统计与稽查科经办人将公示无争议的预算安排下发，将预算编制过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立学院预算编制的规章制度，保障该项工作有制度可依。 | R01 | 学院预算编制审批的规章制度缺失或不完善，导致该项工作缺乏制度依据。 | C01 | 西藏农牧学院制定《西藏农牧学院财务管理办法》，旨在加强和规范学院预算编制审批流程，旨在科学配置学院资源，规范学院预算编制程序，强化学院预算的权威性和严肃性，保障和促进学院教学、科研等各项事业稳定、健康的发展。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院财务管理办法》 |
| T02 | 确保预算申报编制符合预算控制数计划，预算申报编制科学、合理，符合学院实际需要及相关法律法规。 | R02 | 预算申报编制未经过恰当审议，可能不符合自治区教育厅下达的预算控制数计划，不符合预算审议的规范性，影响预算执行效果。 | C02 | 计划财务处处长审核《预算编制通知》，主要关注预算编制模板是否合适、预算编制规则是否合理、预算编制截止时间是否可行等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 计划财务处处长 | 《预算编制通知》 |
|  |  |  |  | C03 | 各单位负责人对本单位的《XX单位预算编制表》进行审核，主要关注预算编制是否合理、预算科目是否真实、预算是否满足本单位未来一年的经营发展需要等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 各单位负责人 | 《XX单位预算编制表》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对分管单位的《XX单位预算编制表》进行审核，主要关注预算是否满足本单位未来一年的经营发展需要、是否经过单位负责人的审核签字等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院分管院领导 | 《XX单位预算编制表》 |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处处长对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算编制情况是否满足自治区教育厅下发的指标、预算科目是否合理、预算数据是否有可靠依据、预算数据是否满足学院未来一年的经营发展等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 计划财务处处长 | 《学院预算编制表》 |
|  |  |  |  | C06 | 学院财务分管院领导对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算编制情况是否满足自治区教育厅下发的指标、预算科目是否合理、预算数据是否有可靠依据、预算数据是否满足学院未来一年的经营发展等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院财务分管院领导 | 《学院预算编制表》 |
|  |  |  |  | C07 | 学院院长对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制是否经过相关责任人审核签字等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院院长 | 《学院预算编制表》 |
|  |  |  |  | C08 | 学院党委书记对《学院预算编制表》进行审核，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制是否经过相关责任人审核签字等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院党委书记 | 《学院预算编制表》 |
|  |  |  |  | C09 | 院长办公会对《学院预算编制表》进行审议，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制分配是否合理等，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 院长办公会 | 《学院预算编制表》 《院长办公会会议纪要》 |
|  |  |  |  | C10 | 党委会对《学院预算编制表》进行审议，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制分配是否合理等，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 党委会 | 《学院预算编制表》 《党委会会议纪要》 |
|  |  |  |  | C11 | 教职工代表大会对《学院预算编制表》进行审定，主要关注预算数据是否满足学院未来一年的经营发展、预算编制分配是否合理等，形成《教职工代表大会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审定的年度预算可以正式下发。 | 人工 | 事中 | 每年 | 教职工代表大会 | 《学院预算编制表》 《教职工代表大会会议纪要》 |
| T03 | 确保学院预算编制管理过程中产生的相关文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R03 | 学院预算编制管理过程中产生的相关文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | C12 | 计划财务处统计与稽查科经办人将公示无争议的预算安排下发，将预算编制过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每年 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 无 |

BUM.02.01_预算分解与执行流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | BUM.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理—预算执行 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 预算分解与执行流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院预算分解执行审批流程，旨在科学配置学院资源，规范学院预算分解执行程序，保障和促进学院教学、科研等各项事业稳定、健康的发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“预算编制及上报流程”。 流程开始。 |  |
| 01 | 编制 预算分解通知 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人根据学院年度正式预算编制《预算分解通知》，主要内容包括预算分解规则、预算分解模板、截止时间等内容，交由计划财务处处长审核。 | 【EF01】 《预算分解通知》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长审核《预算分解通知》，主要关注预算分解模板是否合适、预算分解规则是否合理、截止时间是否可行等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 下发预算分解通知 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过审核《预算分解通知》进行下发，确保《预算分解通知》下发到各单位。 |  |
| 04 | 编制 本单位预算分解情况 | 各单位 经办人 | 各单位经办人根据上一年预算使用情况，本年度预算分配情况填写《XX单位预算分解情况》，主要内容包括预算科目分解、金额分解、完成时间分解等内容，交由本单位负责人审核。 | 【EF02】 《XX单位预算分解情况》 |
| 05 | 审核 | 各单位 负责人 | 【C02】 各单位负责人对本单位的《XX单位预算分解情况》进行审核，主要关注预算分解是否合理、预算科目分解是否真实、预算分解情况是否满足本单位未来一年的预算完成情况的需要等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 汇总预算 分解情况 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过审核的《XX单位预算分解情况》进行汇总成立，形成《学院预算分解情况》，交由计划财务处处长审核。 | 【EF03】 《学院预算分解情况》 |
| 07 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C03】 计划财务处处长对《学院预算分解情况》进行审核，主要关注预算分解是否合理、预算科目分解是否真实、预算分解情况是否满足学院未来一年的预算完成情况的需要等，通过审核后签字确认。 |  |
| 08 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C04】 学院财务分管院领导对《学院预算分解情况》进行审批，主要关注预算分解是否合理、预算分解情况是否满足学院未来一年的预算完成情况的需要、预算分解情况是否经过计划财务处处长审核等，通过审批后签字确认。 |  |
| 09 | 预算执行 预算分解套表下发 督促各单位预算执行 | 各单位/经办人、处长 计划财务处/统计与稽查科经办人、处长 | 计划财务处统计与稽查科经办人下发预算分解套标，各单位经办人/处长负责本单位预算执行工作，计划财务处处长对预算执行情况进行监督。 |  |
| 10 | 资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C05】 计划财务处统计与稽查科经办人将预算分解执行过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 转入“预算编制及上报流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保预算分解执行符合预算控制数计划，预算分解科学、合理，符合学院实际需要及相关法律法规。 | R01 | 预算分解执行未经过恰当审议，可能不符合自治区教育厅下达的预算控制数计划，不符合预算审议的规范性，影响预算执行效果。 | C01 | 计划财务处处长审核《预算分解通知》，主要关注预算分解模板是否合适、预算分解规则是否合理、截止时间是否可行等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 计划财务处处长 | 《预算分解通知》 |
|  |  |  |  | C02 | 各单位负责人对本单位的《XX单位预算分解情况》进行审核，主要关注预算分解是否合理、预算科目分解是否真实、预算分解情况是否满足本单位未来一年的预算完成情况的需要等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 各单位负责人 | 《XX单位预算分解情况》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长对本《学院预算分解情况》进行审核，主要关注预算分解是否合理、预算科目分解是否真实、预算分解情况是否满足学院未来一年的预算完成情况的需要等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 计划财务处处长 | 《学院预算分解情况》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院财务分管院领导对本《学院预算分解情况》进行审批，主要关注预算分解是否合理、预算分解情况是否满足学院未来一年的预算完成情况的需要、预算分解情况是否经过计划财务处处长审核等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院财务分管院领导 | 《学院预算分解情况》 |
| T02 | 确保学院预算分解执行管理过程中产生的相关文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R02 | 学院预算分解执行管理过程中产生的相关文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | C05 | 计划财务处统计与稽查科经办人将预算分解执行过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每年 | 科研处经办人 | 无 |

BUM.02.02_预算执行监督流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | BUM.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理—预算执行 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 预算执行监督流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院部门预算执行监督相关程序，确保部门预算执行到位，能够得到恰当监督，确保部门预算能够得到严格执行。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“预算执行与分解流程”。 流程开始。 |  |
| 01 | 编制预算 执行情况说明 | 各单位 经办人 | 各单位经办人每月填写本单位的预算执行情况说明，主要内容包括本单位预算使用情况、预算完成情况、预算未完成原因说明等，交由本单位负责人审核。 | 【EF01】 《XX单位预算执行情况说明》 |
| 02 | 审核 | 各单位 负责人 | 【C01】 各单位负责人审核本单位的预算执行情况说明，主要关注预算使用情况是否准确、完成情况是否真实、预算未完成原因是否合理等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 汇总编制学院预算执行情况说明 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将各单位提供的《预算执行情况说明》进行汇总审核，主要关注预算执行情况报告的格式是否规范，内容是否完整，是否对项目预算执行情况进行了恰当分析。 审核后编制《学院预算执行情况报告》。 | 【EF02】 《学院预算执行情况说明》 |
| 04 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C02】 计划财务处处长对《学院预算执行情况说明》进行审核，主要关注各单位是否对所负责的所有项目预算进行了预算执行分析，项目预算执行情况是否与计划进度一致、预算未完成情况说明是否合理等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C03】 学院财务分管院领导对《学院预算执行情况说明》进行审批，主要关注各单位预算执行分析情况是否合理，项目预算执行情况是否与计划进度一致等，通过审批后签字确认。 |  |
| 06 | 资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C04】 计划财务处统计与稽查科经办人将预算执行监督过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 转入“预算绩效评价流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 预算执行情况得到恰当的监督，预算执行报告报告真实、完整，能够恰当反映各单位预算执行情况。 | R01 | 预算执行情况报告未经恰当监督，导致项目预算执行情况与计划不一致；预算执行报告内容不真实，数据不完整，对项目预算执行情况不能进行恰当反映，影响预算执行报告的有效性。 | C01 | 各单位负责人审核本单位的预算执行情况说明，主要关注预算使用情况是否准确、完成情况是否真实、预算未完成原因是否合理等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 各单位负责人 | 《XX单位预算执行情况说明》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长对《学院预算执行情况说明》进行审核，主要关注各单位是否对所负责的所有项目预算进行了预算执行分析，项目预算执行情况是否与计划进度一致、预算未完成情况说明是否合理等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处处长 | 《学院预算执行情况说明》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院财务分管院领导对《学院预算执行情况说明》进行审批，主要关注各单位预算执行分析情况是否合理，项目预算执行情况是否与计划进度一致等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 学院财务分管院领导 | 《学院预算执行情况说明》 |
| T02 | 确保学院预算执行监督过程中产生的相关文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R02 | 学院预算执行监督过程中产生的相关文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | C04 | 计划财务处统计与稽查科经办人将预算执行监督过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每月 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 无 |

BUM.03.01_预算调整与追加流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | BUM.03.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理—预算调整 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 预算调整与追加流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院预算调整流程，旨在科学配置学校资源，规范部门预算调整程序，强化学校预算的权威性和严肃性，保障和促进学院教学、科研等各项事业稳定、健康的发展。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 预算调整 追加申请 | 各单位 经办人 | 各单位经办人根据实际情况填写《预算调整追加申请》主要内容包括详细的预算调整方案、列明预算调整原因、预算变动科目、预算变动金额等，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《预算调整追加申请》 |
| 02 | 审核 | 各单位 负责人 | 【C01】 各单位负责人对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算调整原因是否真实、预算变动科目是否合理、预算调整金额是否满足实际经营发展需要，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对分管或联系二级学院《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算调整原因是否真实、预算变动科目是否合理、预算调整金额是否满足实际经营发展需要，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审核 | 计划财务处处长 | 【C03】 计划财务处处长对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算变动科目是否合理、预算调整金额是否满足实际经营发展需要，通过审核后签字确认。 若为预算外追加新项目，则转至步骤05； 若为原有项目追加预算，则转至步骤07。 |  |
| 05 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C04】 学院财务分管院领导对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算调整是否必要，是否符合学校发展情况和实际需求，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审议 | 党委会/院长办公会 | 【C05】 党委会/院长办公会对《预算调整追加申请》进行审议，主要关注预算调整是否必要，是否符合学校发展情况和实际需求，通过审议后形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认. | 【EF02】 《学院预算分解情况》 |
| 07 | 审核 商议 | 学院 财务分管院领导 学院院长 | 【C06】 学院院长与财务分管院领导就预算追加事宜进行商讨，主要关注预算调整是否必要，是否符合学校发展情况和实际需求，通过审核后签字确认。 |  |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C07】 计划财务处统计与稽查科经办人将预算调整追加过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保预算调整工作经过恰当人员审核，保证预算调整理由充分，预算价格合理，符合学院发展情况和实际需求。 | R01 | 未经恰当人员审核，可能导致预算调整理由不充分，调整数据不准确，调整不符合学校发展需求和实际需要，导致学院资源的浪费，此外预算调整频繁可能无法发挥预算的管控作用。 | C01 | 各单位负责人对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算调整原因是否真实、预算变动科目是否合理、预算调整金额是否满足实际经营发展需要，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 各单位负责人 | 《预算调整追加申请》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算调整原因是否真实、预算变动科目是否合理、预算调整金额是否满足实际经营发展需要，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《预算调整追加申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算变动科目是否合理、预算调整金额是否满足实际经营发展需要，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《预算调整追加申请》 |
|  |  |  |  | C04 | 针对预算外追加新项目： 学院财务分管院领导对《预算调整追加申请》进行审核，主要关注预算调整是否必要，是否符合学校发展情况和实际需求，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《预算调整追加申请》 |
|  |  |  |  | C05 | 针对预算外追加新项目： 党委会/院长办公会 对《预算调整追加申请》进行审议，主要关注预算调整是否必要，是否符合学校发展情况和实际需求，通过审议后形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认. | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会/院长办公会 | 《预算调整追加申请》 |
|  |  |  |  | C06 | 针对原有项目追加预算： 学院院长与财务分管院领导就预算追加事宜进行商讨，主要关注预算调整是否必要，是否符合学校发展情况和实际需求，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长与财务分管院领导 | 《预算调整追加申请》 《院长办公会会议纪要》 |
| T02 | 确保学院预算调整追加管理过程中产生的相关文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R02 | 学院预算调整追加管理过程中产生的相关文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | C07 | 计划财务处统计与稽查科经办人将预算调整追加过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 无 |

BUM.04.01_预算绩效评价管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | BUM.04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理—预算绩效 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 预算绩效评价管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院预算绩效管理流程，旨在规范预算绩效管理程序，确保预算绩效考核公平合理，提升预算编制合理性及资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制预算绩效评价通知 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人根据编制《预算绩效评价通知》，主要内容绩效自评基本原则、绩效自评主要方法、绩效自评结果审核和应用、绩效自评工作总结报送、截止时间等，交由计划财务处处长审核。 | 【EF01】 《预算绩效评价通知》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长审核《预算绩效评价通知》，主要关注绩效自评基本原则是否符合学院政策、绩效自评主要方法是否可行、截止时间是否等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 下发 评价通知 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过审核《预算绩效评价通知》进行下发，确保《预算绩效评价通知》下发到各单位。 |  |
| 04 | 绩效自评 | 各单位 经办人 | 各单位经办人实施单位自评并编制《XX单位预算绩效自评情况》。自评内容包括：资金分配使用及管理情况如资金（包括各级财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况，资金（主要是指财政资金）实际支出情况，资金管理情况（包括管理制度、办法的制定及执行情况）；项目组织管理情况如项目实施情况（包括项目立项、招投标等实施方式），项目管理情况（包括项目管理制度建设、具体工作措施以及完工验收等情况）；项目绩效情况如资金使用预期的绩效总目标和阶段性目标情况（包括资金计划用途、预期使用进度及效益等），项目资金的产出成果及产出效益情况（包括项目资金所提供的公共产品和服务及其所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响等）。 | 【EF02】 《XX单位预算绩效自评情况》 |
| 05 | 审核 | 各单位 负责人 | 【C02】 各单位负责人对本单位的《XX单位预算绩效自评情况》进行审核，主要关注预算绩效评价结果是否真实、评价过程是否有据可依等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C03】 计划财务处统计与稽查科经办人对各单位上报的《XX单位预算绩效自评情况》进行复核，主要关注预算绩效评价结果是否真实、评价过程是否有据可依等。 |  |
| 07 | 汇总形成 评价报告 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人将通过复核的《XX单位预算绩效自评情况》进行汇总，形成《学院预算绩效评价报告》交由计划财务处处长审核。 | 【EF03】 《学院预算绩效评价报告》 |
| 08 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C04】 计划财务处处长对《学院预算绩效评价报告》进行审核，主要关注基础数据是否真实、评价是否客观，相关证明材料是否齐全等，通过审核后签字确认。 |  |
| 09 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C05】 学院财务分管院领导对《学院预算绩效评价报告》进行审核，主要关注基础数据是否真实、评价是否客观，相关证明材料是否齐全等，通过审核后签字确认。 |  |
| 10 | 审议 | 院长办公会 | 【C06】 院长办公会对《学院预算绩效评价报告》进行审议，主要关注基础数据是否真实、评价是否客观，相关证明材料是否齐全等，通过审议后形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF04】 《院长办公会会议纪要》 |
| 11 | 资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C07】 计划财务处统计与稽查科经办人将预算绩效评价过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保预算绩效评价符合预算控制数计划，预算分解科学、合理，符合学院实际需要及相关法律法规。 | R01 | 预算绩效评价未经过恰当审议，可能不符合自治区教育厅下达的预算控制数计划，不符合预算审议的规范性，影响预算执行效果。 | C01 | 计划财务处处长审核《预算绩效评价通知》，主要关注绩效自评基本原则是否符合学院政策、绩效自评主要方法是否可行、截止时间是否等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每季度 | 计划财务处处长 | 《预算绩效评价通知》 |
|  |  |  |  | C02 | 各单位负责人对本单位的《XX单位预算绩效自评情况》进行审核，主要关注预算绩效评价结果是否真实、评价过程是否有据可依等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每季度 | 各单位负责人 | 《XX单位预算绩效自评情况》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处统计与稽查科经办人对各单位上报的《XX单位预算绩效自评情况》进行复核，主要关注预算绩效评价结果是否真实、评价过程是否有据可依等。 | 人工 | 事中 | 每季度 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 《XX单位预算绩效自评情况》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处处长对《学院预算绩效评价报告》进行审核，主要关注基础数据是否真实、评价是否客观，相关证明材料是否齐全等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每季度 | 计划财务处处长 | 《学院预算绩效评价报告》 |
|  |  |  |  | C05 | 学院财务分管院领导对《学院预算绩效评价报告》进行审核，主要关注基础数据是否真实、评价是否客观，相关证明材料是否齐全等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每季度 | 学院财务分管院领导 | 《学院预算绩效评价报告》 |
|  |  |  |  | C06 | 院长办公会对《学院预算绩效评价报告》进行审议，主要关注基础数据是否真实、评价是否客观，相关证明材料是否齐全等，通过审议后形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 每季度 | 院长办公会 | 《学院预算绩效评价报告》 《院长办公会会议纪要》 |
| T02 | 确保学院预算绩效评价管理过程中产生的相关文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R02 | 学院预算绩效评价管理过程中产生的相关文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | C07 | 计划财务处统计与稽查科经办人将预算绩效评价过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每季度 | 科研处经办人 | 无 |

BUM.05.01_决算报告编制与上报流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | BUM.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预决算管理—决算编制与上报 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 决算报告编制与上报流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院财务决算编制与审批相关管理流程，旨在确保财务决算数据、报表的真实性、完整性和规范性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制决算报告 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人编制《学院决算报告》交由计划财务处处长审核。 | 【EF01】 《学院决算报告》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长对《学院决算报告》进行审核，主要关注报表内容是否完整，表间勾稽关系是否正确，决算文字说明是否清晰准确等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C02】 学院财务分管院领导《学院决算报告》进行审核，主要关注决算数据是否完整、齐全，预算执行差异分析、执行变动等文字说明是否恰当，决算是否符合监管部门的信息报送要求，是否能够全面准确地反映出学院部门预算执行情况，通过审核后签字确认 |  |
| 04 | 审核 | 学院 院长 | 【C03】 学院院长对《学院决算报告》进行审核，主要关注是否能够全面准确地反映出学院部门预算执行情况，是否经过相关责任人审核，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 审核 | 学院 党委书记 | 【C04】 学院党委书记对《学院决算报告》进行审核，主要关注是否能够全面准确地反映出学院部门预算执行情况，是否经过相关责任人审核，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审议 | 院长办公会 | 【C05】 院长办公会对《学院决算报告》进行审议，主要学院预算执行情况，是否存在较大差异或变动以及造成差异变动的原因等，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF02】 《院长办公会会议纪要》 |
| 07 | 审议 | 党委会 | 【C06】 党委会对《学院决算报告》进行审议，主要学院预算执行情况，是否存在较大差异或变动以及造成差异变动的原因等，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF03】 《党委会会议纪要》 |
| 08 | 行文上报，资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C07】 计划财务处统计与稽查科经办人经审议通过决算报告报送至院办起草正式上报文书，报送至上级单位，将决算报告编制过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保财务决算报表形式规范、内容准确完整，符合学校实际需要及监管部门的信息报送要求。 | R01 | 决算报告中财务信息缺失或不能完整、真实地反映学校财务收支状况，导致决算编制不准确，不合规，不能真实反映学校预算执行情况，未能满足监管机构的要求，从而受到批评、处罚。 | C01 | 计划财务处处长对《学院决算报告》进行审核，主要关注报表内容是否完整，表间勾稽关系是否正确，决算文字说明是否清晰准确等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 计划财务处处长 | 《学院决算报告》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院财务分管院领导《学院决算报告》进行审核，主要关注决算数据是否完整、齐全，预算执行差异分析、执行变动等文字说明是否恰当，决算是否符合监管部门的信息报送要求，是否能够全面准确地反映出学院部门预算执行情况，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院财务分管院领导 | 《学院决算报告》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院院长对《学院决算报告》进行审核，主要关注是否能够全面准确地反映出学院部门预算执行情况，是否经过相关责任人审核，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院院长 | 《学院决算报告》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院党委书记对《学院决算报告》进行审核，主要关注是否能够全面准确地反映出学院部门预算执行情况，是否经过相关责任人审核，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院党委书记 | 《学院决算报告》 |
|  |  |  |  | C05 | 院长办公会对《学院决算报告》进行审议，主要学院预算执行情况，是否存在较大差异或变动以及造成差异变动的原因等，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 院长办公会 | 《学院决算报告》 《院长办公会会议纪要》 |
|  |  |  |  | C06 | 党委会对《学院决算报告》进行审议，主要学院预算执行情况，是否存在较大差异或变动以及造成差异变动的原因等，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 党委会 | 《学院决算报告》 《党委会会议纪要》 |
| T02 | 确保财务决算报表编制与上报过程中涉及的资料得以妥善保管，以备日后查阅。 | R02 | 财务决算报表编制与上报过程中涉及的资料未妥善保管或丢失，可能会造成该项工作不具有可追溯性。 | C07 | 计划财务处统计与稽查科经办人经审议通过决算报告报送至院办起草正式上报文书，报送至上级单位，将决算报告编制过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每年 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 无 |

# 5 资产管理

## 5.1概述

资产是指学院占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。高校的资产主要包括货币资金、实物资产（包括固定资产等）、在建工程、无形资产和对外投资等资产是学院正常履行职能和开展业务活动的物质基础。

资产管理控制流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产管理 （ASM） | 固定资产管理 | ASM.01.01 | 固定资产建账流程 |
|  |  | ASM.01.02 | 科研仪器类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.03 | 教学设备类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.04 | 办公家具类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.05 | 办公设备类固定资产维修流程 |
|  |  | ASM.01.06 | 固定资产调拨流程 |
|  |  | ASM.01.07 | 固定资产盘点流程 |
|  |  | ASM.01.08 | 固定资产报废流程 |
|  |  | ASM.01.09 | 固定资产处置流程 |
|  |  | ASM.01.10 | 固定资产对外捐赠流程 |
|  | 货币资金管理 | ASM.02.01 | 银行账户开立、变更、撤销流程 |
|  |  | ASM.02.02 | 银行账户对账管理流程 |
|  |  | ASM.02.03 | 票据管理流程 |
|  |  | ASM.02.04 | 票据借用管理流程 |
|  | 无形资产管理 | ASM.03.01 | 无形资产日常管理流程 |

## 5.2具体业务流程

ASM.01.01_固定资产建账流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 固定资产建账流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 会计核算科经办人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院固定资产的报增建账流程，旨在对学校固定资产的数量和程序管理更加规范。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 资产登记并填写验收单 | 采购实施部门资产管理员 | 采购实施部门资产管理员根据采购合同、来货单等对固定资产进行验收，填写《固定资产验收单》并进行固定资产登记。 | 【EF01】 《固定资产验收单》 |
| 02 | 签字确认 | 使用部门固定资产使用人 | 【C01】 使用部门固定资产使用人在《固定资产验收单》上签字确认。 |  |
| 03 | 签字确认 | 使用部门负责人 | 【C02】 使用部门负责人在《固定资产验收单》上审核签字，交由计划财务处副处长进行建账信息审核。 |  |
| 04 | 审核建账信息 | 计划财务处会计核算科经办人 | 【C03】 计划财务处会计核算科经办人根据采购合同、销售方出具结算清单核对型号、规格、价值等固定资产信息，通过审核后可由计划财务处综合科资产管理员进行固定资产的建账。 |  |
| 05 | 制作凭证 | 计划财务处会计核算科经办人 | 计划财务处会计核算科经办人根据固定资产建账信息进行会计凭证的制作，完成登记入账。 | 【EF02】 《会计凭证》 |
| 06 | 固定资产建账 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员在系统内提交资产信息，完成系统内的登记入账，并在固定资产采购的发票上加盖专用章。 |  |
| 07 | 资料归档 | 计划财务处会计核算科经办人、计划财务处综合科资产管理员 | 【C04】 计划财务处会计核算科经办人、计划财务处综合科资产管理员将固定资产建账过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对上报的资产材料进行逐级审核，确保资料齐全、票证一致。 | R01 | 未对上报的资产材料进行逐级审核，可能导致资料不齐全、票证不一致，进而使得所采购资产不满足学校需求或固定资产无法进行合理建账。 | C01 | 使用部门固定资产使用人在《固定资产验收单》上签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门固定资产使用人 | 《固定资产验收单》 |
|  |  |  |  | C02 | 使用部门负责人在《固定资产验收单》上审核签字，交由计划财务处副处长进行建账信息审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《固定资产验收单》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处会计核算科经办人根据采购合同、销售方出具结算清单核对型号、规格、价值等固定资产信息，通过审核后可由计划财务处综合科资产管理员进行固定资产的建账。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科经办人 | 《固定资产验收单》 |
| T02 | 固定资产建账过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 固定资产建账过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C04 | 计划财务处会计核算科经办人于计划财务处综合科资产管理员将固定资产建账过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科经办人、计划财务处综合科资产管理员 | 无 |

ASM.01.02_科研仪器类固定资产维修流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 科研仪器类固定资产维修流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院科研仪器类固定资产维修的相关管理流程，以规范科研仪器类固定资产维修管理工作，加强维修费用的管理，确保维修费用的使用规范、合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 若科研仪器类固定资产在保修期内，则转接步骤05； 若科研仪器类固定资产不在保修期内，则转接步骤01。 |  |
| 01 | 提出维修申请 | 需求部门 经办人 | 科研仪器类设备在使用过程中出现故障需要维修，并且该设备不在保修期内，由需求部门经办人填写《科研仪器维修申请单》，主要包括设备名称、购置时间、设备编号、故障现象、维修方式等内容，提交至本部门负责人审核。 | 【EF01】 《科研仪器维修申请单》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人审核《科研仪器维修申请单》，主要关注该设备是否在保修期内、维修方式是否合理、设备资料是否齐全等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 科研处 处长 | 【C02】 科研处处长对《科研仪器维修申请单》进行审批，主要关注该设备是否在保修期内、维修方式是否合理等内容，通过审批后签字确认。 当维修预估费用大于等于10万时，提交申请至计划财务处副处长处，组织邀标形式选聘维修服务提供商；流程转至步骤06； 当维修预估费用小于10万时，由经办人负责联系维修单位，流程转至步骤04。 |  |
| 04 | 联系厂家 有偿维修并 进行报销 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人联系厂家进行有偿维修，产生的费用到计划财务处进行费用报销。 转接“一般费用报销流程”， 接步骤06。 |  |
| 05 | 联系厂家进行无偿维修 | 需求部门 经办人 | 科研仪器类设备在使用过程中出现故障需要维修，并且该设备在保修期内，则由需求部门经办人联系该设备厂商进行免费维修。 |  |
| 06 | 资料归档 | 需求部门 经办人 | 【C03】 需求部门经办人将科研仪器类固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保科研仪器设备维修的申请经过合理审批，确保维修的必要性、合理性。 | R01 | 未经适当审核，可能导致维修申请缺乏必要性，造成过度维修或维修缺乏必要性，造成学院的经济损失。 | C01 | 需求部门负责人审核《科研仪器维修申请单》，主要关注该设备是否在保修期内、维修方式是否合理、设备资料是否齐全等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《科研仪器维修申请单》 |
|  |  |  |  | C02 | 科研处处长对《科研仪器维修申请单》进行审批，主要关注该设备是否在保修期内、维修方式是否合理等内容，通过审批后签字确认。 当维修预估费用大于等于10万时，提交申请至计划财务处副处长处，组织邀标形式选聘维修服务提供商； 当维修预估费用小于10万时，由经办人负责联系维修单位。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研仪器维修申请单》 |
| T02 | 科研仪器设备维修中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 科研仪器设备维修过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C03 | 需求部门经办人将科研仪器类固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 需求部门经办人 | 无 |

ASM.01.03_教学设备类固定资产维修流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 教学设备类固定资产维修流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 教务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院教学设备类固定资产维修的相关管理流程，以规范教学设备类固定资产维修管理工作，加强维修费用的管理，确保维修费用的使用规范、合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出教学设备维修申请 | 使用部门 经办人 | 使用部门经办人根据本部门/单位教学设备的损坏情况填写《教学设备维修备案表》，主要内容包括部门/单位名称、需维修设备名称、故障或损坏情况等内容，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《教学设备维修备案表》 |
| 02 | 审核 | 使用部门 负责人 | 【C01】 使用部门负责人对《教学设备维修备案表》进行审核，主要关注需维修设备是否必、故障或损坏情况是否真实要等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 教务处 处长 | 【C02】 教务处处长对《教学设备维修备案表》进行审批，主要关注需维修设备是否必要等，通过审批后签字确认。 教务处处长对《教学设备维修备案表》进行审批，主要关注需维修设备是否必要等，通过审批后签字确认。 当维修预估费用大于等于10万时，提交申请至计划财务处副处长处，组织邀标形式选聘维修服务提供商；流程转至步骤06； 当维修预估费用小于10万时，由经办人负责联系维修单位，流程转至步骤05。 若需维修教学设备在保修期内，则转接步骤04； |  |
| 04 | 联系厂商 进行维修 | 教务处 经办人 | 教务处经办人根据通过审批的《教学设备维修备案表》，对所需维修并且还在保修期内的教学设备联系厂商进行维修。 转接步骤06。 |  |
| 05 | 联系厂商有偿维修并进行报销 | 教务处 经办人 | 教务处经办人根据通过审批的《教学设备维修备案表》，对所需维修并且超出保修期内的教学设备联系厂商进行有偿维修，维修结束后进行维修费用的报销。 转接“一般费用报销流程” |  |
| 06 | 资料归档 | 教务处 经办人 | 【C03】 教务处经办人将教学设备类固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保教学设备维修的申请经过合理审批，确保维修的必要性、合理性。 | R01 | 未经适当审核，可能导致维修申请缺乏必要性，造成过度维修或维修缺乏必要性，造成学院的经济损失。 | C01 | 使用部门负责人对《教学设备维修备案表》进行审核，主要关注需维修设备是否必、故障或损坏情况是否真实要等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《教学设备维修备案表》 |
|  |  |  |  | C02 | 当维修预估费用大于等于10万时，提交申请至计划财务处副处长处，组织邀标形式选聘维修服务提供商；流程转至步骤06； 当维修预估费用小于10万时，由经办人负责联系维修单位，履行费用报销流程； 若需维修教学设备在保修期内，直接联系厂家保修。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《教学设备维修备案表》 |
| T02 | 教学仪器设备维修中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 教学仪器设备维修过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C03 | 教务处经办人将教学设备类固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 教务处经办人 | 无 |

ASM.01.04_办公家具类固定资产维修流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 办公家具类固定资产维修流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 后勤处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院办公家具类固定资产维修的相关管理流程，以规范办公家具类固定资产维修管理工作，加强维修费用的管理，确保维修费用的使用规范、合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出办公家具维修申请 | 使用部门 经办人 | 使用部门经办人根据本部门/单位办公家具的损坏情况填写《办公家具维修申请表》，主要内容包括部门/单位名称、需维修办公家具名称、使用年限、购买金额、故障或损坏原因等内容，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《办公家具维修申请表》 |
| 02 | 审核 | 使用部门 负责人 | 【C01】 使用部门负责人对《办公家具维修申请表》进行审核，主要关注需维修家具是否必、故障或损坏原因是否真实要等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 后勤处 处长 | 【C02】 后勤处处长对《办公家具维修申请表》进行审批，主要关注需维修设备是否必要等，通过审批后签字确认。 若该办公家具可以进行自行维修，则转接步骤04； 若该办公家具不可进行自行维修，则转接步骤05。 |  |
| 04 | 自行维修 | 后勤处 经办人 | 后勤处经办人根据通过审批的《办公家具维修申请表》，对可以进行自行维修的办公家具组织后勤处的相关人员进行维修。 转接步骤06。 |  |
| 05 | 联系维修队 进行维修 | 后勤处 经办人 | 后勤处经办人根据通过审批的《办公家具维修申请表》，对所需维修并且不能进行自行维修的办公家具联系维修队进行维修，维修结束后进行维修费用的报销。 转接“一般费用报销流程” |  |
| 06 | 资料归档 | 后勤处 经办人 | 【C03】 后勤处经办人将办公家具类固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保办公家具维修的申请经过合理审批，确保维修的必要性、合理性。 | R01 | 未经适当审核，可能导致维修申请缺乏必要性，造成过度维修或维修缺乏必要性，造成学院的经济损失。 | C01 | 使用部门负责人对《办公家具维修申请表》进行审核，主要关注需维修家具是否必、故障或损坏原因是否真实要等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《办公家具维修申请表》 |
|  |  |  |  | C02 | 后勤处处长对《办公家具维修申请表》进行审批，主要关注需维修设备是否必要等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤处处长 | 《办公家具维修申请表》 |
| T02 | 办公家具维修中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 办公家具维修过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C03 | 后勤处经办人将办公家具类固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 后勤处经办人 | 无 |

ASM.01.05_办公设备类固定资产维修流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 办公设备类固定资产维修流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 使用部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院办公设备类固定资产维修的相关管理流程，以规范办公设备类固定资产维修管理工作，加强维修费用的管理，确保维修费用的使用规范、合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 若需维修设备在保修期内，转接步骤04； 若需维修设备超出保修期，则转接步骤01。 |  |
| 01 | 提出维修申请 | 使用部门 经办人 | 使用部门经办人根据本部门/单位办公家具的损坏情况填写《办公设备维修申请表》，主要内容包括部门/单位名称、需维修办公设备名称、使用年限、购买金额、故障或损坏原因等内容，交由本部门负责人审批。 | 【EF01】 《办公设备维修申请表》 |
| 02 | 审核 | 使用部门 负责人 | 【C01】 使用部门负责人对《办公设备维修申请表》进行审批，主要关注需维修设备是否必、故障或损坏原因是否真实要等，通过审批后签字确认。 |  |
| 03 | 联系厂家进行有偿维修 | 使用部门 经办人 | 使用部门经办人根据通过审批的《办公设备维修申请》联系厂家进行有偿维修，所产生的维修费用到计划财务处进行报销。 转接“一般费用报销流程” |  |
| 04 | 联系厂家进行无偿维修 | 使用部门 经办人 | 使用部门经办人对在保修期内所需维修的办公设备，联系厂家进行无偿维修。 |  |
| 05 | 资料归档 | 使用部门 经办人 | 【C02】 使用部门经办人将办公设备固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保办公设备维修的申请经过合理审批，确保维修的必要性、合理性。 | R01 | 未经适当审核，可能导致维修申请缺乏必要性，造成过度维修或维修缺乏必要性，造成学院的经济损失。 | C01 | 使用部门负责人对《办公设备维修申请表》进行审批，主要关注需维修设备是否必、故障或损坏原因是否真实要等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《办公设备维修申请表》 |
| T02 | 办公设备维修中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 办公设备维修过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C02 | 使用部门经办人将办公设备固定资产维修过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 使用部门经办人 | 无 |

ASM.01.06_固定资产调拨流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 固定资产调拨流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院固定资产调拨管理流程，旨在规范资产调拨管理管理工作，有效合理调配固定资产，确保固定资产利用的经济性和有效性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 沟通协调 | 调入部门负责人、调入部门资产管理员、调出部门负责人、调出部门资产管理员 | 调入部门与调出部门相互沟通个子部门资产的情况，协调是否可以进行相互调拨，弥补资产的不足。 |  |
| 02 | 提出调拨申请 | 调入部门资产管理员 | 调入部门资产管理员根据沟通协调结果以及本单位的需求包括数量、状况以及用途等向调出单位提出调拨申请，填写《固定资产调拨申请单》，主要包括资产名称、规格型号、购入时间、原值、数量、单价以及调拨理由等，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《固定资产调拨申请单》 |
| 03 | 审核 | 调入部门负责人 | 【C01】 调入部门负责人对《固定资产调拨申请单》进行审核，主要关注调拨资产是否是本部门所需支出，资产的数量和规格型号等能否满足本部门正常运行的要求，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 确认信息 | 调出部门资产管理员 | 调出单位资产管理员根据《固定资产调拨申请单》确认所需调出资产的信息，包括数量和规格型号等，确认后交由本部门负责人审核。 |  |
| 05 | 审核 | 调出部门负责人 | 【C02】 调出部门负责人审核调出资产的信息，主要关注调出资产是否属于调出部门暂时闲置的资产和调出资产的信息是否已经得到本部门资产管理员的确认等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 复核信息 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C03】 计划财务处综合科资产管理员复核所调入和调出资产的信息，主要关注各部门所调入的资产是否能满足各部门的要求和各部门所调出的资产是否属于暂时闲置的资产等。 |  |
| 07 | 审批 | 计划财务处 副处长 | 【C04】 计划财务处副处长对《固定资产调拨申请单》进行审批，主要关注是否经过调出部门负责人和调入部门负责人的签字确认、各部门所调入的资产是否能满足各部门的要求和各部门所调出的资产是否属于暂时闲置的资产等，通过审批后签字确认。 |  |
| 08 | 更新台账 | 调入部门资产管理员、调出部门资产管理员、计划财务处综合科资产管理员 | 【C05】 调入部门资产管理员、调出部门资产管理员、计划财务处综合科资产管理员分别更新各自部门所负责的固定资产台账。 | 【EF02】 《固定资产台账》 |
| 09 | 资料归档 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C06】 计划财务处综合科资产管理员将固定资产调拨过程中涉及的各项资料进行归档，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对固定资产调拨申请进行逐级审核，确保调拨资产确属闲置资产、符合调入部门条件且满足调入部门需求。 | R01 | 未对固定资产调拨申请进行逐级审核，可能导致调拨资产不属闲置资产、不符合调入部门条件或不满足调入部门需求。 | C01 | 调入部门负责人对《固定资产调拨申请单》进行审核，主要关注调拨资产是否是本部门所需支出，资产的数量和规格型号等能否满足本部门正常运行的要求，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 调入部门负责人 | 《固定资产调拨申请单》 |
|  |  |  |  | C02 | 调出部门负责人审核调出资产的信息，主要关注调出资产是否属于调出部门暂时闲置的资产和调出资产的信息是否已经得到本部门资产管理员的确认等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 调出部门负责人 | 《固定资产调拨申请单》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处综合科资产管理员复核所调入和调出资产的信息，主要关注各部门所调入的资产是否能满足各部门的要求和各部门所调出的资产是否属于暂时闲置的资产等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 《固定资产调拨申请单》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处副处长对《固定资产调拨申请单》进行审批，主要关注是否经过调出部门负责人和调入部门负责人的签字确认、各部门所调入的资产是否能满足各部门的要求和各部门所调出的资产是否属于暂时闲置的资产等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《固定资产调拨申请单》 |
| T02 | 明确资产变动和相关文档被及时、准确地记录。 | R02 | 资产变动情况和调拨单未被及时、准确地记录、规定，可能导致财务报表不能如实反应学院的经营状况。 | C05 | 调入部门资产管理员、调出部门资产管理员、计划财务处综合科资产管理员分别更新各自部门所负责的固定资产台账。 | 人工 | 事中 | 随时 | 调入部门资产管理员、调出部门资产管理员、计划财务处综合科资产管理员 | 《固定资产台账》 |
| T03 | 固定资产调拨过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 固定资产调拨过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C06 | 计划财务处综合科资产管理员将固定资产调拨过程中涉及的各项资料进行归档，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 无 |

ASM.01.07_固定资产盘点流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 固定资产盘点流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院资产盘点管理流程，旨在规范资产盘点管理工作，加强学院资产的管理，真实全面反映学院资产的实物及价值情况，确保学校各项资产安全、完整和财产使用的合理性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制盘点通知 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员接受上级单位通知或学院自发盘点，编制《固定资产盘点工作通知》，主要内容包括盘点目的、盘点范围、盘点工作时间安排以及每类资产具体的盘点方法等内容，编制完成后交由计划财务处副处长审核。 | 【EF01】 《固定资产盘点工作通知》 |
| 02 | 审批 | 计划财务处 副处长 | 【C01】 计划财务处副处长对《固定资产盘点工作通知》进行审核，主要关注盘点通知是否明确盘点目的、盘点范围、盘点工作时间安排以及每类资产具体的盘点方法等内容，盘点工作的时间安排是否合理、是否影响各部门正常的工作等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 发布盘点通知 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员将盘点通知下发给本次盘点工作所涉及的各个部门及人员。所涉及的部门一般包括资产使用部分、资产归口管理部门、计划财务处等。 |  |
| 04 | 组织清查 | 各部门 资产管理员 | 【C02】 各部门资产管理员根据盘点通知的要求组织自查，自查的范围包括使用和保管的所有资产，自查要确定资产的数量和规格型号，确定各个资产的使用状况，是使用中、未使用还是无需使用，根据资产使用情况和技术状况确定是否属于闲置资产，明确盘盈盘亏的原因和具体处理意见。 |  |
| 05 | 编制盘点报告 | 各部门 资产管理员 | 各部门资产管理员根据自查结果编制盘点报告以及相关附件，主要包括《XX部门固定资产盘点表》、《XX部门固定资产清查报告》、《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》，交由本部门负责人审核。 | 【EF02】 《XX部门固定资产盘点表》 【EF03】 《XX部门固定资产清查报告》 【EF04】 《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》 |
| 06 | 审核 | 各部门 负责人 | 【C03】 各部门负责人审核盘点资料，主要关注盘点范围等是否与盘点通知一致，盘点报告中资产盘盈盘亏的情况是否与实际情况相符等，通过审核后签字确认。 |  |
| 07 | 审核 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C04】 计划财务处综合科资产管理员对各部门的盘点资料进行审核，主要关注盘点报告是否经过相关责任人的审核签字，盘点报告内容是否全面，《XX部门固定资产盘点表》、《XX部门固定资产清查报告》、《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》内容是否一致等，通过审核后交由计划财务处副处长审核。 |  |
| 08 | 审核 | 计划财务处 副处长 | 【C05】 计划财务处副处长对各部门上报的盘点资料进行审核，《部门固定资产盘点表》、《部门固定资产清查报告》、《部门资产盘盈盘亏情况说明表》内容是否一致等，盘盈盘亏情况是否真实合理，通过审核后签字确认。 |  |
| 09 | 编制盘点表 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员根据各部处提交的盘点报告编制《资产抽查盘点表》，资产抽查盘点表的内容包括资产名称、规格型号、实际检查数量，随机抽查要盘点的资产，但尽量抽查单价金额大和购买时间长的资产抽查，抽查的资产每个年度应该有变化。 | 【EF05】 《资产抽查盘点表》 |
| 10 | 组建盘点小组 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C06】 计划财务处综合科资产管理员根据要抽查的资产的情况组建盘点小组，盘点小组由抽查资产所涉及的资产保管责任人、财务监督人员和掌握专业设备技术的人员组成。 |  |
| 11 | 现场盘点 | 资产盘点小组 | 【C07】 资产盘点小组按照通知中的每类资产具体的盘点方法进行盘点，并将盘点结果记录在《资产抽查盘点表》上，资产盘点小组成员签字确认。 |  |
| 12 | 编制盘点报告 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员根据各个资产盘点小组的《资产抽查盘点表》，编制《资产清查总结报告》，《资产清查总结报告》主要内容包括资产清查基本情况、资产清查结果、资产清查中存在的问题及整改措施等。 | 【EF07】 《资产盘点报告》 |
| 13 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C08】 计划财务处对《资产盘点报告》进行审核，主要关注《资产盘点报告》中清查的范围是否完整、是否存在遗漏的范围未清查、清查具体实施情况是否真实等，通过审核后签字确认。 |  |
| 14 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C09】 学院分管院领导对《资产盘点报告》进行审核，主要关注《资产盘点报告》中清查的范围是否完整、是否存在遗漏的范围未清查、清查具体实施情况是否真实等，通过审核后签字确认。 |  |
| 15 | 审议 | 院长办公会 | 【C10】 院长办公会按照院长办公会议事规则和程序审议《资产盘点报告》，主要关注《资产盘点报告》是否经过了计划财务处处长的审核、是否达到了盘点资产的目的等，形成《院长办公会会议纪要》。《院长办公会会议纪要》主要内容包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容等。参会人员需签字确认。 | 【EF08】 《院长办公会会议纪要》 |
| 16 | 资料归档 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C11】 计划财务处综合科资产管理员将固定资产盘点过程中涉及的全部资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对资产盘点通知进行审批，确保内容明确、盘点工作时间安排合理且各部门按照资产盘点通知的要求进行自查。 | R01 | 未对资产盘点通知进行审批，可能导致内容不明确、盘点工作时间安排不合理或各部门未按照资产盘点通知的要求进行自查。 | C01 | 计划财务处副处长对《固定资产盘点工作通知》进行审核，主要关注盘点通知是否明确盘点目的、盘点范围、盘点工作时间安排以及每类资产具体的盘点方法等内容，盘点工作的时间安排是否合理、是否影响各部门正常的工作等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处副处长 | 《固定资产盘点工作通知》 |
|  |  |  |  | C02 | 各部门资产管理员根据盘点通知的要求组织自查，自查的范围包括使用和保管的所有资产，自查要确定资产的数量和规格型号，确定各个资产的使用状况，是使用中、未使用还是无需使用，根据资产使用情况和技术状况确定是否属于闲置资产，明确盘盈盘亏的原因和具体处理意见。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 各部门资产管理员 | 《固定资产盘点工作通知》 |
| T02 | 对盘点资料进行逐级审核，确保盘点工作符合资产盘点通知的要求并且资料齐全、内容一致且与实际情况相符。 | R02 | 未对盘点资料进行逐级审核，可能导致盘点工作不符合资产盘点通知的要求或资料不齐全、内容不一致或与实际情况不相符。 | C03 | 各部门负责人审核盘点资料，主要关注盘点范围等是否与盘点通知一致，盘点报告中资产盘盈盘亏的情况是否与实际情况相符等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 各部门负责人 | 《XX部门固定资产盘点表》、《XX部门固定资产清查报告》、《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处综合科资产管理员对各部门的盘点资料进行审核，主要关注盘点报告是否经过相关责任人的审核签字，盘点报告内容是否全面，《XX部门固定资产盘点表》、《XX部门固定资产清查报告》、《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》内容是否一致等，通过审核后交由计划财务处副处长审核。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处综合科资产管理员 | 《XX部门固定资产盘点表》、《XX部门固定资产清查报告》、《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》 |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处副处长对各部门上报的盘点资料进行审核，《部门固定资产盘点表》、《部门固定资产清查报告》、《部门资产盘盈盘亏情况说明表》内容是否一致等，盘盈盘亏情况是否真实合理，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处副处长 | 《XX部门固定资产盘点表》、《XX部门固定资产清查报告》、《XX部门资产盘盈盘亏情况说明表》 |
| T03 | 对部门资产进行抽查，确保盘点资料真实、有效。 | R03 | 导致抽查资料不真实、无效，进而使得学校无法掌握其资产的真实状况。 | C06 | 计划财务处综合科资产管理员根据要抽查的资产的情况组建盘点小组，盘点小组由抽查资产所涉及的资产保管责任人、财务监督人员和掌握专业设备技术的人员组成。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处综合科资产管理员 | 《资产抽查盘点表》 |
|  |  |  |  | C07 | 资产盘点小组按照通知中的每类资产具体的盘点方法进行盘点，并将盘点结果记录在《资产抽查盘点表》上，资产盘点小组成员签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 资产盘点小组 | 《资产抽查盘点表》 |
|  | 对资产清查总结报告进行审阅，确保其真实、有效。 |  | 未对资产清查总结报告进行审阅，可能导致其不真实，进而使得清查未能如实反应学院的资产状况。 | C08 | 计划财务处处长对《资产盘点报告》进行审核，主要关注《资产盘点报告》中清查的范围是否完整、是否存在遗漏的范围未清查、清查具体实施情况是否真实等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处处长 | 《资产盘点报告》 |
|  |  |  |  | C09 | 学院分管院领导对《资产盘点报告》进行审核，主要关注《资产盘点报告》中清查的范围是否完整、是否存在遗漏的范围未清查、清查具体实施情况是否真实等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院分管院领导 | 《资产盘点报告》 |
| T04 | 对资产盘点报告进行集体审议，确保其经过充分审批、达到预期目的，并留有相应会议记录且与会各方达成共识。 | R04 | 未对资产盘点报告进行集体审议，可能导致其未经过充分审批、达不到预期目的，未留有相应会议记录或与会各方未达成共识。 | C10 | 院长办公会按照院长办公会议事规则和程序审议《资产盘点报告》，主要关注《资产盘点报告》是否经过了计划财务处处长的审核、是否达到了盘点资产的目的等，形成《院长办公会会议纪要》。《院长办公会会议纪要》主要内容包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容等。参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 院长办公会 | 《资产盘点报告》、《院长办公会会议纪要》 |
| T05 | 固定资产盘点过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R05 | 固定资产盘点过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C11 | 计划财务处综合科资产管理员将固定资产盘点过程中涉及的全部资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 无 |

ASM.01.08_固定资产报废流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 固定资产报废流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院固定资产报废管理流程，旨在规范资产的报废管理工作，加强学院资产的管理，确保及时、合理地处理学院各项报废资产。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出报废申请 | 使用部门 资产管理员 | 使用部门资产管理员根据本部门实际情况填写《固定资产报废申请单》，主要内容包括资产名称、品牌、型号、原价、使用年限、使用状况、现价等内容，交由部门负责人审核。 | 【EF01】 《固定资产报废申请单》 |
| 02 | 审核 | 使用部门 负责人 | 【C01】 使用部门负责人对《固定资产报废申请单》进行审核，主要关注资产名称是否真实、报废是否合理必要，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 复核汇总 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C02】 计划财务处综合科资产管理员对《固定资产报废申请单》进行复核，主要关注申请报废的固定资产原价、使用年限与财务系统中的记录是否相符，报废是否符合国家、学院的政策及规定，并将各部门资产报废情况进行汇总，形成《学院固定资产报废情况汇总》。 | 【EF02】 《学院固定资产报废情况汇总》 |
| 04 | 审核 | 计划财务处副处长 | 【C03】 计划财务处副处长对《学院固定资产报废情况汇总》进行审核，主要关注待报废固定资产信息是否真实、资产报废原因是否合理、是否经过相关审核等。 |  |
| 05 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对《学院固定资产报废情况汇总》进行审核，主要关注待报废固定资产信息是否真实、资产报废原因是否合理、是否经过相关审核等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审议 | 院长办公会 | 【C05】 院长办公会对《学院固定资产报废情况汇总》进行审议，主要审议报废原因是否合理，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交院党委会审定。 | 【EF03】 《院长办公会会议纪要》 |
| 07 | 审议并提交教育厅、财政厅审批 | 党委会 | 【C06】 党委会对《学院固定资产报废情况汇总》进行审议，主要审议报废原因是否合理，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交至自治区教育厅、财政部进行审批，通过审批后，可以进行固定资产的报废。 | 【EF04】 《党委会会议纪要》 |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C07】 计划财务处综合科资产管理对固定资产报废过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 转接“固定资产处置流程”。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对资产报废申请表进行逐级审核，确保其填写内容与真实情况相符。 | R01 | 未对资产报废申请表进行逐级审核，可能导致其填写内容与真实情况不符。 | C01 | 使用部门负责人对《固定资产报废申请单》进行审核，主要关注资产名称是否真实、报废是否合理必要，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《固定资产报废申请单》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处综合科资产管理员对《固定资产报废申请单》进行复核，主要关注申请报废的固定资产原价、使用年限与财务系统中的记录是否相符，报废是否符合国家、学院的政策及规定，并将各部门资产报废情况进行汇总，形成《学院固定资产报废情况汇总》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 《固定资产报废申请单》 《学院固定资产报废情况汇总》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处副处长对《学院固定资产报废情况汇总》进行审核，主要关注待报废固定资产信息是否真实、资产报废原因是否合理、是否经过相关审核等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《学院固定资产报废情况汇总》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对《学院固定资产报废情况汇总》进行审核，主要关注待报废固定资产信息是否真实、资产报废原因是否合理、是否经过相关审核等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《学院固定资产报废情况汇总》 |
| T02 | 对资产报废申请表进行集体审议，确保其信息真实、有效且与会各方达成共识。 | R02 | 未对资产报废申请表进行集体审议，可能导致其信息不真实、无效或与会各方未达成共识。 | C05 | 院长办公会对《学院固定资产报废情况汇总》进行审议，主要审议报废原因是否合理，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交院党委会审定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《学院固定资产报废情况汇总》《院长办公会会议纪要》 |
|  |  |  |  | C06 | 党委会对《学院固定资产报废情况汇总》进行审议，主要审议报废原因是否合理，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交至自治区教育厅、财政部进行审批，通过审批后，可以进行固定资产的报废。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《学院固定资产报废情况汇总》 《党委会会议纪要》 |
| T03 | 固定资产报废过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 固定资产报废过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C07 | 计划财务处综合科资产管理对固定资产报废过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 无 |

ASM.01.09_固定资产处置流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 固定资产处置流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院固定资产处置管理流程，旨在规范资产处置管理工作，加强学院资产的管理，确保及时并且合理地处理学院各项报废资产。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“固定资产报废流程” |  |
| 01 | 编制处置方案 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科资产管理员根据固定资产报废审批的处理意见，编制《固定资产处置方案》，主要包括处置的固定资产名称、品牌、型号、原价、使用年限、处置方式等内容，交由计划财务处处长审核。 | 【EF01】 《固定资产处置方案》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长对《固定资产处置方案》进行审核，主要关注所需处置的固定资产是否经过固定资产报废审批，数量、型号等是否一致，处置方式是否合理等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 学院分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《固定资产处置方案》进行审批，主要关注处置方案是否经过相关责任人审核、处置方案是否合理等，通过审批后签字确认。 |  |
| 04 | 组织现场 核实资产 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处综合科管理员组织针对处置的固定资产进行现场核实。 |  |
| 05 | 组织公开招标 | 资产处置小组 | 资产处置小组根据《固定资产处置方案》内容进行邀请招标，邀请招标单位为自治区财政厅供应商名录内的企业。 |  |
| 06 | 确定中标单位 | 资产处置小组 | 【C03】 资产处置小组根据各厂商报价后，确定中标单位，编写《中标通知单》主要包括中标单位名称、报价等内容。 | 【EF02】 《中标通知单》 |
| 07 | 签订处置合同 | 计划财务处 处长 | 【C04】 计划财务处处长签订《固定资产处置合同》，明确规定资产交割时间、方式、金额、双方权责等内容，签订完毕后进行资产交接工作。 | 【EF03】 《固定资产处置合同》 |
| 08 | 资产交接 | 计划财务处综合科资产管理员 | 计划财务处长综合科资产管理员在确认中标单位办理完交款手续后，组织资产交接。 |  |
| 09 | 上缴收入进行账务处理编制凭证 | 计划财务处会计核算科经办人 | 计划财务处会计核算科经办人根据《固定资产处置合同》已经收款情况进行《会计凭证》的编制，并将全部收入上缴自治区财政部。 | 【EF04】 《会计凭证》 |
| 10 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C05】 计划财务处统计与稽查科复核人复核《会计凭证》及其附件，主要关注《会计凭证》编制是否正确，金额是否准确。 |  |
| 11 | 更新台账 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C06】 计划财务处综合科资产管理员将《固定资产台账》进行更新。 | 【EF05】 《固定资产台账》 |
| 12 | 资料归档 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C07】 计划财务处综合科资产管理员将固定资产处置过程中涉及的各项资料进行归档，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对固定资产处置方案进行审核，确保其内容真实、详实、满足处置需求。 | R01 | 未对固定资产处置方案进行审核，可能导致其内容不真实、不详实、无法固定资产处置需求。 | C01 | 计划财务处处长对《固定资产处置方案》进行审核，主要关注所需处置的固定资产是否经过固定资产报废审批，数量、型号等是否一致，处置方式是否合理等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处长 | 《固定资产处置方案》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《固定资产处置方案》进行审批，主要关注处置方案是否经过相关责任人审核、处置方案是否合理等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《固定资产处置方案》 |
| T02 | 确保对于厂商报价的记录操作规范、内容真实。 | R02 | 对于厂商报价的记录操作不规范、内容不真实，可能导致影响学校正常处置资产。 | C03 | 资产处置小组根据各厂商报价后，确定中标单位，编写《中标通知单》主要包括中标单位名称、报价等内容。 | 人工 | 事中 | 随时 | 资产处置小组 | 《中标通知书》 |
| T03 | 确保合同内容齐全、格式规范、签约流程合理。 | R03 | 合同内容不齐全、格式不规范、签约流程不合理，可能导致合同不具有法律效力。 | C04 | 计划财务处处长签订《固定资产处置合同》，明确规定资产交割时间、方式、金额、双方权责等内容，签订完毕后进行资产交接工作。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处置 | 《固定资产处置合同》 |
| T04 | 确保会计凭证编制与审核工作的及时性、准确性、规范性。 | R04 | 会计凭证编制与审核工作不及时、不准确、不规范。 | C05 | 计划财务处统计与稽查科复核人复核《会计凭证》及其附件，主要关注《会计凭证》编制是否正确，金额是否准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《会计凭证》 |
| T05 | 明确资产变动和相关文档被及时、准确地记录。 | R05 | 资产处置情况未被及时、准确地记录、规定，可能不能如实反应学院的经营状况。 | C06 | 计划财务处综合科资产管理员将《固定资产台账》进行更新。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 《固定资产台账》 |
| T06 | 固定资产处置过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R06 | 固定资产处置过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C07 | 计划财务处综合科资产管理员将固定资产处置过程中涉及的各项资料进行归档，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 无 |

ASM.01.10_固定资产对外捐赠流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.01.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—固定资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 固定资产对外捐赠流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院固定资产对外捐赠的申请与审批相关管理流程，以维护学院的合法利益，防止固定资产的流失，确保固定资产对外捐赠的合规、合法。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出捐赠申请 | 使用部门 资产管理员 | 使用部门资产管理员根据本部门实际情况填写《固定资产捐赠申请》，主要内容包括资产名称、品牌、型号、原价、使用年限、使用状况、现价等内容，交由部门负责人审核。 | 【EF01】 《固定资产捐赠申请》 |
| 02 | 审核 | 使用部门 负责人 | 【C01】 使用部门负责人对《固定资产捐赠申请》进行审核，主要关注捐赠理由是否真实必要、捐赠是否合理必要，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 复核汇总 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C02】 计划财务处综合科资产管理员对《固定资产捐赠申请》进行复核，主要关注申请捐赠的固定资产原价、使用年限与财务系统中的记录是否相符，捐赠是否符合国家、学院的政策及规定。 |  |
| 04 | 审核 | 计划财务处副处长 | 【C03】 计划财务处副处长对《固定资产捐赠申请》进行审核，主要关注待捐赠固定资产信息是否真实、资产捐赠原因是否合理、是否经过相关审核等。 |  |
| 05 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对《固定资产捐赠申请》进行审核，主要关注待捐赠固定资产信息是否真实、资产捐赠原因是否合理、是否经过相关审核等。 |  |
| 06 | 审议 | 院长办公会 | 【C05】 院长办公会对《固定资产捐赠申请》进行审议，主要审议捐赠原因是否合理，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交院党委会审定。 | 【EF02】 《院长办公会会议纪要》 |
| 07 | 审议并提交教育厅、财政厅审批 | 党委会 | 【C06】 党委会对《固定资产捐赠申请》进行审议，主要审议捐赠原因是否合理，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交至自治区教育厅、财政部进行审批，通过审批后，可以进行固定资产的捐赠。 | 【EF03】 《党委会会议纪要》 |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C07】 计划财务处综合科资产管理员对固定资产捐赠过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 09 | 实施捐赠 | 使用部门 资产管理员 | 使用部门资产管理员根据通过审批的捐赠申请实施固定资产的捐赠。 |  |
| 转接“固定资产处置流程”。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对资产捐赠申请表进行逐级审核，确保其填写内容与真实情况相符。 | R01 | 未对资产捐赠申请表进行逐级审核，可能导致其填写内容与真实情况不符。 | C01 | 使用部门负责人对《固定资产捐赠申请》进行审核，主要关注捐赠理由是否真实必要、捐赠是否合理必要，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 | 《固定资产捐赠申请》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处综合科资产管理员对《固定资产捐赠申请》进行复核，主要关注申请捐赠的固定资产原价、使用年限与财务系统中的记录是否相符，捐赠是否符合国家、学院的政策及规定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 《固定资产捐赠申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处副处长对《固定资产捐赠申请》进行审核，主要关注待捐赠固定资产信息是否真实、资产捐赠原因是否合理、是否经过相关审核等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《固定资产捐赠申请》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对《固定资产捐赠申请》进行审核，主要关注待捐赠固定资产信息是否真实、资产捐赠原因是否合理、是否经过相关审核等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《固定资产捐赠申请》 |
| T02 | 对资产捐赠申请表进行集体审议，确保其信息真实、有效且与会各方达成共识。 | R02 | 未对资产捐赠申请表进行集体审议，可能导致其信息不真实、无效或与会各方未达成共识。 | C05 | 院长办公会对《固定资产捐赠申请》进行审议，主要审议捐赠原因是否合理，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交院党委会审定。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《固定资产捐赠申请》 《院长办公会会议纪要》 |
|  |  |  |  | C06 | 党委会对《固定资产捐赠申请》进行审议，主要审议捐赠原因是否合理，形成《党委会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。通过审议后提交至自治区教育厅、财政部进行审批，通过审批后，可以进行固定资产的捐赠。 | 人工 | 事中 | 随时 | 党委会 | 《固定资产捐赠申请》《党委会会议纪要》 |
| T03 | 固定资产捐赠过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 固定资产捐赠过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C07 | 计划财务处综合科资产管理员对固定资产捐赠过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 无 |

ASM.02.01_银行账户开立、变更、撤销管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—货币资金管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 银行账户开立、变更、撤销管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院银行账户开立、变更撤销的管理流程，旨在确保银行账户开立、变更、撤销流程的真实性、合规性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 填写申请单 | 计划财务处会计核算科经办人 | 计划财务处会计核算科经办人根据学校各项业务的需求提出账户开立/变更/撤销申请，并填写《账户开立、变更、撤销申请单》。 | 【EF01】 《账户开立、变更、撤销申请单》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长审核银行账户开立、变更、撤销申请，主要关注该申请是否必须、合理，是否满足学校的发展需要，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导审核银行账户开立、变更、撤销申请，主要关注该申请是否符合相关规定，是否符合学院财务的发展需求，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审批 | 学院 院长 | 【C03】 学院院长审核银行账户开立、变更、撤销申请，主要关注该申请是否经过相关责任人的审核，通过审批后签字确认。 |  |
| 05 | 填写印章借用申请表 | 计划财务处会计核算科经办人 | 计划财务处会计核算科经办人根据通过审批的银行账户开立、变更、撤销申请，填写《印章借用申请表》说明印章借用类型、借用事项、使用次数等内容。 若使用印章类型为财务章，则转接步骤06； 若使用印章类型为公章，则转接步骤08。 | 【EF02】 《印章借用申请表》 |
| 06 | 审批 | 计划财务处 处长 | 【C04】 计划财务处处长对《印章借用申请表》进行审批，主要关注使用印章事项的真实性、合理性，通过审批后签字确认，方可进行印章借用。 |  |
| 07 | 印章使用登记 | 计划财务处会计核算科科长 | 【C05】 计划财务处会计核算科科长根据通过审批的《印章借用申请表》将印章进行借用，并且填写《财务章使用登记表》，主要内容包括用印事项、用印次数、用印时间、使用部门使用人等内容，转接步骤10。 | 【EF03】 《财务章使用登记表》 |
| 08 | 审批 | 院办公室 主任 | 【C06】 院办公室主任对《印章借用申请表》进行审批，主要关注使用印章事项的真实性、合理性，通过审批后签字确认，方可进行印章借用。 |  |
| 09 | 印章使用登记 | 院办公室 印章管理经办人 | 【C07】 院办公室印章管理经办人根据通过审批的《印章借用申请表》将印章进行借用，并且填写《公章使用登记表》，主要内容包括用印事项、用印次数、用印时间、使用部门使用人等内容，转接步骤10。 | 【EF04】 《公章使用登记表》 |
| 10 | 办理账户开立、变更、撤销手续 | 计划财务处会计核算科经办人 | 计划财务处会计核算科经办人携带相关材料及印章到银行办理相关手续。 |  |
| 11 | 资料归档 | 计划财务处会计核算科经办人 | 【C08】 计划财务处会计核算科经办人在办理完手续后第一时间将印章归还至计划财务处会计核算科，并将办理银行账户开立/变更/撤销过程中涉及到的各项资料进行归档，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保银行账户的开户、变更、撤销经过恰当审核，具有必要性，相关手续齐备，符合学院的财务发展需求。 | R01 | 银行账户开户、变更、撤销未经审核或审核不当，可能使得相关手续不齐全，账户开户、变更、撤销缺乏合理性，甚至出现舞弊行为给学院带来经济损失。 | C01 | 计划财务处处长审核银行账户开立、变更、撤销申请，主要关注该申请是否必须、合理，是否满足学校的发展需要，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处处长 | 《账户开立、变更、撤销申请单》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导审核银行账户开立、变更、撤销申请，主要关注该申请是否符合相关规定，是否符合学院财务的发展需求，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院分管院领导 | 《账户开立、变更、撤销申请单》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院院长审核银行账户开立、变更、撤销申请，主要关注该申请是否经过相关责任人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院院长 | 《账户开立、变更、撤销申请单》 |
| T02 | 及时、准确地对用印手续进行审批，确保学院印章使用有理有据。 | R02 | 用印未经适当审核，可能导致学院印章使用缺乏规范性。 | C04 | 计划财务处处长对《印章借用申请表》进行审批，主要关注使用印章事项的真实性、合理性，通过审批后签字确认，方可进行印章借用。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处处长 | 《印章借用申请表》 |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处会计核算科科长根据通过审批的《印章借用申请表》将印章进行借用，并且填写《财务章使用登记表》，主要内容包括用印事项、用印次数、用印时间、使用部门使用人等内容。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处会计核算科科长 | 《财务章使用登记表》 |
|  |  |  |  | C06 | 院办公室主任对《印章借用申请表》进行审批，主要关注使用印章事项的真实性、合理性，通过审批后签字确认，方可进行印章借用。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 院办公室主任 | 《印章借用申请表》 |
|  |  |  |  | C07 | 院办公室印章管理经办人根据通过审批的《印章借用申请表》将印章进行借用，并且填写《公章使用登记表》，主要内容包括用印事项、用印次数、用印时间、使用部门使用人等内容。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 院办公室印章管理经办人 | 《公章使用登记表》 |
| T03 | 银行账户的开户、变更、撤销过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 银行账户的开户、变更、撤销过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C08 | 计划财务处会计核算科经办人在办理完手续后第一时间将印章归还计划财务处会计核算科，并将办理银行账户开立/变更/撤销过程中涉及到的各项资料进行归档，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科经办人 | 无 |

ASM.02.02_银行账户对账管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—货币资金管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 银行账户对账管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院银行账户对账管理流程，旨在确保银行账户对账工作的合规性，保证银行存款的安全。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 获取 银行对账单 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 计划财务处会计核算科出纳每月到学校所有账户所在银行获取当月的《银行对账单》。 | 【EF01】 《银行对账单》 |
| 02 | 核对 银行日记账 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C01】 计划财务处统计与稽查科经办人将银行对账单与银行存款日记账进行核对，判断是否存在未达账项， 若存在未达账项，则转接步骤03； 若未存在未达账项，则转接步骤04。 | 【EF02】 《银行存款日记账》 |
| 03 | 编制余额调节表及未达账项说明 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人对未达账项情况进行说明并编制银行余额调节表。 | 【EF03】 《银行余额调节表》 |
| 04 | 编制银行 存款对账审签单 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 计划财务处统计与稽查科经办人根据对账情况填写《银行存款对账审签单》。 若该月为12月份，则转接步骤03； 若该月不为12月份，则转接步骤04。 | 【EF04】 《银行存款对账审签单》 |
| 05 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C02】 计划财务处处长审核《银行余额调节表》，主要关注银行存款余额调节表编制是否正确，未达账项原因是否合理，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C03】 学院分管院领导就每年12月份的《银行余额调节表》进行审批，主要关注学院银行存款的情况，存在的未达账项原因是否合理，通过审批后签字确认。 |  |
| 07 | 审批 | 计划财务处 处长 | 【C04】 计划财务处处长就《银行余额调节表》进行审批，主要关注银行存款余额调节表编制是否正确，未达账项原因是否合理，通过审批后签字确认。 |  |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C05】 计划财务处统计与稽查科经办人将银行账户对账管理过程中涉及的全部资料归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保银行对账工作经过恰当审核，账户资金核对准确，银行存款余额表形式规范，内容准确。 | R01 | 银行账户对账工作未经审核或审核不当，可能使得账户金额出现错误，余额表不能反映账户的实际情况，甚至出现舞弊行为给学院带来经济损失。 | C01 | 计划财务处统计与稽查科经办人将银行对账单与银行存款日记账进行核对，判断是否存在未达账项。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 《银行存款日记账》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长审核《银行余额调节表》，主要关注银行存款余额调节表编制是否正确，未达账项原因是否合理，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 计划财务处处长 | 《银行余额调节表》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院分管院领导就每年12月份的《银行余额调节表》进行审批，主要关注学院银行存款的情况，存在的未达账项原因是否合理，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院分管院领导 | 《银行余额调节表》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处处长就《银行余额调节表》进行审批，主要关注银行存款余额调节表编制是否正确，未达账项原因是否合理，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处处长 | 《银行余额调节表》 |
| T02 | 银行对账过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 银行账户对账过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C05 | 计划财务处统计与稽查科经办人将银行账户对账管理过程中涉及的全部资料归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每月 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 无 |

ASM.02.03_票据管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—货币资金管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 票据管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院银行领用与审批的工作流程，规范财政票据领用的程序，明确相关的审批权限。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 填写领用申请 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人根据学院财务需求填写《票据领用申请单》，并交由计划财务处处长审批。 | 【EF01】 《票据领用申请单》 |
| 02 | 审批 | 计划财务处处长 | 【C01】 计划财务处处长对《票据领用申请单》进行审核，主要关注票据领用是否真实、必要，数量是否合理，通过审批后签字确认，计划财务处综合科经办人携带《票据领用申请单》及相关材料向自治区财政厅提出票据领用申请。 |  |
| 03 | 审核并办理 领购 | 财政厅经办人 | 自治区财政厅经办人审核申领票据的相关资料，审核无误后办理领购。 |  |
| 04 | 办理入库 并登记 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C02】 计划财务处综合科经办人将申领的票据办理入库，并在《票据登记本》上进行登记，主要注意：正确填写领购票据编号、票据类型、领取日期、经办人等内容。 | 【EF02】 《票据登记薄》 |
| 05 | 记录并发放 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C03】 计划财务处综合科经办人根据计划财务处各科室所需票据进行发放，并将开出票据在《票据使用登记薄》中进行记录，主要记录开出票据票号、对应收费类型、票据接收人、开票日期等信息。 | 【EF03】 《票据使用登记薄》 |
| 06 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C04】 计划财务处综合科经办人将票据领购、票据使用过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保票据领用程序规范、用途合规。 | R01 | 票据领用不规范或用途不合理，可能会造成票据领购工作程序存在漏洞。 | C01 | 计划财务处处长对《票据领用申请单》进行审核，主要关注票据领用是否真实、必要，数量是否合理，通过审批后签字确认，计划财务处综合科经办人携带《票据领用申请单》及相关材料向自治区财政厅提出票据领用申请。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《票据领用申请单》 |
| T02 | 确保票据入库及时、规范。 | R02 | 票据入库不及时或不规范，可能会造成票据管理效率低下或票据丢失。 | C02 | 计划财务处综合科经办人将申领的票据办理入库，并在《票据登记本》上进行登记，主要注意：正确填写领购票据编号、票据类型、领取日期、经办人等内容。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 《票据登记薄》 |
| T03 | 确保票据开具相关信息得到有效记录留存，学院及使用人权益得到有效维护。 | R03 | 票据开具信息未得到有效记录保存，可能导致产生纠纷时学院权益受损，相关开票信息无从追溯。 | C03 | 计划财务处综合科经办人根据计划财务处各科室所需票据进行发放，并将开出票据在《票据使用登记薄》中进行记录，主要记录开出票据票号、对应收费类型、票据接收人、开票日期等信息。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 《票据使用登记薄》 |
| T04 | 票据领用过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R04 | 票据领用过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C04 | 计划财务处综合科经办人将票据领购、票据使用过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

ASM.02.04_票据借用管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.02.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—货币资金管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 票据借用管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 需求部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院票据借用审批的工作流程，规范财政票据借用的程序，明确相关的审批权限。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 填写票据 借用申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据实际情况填写《票据借用单》，主要内容包括票据使用事项、使用数量等内容，交由本部门或学院负责人审核。 | 【EF01】 《票据借用单》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《票据借用单》进行审核，主要关注票据使用事项是否真实、合理，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 计划财务处处长 | 【C02】 计划财务处处长对《票据借用单》进行审批，主要关注票据使用是否经过相关责任人的审核，通过审批后签字确认。 |  |
| 04 | 记录并发放 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 【C03】 计划财务处会计核算科出纳将开出票据在《票据使用登记薄》中进行记录，主要记录开出票据票号、对应收费类型、票据接收人、开票日期等信息。 | 【EF02】 《票据使用登记薄》 |
| 05 | 核销 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 【C04】 计划财务处会计核算科出纳在学院收到对方单位的款项后进行核销，并通知票据借用人进行《票据借用单》的销毁。 |  |
| 06 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 【C05】 计划财务处会计核算科出纳将票据领购、票据使用过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保学院票据借用过程有据可依，借用与审批合理合规。 | R01 | 学院票据借用不规范或用途不合理，可能会造成票据使用混乱。 | C01 | 需求部门负责人对《票据借用单》进行审核，主要关注票据使用事项是否真实、合理，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《票据借用单》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长对《票据借用单》进行审批，主要关注票据使用是否经过相关责任人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《票据借用单》 |
| T02 | 确保票据开具相关信息得到有效记录留存，学院及使用人权益得到有效维护。 | R02 | 票据开具信息未得到有效记录保存，可能导致产生纠纷时学院权益受损，相关开票信息无从追溯。 | C03 | 计划财务处会计核算科出纳将开出票据在《票据使用登记薄》中进行记录，主要记录开出票据票号、对应收费类型、票据接收人、开票日期等信息。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科出纳 | 《票据使用登记薄》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处会计核算科出纳在学院收到对方单位的款项后进行核销，并通知票据借用人进行《票据借用单》的销毁。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科出纳 | 无 |
| T03 | 票据借用过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 票据借用过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C05 | 计划财务处会计核算科出纳将票据借用过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科出纳 |  |

ASM.02.05_现金盘点流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.02.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—货币资金管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 现金盘点流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 会计核算科出纳 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院现金盘点的相关管理流程，旨在确保现金盘点工作的规范性，确保资金安全。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始 若盘点方式为定期盘点，则转接步骤02； 若盘点方式为抽盘，则转接步骤03。 |  |
| 01 | 编制 现金盘点表 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 计划财务处会计核算科出纳每月定期编制现金盘点表，进行现金盘点的准备工作。 | 【EF01】 《现金盘点表》 |
| 02 | 实施盘点 并签字确认 | 计划财务处会计核算科出纳、计划财务处统计与稽查科监盘人 | 【C01】 计划财务处会计核算科出纳每月定期进行现金盘点，清查库存现金的数量与现金日记账是否相符、库存现金的数量是否符合相关规定等，并将盘点结果记录在《现金盘点表》上，签字确认。 计划财务处统计与稽查科监盘人复核实有现金数量与现金日记账数量是否相符，并签字确认。 若出现差异，则转接步骤04； 若未出现差异，则转接步骤07。 |  |
| 03 | 抽盘 | 计划财务处统计与稽查科监盘人、计划财务处处长 | 【C02】 计划财务处处长根据业务能力及经验、结合现金量的大小，进行不定期的抽盘，清查库存现金数量与现金日记账是否相符、预留资金是否符合规定等。 计划财务处统计与稽查科监盘人参与不定期现金抽盘的监盘工作。盘点结束后抽盘人与监盘人签字确认。 若出现差异，则转接步骤04； 若未出现差异，则转接步骤07。 |  |
| 04 | 查明原因并编制差异报告 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 现金盘点出现差异后，由计划财务处会计核算科出纳根据差异情况调查原因，编制《现金盘点差异情况说明》，对差异的原因、调整的方式等内容进行说明。 | 【EF02】 《现金盘点差异情况说明》 |
| 05 | 审核 | 计划财务处统计与稽查科监盘人 | 【C03】 计划财务处统计与稽查科监盘人对《现金盘点差异情况说明》进行审核，主要关注差异原因、调整方式等是否准确、合理。 |  |
| 06 | 审批 | 计划财务处 处长 | 【C04】 计划财务处处长对《现金盘点差异情况说明》进行审批，主要关注差异出现的原因所在，原因是否合理，是否涉及管理上的不足或漏洞，调整方式是否合理可行合规等。 |  |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 【C05】 计划财务处会计核算科出纳将现金盘点过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保现金的安全性、准确性，账实相符。 | R01 | 库存现金未定期盘点，可能导致账实不符或现金被盗用等风险，不利于资金管理。 | C01 | 计划财务处会计核算科出纳每月定期进行现金盘点，清查库存现金的数量与现金日记账是否相符、库存现金的数量是否符合相关规定等，并将盘点结果记录在《现金盘点表》上，签字确认。 计划财务处统计与稽查科监盘人复核实有现金数量与现金日记账数量是否相符，并签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处会计核算科出纳、计划财务处统计与稽查科监盘人 | 《现金盘点表》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长根据业务能力及经验、结合现金量的大小，进行不定期的抽盘，清查库存现金数量与现金日记账是否相符、预留资金是否符合规定等。 计划财务处统计与稽查科监盘人参与不定期现金抽盘的监盘工作。盘点结束后抽盘人与监盘人签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 计划财务处统计与稽查科监盘人、计划财务处处长 | 《现金盘点表》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处统计与稽查科监盘人对《现金盘点差异情况说明》进行审核，主要关注差异原因、调整方式等是否准确、合理。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处统计与稽查科监盘人 | 《现金盘点差异情况说明》 |
|  |  |  |  | C04 | 计划财务处处长对《现金盘点差异情况说明》进行审批，主要关注差异出现的原因所在，原因是否合理，是否涉及管理上的不足或漏洞，调整方式是否合理可行合规等。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处处长 | 《现金盘点差异情况说明》 |
| T02 | 现金盘点过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 现金盘点过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C05 | 计划财务处会计核算科出纳将现金盘点过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每月 | 计划财务处会计核算科出纳 | 无 |

ASM.03.01_无形资产管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | ASM.03.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理—无形资产管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 无形资产日常管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处、基础建设规划处、院办公室/党委办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院无形资产日常管理的流程，明确学院各项无形资产的权属，确保学院所有无形资产管理合规。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始 若无形资产类型为科研专利，则转接步骤01； 若无形资产类型为土地证，则转接步骤04。 |  |
| 01 | 定期盘点 | 科研处 经办人 | 科研处经办人每年定期对学院所持有的科研专利进行盘点工作，填写《科研专利盘点表》，主要内容包括专利名称、专利持有人、专利数量等内容，与《科研专利管理台账》进行核对，将盘点结果提交至本部门负责人确认。 | 【EF01】 《科研专利盘点表》 |
| 02 | 确认盘点结果 | 科研处 处长 | 【C01】 科研处处长对《科研专利盘点表》的结果进行确认，主要关注盘点内容是否真实、有效、是否出现差错、差错原因等内容，确认后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 学院 科研分管院领导 | 【C02】 学院科研分管院领导对《科研专利盘点表》进行审批，主要关注盘点结果是否有误、是否经过科研处处长的确认，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 04 | 定期盘点 | 基础建设规划处 经办人 | 基础建设规划处经办人每年定期对学院所持有全部土地的土地证进行盘点工作，填写《土地证盘点表》，主要内容包括土地证数量、土地持有数量等内容，与《土地证管理台账》进行核对，将盘点结果提交至本部门负责人确认。 | 【EF02】 《土地证盘点表》 |
| 05 | 确认盘点结果 | 基础建设规划处 处长 | 【C03】 基础建设规划处处长对《土地证盘点表》的结果进行确认，主要关注盘点内容是否真实、有效、是否出现差错、差错原因等内容，确认后签字确认。 |  |
| 06 | 审批 | 学院 基建分管院领导 | 【C04】 学院基建分管院领导对《土地证盘点表》进行审批，主要关注盘点结果是否有误、是否经过基础建设规划处处长的确认，通过审批后签字确认，转接步骤08。 |  |
| 07 | 台账更新 资料归档 | 科研处 经办人 | 【C05】 科研处经办人根据当年的盘点结果对《科研专利管理台账》进行更新，并将科研专利盘点过程中涉及的各项资料归档保存，以备日后查阅。 | 【EF03】 《科研专利管理台账》 |
| 08 | 台账更新 资料归档 | 基础建设规划处 经办人 | 【C06】 基础建设规划处经办人根据当年的盘点结果对《土地证管理台账》进行更新，并将土地证盘点过程中涉及的各项资料归档保存，以备日后查阅。 | 【EF04】 《土地证管理台账》 |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对无形资产清查总结报告进行审阅，确保其真实、有效。 | R01 | 未对无形资产清查总结报告进行审阅，可能导致其不真实，进而使得清查未能如实反应学院的资产状况。 | C01 | 科研处处长对《科研专利盘点表》的结果进行确认，主要关注盘点内容是否真实、有效、是否出现差错、差错原因等内容，确认后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 科研处处长 | 《科研专利盘点表》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院科研分管院领导对《科研专利盘点表》进行审批，主要关注盘点结果是否有误、是否经过科研处处长的确认，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院科研分管院领导 | 《科研专利盘点表》 |
|  |  |  |  | C03 | 基础建设规划处处长对《土地证盘点表》的结果进行确认，主要关注盘点内容是否真实、有效、是否出现差错、差错原因等内容，确认后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 基础建设规划处处长 | 《土地证盘点表》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院基建分管院领导对《土地证盘点表》进行审批，主要关注盘点结果是否有误、是否经过基础建设规划处处长的确认，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每年 | 学院基建分管院领导 | 《土地证盘点表》 |
| T02 | 无形资产日常管理过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 无形资产日常管理过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C05 | 科研处经办人根据当年的盘点结果对《科研专利管理台账》进行更新，并将科研专利盘点过程中涉及的各项资料归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每年 | 科研处经办人 | 《科研专利管理台账》 |
|  |  |  |  | C06 | 基础建设规划处经办人根据当年的盘点结果对《土地证管理台账》进行更新，并将土地证盘点过程中涉及的各项资料归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每年 | 基础建设规划处经办人 | 《土地证管理台账》 |

# 6 收入管理

## 6.1概述

收入，是指学院为开展教学、科研及其他活动依法取得的各项非偿还性资金，包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、固定资产收入和其他收入。

收入管理流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入管理 （INM） | 收入管理 | INM.01.01 | 收费申请审核及备案流程（行政事业型收费、管理服务型收费、代收费） |
|  |  | INM.01.02 | 收入校核及催收管理流程 |
|  |  | INM.01.03 | 财政补助收入管理流程 |
|  |  | INM.01.04 | 非税收入管理流程 |
|  |  | INM.01.05 | 国有资产收入管理流程 |

## 6.2具体业务流程

INM.01.01_收费申请审核及备案流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | INM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入管理—收入管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 收费申请审核及备案流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院收入申请审核及备案流程，旨在规范收入项目与标准确认程序，确保学费、服务性收费标准和收费项目符合规定，减少乱收费或收而不交问题。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 填写 收费申请表 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据实际情况填写《收费申请表》，主要内容包括拟收费项目、拟收费对象、收费标准、收费依据（国家和自治区法律、法规、政策、文件或成本核算的范围），交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《收费申请表》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人审核《收费申请表》，主要关注拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C02】 计划财务处处长审核《收费申请表》，主要关注拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规、是否经过部门负责人审核等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审核 | 学院分管财务 院领导 | 【C03】 学院分管财务院领导审核《收费申请表》，主要关注拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规、是否经过相关责任人审核签字等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 审议 | 院长办公会 | 【C04】 院长办公会对《收费申请表》进行审议，主要审议拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 若需上报自治区物价局备案，则转接步骤06； 若不需上报自治区物价局备案，则转接步骤07。 | 【EF02】 《院长办公会会议纪要》 |
| 06 | 学院备案上报自治区物价局备案 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人根据通过审议的《收费申请表》上报自治区物价局进行备案，并在学院进行备案，填写《收费备案表》。 若需要公示，则转接步骤08， 若不需要公示，则转接步骤09。 | 【EF03】 《收费备案表》 |
| 07 | 学院备案 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人根据通过审议的《收费申请表》进行备案，填写《收费备案表》。 若需要公示，则转接步骤08， 若不需要公示，则转接步骤09。 | 【EF04】 《收费备案表》 |
| 08 | 进行公示 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C05】 计划财务处综合科经办人对收费项目进行公示，主要途径包括公示栏、公示牌、公示墙、校园网等方式，公示内容包括收费项目、收费标准、收费资金的使用情况和投诉电话等。 | 【EF05】 《公示公文》 |
| 09 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C06】 计划财务处综合科经办人将收费申请审核及备案过程中涉及的各项资金进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保收费项目和收费标准合理、合规，收费事由科学合理，相应条款准确清晰。 | R01 | 收费项目和收费标准未经审核或审核不充分，可能导致收费项目和收费标准不合理，违反国家政策和学校相关规定。 | C01 | 需求部门负责人审核《收费申请表》，主要关注拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《收费申请表》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处处长审核《收费申请表》，主要关注拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规、是否经过部门负责人审核等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《收费申请表》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院财务分管院领导审核《收费申请表》，主要关注拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规、是否经过相关责任人审核签字等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《收费申请表》 |
|  |  |  |  | C04 | 院长办公会对《收费申请表》进行审议，主要审议拟收费项目是否真实、拟收费项目和收费标准是否合规，形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《收费申请表》 |
| T02 | 确保收费项目和收费标准及时公示，各项具体规定准确传达带各部门。 | R02 | 收费项目和收费标准没有及时的传递到各部门，可能导致收费项目和收费标准规定执行效率低下，影响该项工作的正常有序开展。 | C05 | 计划财务处综合科经办人对收费项目进行公示，主要途径包括公示栏、公示牌、公示墙、校园网等方式，公示内容包括收费项目、收费标准、收费资金的使用情况和投诉电话等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 《公示公文》 |
| T03 | 收费项目和收费标准确认过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 收费项目和收费标准确认过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C06 | 计划财务处综合科经办人将收费申请审核及备案过程中涉及的各项资金进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

INM.01.02_收入校核及催收管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | INM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入管理—收入管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 收入校核及催收管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院收入校核与应收账款催收管理流程，旨在确保应收账款催收管理工作的及时性、准确性、规范性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 确认款项收入 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据各项收入合同确认合同款项的收入，分析款项与合同约定是否一致。 若需要进行款项进行催收，则转接步骤02； 若不需要进行款项进行催收，则转接步骤07。 |  |
| 02 | 下发催收通知 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据实际情况编制《催收通知》，主要内容包括催收款项名称、催收款项金额、催收截止时间等内容，交由计划财务处处长审核。 | 【EF01】 《催收通知》 |
| 03 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C01】 计划财务处处长审核《催收通知》，主要关注催收款项是否真实、金额是否一致、截止时间是否合理，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 办理催收 | 业务部门 经办人 | 业务部门经办人根据通过审核的《催收通知》办理催收工作，根据催收工作的结果编写《催收情况说明》，主要内容包括催收工作完成情况、欠款金额等，交由本部门负责人审核。 | 【EF02】 《催收情况说明》 |
| 05 | 审核 | 业务部门 负责人 | 【C02】 业务部门负责人对《催收情况说明》进行审核，主要关注催收工作完成情况是否真实，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 反馈并登记 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据业务部门的反馈，编写《款项催收登记》用于记录各部门款项催收情况，转接步骤09。 | 【EF03】 《款项催收登记》 |
| 07 | 编制会计凭证 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据实际情况编制《会计凭证》，编制完成后交由计划财务处统计与稽查科复核人进行复核。 | 【EF04】 《会计凭证》 |
| 08 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科经办人 | 【C03】 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 |  |
| 09 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科会计 | 【C04】 计划财务处会计核算科会计将收入校核及催收过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保应收账款催收管理工作的及时性、准确性、规范性。 | R01 | 应收账款催收管理工作不及时、不准确、不规范，可能给学院带来经济损失。 | C01 | 计划财务处处长审核《催收通知》，主要关注催收款项是否真实、金额是否一致、截止时间是否合理，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《催收通知》 |
|  |  |  |  | C02 | 业务部门负责人对《催收情况说明》进行审核，主要关注催收工作完成情况是否真实，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 业务部门负责人 | 《催收情况说明》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《会计凭证》 |
| T02 | 收入校核及催收过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 收入校核及催收过程的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失或后续工作难以追溯。 | C04 | 计划财务处会计核算科会计将收入校核及催收过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 无 |

INM.01.03_财政补助收入管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | INM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入管理—收入管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 财政补助收入管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 会计核算科出纳 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院财政补助收入确认流程，旨在规范财政拨款的入账行为，保障财政补助收入入账及时性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 收到财政拨款 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据收到的上级《财政拨款通知》，及时核对财政拨款方式、财政拨款额度等内容。 | 【EF01】 《财政拨款通知》 |
| 02 | 编制会计凭证 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据财政拨款的实际入账情况编制《会计凭证》。 | 【EF02】 《会计凭证》 |
| 03 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 【C01】 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 |  |
| 04 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科会计 | 【C04】 计划财务处会计核算科会计将财政补助收入过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保财政补助收入入账后得到及时、恰当的会计处理，会计凭证真实有效，记账金额准确无误。 | R01 | 财政补助收入没有及时的进行会计处理或会计处理错误，导致会计账簿无法及时的反映财政补助收入的实际状况，甚至出现舞弊现象。 | C01 | 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《会计凭证》 |
| T02 | 财政补助收入过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 财政补助收入过程的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失或后续工作难以追溯。 | C02 | 计划财务处会计核算科会计将财政补助收入过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 无 |

INM.01.04_非税收入管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | INM.01.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入管理—收入管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 非税收入管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 会计核算科会计 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院非税收入管理流程，旨在规范学生各项学费，确保学生收费工作顺利、规范进行，维护学生、学校合法权益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始 |  |
| 01 | 进行学费收取 | 计划财务处 综合科收费员 | 计划财务处综合科收费员发布《学生学费收取公示公文》，并进行银行卡集中扣款或现金收取。 | 【EF01】 《学生学费收取公示公文》 |
| 02 | 学费现金 存入银行 | 计划财务处 综合科收费员 | 计划财务处综合科收费员进行学生学费现金收取，并将收取的现金存入银行。 |  |
| 03 | 获取 银行对账单 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 计划财务处会计核算科出纳获取《银行对账单》交由会计核算科会计进行对账。 | 【EF02】 《银行对账单》 |
| 04 | 对账 | 计划财务处 会计核算科会计 | 【C01】 计划财务处会计核算科会计核对《银行对账单》，查看是否存在未缴费的情况，如果存在则通知相关部门催收。 |  |
| 05 | 编制会计凭证 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科根据实际收入及上缴情况进行会计凭证的编制。 流程转入“一般费用报销流程”。 |  |
| 06 | 全额上缴 自治区财政厅 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 计划财务处会计核算科出纳将所有全日制学生收入全额上缴自治区财政厅。 |  |
| 07 | 第二年全额返还 | 自治区财政厅 | 自治区财政厅在第二年将上一年全日制学生收入全额返还西藏农牧学院。 |  |
| 08 | 收入确认 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科根据款项到账情况进行核对，确保所有收入均已入账。 |  |
| 09 | 非全日制收入由学院计算管理费 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计通知各学院就非全日制学费收入进行管理费的计算，交由计划财务处进行款项的拨付。 |  |
| 10 | 编制会计凭证 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据实际收入的实际入账情况编制《会计凭证》。 | 【EF03】 《会计凭证》 |
| 11 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 【C02】 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 |  |
| 12 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科会计 | 【C03】 计划财务处会计核算科会计将财政补助收入过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保非税收入经过相关责任人的核对，符合学院相关的政策规定。 | R01 | 非税收入未经过相关责任人的核对，与学院政策存在差异，可能导致学院的经济损失。 | C01 | 计划财务处会计核算科会计核对《银行对账单》，查看是否存在未缴费的情况，如果存在则通知相关部门催收。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 无 |
| T02 | 非税收入收缴工作及时的进行恰当会计处理，会计凭证真实有效，记账金额准确无误。 | R02 | 非税收入收缴没有及时的进行会计处理或会计处理错误，导致会计账簿无法及时的反映学生学费、住宿费收缴的实际状况，甚至出现舞弊现象。 | C02 | 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《会计凭证》 |
| T03 | 非税收入过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 非税收入过程的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失或后续工作难以追溯。 | C03 | 计划财务处会计核算科会计将财政补助收入过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 无 |

INM.01.05_国有资产收入管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | INM.01.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入管理—收入管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 国有资产收入管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 会计核算科会计 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院国有资产收入确认流程，旨在规范国有资产的入账行为，保障国有资产收入入账及时性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 国有资产收入的催收管理 | 后勤处 经办人 | 后勤处经办人根据合同对学院房产出租收入进行催收管理。 |  |
| 02 | 获取银行 对账单 | 计划财务处 会计核算科出纳 | 计划财务处会计核算科出纳获取《银行对账单》交由会计核算科会计进行对账。 | 【EF01】 《银行对账单》 |
| 03 | 对账进行 收入确认 | 后勤处 经办人 | 【C01】 后勤处经办人核对《银行对账单》，查看是否存在未缴费的情况，如果存在则进行催收。 |  |
| 04 | 编制会计凭证 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据固定资产收入的实际入账情况编制《会计凭证》。 | 【EF02】 《会计凭证》 |
| 05 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 【C02】 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 |  |
| 06 | 资料归档 | 计划财务处 会计核算科会计 | 【C03】 计划财务处会计核算科会计将国有资产收入过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保国有资产收入经过相关责任人的核对，符合学院相关的政策规定。 | R01 | 国有资产入未经过相关责任人的核对，与学院政策存在差异，可能导致学院的经济损失。 | C01 | 后勤处经办人核对《银行对账单》，查看是否存在未缴费的情况，如果存在则进行催收。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤处经办人 | 《银行对账单》 |
| T02 | 确保国有资产收入入账后得到及时、恰当的会计处理，会计凭证真实有效，记账金额准确无误。 | R02 | 国有资产收入没有及时的进行会计处理或会计处理错误，导致会计账簿无法及时的反映财政补助收入的实际状况，甚至出现舞弊现象。 | C02 | 计划财务处统计与稽查科复核人对《会计凭证》进行复核，主要关注款项收入与实际情况是否相符、是否满足合同约定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《会计凭证》 |
| T03 | 国有资产收入过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 国有资产收入过程的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失或后续工作难以追溯。 | C03 | 计划财务处会计核算科会计将国有资产收入过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 无 |

# 7支出管理

## 7.1概述

支出，是指学院开展教学、科研及其他活动发生的资金耗费和损失。本次项目主要关注了学院支出制度设计、预算外支出管控等主要风险。

支出业务控制流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出管理 （EXM） | 支出管理 | EXM.01.01 | 一般费用报销管理流程（同借款流程） |
|  |  | EXM.01.02 | 科研费用报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.03 | 工程进度款及尾款支付流程 |
|  |  | EXM.01.04 | 差旅费报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.05 | 工资发放流程 |
|  |  | EXM.01.06 | 奖金发放流程 |
|  |  | EXM.01.07 | 学生资助、奖学金发放流程 |
|  |  | EXM.01.08 | 公务接待费申请与报销管理流程 |
|  |  | EXM.01.09 | 资金支付流程 |

## 7.2具体业务流程

EXM.01.01_一般费用报销管理流程（同借款流程）

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 一般费用报销管理流程（同借款流程） |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 主管部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院一般费用报销申请审批流程，旨在规范和加强支出管理，明确一般费用报销的审批权限，确保学院每笔支出都经过有效的审批，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》，对费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院费用报销流程，加强内部管理，控制费用的支出。 流程开始。 |  |
| 01 | 提出费用报销申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据费用发生的实际情况填写《费用报销单》，主要内容包括报销事由、报销金额、报销票据张数、报销人等内容，并提交发票等相关附件交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《费用报销单》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C02】 需求部门负责人对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 主管部门 负责人 | 【C03】 主管部门负责人对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销事项是否合理、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，前置审批程序是否健全等，通过审核后签字确认。 若报销金额超过3万元，则转接步骤04； 若报销金额未超过3万（含）元，则转接步骤07。 |  |
| 04 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否合理、可信、前置审批程序是否健全等，通过审批后签字确认。 若报销金额为10万以上，则转接步骤05； 若报销金额为3—10（含）万元，则转接步骤07。 |  |
| 05 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C05】 学院财务分管院领导对《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否合理、支出是否符合院财务资金计划安排、前置审批程序是否健全等，通过审批后签字确认。 若报销金额为20万以上，则转接步骤06； 若报销金额为10—20（含）万元，则转接步骤07。 |  |
| 06 | 审批 | 学院院长 | 【C06】 学院院长对20万元以上的一般费用报销的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实可行、是否满足院财务计划安排，前置审批程序是否健全等，通过审批后签字确认。 |  |
| 07 | 复核 | 计划财务处会计核算科会计 | 【C07】 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实、前置审批程序是否健全等，复核无误后签字确认。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全规范费用报销审核工作的制度，确保费用报销审核工作规范、有序，相关工作有据可依、有章可循。 | R01 | 未建立费用报销审核工作的相关制度，或制度不健全，可能导致费用报销审核工作无章可循、无据可依。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》，对费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院费用报销流程，加强内部管理，控制费用的支出。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》 |
| T02 | 确保费用报销经过合理审核，报销金额真实、合理，报销金额计算无误，相关资料信息真实、完整，报销手续齐备。 | R02 | 费用报销未经审核或审核不当，可能使得费用报销金额不准确，缺少相关资料和手续，影响费用报销的及时准确发放，甚至可能出现舞弊现象，给学院带来经济损失。 | C02 | 需求部门负责人对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C03 | 主管部门负责人对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销事项是否合理、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，前置审批程序是否健全等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 主管部门负责人 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否合理、可信、前置审批程序是否健全等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C05 | 学院财务分管院领导对《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否合理、支出是否符合院财务资金计划安排、前置审批程序是否健全等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C06 | 学院院长对20万元以上的一般费用报销的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实可行、是否满足院财务计划安排，前置审批程序是否健全等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院院长 | 《费用报销单》 |

EXM.01.02_科研费用报销管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 科研费用报销管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 科研处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院科研费用报销申请审批流程，旨在规范和加强支出管理，明确科研费用报销的审批权限，确保学院科研项目每笔支出都经过有效的审批，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》、《西藏农牧学院科研经费管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》，对科研费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院科研费用报销流程，加强科研项目内部管理，控制科研费用的支出。 流程开始。 |  |
| 01 | 提出 费用报销申请 | 科研项目组 经办人 | 科研项目组经办人根据费用发生的实际情况填写《科研项目报销单》，主要内容包括报销事由、报销金额、报销票据张数、报销人等内容，并提交发票等相关附件交由科研项目组的项目主持人审核审批。 若报销金额在3万元以上，则转接步骤02； 若报销金额在3万元以内，则转接步骤05。 | 【EF01】 《科研项目报销单》 |
| 02 | 审核 | 科研项目组 项目主持人 | 【C02】 科研项目组项目主持人对报销金额在3万元以上的《科研项目报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审核后签字确认。 若报销金额在5万元以上，则转接步骤03； 若报销金额在5万元以内，则转接步骤06。 |  |
| 03 | 审核 | 科研处 处长 | 【C03】 科研处处长对《科研项目报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，是否经过部门负责人的审核，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对《科研项目报销单》进行审核，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 若报销金额在20万元以上，则转接步骤08； 若报销金额在20万以下，则转接步骤07。 |  |
| 05 | 审批 | 科研项目组 项目主持人 | 【C05】 科研项目组项目主持人对报销金额在3万元以内的《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 06 | 审批 | 科研处处长 | 【C06】 科研处处长对报销金额在5万元以内，则转接步骤06的《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 07 | 复核 | 计划财务处会计核算科会计 | 【C07】 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《科研项目报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实等，复核无误后签字确认。 |  |
| 08 | 审批 | 学院院长 | 【C08】 学院院长对《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全规范费用报销审核工作的制度，确保费用报销审核工作规范、有序，相关工作有据可依。 | R01 | 未建立费用报销审核工作的相关制度，或制度不健全，可能导致费用报销审核工作无章可循。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》，对科研费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院科研费用报销流程，加强科研项目内部管理，控制科研费用的支出。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》 |
| T02 | 确保费用报销经过合理审核，报销金额真实、合理，报销金额计算无误，相关资料信息真实、完整，报销手续齐备。 | R02 | 费用报销未经审核或审核不当，可能使得费用报销金额不准确，缺少相关资料和手续，影响费用报销的及时准确发放，甚至可能出现舞弊现象，给学院带来经济损失。 | C02 | 科研项目组项目主持人对报销金额在3万元以上的《科研项目报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研项目组项目主持人 | 《科研项目报销单》 |
|  |  |  |  | C03 | 科研处处长对《科研项目报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，是否经过部门负责人的审核，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目报销单》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对报销金额在5万元以上的《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《科研项目报销单》 |
|  |  |  |  | C05 | 科研项目组项目主持人对报销金额在3万元以内的《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研项目组项目主持人 | 《科研项目报销单》 |
|  |  |  |  | C06 | 科研处处长对报销金额在5万元以内，则转接步骤06的《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科研处处长 | 《科研项目报销单》 |
|  |  |  |  | C07 | 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《科研项目报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实等，复核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 《科研项目报销单》 |
|  |  |  |  | C08 | 学院院长对《科研项目报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长 | 《科研项目报销单》 |

EXM.01.03_工程进度款以及尾款支付管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程进度款以及尾款支付流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处、后勤处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工程进度款以及尾款支付申请审批流程，旨在规范和加强支出管理，明确基本建设费用费用报销的审批权限，确保学院基本建设项目每笔支出都经过有效的审批，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》，对基本建设费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院基本建设费用报销流程，加强基本建设项目内部管理，控制基本建设费用的支出。 流程开始。 |  |
| 01 | 提出 费用报销申请 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 基础建设规划处/后勤处经办人根据基本建设项目费用的实际发生情况填写《费用报销单》，主要包括费用报销事由、金额等，并将相关票据以及附件统一交由项目负责人审核。 | 【EF01】 《科研项目报销单》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处/后勤处负责人 | 【C02】 基础建设规划处/后勤处负责人对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C03】 计划财务处处长对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致、是否经过部门负责人的审核等，通过审核后签字确认。 若项目类型为基建项目或30万元以上单个维修项目，则转接步骤04； 若项目类型为30万元以下单个维修项目，则转接步骤05。 |  |
| 04 | 审计 | 审计部门 负责人 | 【C04】 审计部门负责人对《费用报销单》进行审计，主要审计报销事由是否真实、报销金额是否合理、是否经过部门负责人的审核、工程项是否真实等，通过审计后签字确认。 |  |
| 05 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C05】 学院分管院领导对《费用报销单》进行审核，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C06】 学院财务分管院领导对《费用报销单》进行审核，主要关注报销事由是否真实、是否经过相关负责人的审核，通过审核后签字确认。 |  |
| 07 | 审批 | 学院 院长 | 【C07】 学院院长对《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过相关负责人的审核，通过审批后签字确认，转接步骤09。 |  |
| 08 | 复核 | 计划财务处会计核算科会计 | 【C08】 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实等，复核无误后签字确认。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全规范费用报销审核工作的制度，确保费用报销审核工作规范、有序，相关工作有据可依。 | R01 | 未建立费用报销审核工作的相关制度，或制度不健全，可能导致费用报销审核工作无章可循。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》，对基本建设费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院基本建设费用报销流程，加强基本建设项目内部管理，控制基本建设费用的支出。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》 |
| T02 | 确保费用报销经过合理审核，报销金额真实、合理，报销金额计算无误，相关资料信息真实、完整，报销手续齐备。 | R02 | 费用报销未经审核或审核不当，可能使得费用报销金额不准确，缺少相关资料和手续，影响费用报销的及时准确发放，甚至可能出现舞弊现象，给学院带来经济损失。 | C02 | 基础建设规划处/后勤处负责人对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤处负责人 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长对《费用报销单》进行审核，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致、是否经过部门负责人的审核等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C04 | 审计部门负责人对《费用报销单》进行审计，主要审计报销事由是否真实、报销金额是否合理、是否经过部门负责人的审核、工程项是否真实等，通过审计后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计部门 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C05 | 学院分管院领导对《费用报销单》进行审核，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C06 | 学院财务分管院领导对《费用报销单》进行审核，主要关注报销事由是否真实、是否经过相关负责人的审核，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C07 | 学院院长对对《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过相关负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院院长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C08 | 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实等，复核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 《费用报销单》 |

EXM.01.04_差旅费报销管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 差旅费报销管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院出差申请审批、请假申请审批以及差旅费报销申请审批流程，旨在规范和加强学院出差管理，明确出差管理的审批权限，确保学院因公出差经过有效的审批，差旅费支出有据可依，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院差旅费管理办法》、关于印发《西藏农牧学院教职工请假管理规定（暂行）的》通知 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院差旅费管理办法》以及关于印发《西藏农牧学院教职工请假管理规定（暂行）的》通知，对出差申请审批、请假申请审批以及差旅费报销申请审批流程进行了明确的规范，旨在规范和加强学院出差管理，明确出差管理的审批权限，确保学院因公出差经过有效的审批，差旅费支出有据可依，提高资金使用效益。 流程开始 若出差类型为上级单位来文通知参加会议或培训，则转接步骤01； 若出差类型为业务出差，则转接步骤03； 若出差类型为学校统一安排出差，则转接步骤14。 |  |
| 01 | 公文阅办并 拟办意见 | 相关职能部门 负责人 | 相关职能部门负责人根据上级单位、行业对口单文来文（来电）通知我院相关人员参加会议或通知，进行公文的办理，编写拟办意见，主要内容包括拟参加人选、参加天数等，交由学院分管院领导进行批示。 | 【EF01】 《公文拟办意见》 |
| 02 | 批示 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《公文拟办意见》进行批示，主要关注参加人选是否符合公文要求、天数是否符合要求等内容，通过审批后签字确认。相关职能部门将《公文拟办意见》的复印件转交人事处、计划财务处进行备案，转接步骤15。 |  |
| 03 | 出差申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据业务需求或科研项目需求填写《出差申请》，主要内容包括出差事由、出差天数、交通方式等，填写完毕后交由本部门负责人审核。 | 【EF02】 《出差申请》 |
| 04 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C03】 需求部门负责人对《出差申请》进行审核，主要关注出差事由是否真实，出差天数是否满足业务需求、是否合理，交通方式是否经济等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 请假申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据通过审批的《出差申请》填写《外出请假审批单》，主要内容包括姓名、所在单位、职称、请假类别、请假事由、请假时间、联系电话等内容。 若请假人员级别为副处级以上，则转接步骤06； 若请假人员级别为副处级以下，则转接步骤11。 |  |
| 06 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C04】 需求部门负责人对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、请假时间与《出差申请》是否一致等，通过审核后签字确认。 若请假人员级别为处级以上，则转接步骤07； 若请假人员级别为处级以下，则转接步骤12。 | 【EF03】 《出差申请》 |
| 07 | 审核 | 人事处 处长 | 【C05】 人事处处长对《外出请假审批单》进行审核主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、请假时间与《出差申请》是否一致等，通过审核后签字确认。 |  |
| 08 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C06】 学院分管院领导对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审核后签字确认。 | 【EF04】 《外出请假审批单》 |
| 09 | 审核 | 学院 院长 | 【C07】 学院院长对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审核后签字确认。 |  |
| 10 | 审批 | 学院 党委书记 | 【C08】 学院党委书记对《外出请假审批单》进行审批，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审批后签字确认，转接步骤14。 |  |
| 11 | 审批 | 需求部门 负责人 | 【C09】 需求部门负责人对《外出请假审批单》进行审批，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审批后签字确认，转接步骤14。 |  |
| 12 | 审核 | 人事处 处长 | 【C10】 人事处处长对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审核后签字确认。 |  |
| 13 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C11】 学院分管院领导对《外出请假审批单》进行审批，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审批后签字确认。 |  |
| 14 | 执行出差任务 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据通过审批的《出差申请》、《外出请假审批单》执行出差任务。 |  |
| 15 | 提出差旅费 报销申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据出差实际发生的费用填写《费用报销单》，主要内容包括费用报销事由、报销金额、发票数量等内容。 若差旅费报销类型为专项项目差旅费报销，则转接步骤18； 若差旅费报销类型为普通差旅费报销，则转接步骤16； 若差旅费报销类型为科研差旅费报销，则转接“科研经费报销管理流程”。 |  |
| 16 | 审核并出具出差补助报销说明 | 人事处 人事科经办人 | 人事处人事科经办人填写《出差补助报销说明》，主要内容包括出差天数、补助金额等，作为出差补助报销的凭证。 |  |
| 17 | 审核 | 人事处 处长 | 【C12】 人事处处长对《出差补助报销说明》进行审核，主要关注出差天数是否与《出差申请》、《外出请假审批单》一致、补助金额是否符合学院相关政策要求，通过审核后签字确认。 | 【EF05】 《费用报销单》 |
| 18 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C13】 需求部门负责人对专项项目差旅费报销的《费用报销单》进行审核，主要关注是否在专项项目预算内、是否符合学院政策，通过审核后签字确认。 | 【EF06】 《出差补助报销说明》 |
| 19 | 审核 | 主管部门 负责人 | 【C14】 主管部门负责人对专项项目差旅费报销的《费用报销单》进行审核，主要关注是否在专项项目预算内、是否符合学院政策，通过审核后签字确认。 |  |
| 转接“一般费用报销管理流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 建立健全规范费用报销审核工作的制度，确保费用报销审核工作规范、有序，相关工作有据可依。 | R01 | 未建立费用报销审核工作的相关制度，或制度不健全，可能导致费用报销审核工作无章可循。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院差旅费管理办法》以及关于印发《西藏农牧学院教职工请假管理规定（暂行）的》通知，对出差申请审批、请假申请审批以及差旅费报销申请审批流程进行了明确的规范，旨在规范和加强学院出差管理，明确出差管理的审批权限，确保学院因公出差经过有效的审批，差旅费支出有据可依，提高资金使用效益。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院财务报销规定（暂行）》 关于印发《西藏农牧学院教职工请假管理规定（暂行）的》通知 |
| T02 | 确保学院所有人员出差均为因公出差，并且所有的出差都经过事前审批。 | R02 | 出差未经过事前恰当层级领导审批，不能确保所有出差均为因公出差。 | C02 | 学院分管院领导对《公文拟办意见》进行批示，主要关注参加人选是否符合公文要求、天数是否符合要求等内容，通过审批后签字确认。相关职能部门将《公文拟办意见》的复印件转交人事处、计划财务处进行备案。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院分管院领导 | 《公文拟办意见》 |
|  |  |  |  | C03 | 需求部门负责人对《出差申请》进行审批，主要关注出差事由是否真实，出差天数是否满足科研业务需求、是否合理，交通方式是否经济等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 需求部门负责人 | 《出差申请》 |
| T03 | 教职工合理请假经过规定的审核审批程序且不影响日常工作顺利进行。 | R03 | 教职工休假未经适当审核，可能导致请假期间工作交接不充分，请假事宜不符合学院的请假规定，影响部门日常工作的顺畅进行。 | C04 | 需求部门负责人对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、请假时间与《出差申请》是否一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 需求部门负责人 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C05 | 人事处处长对《外出请假审批单》进行审核主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、请假时间与《出差申请》是否一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 人事处处长 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C06 | 人事处处长对《外出请假审批单》进行审核主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、请假时间与《出差申请》是否一致等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 人事处处长 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C07 | 学院院长对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院分管院领导 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C08 | 学院党委书记对《外出请假审批单》进行审批，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院党委书记 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C09 | 需求部门负责人对《外出请假审批单》进行审批，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 需求部门负责人 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C10 | 人事处处长对《外出请假审批单》进行审核，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 人事处处长 | 《外出请假审批单》 |
|  |  |  |  | C11 | 学院分管院领导对《外出请假审批单》进行审批，主要关注请假类别是否准确、请假事由是否真实、是否经过责任人进行审核签字，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院分管院领导 | 《外出请假审批单》 |
| T04 | 确保费用报销经过合理审核，报销金额真实、合理，报销金额计算无误，相关资料信息真实、完整，报销手续齐备。 | R04 | 费用报销未经审核或审核不当，可能使得费用报销金额不准确，缺少相关资料和手续，影响费用报销的及时准确发放，甚至可能出现舞弊现象，给学院带来经济损失。 | C12 | 人事处处长对《出差补助报销说明》进行审核，主要关注出差天数是否与《出差申请》、《外出请假审批单》一致、补助金额是否符合学院相关政策要求，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 人事处处长 | 《出差补助报销说明》 |
|  |  |  |  | C13 | 需求部门负责人对专项项目差旅费报销的《费用报销单》进行审核，主要关注是否在专项项目预算内、是否符合学院政策，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C14 | 主管部门负责人对专项项目差旅费报销的《费用报销单》进行审核，主要关注是否在专项项目预算内、是否符合学院政策，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 主管部门负责人 | 《费用报销单》 |

EXM.01.05_工资发放流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工资发放流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 人事处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工资计算与发放流程，旨在规范工资计算与发放程序，确保工资数据准确性和工资发放的规范性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制 工资计算表 | 人事处 人事科经办人 | 人事处人事科经办人根据考勤情况、请假情况、工资异动有关说明、教职工退休同志等内容，编制《工资变动表》，主要包括工资构成、公积金金额、实发金额等，编制完毕后交由人事处处长审核。 | 【EF01】 《工资变动表》 |
| 02 | 审核 | 人事处 处长 | 【C01】 人事处处长对《工资计算表》进行审核，工资总额是否合理、计算是否符合依据等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 编制工资表 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据《工资计算表》在系统中编制工资表，作为工资发放的依据。 |  |
| 04 | 填制 费用报销单 | 计划财务处 会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据通过审核的《工资计算表》填制《费用报销单》，主要内容包括费用金额、款项用途等，填制完毕后交由计划财务处处长审核。 | 【EF02】 《费用报销单》 |
| 05 | 审核 | 计划财务处 处长 | 【C02】 计划财务处处长对《费用报销》进行审核，主要关注工资总数是否有大幅波动、工资总额是否合理、金额是否一致等，审核无误后签字确认。 |  |
| 06 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C03】 学院财务分管院领导对《费用报销单》进行审核，主要关注工资总数是否有大幅波动、工资总额是否合理、用款金额与工资计算明细表汇总金额是否一致、大额资金支付是否超越审批权限等，审批无误后签字确认。 |  |
| 07 | 审批 | 学院 院长 | 【C04】 学院院长对《费用报销单》进行审批，主要关注是否经过相关责任人的审核签字，通过审批后签字确认。 |  |
| 08 | 复核 | 计划财务处会计核算科会计 | 【C05】 计划财务处会计核算科会计对《费用报销单》进行复核，主要关注金额是否一致、是否经过相关责任人的审核审批。 |  |
| 09 | 资料归档 | 人事处 人事科经办人 | 【C06】 人事处人事科经办人将工资发放过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保工资变动计算经过合理审核，变动理由充分，信息完整，相关变动工资的手续齐备。 | R01 | 工资变动计算未经审核或审核不当，可能使得工资变动不合理，变动工资的手续不齐备，容易导致工资计算与发放产生混乱，甚至出现舞弊行为给学院带来经济损失。 | C01 | 人事处处长对《工资变动表》进行审核，工资总额是否合理、计算是否符合依据等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 人事处处长 | 《工资变动表》 |
| T02 | 确保工资计算有充分的计算依据，金额准确无误，大额资金支付经过恰当权限人员的审批。 | R02 | 工资金额计算与发放未经审核或审核不当，可能使得工资金额计算错误，相关手续不齐全，工资计算与发放缺乏合理性，给学院带来经济损失。 | C02 | 计划财务处处长对《费用报销》进行审核，主要关注工资总数是否有大幅波动、工资总额是否合理、金额是否一致等，审核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处处长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院财务分管院领导对《费用报销单》进行审核，主要关注工资总数是否有大幅波动、工资总额是否合理、用款金额与工资计算明细表汇总金额是否一致、大额资金支付是否超越审批权限等，审批无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 学院财务分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院院长对《费用报销单》进行审批，主要关注是否经过相关责任人的审核签字，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 每月 | 学院院长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C05 | 计划财务处会计核算科会计对《费用报销单》进行复核，主要关注金额是否一致、是否经过相关责任人的审核审批。 | 人工 | 事中 | 每月 | 计划财务处会计核算科会计 | 《费用报销单》 |
| T03 | 工资发放过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R03 | 工资发放过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C06 | 人事处人事科经办人将工资发放过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 每月 | 人事处人事科经办人 | 无 |

EXM.01.06_奖金发放流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 奖金发放流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 各单位 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院表彰申请、奖金计算与发放流程，旨在规范奖金计算与发放程序，确保奖金发放的真实性、准确性、规范性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始 |  |
| 01 | 提出表彰申请 | 各单位 经办人 | 各单位经办人根据业务需要及实际情况，提出表彰申请，主要内容包括先进集体及个人名称、表彰原因、表彰奖项等内容，交由本单位负责人审核。 | 【EF01】 《表彰申请》 |
| 02 | 审核 | 各单位 负责人 | 【C01】 各单位负责人对《表彰申请》进行审核，主要关注奖励事项是否真实、表彰原因是否合理、表彰是否符合依据等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《表彰申请》进行审核，主要关注奖励事项是否真实、表彰原因是否合理、表彰是否符合依据等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审议 | 院长办公会 | 【C03】 院长办公会对《表彰申请》进行审议，主要关注奖励事项是否真实、表彰原因是否合理、表彰是否符合依据等内容，通过审议后形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF02】 《院长办公会会议纪要》 |
| 05 | 资料归档 | 各单位 经办人 | 【C04】 各单位经办人将奖金发放过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 转接“一般费用报销管理流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保奖金发放申请经过合理审核，奖金发放理由充分，信息完整。 | R01 | 奖金发放申请未经审核或审核不当，可能使得奖金发放不合理，奖金发放的手续不齐备，容易导致奖金发放产生混乱，甚至出现舞弊行为给学院带来经济损失。 | C01 | 各单位负责人对《表彰申请》进行审核，主要关注奖励事项是否真实、表彰原因是否合理、表彰是否符合依据等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 各单位负责人 | 《表彰申请》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《表彰申请》进行审核，主要关注奖励事项是否真实、表彰原因是否合理、表彰是否符合依据等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 学院分管院领导 | 《表彰申请》 |
|  |  |  |  | C03 | 院长办公会对《表彰申请》进行审议，主要关注奖励事项是否真实、表彰原因是否合理、表彰是否符合依据等内容，通过审议后形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 不定期 | 院长办公会 | 《表彰申请》 《院长办公会会议纪要》 |
| T02 | 奖金发放过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 奖金发放过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C04 | 各单位经办人将奖金发放过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 不定期 | 各单位经办人 | 无 |

EXM.01.07_学生资助、奖学金发放流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 学生资助、奖学金发放流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 学生工作处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院学生助学金、奖学金计算与发放流程，旨在规范学生助学金、奖学金计算与发放程序，确保学生助学金、奖学金发放的真实性、准确性、规范性。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出 费用报销申请 | 学生工作处 经办人 | 学生工作处经办人根据实际情况填写《费用报销单》，主要内容包括报销事由、报销金额、报销人等内容，并开具学工处介绍信，提交相关附件交由学生工作处处长审核。 若报销金额超过3万元，则转接步骤02； 若报销金额未超过3万元，则转接步骤03。 | 【EF01】 《费用报销单》 【EF02】 《学工处介绍信》 |
| 02 | 审核 | 学生工作处 处长 | 【C01】 学生工作处长对《费用报销单》进行审核，主要学生助学金、奖学金事由是否真实等内容，通过审核后签字确认。 若报销金额为3—10万元，则转接步骤04； 若报销金额为10—20万元，则转接步骤05； 若报销金额为20万元以上，则转接步骤06。 |  |
| 03 | 审批 | 学生工作处 处长 | 【C02】 学生工作处长对3万元以下学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要学生助学金、奖学金事由是否真实等内容，通过审核后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 04 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C03】 学院分管院领导对3—10万元学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 05 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C04】 学院财务分管院领导对10—20万元学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 06 | 审批 | 学院院长 | 【C05】 学院院长对20万元以上学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 07 | 复核 | 计划财务处会计核算科会计 | 【C06】 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额是否一致等，复核无误后签字确认。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保费用报销经过合理审核，报销金额真实、合理，报销金额计算无误，相关资料信息真实、完整，报销手续齐备。 | R01 | 费用报销未经审核或审核不当，可能使得费用报销金额不准确，缺少相关资料和手续，影响费用报销的及时准确发放，甚至可能出现舞弊现象，给学院带来经济损失。 | C01 | 学生工作处长对《费用报销单》进行审核，主要学生助学金、奖学金事由是否真实等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学生工作处长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C02 | 学生工作处长对3万元以下学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要学生助学金、奖学金事由是否真实等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学生工作处长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院分管院领导对3—10万元学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院财务分管院领导对10—20万元学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C05 | 学院院长对20万元以上学生助学金、奖学金发放的《费用报销单》进行审批，主要关注报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，是否经过部门负责人的审核，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院院长 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C06 | 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额是否一致等，复核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 《费用报销单》 |

EXM.01.08_公务接待费申请与报销管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 公务接待费申请与报销管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 院办公室 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院公务接待费申请与报销管理流程，旨在确保接待申请、费用报销申请与审批合规，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 《西藏农牧学院公务接待费管理办法》 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院公务接待费管理办法》，对公务接待申请、费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院公务接待费用报销流程，加强内部管理，控制费用的支出。 流程开始 |  |
| 01 | 收到公务 接待手续 | 院办公室 行政科经办人 | 院办公室行政科经办人收到上级单位下发的公务接待公文，办理公务接待手续。 | 【EF01】 《接待公文》 |
| 02 | 签署公务 接待意见 | 院办公室 负责人 | 【C02】 院办公室负责人根据《接待公文》签署公务接待意见。 |  |
| 03 | 制定接待方案 | 院办公室 行政科经办人 | 院办公室行政科经办人根据院长办公室负责人签署的公务接待意见制定《公务接待方案》，主要内容包括接待对象、接待对象级别、接待标准、接待内容等，交由院长办公室负责人审核。 | 【EF02】 《公务接待方案》 |
| 04 | 审核 | 院办公室 负责人 | 【C03】 院办公室负责人对《公务接待方案》进行审核，主要关注接待事由是否真实、接待标准是否符合学院政策、接待内容是否完善等，通过审核后签字确认。 若为自治区级以上领导，则转接步骤06； 若为自治区级以下领带，则转接步骤05。 |  |
| 05 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对自治区级以下领导的《公务接待方案》进行审核，主要关注接待事由是否真实、接待标准是否符合学院政策、接待内容是否完善等，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 06 | 审批 | 学院 院长 | 【C05】 学院院长对自治区级以上领导的《公务接待方案》进行审核，主要关注接待事由是否真实、接待标准是否符合学院政策、接待内容是否完善等，通过审批后签字确认，转接步骤07。 |  |
| 07 | 填制接待工作餐审批单 | 院办公室 行政科经办人 | 院办公室行政科经办人根据通过审批的《公务接待方案》填制《接待工作餐审批单》，主要内容包括接待事务、用餐标准、用餐时间、用餐地点、拟陪同人员、人数、预算金额等，交由院办公室负责人审核。 | 【EF03】 《接待工作餐审批单》 |
| 08 | 审核 | 院办公室 负责人 | 【C06】 院办公室负责人对《接待工作餐审批单》进行审核，主要关注接待事务是否真实、用餐标准是否符合学院政策、拟陪同人员人数是否合理、预算金额是否符合实际，通过审核后签字确认。 |  |
| 09 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C07】 学院分管院领导对《接待工作餐审批单》进行审批，主要关注用餐标准是否符合学院政策、是否经过院办公室负责人的审核签字，通过审批后签字确认。 |  |
| 10 | 填制 费用报销单 | 院办公室 行政科经办人 | 需求部门经办人根据费用发生的实际情况填写《费用报销单》，主要内容包括报销事由、报销金额、报销票据张数、报销人等内容，并提交发票等相关附件交由院办公室负责人审核。 | 【EF04】 《费用报销单》 |
| 11 | 审批 | 院办公室 负责人 | 【C08】 院办公室负责人对《费用报销单》进行审批，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审批后签字确认。 |  |
| 12 | 复核 | 计划财务处会计核算科会计 | 【C09】 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实等，复核无误后签字确认。 |  |
| 13 | 资料归档 | 院办公室 行政科经办人 | 【C10】 院办公室行政科经办人将公务接待费申请过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 转接“资金支付流程” |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保公务接待管理及费用报销工作有制可依。 | R01 | 未建立公务接待费管理制度以及申请管理制度，可能导致学院业务接待管理的混乱，无章可循。 | C01 | 西藏农牧学院制定并下发了《西藏农牧学院公务接待费管理办法》，对公务接待申请、费用报销申请与审批流程进行了规范，旨在明确学院公务接待费用报销流程，加强内部管理，控制费用的支出。 | 人工 | 事前 | N/A | N/A | 《西藏农牧学院公务接待费管理办法》 |
| T02 | 确保学院所有公务接待都经过事前审批，确保所有公务接待合理、得当，符合学院相关政策。 | R02 | 公务接待未经事前审批，或事前审批不恰当，可能导致公务接待不合规、不符合学院政策，造成学院经济损失或出现舞弊的情况。 | C02 | 院办公室负责人根据《接待公文》签署公务接待意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院办公室负责人 | 《接待公文》 |
|  |  |  |  | C03 | 院办公室负责人对《公务接待方案》进行审核，主要关注接待事由是否真实、接待标准是否符合学院政策、接待内容是否完善等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《公务接待方案》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对自治区级以下领导的《公务接待方案》进行审核，主要关注接待事由是否真实、接待标准是否符合学院政策、接待内容是否完善等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《公务接待方案》 |
|  |  |  |  | C05 | 学院院长对自治区级以上领导的《公务接待方案》进行审核，主要关注接待事由是否真实、接待标准是否符合学院政策、接待内容是否完善等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院院长 | 《公务接待方案》 |
|  |  |  |  | C06 | 院办公室负责人对《接待工作餐审批单》进行审核，主要关注接待事务是否真实、用餐标准是否符合学院政策、拟陪同人员人数是否合理、预算金额是否符合实际，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院办公室负责人 | 《公务接待方案》 |
|  |  |  |  | C07 | 学院分管院领导对《接待工作餐审批单》进行审批，主要关注用餐标准是否符合学院政策、是否经过院办公室负责人的审核签字，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《公务接待方案》 |
| T03 | 确保费用报销经过合理审核，报销金额真实、合理，报销金额计算无误，相关资料信息真实、完整，报销手续齐备。 | R03 | 费用报销未经审核或审核不当，可能使得费用报销金额不准确，缺少相关资料和手续，影响费用报销的及时准确发放，甚至可能出现舞弊现象，给学院带来经济损失。 | C08 | 院办公室负责人对《费用报销单》进行审批，主要审核报销事由是否真实、报销金额与提供发票金额是否一致等内容，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院办公室负责人 | 《费用报销单》 |
|  |  |  |  | C09 | 计划财务处会计核算科会计对通过相关责任人审批的《费用报销单》及其附件进行复核，主要关注报销金额与提供发票金额是否一致、发票是否真实等，复核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处会计核算科会计 | 《费用报销单》 |
| T04 | 公务接待申请审批过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R04 | 公务接待申请审批过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，或后续工作难以追溯。 | C10 | 院办公室行政科经办人将公务接待费申请过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院办公室行政科经办人 | 无 |

EXM.01.09_资金支付流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | EXM.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出管理—支出管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 资金支付流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 会计核算科会计 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院资金支付与归档流程，旨在确保资金支付程序合规、凭证完整准确、支付事由真实。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 由“一般费用报销管理流程”、“科研费用报销管理流程”、“基本建设费用报销管理流程”、“差旅费报销管理流程”、“借款审批管理流程”“工资发放流程”、“奖金发放流程”、“学生资助、奖学金发放流程”、“公务接待费申请与审批管理流程”转入。 |  |
| 01 | 编制会计凭证 | 计划财务处会计核算科会计 | 计划财务处会计核算科会计根据实际情况编制《会计凭证》。 | 【EF01】 《会计凭证》 |
| 02 | 填写支付信息 | 计划财务处会计核算科出纳 | 计划财务处会计核算科出纳根据《会计凭证》在网银系统中填写支付信息，包括对方账户、支付金额等内容，由计划财务处统计与稽查科复核人在系统中进行审核。 |  |
| 03 | 复核 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 【C01】 计划财务处统计与稽查科复核人对支付信息进行复核，主要关注资金支付方式是否合理，报销金额与凭证金额是否相一致，相应的支付凭证是否齐全，审批人签字是否完整，对于超越权限的审批单，有权予以拒绝支付。 |  |
| 04 | 办理资金支付资料归档 | 计划财务处会计核算科出纳 | 【C02】 计划财务处会计核算科出纳办理资金支付，并将资金支付过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保资金审批符合分级授权的规定，保证资金安全。 | R01 | 资金支付与审核不符合规定，支付凭证的审查不严或依据不足，可能会存在任意支付风险，影响资金安全。 | C01 | 计划财务处统计与稽查科复核人对支付信息进行复核，主要关注资金支付方式是否合理，报销金额与凭证金额是否相一致，相应的支付凭证是否齐全，审批人签字是否完整，对于超越权限的审批单，有权予以拒绝支付。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处统计与稽查科复核人 | 《会计凭证》 |
| T02 | 确保资金支付资料齐全，支付方式选择合理，支付及时、准确。 | R02 | 支付凭据缺乏或不齐全，可能引发潜在的资金安全风险。 | C02 | 计划财务处会计核算科出纳办理资金支付，并将资金支付过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处会计核算科出纳 | 无 |

# 8 采购管理

## 8.1概述

采购指学学院用纳入预算管理的资金购买货物、服务及工程项目采购等相关活动。本手册旨在规范学院各类采购业务全过程，通过制度、流程及表单，固化采购过程，避免违规事项的发生，同时，提高业务运作效率。

采购管理控制流程框架如下：

| 一级模块 | 二级模块 | 流程编号 | 流程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购管理 （PRM） | 采购管理 | PRM.01.01 | 政府采购业务管理流程 |
|  |  | PRM.01.02 | 发改口工程项目采购管理流程 |
|  |  | PRM.01.03 | 校内资金采购方式认定流程 |
|  | 货物类、服务类校内资金 采购管理 | PRM.02.01 | 货物类、服务类框架协议类采购管理流程 |
|  |  | PRM.02.02 | 货物类、服务类公开招标管理流程 |
|  |  | PRM.02.03 | 货物类、服务类邀请招标采购管理流程 |
|  |  | PRM.02.04 | 货物类、服务类单一采购管理流程 |
|  |  | PRM.02.05 | 货物类、服务类竞争性谈判管理流程 |
|  | 工程项目校内资金采购管理 | PRM.03.01 | 工程项目框架协议类采购管理流程 |
|  |  | PRM.03.02 | 工程项目公开招标管理流程 |
|  |  | PRM.03.03 | 工程项目邀请招标采购管理流程 |
|  |  | PRM.03.04 | 工程项目竞争性谈判管理流程 |
|  |  | PRM.03.05 | 工程项目单一来源采购管理流程 |
|  | 货物类、服务类零星采购管理 | PRM.04.01 | 货物类、服务类零星采购管理流程 |
|  | 采购验收 | PRM.05.01 | 采购验收管理流程 |

## 8.2具体业务流程

PRM.01.01_政府采购业务管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.01.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 政府采购业务管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院政府采购管理流程，旨在规范委托政府采购行为，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“专项项目立项管理流程” |  |
| 01 | 编制采购方案 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据采购需求编制采购方案，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《采购方案》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 计划财务处 副处长 | 【C02】 计划财务处副处长对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合专项项目立项内容等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C03】 学院财务分管院领导对《采购方案》进行审批，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合专项项目立项内容、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 |  |
| 05 | 上报自治区财政厅审批 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人将采购方案上报自治区财政厅审批，自治区财政厅通过审批后下发批示。 | 【EF02】 《财政厅批复》 |
| 06 | 上报政府采购平台进行采购 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人将采购需求及招标文件上报政府采购平台，由政府进行统一招标采购。 |  |
| 07 | 参与评标 | 需求部门 负责人 | 需求部门负责人参与政府采购的评标工作。 转接“合同签署流程”。 若合同履行完成为工程类，则转接“基建项目竣工验收流程”、“维修改造项目竣工验收流程”； 若合同履行完成为货物类、服务类，则转接“采购验收管理流程”。 |  |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C04】 计划财务处综合科经办人将政府采购管理过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对采购方案进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R01 | 未对采购方案进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规。 | C01 | 需求部门负责人对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《采购方案》 |
|  |  |  |  | C02 | 计划财务处副处长对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合专项项目立项内容等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《采购方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院财务分管院领导对《采购方案》进行审批，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合专项项目立项内容、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《采购方案》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C04 | 计划财务处综合科经办人将政府采购管理过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.01.02_发改口工程项目采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 发改口工程项目采购管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基建建设规划处、后勤管理处、基建项目招投标机构 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工程项目政府采购管理流程，旨在规范委托政府采购行为，保证工程项目采购质量，降低采购成本和费用，增加工程项目采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“工程项目专项项目立项管理流程” |  |
| 01 | 编制采购方案 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人根据采购需求编制采购方案，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《采购方案》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 【C01】 基础建设规划处/后勤管理处处长对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 【C02】 基建项目招投标机构领导小组办公室对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合工程项目专项项目立项内容等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审批 | 基建项目招投标机构领导小组 | 【C03】 基建项目招投标机构领导小组对《采购方案》进行审批，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合工程项目专项项目立项内容、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 |  |
| 05 | 上报上级单位 审批 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 基础建设规划处/后勤处经办人将采购方案报上级单位审批，上级单位通过审批后下发批示。 | 【EF02】 《发改委批复》 |
| 06 | 上报工程交易中心平台采购 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 基建项目招投标机构领导小组办公室将采购需求及招标文件上报工程交易中心平台进行相关采购事宜。 |  |
| 07 | 指派人员参与评标 | 基础建设规划处/后勤处处长 | 基础建设规划处/后勤处处长指派人员参与政府工程项目招标的评标工作。 转接“合同签署流程”、“基建项目竣工验收流程”。 |  |
| 08 | 资料归档 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 【C04】 基础建设规划处/后勤处经办人将发改口工程项目采购管理过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 对《采购方那》进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R01 | 未对《采购方案》进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规。 | C01 | 基础建设规划处/后勤管理处处长对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 《采购方案》 |
|  |  |  |  | C02 | 基建项目招投标机构领导小组办公室对《采购方案》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合工程项目专项项目立项内容等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 《采购方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 基建项目招投标机构领导小组对《采购方案》进行审批，主要关注技术参数是否满足采购需求、采购内容是否符合工程项目专项项目立项内容、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组 | 《采购方案》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C04 | 基础建设规划处/后勤处经办人将发改口工程项目采购管理过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 无 |

PRM.01.03_校内资金采购方式认定流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.01.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 校内资金采购方式认定流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院校内资金采购方案确定审批流程，旨在确保选择恰当的采购方式，保证学院各采购项目顺利、规范、有效的开展，维护学校合法权益。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制采购方案 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人在年度预算范围内编制校内资金采购方案，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《采购方案》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《采购方案》进行审核，主要审核采购内容是否真实、预算是否超支、采购内容是否符合学院政策等内容，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《采购方案》进行审批，主要关注采购方案是否满足学院采购政策、采购方案是否切实可行、采购方式与采购金额是否与学院采购政策一致等，通过审批后签字确认。 |  |
| 04 | 确定采购方式 | 计划财务处 副处长 | 计划财务处副处长根据通过审批的《采购方案》确定采购方式，交由学院财务分管院领导审批。 |  |
| 05 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C03】 学院财务分管院领导对采购方式进行审批，主要关注采购方式与采购金额是否与学院采购政策一致、采购方式是否合理、是否经过相关责任人的审核签字等，通过审批后签字确认。 |  |
| 06 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C04】 计划财务处综合科经办人将校内资金采购方式认定确定过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保采购方式的合理性，并经严格的审核审批。 | R01 | 采购方式不合理或未经相应的审核审批，可能会出现违规操作，导致学院资产损失。 | C01 | 需求部门负责人对《采购方案》进行审核，主要审核采购内容是否真实、预算是否超支、采购内容是否符合学院政策等内容，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《采购方案》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《采购方案》进行审批，主要关注采购方案是否满足学院采购政策、采购方案是否切实可行、采购方式与采购金额是否与学院采购政策一致等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《采购方案》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院财务分管院领导对采购方式进行审批，主要关注采购方式与采购金额是否与学院采购政策一致、采购方式是否合理、是否经过相关责任人的审核签字等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《采购方案》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C04 | 计划财务处综合科经办人将校内资金采购方式认定确定过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.02.01_货物类、服务类框架协议采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—货物类、服务类校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物类、服务类框架协议采购管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院校内集中采购管理流程，旨在规范校内集中采购行为，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制校内 集中采购目录 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人每年根据学院政策编制校内集中采购目录及通知，主要内容包括集中采购内容、集中采购范围、集中采购申请编制模板等内容，交由计划财务处副处长审核。 | 【EF01】 《集中采购目录初稿》 |
| 02 | 审核 | 计划财务处 副处长 | 【C01】 计划财务处副处长对《集中采购目录初稿》进行审核，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 提出完善及 修改意见 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据各部门实际业务需求对《集中采购目录初稿》进行完善并提出修改意见，交由本部门负责人审核。 |  |
| 04 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C02】 需求部门负责人对修改意见进行审核，主要关注修改意见是否符合部门的实际业务需求、是否符合学院政策要求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 形成校内集中采购目录 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人根据各部门反馈的修改意见形成校内集中采购目录，交由计划财务处副处长审核。 | 【EF02】 《集中采购目录》 |
| 06 | 审核 | 计划财务处 副处长 | 【C03】 计划财务处副处长对《集中采购目录》进行审核，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 |  |
| 07 | 审批 | 学院 财务分管院领导 | 【C04】 学院财务分管院领导对《集中采购目录》进行审批，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 |  |
| 08 | 下发通知 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人将通过审核的《集中采购目录》以及《集中采购通知》下发到各部门/各单位，确保各部门/各单位均获得通知。 转接“货物类、服务类公开招标管理流程”、“货物类、服务类邀请招标管理流程”、“货物类、服务类单一来源采购管理流程”、“货物类、服务类竞争性谈判采购管理流程”。 |  |
| 09 | 签署框架协议 | 计划财务处 副处长 | 计划财务处副处长根据采购方式确定的中标单位签署《框架协议》。 | 【EF03】 《框架协议》 |
| 10 | 提出采购申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据《集中采购目录》内容评估本部门在集中采购范围内的采购需求编写《采购需求》，主要内容包括采购项目、采购数量、采购部门等内容，编写完毕后交由本部门负责人审核。 | 【EF04】 《XX部门采购需求》 |
| 11 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C05】 需求部门负责人对本部门的采购需求进行审核，主要关注采购项目是否在集中采购范围内、采购项目及数量是否满足本部门需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 12 | 实施采购 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人根据通过审批《集中采购方案》进行实施采购。 |  |
| 13 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C06】 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类框架协议采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对集中采购内容进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R01 | 未对集中采购进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规。 | C01 | 计划财务处副处长对《集中采购目录初稿》进行审核，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《集中采购目录初稿》 |
|  |  |  |  | C02 | 需求部门负责人对修改意见进行审核，主要关注修改意见是否符合部门的实际业务需求、是否符合学院政策要求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《集中采购目录初稿》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处副处长对《集中采购目录》进行审核，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《集中采购方案》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院财务分管院领导对《集中采购目录》进行审批，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《集中采购方案》 |
|  |  |  |  | C05 | 需求部门负责人对本部门的采购需求进行审核，主要关注采购项目是否在集中采购范围内、采购项目及数量是否满足本部门需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《XX部门采购需求》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C06 | 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类框架协议采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.02.02_货物类、服务类公开招标管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—货物类、服务类校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物类、服务类公开招标管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院货物类、服务类公开招标管理流程，旨在规范公开招标采购行为，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“校内资金采购方式认定流程” |  |
| 01 | 履行货物类、服务类框架协议类采购流程，确定招标 代理机构 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人履行货物类、服务类框架协议类采购流程，选取合作良好、信誉优良的机构作为本次公开招标的招标代理机构。 |  |
| 02 | 提供技术参数及要求 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据采购需求编制技术参数及要求，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《技术参数及要求》 |
| 03 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 拟定招标公告 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人根据要求拟定招标公告，招标公告主要内容招标时间、地点、资质要求等。 | 【EF02】 《招标公告》 |
| 05 | 审核招标公告 | 计划财务处 副处长 | 【C02】 计划财务处副处长对《招标公告》进行审核，主要关注招标公告是否载明了招标人的名称和地址、资质要求以及获取相应文件的方法等，通过审核进行下发。 |  |
| 06 | 编制招标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照学院提供的相关信息或资料编制《招标文件》。《招标文件》主要内容主要包括采购项目介绍、技术及质量要求、投标人须知、投标人应提交资料、评标方式、评标标准、投标单位资质要求、投标文件接收的截止时间，投标须知、标的信息、技术需求条款。 | 【EF03】 《招标文件》 |
| 07 | 审核技术标、商务标部分 | 需求部门负责人 计划财务处副处长 | 【C03】 需求部门负责人审核招标文件技术部分要求； 计划财务处副处长负责审核招标文件商务部分要求。 |  |
| 08 | 发布招标公告及文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人在相关平台上发布招标公告，投标单位购买招标文件，招标代理机构经办人发放招标文件。 |  |
| 09 | 接收投标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按招标文件要求接收投标文件，对投标文件的密封性、合规性等进行初步审查。 |  |
| 10 | 抽取或选聘评标专家 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人在自治区财政厅评标专家库中抽取评标专家，并与学院需求部门负责人形成评标专家组。 |  |
| 11 | 组织开标 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照招标文件规定的时间、地点等组织开展组织开标工作。 |  |
| 12 | 评标 | 评标小组 | 【C04】 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 |  |
| 13 | 确认结果 | 学院主要院领导 | 【C05】 学院主要院领导确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 |  |
| 14 | 编写评标报告 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人编写评标报告。 | 【EF04】 《评标报告》 |
| 15 | 公布中标结果并下达中标通知 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人将中标结果在相关平台上进行公示，并向中标单位、招标单位发送中标通知书，转接“合同签署流程”。 | 【EF05】 《中标通知单》 |
| 16 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C06】 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类公开招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对《技术参数及需求》进行逐级审核，确保其与所需物资及设备的技术参数一致。 | R01 | 未对《技术参数及需求》进行逐级审核，可能导致其与所需物资及设备的技术参数不一致。 | C01 | 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《技术参数及要求》 |
| T02 | 对招标代理机构拟定的《招标公告》及《招标文件》进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R02 | 未对招标代理拟定的《招标公告》及《招标文件》进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规 | C02 | 计划财务处副处长对《招标公告》进行审核，主要关注招标公告是否载明了招标人的名称和地址、资质要求以及获取相应文件的方法等，通过审核进行下发。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《招标公告》 |
|  |  |  |  | C03 | 需求部门负责人审核招标文件技术部分要求； 计划财务处副处长负责审核招标文件商务部分要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 计划财务处副处长 | 《招标文件》 |
| T03 | 确保开标、评标过程合法、合规，形成的评标报告真实、有效，全过程有相应监督，并对评标过程进行监督。 | R03 | 开标、评标过程不够合法、合规，形成的评标报告不够真实、有效，全过程缺乏相应监督。 | C04 | 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 | 人工 | 事中 | 随时 | 评标小组 | 无 |
|  |  |  |  | C05 | 学院主要院领导确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院主要院领导 | 无 |
| T04 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R04 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C06 | 计划财务处综合科经办人将采购方案确定过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.02.03_货物类、服务类邀请招标管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—货物类、服务类校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物类、服务类邀请招标管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院货物类、服务类邀请招标采购管理流程，旨在规范学院采购活动中的邀请招标采购行为，降低招标采购的成本，保证邀请招标采购的顺利进行。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“校内资金采购方式认定流程” |  |
| 01 | 履行货物类、服务类框架协议类采购管理流程，确定招 代理机构 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人履行货物类、服务类框架协议类采购管理流程，选取合作良好、信誉优良的机构作为本次公开招标的招标代理机构。 |  |
| 02 | 提供技术参数及要求 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据采购需求编制技术参数及要求，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《技术参数及要求》 |
| 03 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 编制招标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照学院提供的相关信息或资料编制《招标文件》。《招标文件》主要内容主要包括采购项目介绍、技术及质量要求、投标人须知、投标人应提交资料、评标方式、评标标准、投标单位资质要求、投标文件接收的截止时间，投标须知、标的信息、技术需求条款。 | 【EF02】 《招标文件》 |
| 05 | 审核技术标、商务标部分 | 需求部门负责人 计划财务处副处长 | 【C02】 需求部门负责人审核招标文件技术部分要求； 计划财务处副处长负责审核招标文件商务部分要求。 |  |
| 06 | 发布邀请招标函及招标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人向具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出《邀请招标函》。《邀请招标函》主要内容包括招标时间、采购范围、招标详细地址、投标需携带资料、联系人和联系电话等。 | 【EF03】 《邀请招标函》 |
| 07 | 接收投标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按招标文件要求接收投标文件，对投标文件的密封性、合规性等进行初步审查。 |  |
| 08 | 抽取或选聘评标专家 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人在自治区财政厅评标专家库中抽取评标专家，并与学院需求部门负责人形成评标专家组。 |  |
| 09 | 组织开标 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照招标文件规定的时间、地点等组织开展组织开标工作。 |  |
| 10 | 评标 | 评标小组 | 【C03】 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 |  |
| 11 | 确认结果 | 学院主要院领导 | 【C04】 学院主要院领导确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 |  |
| 12 | 编写评标报告 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人编写评标报告。 | 【EF04】 《评标报告》 |
| 13 | 公布中标结果并下达中标通知 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人将中标结果在相关平台上进行公示，并向中标单位、招标单位发送中标通知书。 转接“合同签署流程”。 | 【EF05】 《中标通知单》 |
| 14 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C05】 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类邀请招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对《技术参数及需求》进行逐级审核，确保其与所需物资及设备的技术参数一致。 | R01 | 未对《技术参数及需求》进行逐级审核，可能导致其与所需物资及设备的技术参数不一致。 | C01 | 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《技术参数及要求》 |
| T02 | 对招标代理机构拟定的《招标文件》进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R02 | 未对招标代理拟定的《招标文件》进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规 | C02 | 需求部门负责人审核招标文件技术部分要求； 计划财务处副处长负责审核招标文件商务部分要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 计划财务处副处长 | 《招标文件》 |
| T03 | 确保开标、评标过程合法、合规，形成的评标报告真实、有效，全过程有相应监督，并对评标过程进行 | R03 | 开标、评标过程不够合法、合规，形成的评标报告不够真实、有效，全过程缺乏相应监督。 | C03 | 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 | 人工 | 事中 | 随时 | 评标小组 | 无 |
|  |  |  |  | C04 | 学院主要院领导确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院主要院领导 | 无 |
| T04 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R04 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 计划财务处综合科经办人将邀请招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.02.04_货物类、服务类单一来源采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.02.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—货物类、服务类校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物类、服务类单一来源采购管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院单一来源采购工作程序，旨在规范采购工作，提供采购效率、降低采购成本。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“校内资金采购方式认定流程” |  |
| 01 | 提出单一来源采购申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据实际需求情况编制《单一来源采购申请》，主要内容包括采购内容、采购要求、单一来源采购原因以及拟采购单位等，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《单一来源采购申请》 【EF02】 《拟采购单位》 【EF03】 《专家论证意见》 |
| 02 | 专家意见公示 | 需求部门 负责人 | 需求部门负责人将单一来源采购专家意见在学院校园网进行公示。 | 【EF04】 《公示公文》 |
| 03 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 审核 | 计划财务处副处长 | 【C03】 计划财务处副处长对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否符合学院政策、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审核 | 学院 财务分管院领导 | 【C04】 学院财务分管院领导对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否符合学院政策、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 |  |
| 07 | 实施采购 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人根据《协商记录》实施采购。 转接“合同签署合同”。 |  |
| 08 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C05】 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类单一来源采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对《单一来源采购申请》及《拟采购单位》进行审批，确保采购项目和供应商清晰、准确、适当。 | R01 | 未对《单一来源采购申请》及《拟采购单位》进行审批，可能导致采购项目或供应商不清晰、不准确、不适当。 | C01 | 需求部门负责人对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《单一来源采购申请》 《拟采购单位》 《专家论证意见》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《单一来源采购申请》《拟采购单位》《专家论证意见》 |
|  |  |  |  | C03 | 计划财务处处长对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否符合学院政策、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处处长 | 《单一来源采购申请》 《拟采购单位》 《专家论证意见》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院财务分管院领导对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否符合学院政策、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院财务分管院领导 | 《单一来源采购申请》 《拟采购单位》 《专家论证意见》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类竞争性谈判过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.02.05_货物类、服务类竞争性谈判管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.02.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—货物类、服务类校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物类、服务类竞争性谈判管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 计划财务处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 副处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院竞争性谈判采购管理流程，旨在规范竞争性谈判采购方式，统一操作流程，提供采购工作效率，使竞争性谈判采购方式顺利进行。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“校内资金采购方式认定流程” |  |
| 01 | 提供技术参数及要求 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据采购需求编制技术参数及要求，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《技术参数及要求》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 组织成立 谈判小组 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人负责组织成立谈判小组。谈判小组构成包括采购需求部门代表、业务部门负责人、专家共5人（含）以上单数。 |  |
| 04 | 出具谈判文件及供应商名单 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人出具《谈判文件》及《供应商名单》。《谈判文件》主要内容包括工程项目概况、谈判须知、技术条款、商务条款等。《供应商名单》主要内容包括供应商名称、联系人、电话、地址、资质、经营范围等。 | 【EF02】 《谈判文件》 【EF03】 《供应商名单》 |
| 05 | 审核 | 计划财务处 副处长 | 【C02】 计划财务处副处长审核出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审批 | 谈判小组 | 【C03】 谈判小组审批出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等。 |  |
| 07 | 发布竞争性谈判公示 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人发布竞争性谈判公示。应向所有入围供应商提供无差别信息，确保竞争机会均等。 | 【EF04】 《竞争性谈判公示》 |
| 08 | 接受密封报价 开展谈判 | 谈判小组 | 谈判小组接受供应商密封的报价，并和供应商展开谈判，形成谈判记录。 谈判过程中须全程有监督人员参与，监督人员应保持独立性。谈判小组和监督人员应当在《谈判记录》上签字。《谈判记录》主要内容包括采购项目、对方谈判人，采购方谈判人，谈判内容等信息。 | 【EF05】 《谈判记录》 |
| 09 | 出具评审报告 | 计划财务处 副处长 | 【C04】 计划财务处副处长评审谈判记录，主要关注谈判过程是否合规、谈判记录是否真实完整。最终形成《竞争性谈判评审报告》。《竞争性谈判评审报告》主要内容包括采购基本情况、报送文件送达情况、谈判小组构成、谈判情况、推荐中标单位等信息。 转接“合同签署流程”。 | 【EF06】 《评审报告》 |
| 10 | 资料归档 | 计划财务处 综合科经办人 | 【C05】 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类竞争性谈判过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对《技术参数及需求》进行逐级审核，确保其与所需物资及设备的技术参数一致。 | R01 | 未对《技术参数及需求》进行逐级审核，可能导致其与所需物资及设备的技术参数不一致。 | C01 | 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《技术参数及要求》 |
| T02 | 对《谈判文件》及《供应商名单》进行审批，确保采购项目和供应商清晰、准确、适当。 | R02 | 未对《谈判文件》及《供应商名单》进行审批，可能导致采购项目或供应商不清晰、不准确、不适当。 | C02 | 计划财务处副处长审核出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《谈判文件》 《供应商名单》 |
|  |  |  |  | C03 | 谈判小组审批出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 谈判小组 | 《谈判文件》 《供应商名单》 |
| T03 | 对《谈判记录》进行审核，并形成《竞争性谈判评审报告》，确保《记录》和《报告》的内容完整、真实、合规。 | R03 | 未对《谈判记录》进行审核，或未形成《竞争性谈判评审报告》，可能导致《记录》和《报告》的内容不完整、不真实、不合规。 | C04 | 计划财务处副处长评审谈判记录，主要关注谈判过程是否合规、谈判记录是否真实完整。最终形成《竞争性谈判评审报告》。《竞争性谈判评审报告》主要内容包括采购基本情况、报送文件送达情况、谈判小组构成、谈判情况、推荐中标单位等信息。 | 人工 | 事中 | 随时 | 计划财务处副处长 | 《评审报告》 |
| T04 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R04 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 计划财务处综合科经办人将货物类、服务类竞争性谈判过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科经办人 | 无 |

PRM.03.01_工程项目框架协议类采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.03.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—工程项目校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程项目框架协议类采购管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处、后勤处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院校内集中采购管理流程，旨在规范校内集中采购行为，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 适用于零星维修项目服务。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 编制工程项目集中采购通知 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 基础建设规划处/后勤处经办人编制校内《集中采购通知》，主要内容包括采购范围、采购要求等，交由基础建设规划处/后勤处处长审核。 | 【EF01】 《集中采购目录》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处/后勤处处长 | 【C01】 基础建设规划处/后勤处处长对《集中采购通知》进行审核，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《集中采购通知》进行审批，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 |  |
| 04 | 下发通知 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 计划财务处综合科经办人将通过审核的《集中采购通知》下发到各部门/各单位，确保各部门/各单位均获得通知。 转接“工程项目公开招标管理流程”、“工程项目邀请招标管理流程”、“工程项目单一来源采购管理流程”、“工程项目竞争性谈判采购管理流程”。 |  |
| 05 | 签署框架协议 | 基础建设规划处/后勤处处长 | 基础建设规划处/后勤处经处长根据采购方式确定的中标单位签署《框架协议》。 | 【EF02】 《框架协议》 |
| 06 | 提出采购申请 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据《集中采购目录》内容评估本部门在集中采购范围内的采购需求编写《采购需求》，主要内容包括采购项目、采购数量、采购部门等内容，编写完毕后交由本部门负责人审核。 | 【EF03】 《XX部门采购需求》 |
| 07 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C03】 需求部门负责人对本部门的采购需求进行审核，主要关注采购项目是否在集中采购范围内、采购项目及数量是否满足本部门需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 08 | 实施采购 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 基础建设规划处/后勤处经办人根据通过审批《集中采购方案》进行实施采购。 |  |
| 09 | 资料归档 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 【C04】 基础建设规划处/后勤处经办人将工程项目框架协议采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对集中采购内容进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R01 | 未对集中采购进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规。 | C01 | 基础建设规划处/后勤处处长对《集中采购通知》进行审核，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤处处 | 《集中采购通知》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《集中采购通知》进行审批，主要关注集中采购范围是否合理、是否符合学院政策等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《集中采购通知》 |
|  |  |  |  | C03 | 需求部门负责人对本部门的采购需求进行审核，主要关注采购项目是否在集中采购范围内、采购项目及数量是否满足本部门需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《XX部门采购需求》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C04 | 基础建设规划处/后勤处经办人将工程项目框架协议采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 无 |

PRM.03.02_工程项目公开招标管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.03.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—工程项目校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程项目公开招标管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处、后勤处、基建项目招投标机构 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工程项目公开招标管理流程，旨在规范工程项目公开招标采购行为，保证工程项目采购质量，降低工程项目成本和费用，增加工程项目采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“工程专项项目立项管理流程” |  |
| 01 | 履行货物/服务类框架协议类采购流程，确定招标代理机构 | 基建项目招投标机构 领导小组办公室 | 基建项目招投标机构领导小组办公室履行货物类、服务类框架协议类采购管理流程，选取合作良好、信誉优良的机构作为本次公开招标的招标代理机构。 |  |
| 02 | 提供技术参数及要求 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人根据采购需求编制技术参数及要求，交由本部门处长审核。 | 【EF01】 《技术参数及要求》 |
| 03 | 审核 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 【C01】 基础建设规划处/后勤管理处处长对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 拟定招标公告 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人根据要求拟定招标公告，招标公告主要内容招标时间、地点、资质要求等。 | 【EF02】 《招标公告》 |
| 05 | 审核招标公告 | 基建项目招投标机构 领导小组办公室 | 【C02】 基建项目招投标机构领导小组办公室对《招标公告》进行审核，主要关注招标公告是否载明了招标人的名称和地址、资质要求以及获取相应文件的方法等。 |  |
| 06 | 审批招标公告 | 基建项目招投标机构 领导小组 | 【C03】 基建项目招投标机构领导小组对《招标公告》进行审批，主要关注招标公告是否载明了招标人的名称和地址、资质要求以及获取相应文件的方法等。 |  |
| 07 | 编制招标文件 | 基建项目招投标机构经办人 | 基建项目招投标机构经办人按照学院提供的相关信息或资料编制《招标文件》。《招标文件》主要内容主要包括采购项目介绍、技术及质量要求、投标人须知、投标人应提交资料、评标方式、评标标准、投标单位资质要求、投标文件接收的截止时间，投标须知、标的信息、技术需求条款。 | 【EF03】 《招标文件》 |
| 07 | 审核技术标、商务标部分 | 基础建设规划处/后勤管理处处长、基建项目招投标机构 领导小组办公室、基建项目招投标机构 领导小组 | 【C04】 基础建设规划处/后勤管理处处长审核招标文件技术部分要求； 基建项目招投标机构领导小组办公室、基建项目招投标机构领导小组负责审核招标文件商务部分要求。 |  |
| 08 | 发布招标公告及文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人在相关平台上发布招标公告，投标单位购买招标文件，招标代理机构经办人发放招标文件。 |  |
| 09 | 接收投标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按招标文件要求接收投标文件，对投标文件的密封性、合规性等进行初步审查。 |  |
| 10 | 抽取或选聘评标专家 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人在自治区财政厅评标专家库中抽取评标专家，并与学院需求部门负责人形成评标专家组。 |  |
| 11 | 组织开标 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照招标文件规定的时间、地点等组织开展组织开标工作。 |  |
| 12 | 评标 | 评标小组 | 【C05】 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 |  |
| 13 | 确认结果 | 基建项目招投标机构 领导小组 | 学基建项目招投标机构领导小组确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 |  |
| 14 | 编写评标报告 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人编写评标报告。 | 【EF04】 《评标报告》 |
| 15 | 公布中标结果并下达中标通知 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人将中标结果在相关平台上进行公示，并向中标单位、招标单位发送中标通知书，转接“合同签署流程”。 | 【EF05】 《中标通知单》 |
| 16 | 资料归档 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 【C06】 基础建设规划处/后勤管理处经办人将工程项目公开招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 对《技术参数及需求》进行逐级审核，确保其与所需物资及设备的技术参数一致。 | R01 | 未对《技术参数及需求》进行逐级审核，可能导致其与所需物资及设备的技术参数不一致。 | C01 | 基础建设规划处/后勤管理处处长对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 《技术参数及要求》 |
| T02 | 对招标代理机构拟定的《招标公告》及《招标文件》进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R02 | 未对招标代理拟定的《招标公告》及《招标文件》进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规 | C02 | 基建项目招投标机构领导小组办公室对《招标公告》进行审核，主要关注招标公告是否载明了招标人的名称和地址、资质要求以及获取相应文件的方法等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 《招标公告》 |
|  |  |  |  | C03 | 基建项目招投标机构领导小组办公室对《招标公告》进行审核，主要关注招标公告是否载明了招标人的名称和地址、资质要求以及获取相应文件的方法等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组 | 《招标公告》 |
|  |  |  |  | C04 | 基础建设规划处/后勤管理处处长审核招标文件技术部分要求； 基建项目招投标机构领导小组办公室、基建项目招投标机构领导小组负责审核招标文件商务部分要求。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处处长/基建项目招投标机构领导小组办公室、基建项目招投标机构领导小组 | 《招标文件》 |
| T03 | 确保开标、评标过程合法、合规，形成的评标报告真实、有效，全过程有相应监督，并对评标过程进行监督。 | R03 | 开标、评标过程不够合法、合规，形成的评标报告不够真实、有效，全过程缺乏相应监督。 | C05 | 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 | 人工 | 事中 | 随时 | 评标小组 | 无 |
| T04 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R04 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C06 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人将工程项目公开招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 无 |

PRM.03.03_工程项目邀请招标采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.03.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—工程项目校内资金采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程项目邀请招标管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处、后勤处、基建项目招投标机构 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工程项目邀请招标采购管理流程，旨在规范学院采购活动中的邀请招标采购行为，降低招标采购的成本，保证邀请招标采购的顺利进行。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本流程由“工程专项项目立项管理流程”转入。 |  |
| 01 | 提供技术参数及要求 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人根据采购需求编制技术参数及要求，交由本部门处长审核。 | 【EF01】 《技术参数及要求》 |
| 02 | 审核 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 【C01】 基础建设规划处/后勤管理处处长对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 编制招标文件及邀标名单 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照学院提供的相关信息或资料编制《招标文件》及邀标名单。《招标文件》主要内容主要包括采购项目介绍、技术及质量要求、投标人须知、投标人应提交资料、评标方式、评标标准、投标单位资质要求、投标文件接收的截止时间，投标须知、标的信息、技术需求条款。 | 【EF02】 《招标文件》 |
| 04 | 审核招标文件 | 基建项目招投标机构领导小组办公室、基建项目招投标机构领导小组、基础建设规划处/后勤管理处处长 | 【C02】 基建项目招投标机构领导小组办公室、基础建设规划处/后勤管理处处长审核招标文件及邀标名单，主要关注内容是否全面，是否满足招标要求，推荐名单供应商是否合规等。基建项目招投标机构领导小组审批招标文件。 |  |
| 05 | 发布邀请招标函及招标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人向具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出《邀请招标函》。《邀请招标函》主要内容包括招标时间、采购范围、招标详细地址、投标需携带资料、联系人和联系电话等。 | 【EF03】 《邀请招标函》 |
| 06 | 接收投标文件 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按招标文件要求接收投标文件，对投标文件的密封性、合规性等进行初步审查。 |  |
| 07 | 抽取或选聘评标专家 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人在自治区财政厅评标专家库中抽取评标专家，并与学院需求部门负责人形成评标专家组。 |  |
| 08 | 组织开标 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人按照招标文件规定的时间、地点等组织开展组织开标工作。 |  |
| 09 | 评标 | 评标小组 | 【C03】 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 |  |
| 10 | 确认结果 | 基建项目招投标机构领导小组 | 【C04】 基建项目招投标机构领导小组确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 |  |
| 11 | 编写评标报告 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人编写评标报告。 | 【EF04】 《评标报告》 |
| 12 | 公布中标结果并下达中标通知 | 招标代理机构 经办人 | 招标代理机构经办人将中标结果在相关平台上进行公示，并向中标单位、招标单位发送中标通知书，转接“合同签署流程”。 | 【EF05】 《中标通知单》 |
| 13 | 资料归档 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 【C05】 基础建设规划处/后勤管理处经办人将工程项目邀请招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 对《技术参数及需求》进行逐级审核，确保其与所需物资及设备的技术参数一致。 | R01 | 未对《技术参数及需求》进行逐级审核，可能导致其与所需物资及设备的技术参数不一致。 | C01 | 基础建设规划处/后勤管理处处长对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处处长 | 《技术参数及要求》 |
| T02 | 对招标代理机构拟定的《招标文件》进行审核，确保其详实、真实、有效、合规。 | R02 | 未对招标代理拟定的《招标文件》进行审核，可能导致其不够详实、真实、有效、合规 | C02 | 基建项目招投标机构领导小组办公室、基础建设规划处/后勤管理处处长审核招标文件及邀标名单，主要关注内容是否全面，是否满足招标要求，推荐名单供应商是否合规等。基建项目招投标机构领导小组审批招标文件。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组办公室、基建项目招投标机构领导小组、基础建设规划处/后勤管理处处长 | 《招标文件》 |
| T03 | 确保开标、评标过程合法、合规，形成的评标报告真实、有效，全过程有相应监督，并对评标过程进行 | R03 | 开标、评标过程不够合法、合规，形成的评标报告不够真实、有效，全过程缺乏相应监督。 | C03 | 评标小组按照招投标相关法规及招标文件规定的评标方法、标准开展资格审核及评标工作，确定中标单位。 | 人工 | 事中 | 随时 | 评标小组 | 无 |
|  |  |  |  | C04 | 基建项目招投标机构领导小组确定招标结果，并对招标结果的合规性进行审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组 |  |
| T04 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R04 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人将工程项目邀请招标过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基础建设规划处/后勤管理处经办人 | 无 |

PRM.03.04_工程项目竞争性谈判管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.03.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—工程项目采购实施 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程项目竞争性谈判管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 相关需求部门、基建项目招投标机构 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工程项目竞争性谈判采购管理流程，旨在规范竞争性谈判采购方式，统一操作流程，提供采购工作效率，使竞争性谈判采购方式顺利进行。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“校内资金采购方式认定流程” |  |
| 01 | 提供技术参数及要求 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据采购需求编制技术参数及要求，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《技术参数及要求》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 组织成立 谈判小组 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 基建项目招投标机构领导小组办公室负责组织成立谈判小组。谈判小组构成包括采购需求部门代表、基建项目招投标机构领导小组、分管校领导、专家共5人（含）以上单数。 |  |
| 04 | 出具谈判文件及供应商名单 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 基建项目招投标机构领导小组办公室出具《谈判文件》及《供应商名单》。《谈判文件》主要内容包括工程项目概况、谈判须知、技术条款、商务条款等。《供应商名单》主要内容包括供应商名称、联系人、电话、地址、资质、经营范围等。 | 【EF02】 《谈判文件》 【EF03】 《供应商名单》 |
| 05 | 审核 | 基建项目招投标机构领导小组 | 【C02】 基建项目招投标机构领导小组审核出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审批 | 谈判小组 | 【C03】 谈判小组审批出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等。 |  |
| 07 | 发布竞争性谈判公示 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 基建项目招投标机构领导小组办公室发布竞争性谈判公示。应向所有入围供应商提供无差别信息，确保竞争机会均等。 | 【EF04】 《竞争性谈判公示》 |
| 08 | 接受密封报价 开展谈判 | 谈判小组 | 谈判小组接受供应商密封的报价，并和供应商展开谈判，形成谈判记录。 谈判过程中须全程有监督人员参与，监督人员应保持独立性。谈判小组和监督人员应当在《谈判记录》上签字。《谈判记录》主要内容包括采购项目、对方谈判人，采购方谈判人，谈判内容等信息。 | 【EF05】 《谈判记录》 |
| 09 | 出具评审报告 | 基建项目招投标机构领导小组 | 【C04】 基建项目招投标机构领导小组评审谈判记录，主要关注谈判过程是否合规、谈判记录是否真实完整。最终形成《竞争性谈判评审报告》。《竞争性谈判评审报告》主要内容包括采购基本情况、报送文件送达情况、谈判小组构成、谈判情况、推荐中标单位等信息。 | 【EF06】 《评审报告》 |
| 10 | 资料归档 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 【C05】 基建项目招投标机构领导小组办公室将工程项目竞争性谈判过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 对《技术参数及需求》进行逐级审核，确保其与所需物资及设备的技术参数一致。 | R01 | 未对《技术参数及需求》进行逐级审核，可能导致其与所需物资及设备的技术参数不一致。 | C01 | 需求部门负责人对《技术参数及要求》进行审核，主要关注技术参数是否满足采购需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《技术参数及要求》 |
| T02 | 对《谈判文件》及《供应商名单进行审批，确保采购项目和供应商清晰、准确、适当。 | R02 | 未对《谈判文件》及《供应商名单》进行审批，可能导致采购项目或供应商不清晰、不准确、不适当。 | C02 | 基建项目招投标机构领导小组审核出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组 | 《谈判文件》 《供应商名单》 |
|  |  |  |  | C03 | 谈判小组审批出具的《谈判文件》及《供应商名单》，主要关注《谈判文件》涉及到的采购项目是否达到需求量、谈判文件需求是否清晰、准确；供应商遴选是否恰当等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 谈判小组 | 《谈判文件》 《供应商名单》 |
| T03 | 对《谈判记录》进行审核，并形成《竞争性谈判评审报告》，确保《记录》和《报告》的内容完整、真实、合规。 | R03 | 未对《谈判记录》进行审核，或未形成《竞争性谈判评审报告》，可能导致《记录》和《报告》的内容不完整、不真实、不合规。 | C04 | 基建项目招投标机构领导小组评审谈判记录，主要关注谈判过程是否合规、谈判记录是否真实完整。最终形成《竞争性谈判评审报告》。《竞争性谈判评审报告》主要内容包括采购基本情况、报送文件送达情况、谈判小组构成、谈判情况、推荐中标单位等信息。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组 | 《评审报告》 |
| T04 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R04 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 基建项目招投标机构领导小组办公室将货物类、服务类竞争性谈判过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基建项目招投标机构领导小组办公室 | 无 |

PRM.03.05_工程项目单一来源采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.03.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—工程项目采购实施 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 工程项目单一来源采购管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 基础建设规划处、后勤处 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 处长 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院工程项目单一来源采购工作程序，旨在规范采购工作，提供采购效率、降低采购成本。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转自“校内资金采购方式认定流程”。 |  |
| 01 | 提出技术需求 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据实际需求情况编制技术需求内容，主要内容包括采购内容、采购要求、等，交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《技术需求》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对技术需求进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 提出单一来源采购申请 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 基础建设规划处/后勤处经办人对技术需求进行评估，确定采购方式为单一来源采购编制《单一来源采购申请》，主要内容包括采购内容、采购要求、单一来源采购原因以及拟采购单位等，交由本部门负责人审核。 | 【EF02】 《单一来源采购申请》 【EF03】 《拟采购单位》 |
| 04 | 审核 | 基础建设规划处/后勤处处长 | 【C02】 基础建设规划处/后勤处处长对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 |  |
| 05 | 审核 | 学院 分管院领导 | 【C03】 学院分管院领导对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审议 | 院长办公会 | 【C04】 院长办公会对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审议，主要关注采购内容是否符合学院政策、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审议形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 【EF04】 《院长办公会会议纪要》 |
| 07 | 沟通协商 | 需求部门经办人 基础建设规划处/后勤处处长 | 需求部门经办人与计划财务处副处长根据情况组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，并由协商人员编写协商情况记录，主要内容包括：（一）公示情况说明；（二）协商日期和地点，采购人员名单；（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；（四）合同主要条款及价格商定情况。 | 【EF05】 《协商记录》 |
| 08 | 实施采购 | 基础建设规划处/后勤处处长 | 基础建设规划处/后勤处经办人根据《协商记录》实施采购。 转接“合同签署流程”。 |  |
| 09 | 资料归档 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 【C05】 基础建设规划处/后勤处经办人将工程项目单一来源采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对《单一来源采购申请》及《拟采购单位》进行审批，确保采购项目和供应商清晰、准确、适当。 | R01 | 未对《单一来源采购申请》及《拟采购单位》进行审批，可能导致采购项目或供应商不清晰、不准确、不适当。 | C01 | 需求部门负责人对技术需求进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《技术需求》 |
|  |  |  |  | C02 | 基础建设规划处/后勤处处长对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基础建设规划处/后勤处处长 | 《单一来源采购申请》 《拟采购单位》 |
|  |  |  |  | C03 | 学院分管院领导对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审核，主要关注采购内容是否真实、采购要求是否满足部门需求、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《单一来源采购申请》 《拟采购单位》 |
|  |  |  |  | C04 | 院长办公会对《单一来源采购申请》以及《拟采购单位》进行审议，主要关注采购内容是否符合学院政策、单一来源采购原因是否合理、拟采购单位是否合适等，通过审议形成《院长办公会会议纪要》，主要包括参会人员、时间、地点、会议主题、会议内容，参会人员需签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 院长办公会 | 《单一来源采购申请》 《拟采购单位》 《院长办公会会议纪要》 |
| T02 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R02 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 基础建设规划处/后勤处经办人将工程项目单一来源采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基础建设规划处/后勤处经办人 | 无 |

PRM.04.01_货物类、服务类零星采购管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—货物类、服务类零星采购管理 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物类、服务类零星采购管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 各部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院货物类、服务类零星采购管理流程，旨在规范零星采购行为，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始 |  |
| 01 | 制定采购方案 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据部门实际情况及学院采购管理政策编制本部门的《采购方案》，主要内容包括采购内容、采购金额、采购方式等，填写完毕后交由本部门负责人审核。 | 【EF01】 《采购方案》 |
| 02 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C01】 需求部门负责人对《采购方案》进行审批，主要关注采购方式是否合理、采购金额是否在5万元以下、采购内容是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 |  |
| 03 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C02】 学院分管院领导对《采购方案》进行审批，主要关注采购方式是否合理、采购金额是否在5万元以下、采购内容是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 |  |
| 04 | 进行询价 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据本部门实际采购需求进行三家以上的询价，询价完成后填写《询价记录》并确定最低价供应商，主要内容包括供应商名称、价格等并加盖供应商公章，交由本部门负责人审核。 | 【EF02】 《询价记录》 |
| 05 | 审核 | 需求部门 负责人 | 【C03】 需求部门负责人对《询价记录》进行审核，主要关注供应商名称是否准确、选定供应商是否为最低价供应商、供应商公章是否完整、真实等，通过审核后签字确认。 |  |
| 06 | 审批 | 学院 分管院领导 | 【C04】 学院分管院领导对《询价记录》进行审批，主要关注供应商名称是否准确、选定供应商是否为最低价供应商、供应商公章是否完整、真实等，通过审批后签字确认。 |  |
| 07 | 实施采购 | 需求部门 经办人 | 需求部门经办人根据通过审批的《询价记录》实施采购。 |  |
| 08 | 备案 | 计划财务处 综合科经办人 | 计划财务处综合科经办人将各部门零星采购情况进行登记备案。 |  |
| 09 | 资料归档 | 需求部门 经办人 | 【C05】 需求部门经办人将5万元以下的货物类、服务类零星采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 确保采购方式的合理性，并经严格的审核审批。 | R01 | 采购方式不合理或未经相应的审核审批，可能会出现违规操作，导致学院资产损失。 | C01 | 需求部门负责人对《采购方案》进行审批，主要关注采购方式是否合理、采购金额是否在5万元以下、采购内容是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《采购方式》 |
|  |  |  |  | C02 | 学院分管院领导对《采购方案》进行审批，主要关注采购方式是否合理、采购金额是否在5万元以下、采购内容是否符合学院政策等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《采购方式》 |
| T02 | 对询价记录进行审核，确保采购的物资询价得到充分的许可，询价过程真实有效。 | R02 | 未对询价记录进行审核，可能导致采购的物资询价未得到充分的许可，采购价格虚高给学院带来经济损失。 | C03 | 需求部门负责人对《询价记录》进行审核，主要关注供应商名称是否准确、选定供应商是否为最低价供应商、供应商公章是否完整、真实等，通过审核后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 需求部门负责人 | 《询价记录》 |
|  |  |  |  | C04 | 学院分管院领导对《询价记录》进行审批，主要关注供应商名称是否准确、选定供应商是否为最低价供应商、供应商公章是否完整、真实等，通过审批后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 学院分管院领导 | 《询价记录》 |
| T03 | 确保相关资料及时、准确归档。 | R03 | 相关资料归档不及时、可能导致资料缺失或不可追溯。 | C05 | 需求部门经办人将5万元以下的货物类、服务类零星采购过程中涉及的各项资料进行归档保存，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 需求部门经办人 | 无 |

PRM.05.01_货物、服务项目类采购验收管理流程

| 西藏农牧学院 |  |  | 流程编号： | PRM.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理—采购验收 |  |  | 版 次： | V1.0 |
| 货物、服务类采购验收管理流程 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 签字 |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |
| 流程责任部门： | 物资采购使用部门、主管部门 |  |  |  |
| 流程责任岗位： | 负责人 |  |  |  |
| 1.流程目标 |  |  |  |  |
| 阐述西藏农牧学院采购验收管理流程，明确采购验收管理流程的职责分工，旨在确保验收标准明确，验收程序规范。 |  |  |  |  |
| 2.相关政策和制度 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |
| 3.备注 |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 组织自行验收 | 使用部门 资产管理员 | 使用部门资产管理员在采购内容到货后，组织本部门进行自行验收。 |  |
| 02 | 进行初验 | 使用部门 资产管理员 使用部门负责人 | 【C01】 使用部门资产管理员、使用部门负责人、项目负责人进行开箱检查实施验收，主要关注所收物品或设备的名称，数量，规格型号，出厂日期，制造单位，包括附属设备和技术文件等是否与合同参数一致，据实填写《自行验收记录》并签字确认。《自行验收记录》主要内容包括验收物品、验收日期、采购验收人员、验收合格情况等信息。 | 【EF01】 《自行验收记录》 |
| 03 | 上报自行 验收结果 | 使用部门 资产管理员 | 使用部门资产管理员将《自行验收记录》上报主管部门/分管院领导。 |  |
| 04 | 复核验收结果 | 主管部门负责人/分管学院领导 | 【C02】 主管部门负责人/分管学院领导对《自行验收记录》进行复核，主要关注验收内容是否真实、准确、填写是否完整。 |  |
| 05 | 组织终验 | 主管部门负责人/分管学院领导 | 主管部门负责人/分管学院领导组织使用部门、项目负责人、资产管理员等进行共同验收。 |  |
| 06 | 验收 | 使用部门负责人 主管部门负责人/分管学院领导 | 【C03】 使用部门负责人、主管部门负责人/分管学院领导、项目负责人、资产管理员通过进行验收，据实填写《验收记录》并签字确认。《验收记录》主要内容包括验收物品、验收日期、采购验收人员、验收合格情况等信息。 | 【EF02】 《验收记录》 |
| 07 | 资料归档 | 计划财务处综合科资产管理员 | 【C04】 计划财务处综合科资产管理员将采购验收过程中涉及的各项资料进行归档，以备日后查阅。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 | 风险描述 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 |  |  |  | 控制方式 | 控制类型 | 控制 频率 |  |  |
| T01 | 对采购物品或设备进行开箱验收，确保货物与合同文本一致。验收后据实填写《采购验收单》，确保验收行为有凭据佐证。 | R01 | 未对采购物品或设备进行开箱验收，可能导致货物的名称、品牌、款式型号、规格、数量、出厂日期、制造单位，包括附属设备和技术文件等与合同文本不一致。验收后未据实填写《采购申请单》，可能导致验收行为没有凭据佐证。 | C01 | 使用部门资产管理员、使用部门负责人进行开箱检查实施验收，主要关注所收物品或设备的名称，数量，规格型号，出厂日期，制造单位，包括附属设备和技术文件等是否与合同参数一致，据实填写《自行验收记录》并签字确认。《自行验收记录》主要内容包括验收物品、验收日期、采购验收人员、验收合格情况等信息。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门资产管理员 使用部门负责人 | 《自行验收记录》 |
|  |  |  |  | C02 | 主管部门负责人/分管学院领导对《自行验收记录》进行复核，主要关注验收内容是否真实、准确、填写是否完整。 | 人工 | 事中 | 随时 | 主管部门负责人/分管学院领导 | 《自行验收记录》 |
|  |  |  |  | C03 | 使用部门负责人、主管部门负责人/分管学院领导、项目负责人、资产管理员通过进行验收，据实填写《验收记录》并签字确认。《验收记录》主要内容包括验收物品、验收日期、采购验收人员、验收合格情况等信息。 | 人工 | 事中 | 随时 | 使用部门负责人 主管部门负责人/分管学院领导 项目负责人 使用部门资产管理员 | 《验收记录》 |
| T02 | 采购验收过程中的相关资料得以妥善保存，确保后续工作可追溯。 | R02 | 采购验收过程中的相关资料未经妥善保管，可能导致资料丢失，调拨活动不可追溯。 | C04 | 计划财务处综合科资产管理员将采购验收过程中涉及的各项资料进行归档，以备日后查阅。 | 人工 | 事后 | 随时 | 计划财务处综合科资产管理员 | 无 |